APSTIPRINĀTS

Daugavpils pilsētas domes

Iepirkumu komisijas DPD 2017/107

2017.gada 13.septembra sēdē

(protokols Nr.1)

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs

_______________________ I.Prelatovs

Konsolidēts ar grozījumiem Nr.1

## Atklāta konkursa

“Tramvaju vagonu iegāde KF projekta ‘’Videi draudzīga sabiedriskā transporta attīstība Daugavpils pilsētā’’ Nr. 4.5.1.1/16/I/003 ietvaros”

NOLIKUMS

DPD 2017/107

- Iepirkuma identifikācijas numurs DPD 2017/107

- Pasūtītāja nosaukums, adrese un citi rekvizīti

Daugavpils pilsētas dome, reģistrācijas Nr.90000077325, adrese: K. Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, LV-5401, tālrunis: 5404338, fakss 5421941, veic iepirkumu šāda Pasūtītāja vajadzībām:

| Pasūtītāja, kura vajadzībām nosaukums | AS ,,Daugavpils satiksme’’ |
| --- | --- |
| Adrese | 18.Novembra iela 183, Daugavpils, LV-5417 |
| Reģ. Nr | 41503002269 |

- Iepirkuma priekšmeta apraksts, apjoms, atbilstošākais CPV kods vai kodi

  - Tramvaju vagonu iegāde KF projekta ‘’Videi draudzīga sabiedriskā transporta attīstība Daugavpils pilsētā’’ Nr. 4.5.1.1/16/I/003 ietvaros, apjoms atbilstoši tehniskajai specifikācijai.

  - CPV kods: 34622100-4 (Tramvaju pasažieru vagoni).

- Iepirkuma priekšmeta daļas un to apjoms, ja tādas tiek noteiktas, un piedāvājumu iesniegšanas noteikumi iepirkuma priekšmeta daļās, ja tādas tiek noteiktas

Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās.

5. Noteikumi attiecībā uz vispārīgo vienošanos (ja attiecināms)

Nav attiecināms

- Iepirkuma līguma izpildes laiks un vieta

  - Līguma izpildes vieta: Latvijas Republika, Daugavpils.

  - Līguma izpildes laiks: 8 (astoņi) mēneši, atbilstoši līguma projekta nosacījumiem.

- Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums un laiks

  - Piedāvājumus drīkst iesniegt sākot ar dienu, kad paziņojums par līgumu ir publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā

  - Saskaņā ar publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmo daļu, piedāvājumi konkursā ir iesniedzami tikai elektroniski, izmantojot Valsts reģionālās attīstības aģentūras mājaslapā pieejamās Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmu. Ārpus Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem Nolikuma prasībām.

  - Piedāvājumu iesniegšanas pēdējais termiņš – ne vēlāk kā līdz 2017.gada 24.oktobrim, plkst.10:00 pēc vietējā laika.

  - Komisija atver elektroniski iesniegtos piedāvājumus tūlīt pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Piedāvājumu elektroniska atvēršana paredzēta 2017.gada 24.oktobrī, plkst.10.00.

  - Piedāvājumu atvēršana notiek izmantojot Valsts reģionālās attīstības aģentūras mājaslapā pieejamos rīkus piedāvājumu elektroniskai saņemšanai.

  - Piedāvājumu atvēršanas sanāksmē var piedalīties visi pretendenti vai to pārstāvji. Iesniegto piedāvājumu atvēršanas procesam var sekot līdzi tiešsaistes režīmā Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā.

  - Ja Pretendents piedāvājuma datu aizsardzībai izmantojis piedāvājuma šifrēšanu, Pretendentam ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) minūtes pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām iepirkuma komisijai jāiesniedz elektroniskā atslēga ar paroli šifrētā dokumenta atvēršanai.

  - Piedāvājumu vērtēšanu un lēmumu pieņemšanu komisija veic slēgtā sēdē.

- Ieinteresēto piegādātāju sanāksmes norises vieta, datums un laiks, ja tāda sanāksme tiek paredzēta

Iepirkuma komisija rīko ieinteresēto piegādātāju sanāksmi, ja ne vēlāk kā 10 dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējās dienas ir saņemti vismaz divu ieinteresēto piegādātāju priekšlikumi rīkot ieinteresēto piegādātāju sanāksmi.

- Prasības attiecībā uz piedāvājuma noformējumu un iesniegšanu

  - Piedāvājums jāiesniedz elektroniski Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā, ievērojot šādas Pretendenta izvēles iespējas:

    - izmantojot Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas piedāvātos rīkus, aizpildot minētās sistēmas e-konkursu apakšsistēmā šā iepirkuma sadaļā ievietotās formas;

    - elektroniski aizpildāmos dokumentus elektroniski sagatavojot ārpus Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas un augšupielādējot sistēmas attiecīgajās vietnēs aizpildītas PDF formas, t.sk. ar formā integrētajiem failiem (šādā gadījumā pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem);

    - elektroniski (PDF formas veidā) sagatavoto piedāvājumu šifrējot ārpus e-konkursu apakšsistēmas ar trešās personas piedāvātiem datu aizsardzības rīkiem un aizsargājot ar elektronisku atslēgu un paroli (šādā gadījumā Pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem, kā arī dokumenta atvēršanas un nolasīšanas iespējām).

  - Sagatavojot piedāvājumu, Pretendents ievēro, ka:

    - Pieteikuma veidlapa, tehniskais un finanšu piedāvājums jāaizpilda tikai elektroniski, atsevišķā elektroniskā dokumentā ar Microsoft Office 2010 (vai vēlākas programmatūras versijas) rīkiem lasāmā formātā.

    - Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu paraksta vismaz Pretendenta pieteikumu (4.pielikums). Pieteikumu paraksta Pretendentu pārstāvēt tiesīgā persona, pievienojot pārstāvību apliecinošu dokumentu (piemēram, pilnvaru);

    - Citus dokumentus Pretendents pēc saviem ieskatiem ir tiesīgs iesniegt elektroniskā formā, gan parakstot ar Elektronisko iepirkumu sistēmas piedāvāto elektronisko parakstu, gan parakstot ar drošu elektronisko parakstu.

  - Piedāvājums jāiesniedz latviešu valodā, kvalifikāciju apliecinošie dokumenti (piemēram, sertifikāti) var tikt iesniegti citā valodā ar pievienotu Pretendenta apliecinātu tulkojumu latviešu valodā.

  - Ja Pretendents iesniedzis kāda dokumenta kopiju, to apliecina atbilstoši Dokumentu juridiskā spēka likumam. Ja dokumenta kopija nav apliecināta atbilstoši šajā apakšpunktā minēto normatīvo aktu prasībām, Pasūtītājs, ja tam rodas šaubas par iesniegtā dokumenta kopijas autentiskumu, Publisko iepirkumu likuma 41.panta piektās daļas kārtībā var pieprasīt, lai Pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumenta kopiju.

  - Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents pilnībā atzīst visus Nolikumā (t.sk. tā pielikumos un formās, kuras ir ievietotas Elektronisko iepirkumu sistēmā e-konkursu apakšsistēmas šā iepirkuma sadaļā) ietvertos nosacījumus.

  - Iesniegtie piedāvājumi, izņemot, ja pretendents piedāvājumu atsauc, paliek Pasūtītāja īpašumā.

  - Piedāvājums jāsagatavo tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas darbība un nebūtu ierobežota piekļuve piedāvājumā ietvertajai informācijai, tostarp piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas programmatūras vai to ģeneratorus, vai, ja piedāvājums ir šifrēts, Pretendentam noteiktajā laikā (ne vēlāk kā 15 minūšu laikā pēc piedāvājumu atvēršanas uzsākšanas) jāiesniedz derīga elektroniska atslēga un parole šifrētā dokumenta atvēršanai

  - Ja piedāvājums saturēs kādu no šajā punktā minētajiem riskiem, tas netiks izskatīts.

  - Ja pretendenta iesniegtais piedāvājums neatbilst nolikuma prasībām vai noteikumiem, tad iepirkumu komisija ir tiesīga noraidīt pretendenta iesniegto piedāvājumu.

- Prasības piedāvājuma nodrošinājumam, ja tāds paredzēts

  - Piedāvājuma nodrošinājums ir iepirkuma procedūras dokumentos paredzēta naudas summas iemaksa pasūtītāja norādītajā kontā, bankas vai apdrošināšanas sabiedrības garantija par noteiktu naudas summu, kuru pretendents kopā ar piedāvājumu iesniedz pasūtītājam kā nodrošinājumu piedāvājuma spēkā esībai. Piedāvājuma nodrošinājuma oriģinālu pretendents iesniedz pēc Pasūtītāja pieprasījuma, Pasūtītāja noteiktajā termiņā.

    - Kopā ar piedāvājumu iesniedzams piedāvājuma nodrošinājums (elektroniski), piestādot bankas vai apdrošināšanas sabiedrības garantiju EUR 40000,00 (četrdesmit tūkstoši euro) apmērā;

    - Piedāvājuma nodrošinājumu ir iespējams iemaksāt Daugavpils pilsētas domes bankas kontā: A/S SWEDBANK, kods HABALV22, N/k LV69HABA0001402041250, kā maksājuma mērķi norādot “Piedāvājuma nodrošinājums iepirkumam DPD 2017/107”.

  - Minimālais piedāvājuma nodrošinājuma spēkā esības termiņš ir 2018.gada 1.februāris.

  - Nepieciešamības gadījumā Pasūtītājs var pieprasīt, lai pretendenti pagarina minimālo piedāvājuma nodrošinājuma spēkā esības termiņu par konkrētu papildus periodu. Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 50.panta trešo daļu, piedāvājuma nodrošinājuma termiņš nedrīkst pārsniegt 6 mēnešus, skaitot no piedāvājumu atvēršanas dienas.

  - Bankas vai apdrošināšanas sabiedrības garantijas nosacījumiem jāatbilst šādām prasībām:

    - Piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā īsākajā no šādiem termiņiem, izņemot Publisko iepirkumu likuma 50.panta sestajā daļā minēto gadījumu:

1) iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajā minimālajā piedāvājuma nodrošinājuma spēkā esības termiņā;

2) ja iepirkuma procedūras dokumentos ir noteikts, ka pretendents, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, pēc iepirkuma līguma noslēgšanas iesniedz saistību izpildes nodrošinājumu, — līdz dienai, kad izraudzītais pretendents iesniedz šādu saistību izpildes nodrošinājumu;

3) līdz iepirkuma līguma noslēgšanai.

    - Nodrošinājuma devējs izmaksā pasūtītājam vai pasūtītājs ietur pretendenta iemaksāto piedāvājuma nodrošinājuma summu, ja:

1) pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums;

2) pretendents, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, pasūtītāja noteiktajā termiņā nav iesniedzis tam iepirkuma procedūras dokumentos un iepirkuma līgumā paredzēto saistību izpildes nodrošinājumu;

3) pretendents, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, neparaksta iepirkuma līgumu vai vispārīgo vienošanos pasūtītāja noteiktajā termiņā.

  - Konkursa piedāvājums, kam nebūs nodrošinājuma, tiks atzīts par konkursa prasībām neatbilstošu un netiks izskatīts.

  - Attiecībā uz pretendentu, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā līdz dienai, kad šī persona iesniedz līgumsaistību izpildes nodrošinājumu.

- Prasības saistību izpildes nodrošinājumam, ja tāds paredzēts

  - Iepirkuma līgumā projektā ir paredzēts līgumsaistību izpildes nodrošinājums tam, ka Līguma Izpildītājs pienācīgi un pareizi izpildīs Līgumos minētās saistības.

  - Līgumsaistību izpildes nodrošinājuma veids: bankas vai apdrošināšanas sabiedrības garantijas oriģināls. atbilstoši iepirkuma līguma projekta nosacījumiem.

  - Līgumsaistību izpildes nodrošinājuma apmērs ir 10% (desmit procenti) no līguma summas bez PVN.

  - Līgumsaistību izpildes nodrošinājums ir spēkā šādā termiņā: no tā izdošanas datuma līdz visu darbu pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanai, minēto termiņu provizoriski nosakot šādi: 8+2=10 mēneši.

  - Līgumsaistību izpildes nodrošinājumam ir jāatbilst šādām prasībām: Banka vai apdrošināšanas sabiedrība apņemas bez nosacījumiem un neatsaucami garantēt kā primārais saistību nesējs maksājuma(u) veikšanu pēc pasūtītāja pirmās prasības, ko parakstījusi pasūtītāja paraksttiesīga persona, saņemšanas, kur pasūtītājs paziņos, ka Līguma Izpildītājs nepilda minētā Līguma saistības (tostarp, bet ne tikai: kad iestājas tādi notikumi, kas pasūtītajam dod tiesības pārtraukt līgumu vienpusējā kārtā, turklāt neatkarīgi no tā, vai ir vai nav iesniegts paziņojums par līguma pārtraukšanu; kad pasūtītājam ir nepieciešams ieturēt līgumsodu vai neatmaksāto avansa summu; kad pasūtītājam ir nepieciešams kompensēt saistību neizpildes rezultātā pasūtītājam nodarītos zaudējumus), un bez jebkādiem iebildumiem par jebkuru summu iepriekš noteiktajās robežās. Pasūtītājam nav nepieciešams pierādīt vai dot pamatojumu vai iemeslus savai prasībai. Banka vai apdrošināšanas sabiedrība apņemas izmaksāt pasūtītājam pieprasīto summu ņemot vērā jebkuru prasību, kas izdarīta pirms līgumsaistību nodrošinājuma termiņa beigām. Saistību izpildes nodrošinājuma summa samazināsies par jebkuru summu, kuru Banka vai apdrošināšanas sabiedrība izmaksās saskaņā ar pasūtītāja pieprasījumu. Jebkurš strīds sakarā ar saistību izpildes nodrošinājumu tiks izskatīts attiecīgās piekritības tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu.

- Atsauce uz Publisko iepirkumu likuma 42. panta pirmo daļu un norāde, ka pretendentu izslēgšanas gadījumi tiks pārbaudīti Publisko iepirkumu likuma 42. pantā noteiktajā kārtībā

Pretendentu izslēgšanas gadījumi tiks pārbaudīti Publisko iepirkumu likuma 42. pantā noteiktajā kārtībā: 42. pants. Pretendentu izslēgšanas noteikumi (https://likumi.lv/ta/id/287760-publisko-iepirkumu-likums#p42&pd=1)

Publisko iepirkumu likuma 43.panta 2.daļa nosaka: ”Ja pretendents vai personālsabiedrības biedrs, ja pretendents ir personālsabiedrība, atbilst šā likuma 42.panta pirmās daļas 1., 3., 4., 5., 6. vai 7. punktā minētajam izslēgšanas gadījumam, pretendents norāda to piedāvājumā un, ja tiek atzīts par tādu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, iesniedz skaidrojumu un pierādījumus par nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu vai noslēgtu vienošanos par nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu, sadarbošanos ar izmeklēšanas iestādēm un veiktajiem tehniskajiem, organizatoriskajiem vai personālvadības pasākumiem, lai pierādītu savu uzticamību un novērstu tādu pašu un līdzīgu gadījumu atkārtošanos nākotnē.

- Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrajā daļā noteiktie pretendentu izslēgšanas gadījumi (ja attiecināms)

Nav attiecināms

- Prasības attiecībā uz pretendenta iespējām veikt profesionālo darbību, pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli un tehniskajām un profesionālajām spējām, kā arī iesniedzamo informāciju, kas nepieciešama, lai pretendentu novērtētu saskaņā ar minētajām prasībām

| Nr. p./k. | Prasības | Iesniedzamā informācija, kas nepieciešama, lai pretendentu novērtētu saskaņā ar minētajām prasībām: (Ārvalstu pretendenti iesniedz attiecīgus līdzvērtīgus dokumentus) |
| --- | --- | --- |
| 14.1. | Atbilstība profesionālās darbības veikšanai | Ziņas par to, vai attiecīgais piegādātājs ir reģistrēts, licencēts vai sertificēts atbilstoši reģistrācijas vai pastāvīgās dzīvesvietas valsts normatīvo aktu prasībām (ja pretendents ir juridiskā persona). |
| 14.2. | Piedāvājumu ir parakstījusi paraksttiesīga persona | Kompetentas institūcijas izdotu dokumentu par pretendenta pārstāvības tiesībām, kā arī dokumentu, kas apliecina konkursa piedāvājumu parakstījušās personas tiesības pārstāvēt pretendentu, ja piedāvājumu neparaksta pretendenta likumiskais pārstāvis (ja Pretendents ir juridiskā persona). "Par Latvijā reģistrētiem pretendentiem pasūtītājam pašam jāpārliecinās Uzņēmumu reģistra mājas lapā www.ur.gov.lv". |
| 14.3. | Trijos iepriekšējos gados (2016., 2015., 2014. un 2017.gads līdz piedāvājumu iesniegšanai), pretendents ir veicis tramvaju vagonu piegādi, kurā norādītie attiecīgie četrasu modeļi tika piegādāti pasūtītājiem, pie kam piedāvājamajam tramvaja vagona modelim jābūt sērijveida ražošanā ne mazāk par diviem gadiem; | Pieredzi apliecinošo tramvaju vagonu piegādes saraksts atbilstoši Nolikuma pielikumam Nr.5. Vismaz viena pozitīva atsauksme par vienu no tramvaju vagonu piegādes sarakstā iekļautajām un konkursa nolikuma prasībām atbilstošajam tramvaju vagonu piegādēm. Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 46.panta 4.daļai, Piegādātājs var balstīties uz citu personu tehniskajām un profesionālajām iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā iepirkuma līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā piegādātājs pierāda pasūtītājam, ka tā rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo personu apliecinājumu vai vienošanos par nepieciešamo resursu nodošanu piegādātāja rīcībā. Piegādātājs, lai apliecinātu profesionālo pieredzi vai pasūtītāja prasībām atbilstoša personāla pieejamību, var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja šīs personas sniegs pakalpojumus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas. |
| 14.4. | Pretendents veiks darbus atbilstoši tehniskās specifikācijas prasībām, Eiropas savienībā un Latvijas Republikā spēkā esošajiem standartiem. | Pretendenta rakstisks apliecinājums, ka Pretendents veiks darbus atbilstoši tehniskās specifikācijas prasībām, Eiropas savienībā un Latvijas Republikā spēkā esošajiem standartiem. |
| 14.5. | Specifikācijā paredzēto un pretendenta piegādāto tramvaju vagonu garantijas termiņš būs ne mazāks kā 2 (divi) gadi. | Pretendenta rakstisks aplecinājums, ka specifikācijā paredzēto un pretendenta piegādāto tramvaju vagonu garantijas termiņš būs ne mazāks kā 2 (divi) gadi. |
| 14.6. | Piegādāto tramvaju vagonu garantijas laikā Pretendents ir spējīgs ierasties uz tramvaju depo Jātnieku ielā 90, Daugavpilī, 48 stundu laikā no brīža, kad Pasūtītājs informēja Pretendentu (pa faksu vai e-pastu), lai novērstu trūkumus, bojājumus, defektus utml. | Pretendenta rakstisks apliecinājums, ka piegādāto tramvaju vagonu garantijas laikā Pretendenta pārstāvis apņemas ierasties uz tramvaju depo Jātnieku ielā 90, Daugavpilī, 48 stundu laikā no brīža, kad Pasūtītājs informēja Pretendentu (pa faksu vai e-pastu), lai novērstu trūkumus, bojājumus, defektus utml. |
| 14.7. | Pretendents izprot iepirkuma līguma projektā iekļautus nosacījumus | Pretendenta rakstisks apliecinājums, ka pretendents ir iepazinies ar nolikumā iekļauto līguma projektu un piekrīt līguma projekta nosacījumiem (Nolikuma 2.pielikums). |
| 14.8. | Pretendents ir pilnībā iepazinies ar tehnisko specifikāciju. | Pretendenta rakstisks apliecinājums, ka pretendents ir pilnībā iepazinies ar tehniskās specifikācijas un rasējumi pretendentam ir pilnībā saprotami. |
| 14.9. | Pretendenta vidējais finanšu apgrozījums par trim iepriekšējiem pārskata gadiem nav mazāks par EUR 2000000 (divi miljoni euro). Ja piegādātāja dibināšanas vai darbības uzsākšanas laiks neļauj sniegt informāciju par trim iepriekšējiem pārskata gadiem, tad prasība ir attiecināma uz pretendenta nostrādāto periodu. | Pretendenta apliecinājums par savu vidējo finanšu apgrozījumu (ne mazāks par EUR 2000000 (divi miljoni euro) par trim iepriekšējiem pārskata gadiem, ciktāl informācija par šo apgrozījumu ir iespējama, ņemot vērā piegādātāja dibināšanas vai darbības uzsākšanas laiku. Apliecinājumam ir jāpievieno Pretendenta izziņa ar apgrozījuma aprēķinu pa pārskata gadiem. |
| 14.10. | Pretendenta finansiālais stāvoklis ļauj izpildīt iepirkuma līgumu bez priekšapmaksas. | Pretendenta rakstisks apliecinājums par to, ka priekšapmaksa nav nepieciešama. |

15. Noteikumi, kā piegādātāju apvienībām ir jāizpilda prasības attiecībā uz saimniecisko un finansiālo stāvokli vai tehniskajām un profesionālajām spējām

Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, Pasūtītājs var prasīt, lai apvienība, attiecībā uz kuru pieņemts lēmums slēgt iepirkuma līgumu, pēc savas izvēles izveidojas atbilstoši noteiktam juridiskam statusam vai noslēdz sabiedrības līgumu, vienojoties par apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu, ja tas nepieciešams iepirkuma līguma noteikumu sekmīgai izpildei.

Atbilstību kvalifikācijas prasībām, kas izvirzītas saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 45. un 46.pantu, pretendents kā piegādātāju apvienība var apliecināt kopumā (piemēram, prasību par nepieciešamo finanšu apgrozījumu var apliecināt tikai viens no piegādātāju apvienības dalībniekiem vai arī vairāki dalībnieki kopumā u.tml.).

16. Prasība norādīt apakšuzņēmējus

  - Pretendents iesniedz sarakstu ar apakšuzņēmējiem, norādot tikai apakšuzņēmējus, kuru sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 10 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo iepirkuma līguma daļu.

Publisko iepirkumu likuma izpratnē apakšuzņēmējs ir pretendenta vai apakšuzņēmēja piesaistīta vai nolīgta persona, kura veic būvdarbus vai sniedz pakalpojumus, kas nepieciešami ar pasūtītāja noslēgta publiska būvdarbu vai pakalpojumu līguma izpildei neatkarīgi no tā, vai šī persona būvdarbus veic vai pakalpojumus sniedz pretendentam vai citam apakšuzņēmējam. Attiecīgi no minētā regulējuma izriet, ka pretendentam ir jānorāda ne tikai apakšuzņēmēji, bet arī šādu apakšuzņēmēju apakšuzņēmēji, kuri arī atbilst minētā panta otrās daļas nosacījumiem. Piemēram, gadījumā, ja apakšuzņēmējs veic 60% no līguma kopējās vērtības, savukārt tā piesaistītais apakšuzņēmējs – 30%, ir secināms, ka arī uz šādu apakšuzņēmēja apakšuzņēmēju attiecas Publisko iepirkumu likuma 42.pantā un 62.pantā minētie nosacījumi. Apakšuzņēmēja veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu kopējo vērtību nosaka, ņemot vērā apakšuzņēmēja un visu attiecīgā iepirkuma ietvaros tā saistīto uzņēmumu veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtību. Minētā panta izpratnē par saistīto uzņēmumu uzskata kapitālsabiedrību, kurā saskaņā ar Koncernu likumu apakšuzņēmējam ir izšķirošā ietekme vai kurai ir izšķirošā ietekme apakšuzņēmējā, vai kapitālsabiedrību, kurā izšķirošā ietekme ir citai kapitālsabiedrībai, kam vienlaikus ir izšķirošā ietekme attiecīgajā apakšuzņēmējā.

  - Gadījumā, ja pretendents neplāno piesaistīt apakšuzņēmējus, pretendents iesniedz rakstisku apliecinājumu par to, ka iepirkuma līgumam izpildei nav plānots piesaistīt apakšuzņēmējus.

- Prasība pretendentam iesniegt būvdarbos vai pakalpojumu sniegšanā iesaistīto apakšuzņēmēju sarakstu atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 63. panta ceturtajai daļai (ja attiecināms)

Pasūtītājs pieprasa, lai pēc iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas un ne vēlāk kā uzsākot iepirkuma līguma izpildi, pretendents iesniedz pakalpojumu sniegšanā iesaistīto apakšuzņēmēju (ja tādus plānots iesaistīt) sarakstu, kurā norāda apakšuzņēmēja nosaukumu, kontaktinformāciju un to pārstāvēttiesīgo personu, ciktāl minētā informācija ir zināma. Sarakstā norāda arī piegādātāja apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. Pasūtītājs pieprasa, lai iepirkuma līguma izpildes laikā piegādātājs paziņo pasūtītājam par jebkurām minētās informācijas izmaiņām, kā arī papildina sarakstu ar informāciju par apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts pakalpojumu sniegšanā.

18. Norāde uz tīmekļvietni, kur ir pieejama Eiropas vienotā iepirkuma procedūras dokumenta veidlapa, prasības tās aizpildīšanai un iesniegšanai

  - Norāde uz tīmekļvietni: https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=lv

  - Pasūtītājs pieņem Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām. Ja piegādātājs izvēlējies iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, lai apliecinātu, ka tas atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām, tas iesniedz šo dokumentu arī par katru personu, uz kuras iespējām tas balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un par tā norādīto apakšuzņēmēju, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no iepirkuma līguma vērtības. Piegādātāju apvienība iesniedz atsevišķu Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu par katru tās dalībnieku.

  - Piegādātājs var pasūtītājam iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, kas ir bijis iesniegts citā iepirkuma procedūrā, ja apliecina, ka tajā iekļautā informācija ir pareiza.

  - Pasūtītājam jebkurā iepirkuma procedūras stadijā ir tiesības prasīt, lai pretendents iesniedz visus vai daļu no dokumentiem, kas apliecina atbilstību paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām. Pasūtītājs nepieprasa tādus dokumentus un informāciju, kas ir tā rīcībā vai ir pieejama publiskās datubāzēs.

  - Eiropas vienotā iepirkuma procedūras dokumenta piemērošanas kārtību iepirkuma procedūrās nosaka Ministru kabinets. Eiropas vienotā iepirkuma procedūras dokumenta veidlapu paraugus nosaka Eiropas Komisijas 2016. gada 5. janvāra Īstenošanas regula 2016/7, ar ko nosaka standarta veidlapu Eiropas vienotajam iepirkuma procedūras dokumentam.

- Piedāvājumu izvērtēšanas kritēriji

Pasūtītājs piešķir iepirkuma līguma slēgšanas tiesības saimnieciski visizdevīgākajam piedāvājumam, kuru nosaka, ņemot vērā tikai cenu (pasūtītājs izvēlēsies piedāvājumu, kas būs atbilstošs visām iepirkuma procedūras dokumentācijas prasībām un kura cena būs zemākā).

Ja pirms tam, kad pasūtītājs pieņems lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, konstatēs, ka vismaz divu piedāvājumu novērtējums ir vienāds, izšķirošais piedāvājuma izvēles kritērijs, atbilstoši kuram pasūtītājs izvēlēsies piedāvājumu, būs tas, ka izraudzīto piedāvājumu iesniedzis piegādātājs, kas ir nacionāla līmeņa darba devēju organizācijas biedrs un ir noslēdzis koplīgumu ar arodbiedrību, kas ir nacionāla līmeņa arodbiedrības biedre (ja piedāvājumu iesniegusi personālsabiedrība vai personu apvienība, koplīgumam jābūt noslēgtam ar katru personālsabiedrības biedru un katru personu apvienības dalībnieku.

- Aprites cikla izmaksu aprēķina metodika un aprēķina veikšanai nepieciešamie un iesniedzamie dati (ja attiecināms)

Nav attiecināms

- Norāde, vai pretendents var iesniegt piedāvājuma variantus un, ja paredzēta variantu iesniegšana, prasības to iesniegšanai

Piedāvājuma variantu iesniegšana nav paredzēta.

- Tehniskās specifikācijas un, ja nepieciešams, cita informācija par iepirkuma priekšmetu

Sk. Konkursa nolikuma pielikumu Nr.1.

- Iepirkuma līguma projekts

Sk. Konkursa nolikuma pielikumu Nr.2.

- Cita informācija

  - Kontaktpersona– Anatolijs Kriviņš (tālr. 65476798, e-pasta adrese: anatolijs.krivins@daugavpils.lv).

  - Ar konkursa nolikumu un tehnisko specifikāciju var bez maksas iepazīties Daugavpils pilsētas domes mājas lapā www.daugavpils.lv: sadaļā „Pašvaldības iepirkumi, konkursi”.

  - Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju, pasūtītājs to sniedz Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā.

  - Pasūtītājs, ievērojot Publisko iepirkumu likuma prasības, var izdarīt grozījumus iepirkuma procedūras dokumentos.

  - Ieinteresētajam piegādātājam pirms piedāvājuma iesniegšanas ir nepieciešams pārliecināties, ka viņš ir iepazinies ar visu informāciju, kas ir publicēta pasūtītāja profilā attiecībā uz šo iepirkuma procedūru.

  - Piedalīšanās iepirkuma procedūrā ir ieinteresēto piegādātāju brīvas gribas izpausme.

  - Pretendents sedz visus izdevumus, kas saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu. Pasūtītājs nesedz un nekompensē šos izdevumus neatkarīgi no konkursa norises un iznākuma.

  - Objekta apskate ir ieinteresēto piegādātāju brīvas gribas izpausme. Piegādātāji var iepazīties ar objektu iepriekš vienojoties par objekta apmeklējuma laiku ar speciālistu: Miroslavs Podjavo (tālr. 65433632). Pilnvarojums objekta apskatei  nav nepieciešams. Pasūtītājs nesedz Pretendenta vai ieinteresētā piegādātāja izmaksas, kas ir saistītas ar objekta apmeklējumu. Apmeklējuma izmaksas sedz Pretendents vai ieinteresētais piegādātājs.

  - Tehniskajā piedāvājumā pretendents iekļauj šādus dokumentus:

    - Piedāvāto tramvaju vagonu tehniskā specifikācija;

    - Tramvaju vagonu piegādes grafiks (mēnešos) tabulas veidā, atbilstoši Nolikuma 6.pielikumam. Piegādes grafiks jāsagatavo ievērojot konkursa nolikumā noteiktos termiņus.

  - Iesniedzot finanšu piedāvājumu, ņem vērā šādas prasības: Pretendenta finanšu piedāvājums ir noformējams pēc parauga (Nolikuma 3.pielikums). Pretendentu piedāvātās vienību cenas līguma izpildes laikā netiks mainītas. Piedāvātā līguma cena ir jānorāda EUR (Euro) bez PVN.

  - Tiek uzskatīts, ka Pretendenti, iesniedzot savus piedāvājumus, ir iepazinušies ar visiem Latvijas Republikā un Eiropas Savienībā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kas jebkādā veidā var ietekmēt vai var attiekties uz līgumā noteiktajām vai ar to saistītajām darbībām.

  - Atklātā konkursā var piedalīties piegādātājs Publisko iepirkumu likuma izpratnē.

  - Iepirkuma procedūras dokumentu sagatavotājs (pasūtītāja amatpersona vai darbinieks), iepirkuma komisijas locekļi un eksperti paraksta apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka viņi ir ieinteresēti konkrēta pretendenta izvēlē vai darbībā vai ka viņi ir saistīti ar tiem Publisko iepirkumu likuma 25.panta pirmās daļas izpratnē.

  - Pasūtītājs atlasa pretendentus saskaņā ar noteiktajām kvalifikācijas prasībām, pārbauda piedāvājumu atbilstību iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām un izvēlas piedāvājumu vai piedāvājumus saskaņā ar noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.

  - Ja pasūtītājam rodas šaubas par iesniegtās dokumenta kopijas autentiskumu, tas pieprasa, lai pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumenta kopiju.

  - Ja pasūtītājs konstatē, ka piedāvājumā ietvertā vai pretendenta iesniegtā informācija vai dokuments ir neskaidrs vai nepilnīgs, tas pieprasa, lai pretendents, vai kompetenta institūcija izskaidro vai papildina minēto informāciju vai dokumentu vai iesniedz trūkstošo dokumentu, nodrošinot vienlīdzīgu attieksmi pret visiem pretendentiem. Termiņu nepieciešamās informācijas vai dokumenta iesniegšanai pasūtītājs nosaka samērīgi ar laiku, kas nepieciešams šādas informācijas vai dokumenta sagatavošanai un iesniegšanai.

  - Piedāvājumu vērtēšanas laikā pasūtītājs pārbauda, vai piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja pasūtītājs konstatē šādas kļūdas, tas šīs kļūdas izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu pasūtītājs paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot finanšu piedāvājumu, pasūtītājs ņem vērā labojumus.

  - Piedāvājumu vērtēšanas gaitā pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt, lai pretendents iesniedz apliecinājumu tam, ka piedāvājumu izstrādājis neatkarīgi.

  - Pasūtītājs piedāvājumu vērtēšanā var pieaicināt ekspertus.

  - Iepirkuma līgums tiks slēgts, kad būs pieejami pasūtītāja budžeta finanšu līdzekļi vai vienošanās par projekta īstenošanu ar sadarbības iestādi.

  - Pasūtītājam ir tiesības izbeigt vai pārtraukt iepirkuma procedūru, ievērojot Publisko iepirkumu likumā noteikto kārtību.

  - Par iepirkuma procedūras rezultātiem pretendenti tiks informēti Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā (sk. https://likumi.lv/doc.php?id=287760).

Pielikums Nr.1

atklāta konkursa nolikumam

ar identifikācijas Nr. DPD 2017/107

Tramvaju vagonu iegāde KF projekta ‘’Videi draudzīga sabiedriskā transporta attīstība Daugavpils pilsētā’’ Nr. 4.5.1.1/16/I/003 ietvaros

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

(četrasu tramvaja vagons)

DAUGAVPILS

2017

- Pamatprasības četrasu tramvaju vagoniem.

  - Pretendentam savā piedāvājumā jānorāda piedāvājama tramvaja vagona ražotāja konkrēto modeļi.

  - Pretendenta piedāvātājs tramvaja vagona modelis jābūt sērijveida ražošanā.

  - Piegādātājs veic jauno 8 (astoņu) četru asu tramvaju vagonu izgatavošanu un piegādi atbilstoši pamatprasībām, tehniskām un vispārējām prasībām, ekspluatācijas nosacījumiem un nodrošina Pasūtījuma izpildi  8 mēnešu laikā no līguma parakstīšanas dienas.

- Tehniskās prasības četrasu tramvaju vagoniem

| Nr. p.k. | Parametrs | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| Vagona gabarīti |
| 2.1.1. | Garums (virsbūves) | mm | ne mazāk kā 15000 |
| 2.1.2. | Platums (virsbūves) | mm | no 2400 līdz 2550 |
| 2.1.3. | Augstums (līdz aprīkojuma, kas atrodas uz vagona jumta, augstākajam punktam) | mm | ne vairāk kā 3900 |
| Ietilpība |
| 2.2.1. | Sēdvietu skaits pasažieriem | gab. | ne mazāk kā 27 |
| 2.2.2. | Sēdvietu skaits konduktoram | gab. | 1 |
| 2.2.3. | Sēdvietu izvietojuma shēma |  | 2+1 |
| 2.2.4. | Sēdvietu un stāvvietu kopējais skaits pie ietilpības 8 cilv./m2. Nominālā ietilpība pie 5 cilv./m2 | gab. gab. | ne mazāk kā 150 ne mazāk kā 94 |
| Durvis un logi |
| 2.3.1. | Pasažieru durvju skaits | gab. | ne mazāk kā 3 vienā pusē |
| 2.3.2. | Vadītāja kabīnes durvju skaits | gab. | 1 (iekšējais) |
| 2.3.3. | Durvju pievades tips | elektromehāniskais ar elektropadevi no zema sprieguma tīkla 24V |
| 2.3.4. | Logu stiklojuma tips | sānu logi ar iebūvētiem ventilācijas vēdlogiem; nedalīti logi avārijas izejām; logu stikli – tonēti |
| Grīdas konstrukcija |
| 2.4.1. | Zemās grīdas īpatsvars | % | ne mazāks kā 35 |
| 2.4.2. | Grīdas zemākā līmeņa atzīme no sliežu daļas | mm | ne augstāks kā 370 |
| 2.4.3. | Grīdas augstākā līmeņa atzīme no sliežu daļas | mm | ne augstāks kā 760 |
| 2.4.4. | Salona grīdas seguma virsma | grīdas seguma materiāls ir ūdensnecaurlaidīgs, neslīdošs, aukstumizturīgs |
| Dzinējs un elektroapgāde |
| 2.5.1. | Sprieguma līmenis nesējtrosē | V | no 400 līdz 700 |
| 2.5.2. | Dzinēju tips | asinhronais |  |
| 2.5.3. | Tiek noteikts vagona ātrums kustībā ar nominālo slodzi pie kontakttīkla nominālā spieguma horizontālā ceļa posmā | km/h | ne mazāks kā 60 |
| 2.5.4. | Vagona bremzēšanas ceļa garums ar nominālo slodzi pie bremzēšanas ar ātrumu 40 km/h | m | ne vairāk kā 60 |
| 2.5.5. | Strāvas noņēmējs | Pantogrāfa tipa |
| 2.5.6. | Akumulators | neapkalpojama veida, kapacitāte ne mazāk kā 160A/h |
| Ritošā daļa |
| 2.6.1. | Asu skaits | četras |
| 2.6.2. | Piekares tips | ar divpakāpju piekari un ar gumijas bandāža riteņiem |
| 2.6.3. | Klīrenss | ne mazāk kā 110 mm |
| 2.6.4. | Sliežu ceļa platums | 1524 mm |
| 2.6.5. | Ratiņu kustības līknes minimālais rādiuss | 18 m |
| Komforta līmenis |
| 2.7.1. | Apsilde salonā | Elektrokaloriferstipa ar termoregulāro funkciju |
| 2.7.2. | Ventilācija | dabiskā (vēdlogi) un piespiedu |
| 2.7.3. | Pieļaujamais trokšņa līmenis tramvaju vagona iekšpusē | tramvaja salonā ne vairāk kā 80 dB un tramvaja vadītāja kabīnē ne vairāk kā 75 dB |
| 2.7.4. | Salona apgaismojums | ne mazāk par 100 lux – sēdekļu izvietojuma vietās 0.86 m līmenī no grīdas ne mazāk par 10 lux – kāpšļu zonā grīdas līmenī |
| Papildaprīkojums |
| 2.8.1. | Atpakaļskata spoguļi | ārējie aprīkoti ar elektrisko pievadi un elektrisko apsildi; viens spogulis izvietots tramvaja vadītāja kabīnē ar skatu uz pasažieru salonu |
| 2.8.2. | Krēslu apsilde | vadītāja, konduktora vieta |
| 2.8.3. | Kondicionieris ar klimata kontroli | vadītāja kabīne |
| 2.8.4. | Videonovērošanas sistēma | virzībā uz priekšu aprīkota ar video reģistratoru ar arhivēšanas funkciju vismaz uz 48 stundām un audio atskaņojumu; salonā un ārpusē no labās puses un aizmugurē novērošanas sistēma aprīkota ar videokamerām ar arhivēšanas funkciju vismaz uz 48 stundām; videokameru skaits jābūt ne mazāk par 8 un to izvietojums jāsaskaņo ar Pasūtītāju; videonovērošanas monitors uzstādīts vadītāja kabīnē ērtā pārlūkošanas vietā |
| 2.8.5. | Informācijas sistēma | sastāv no ieraksta iekārtas, ar ierakstītiem pieturvietu nosaukumiem (latviešu valodā), mikrofona vadītāja kabīnē, skaļruņiem, informācijas tablo „skrejošā rindkopa” pasažieru salonā un informācijas tablo vagona ārpusē latviešu valodā; sistēmas funkcijas: tekošais datums un tekošais laiks; maršruta numura, kustības maršruta, sākuma un galapunkts rādīšana; dienesta un pārējas informācijas rādīšana; pieturu nosaukumu, dienesta un pārējas informācijas atskaņošana |
| 2.8.6. | Vagona vilkšanas dakša | paredzēt iespēju pievienot tramvaju vagonus, kuru vilkšanas dakša atrodas priekšpusē, aizmugurē 830 mm virs sliedēm |
| 2.8.7. | Izbīdāma platforma | nodrošina cilvēku ratiņkrēslos nokļūšanu tramvaju vagonā, platformas izbīdīšanās augstums līdz 370 mm virs sliežu daļas |
| 2.8.8. | Riteņu uzmalu iesmērēšanas automātiskā sistēma | jāparedz pirmā riteņpāra riteņu uzmalu iesmērēšanu tramvaju vagona kustības laikā |
| 2.8.9. | Apzīmējumi un aprīkojums | tramvaju vagonam jāparedz visi nepieciešamie apzīmējumi, marķējumi, aptieciņa, ugunsdzēšamais aparāts, drošības zīmes, kā arī jāparedz vagonā pasažieru ieeju un izeju apzīmējumi (iepriekš saskaņot ar Pasūtītāju) |
| 2.8.10. | Vides pieejamības prasību nodrošināšanai noteiktais aprīkojums | tramvaju vagoniem jābūt aprīkotiem bērnu ratiņu novietošanai un iekāpšanai, cilvēkiem ar ierobežotām iespējām drošai iekāpšanai un ratiņkrēslu novietošanai. Šīm vietām jābūt aprīkotām ar signāla pogu, drošības siksnu un rokturi. |
| Vagonā izmantotie materiāli |
| 2.9.1. | Vagons uzbūvēts no materiāliem, kas ir otrreizēji pārstrādājami | % | ne mazāk kā 90% |

- Vispārējās prasības, ekspluatācijas nosacījumi četrasu tramvaju vagoniem

3.1. Arējās vides apstākļi

Jābūt iespējamai ritošā sastāva ekspluatācija Pasūtītāja ārējās vides apstākļos Latvijā.

Tramvaju vagoniem jābūt ražotiem ekspluatācijai pie ārējās vides temperatūras no - 40 °C līdz + 40 °C un pie 90 % relatīvā gaisa mitruma.

3.2.Tramvaju vagonu novietojums ārpus ekspluatācijas laika

Tramvaju vagoni tiks novietoti zem atklātas debess.

3.3.Kontakttīkla spriegums

Tramvaju vagoniem  jānodrošina normāla strāvas noņemšana, ja kontakttīkla vada augstums no sliežu ceļa virsmas mainās robežās: min – 4.0 m, max - 6.0 m.

Tramvaju vagoniem  bez ierobežojumiem jādarbojas kontakttīklā ar nominālo spriegumu 550 V DC, kura svārstības ir 400 – 700 V DC.

Elektriskās bremzēšanas procesā jāparedz enerģijas rekuperācija kontakttīklā. Rekuperētā elektroenerģija  nedrīkst  izraisīt  kontakttīkla  sprieguma  paaugstināšanos  virs  pieļaujamās robežas – 720 V DC.

3.4.Sliežu ceļš

Sliežu ceļa līknes minimālais rādiuss Daugavpils pilsētā un depo teritorijā sastāda 18 m.

3.5.Tehniskās apkopes nosacījumi

Tramvaju vagoniem no vienas tehniskās apkopes līdz nākamajai tehniskajai apkopei nobraukums nedrīkst būt mazāks par 6000 km.

3.6.Tramvaju vagonu pacelšana un novietošana atpakaļ uz sliedēm

Piedāvājumā jāapraksta tramvaju vagonu pacelšanas iespējas avārijas gadījumā un detalizēta tramvaju vagona uzstādīšana atpakaļ uz sliedēm. Paredzēt tramvaja vagona pacelšanu un uzstādīšanu uz sliedēm, izmantojot buksēšanas dakšu, kas atrodas tramvaja vagona priekšā un aizmugurē, vai citas ierīces.

Tramvaja vagona buksēšanas gadījumā jāizmanto tramvaju sakabe, kura jāatrodas katrā vagonā.

3.7.Vagona uzbūve

Tramvaja vagonu virsbūvei jābūt izgatavotai tā, lai tā būtu izturīga pret augstām ekspluatācijas slodzēm, neapdraudot to ekspluatāciju, Par slodzi tiek uzskatīti visu veidu mehāniskie, termiskie un dinamiskie ietekmes faktori. Materiāliem, kuri izmantoti tramvaju vagonu ražošanā, jāatbilst mūsdienīgām ugunsdrošības prasībām.

Īpaši jāievēro:

-pasažieru salonā izmantotajiem materiāliem un sastāvdaļām jānodrošina pietiekama pretestība ugunij un uguns izplatīšanās iespējai atbilstoši ugunsizturības Eiroklasei C, kas noteikta standartā LVS EN 13501-1+A1:2010 ,,vai ekvivalents’’;

-mehānismiem ar paaugstinātu aizdegšanās risku jābūt izvietotiem tā, lai novērstu uguns izplatīšanos pasažieru salonā;

-mehānismu un elektroiekārtu aizdegšanās gadījumā jānodrošina karstuma un indīgu vielu neizplatīšanos tramvaja salonā.

Tramvaju vagonu konstrukcijas metāla elementiem jābūt ar pretkorozijas pārklājumu, kā arī karkasa slēgtās vietās nav pieļaujama ūdens uzkrāšanās. Tramvaju vagonu rāmim jābūt apstrādātam ar pretkorozijas pārklājumu, kas izturīgs pret tehniskās sāls iedarbību.

Metāla rāmja konstrukcijai jānodrošina vagona pacelšanas un atpakaļ uzstādīšanas iespēju uz sliedēm, izmantojot kravas celšanas mehānismus, kas stiprinās pie tramvaju vagona vilkšanas dakšas. Elektroaprīkojuma skapjiem jābūt aprīkotiem ar slēdzenes mehānismu, blīvām durvīm, nodrošinot elektroaprīkojuma izolāciju no ūdens, putekļiem un netīrumiem.

Tramvaju vagona jumta konstrukcijai jābūt tādai, lai uz tās neuzkrātos ūdens.

Tramvaju vagona sienās un jumtā jāparedz ugunsizturīgu siltumizolācijas slāni.

Pakāpienu virsmai jābūt no korozijas izturīga materiāla un pārklātai ar neslīdošu un izturīgu segumu.

3.8.Ratiņi un piekare

Ratiņu galvenā funkcija nodrošināt tramvaju vagonu drošu un ekonomisku ekspluatāciju. Ratiņiem jābūt galvenajai un papildus piekarei. Ratiņiem jābūt izgatavotiem tā, lai tie būtu savstarpēji apmaināmi. Tas attiecas kā uz atsevišķiem mezgliem, tā arī uz ratiņiem kopumā. Visiem ratiņiem jābūt aprīkotiem ar vienādiem riteņiem. Riteņu gumijas piekare, galvenokārt, tiek izmantota trokšņu slāpēšanai un nedrīkst tikt uzskatīta par piekares sastāvdaļu.

3.9.Bremžu sistēma

Visiem tramvaja vagoniem jābūt aprīkotiem ar bremzēšanas sistēmām. Bremzēšanas sistēma sastāv no elektrodināmiskām bremzēm, stāvbremzēm un elektromagnētiskām sliežu bremzēm.

3.11.Elektromagnētiskās sliežu bremzes

Elektromagnētiskajām sliežu bremzēm jāieslēdzas, pārraidot komandu par avārijas bremzēšanu, kad tiek nospiesta attiecīga poga uz vadības paneļa vai poga tramvaju vagona salonā.

3.12.Strāvas uztvērējs

Strāvas uztvērējam jābūt pantogrāfa tipa ar elektromehānisko pievadu.

3.13.Smiltnīcas

Minimālais smiltnīcu skaits - 2 gab.

Kaisīšanas caurulēm jābūt izvietotām tā, lai tās neaizsērētu no ūdens šļakatām. Jāuzstāda automātiskā smilšu kaisīšanas iekārta. Jābūt iespējai aktivizēt smilšu kaisīšanu, izmantojot pretslīdes aizsardzības sistēmu. Smilts kaisīšanas caurulēm jābūt viegli noņemamām. To augstumam jābūt regulējamam. Smilšu caurulēm jāizmanto nodiluma izturīgs materiāls. Smiltnīcām jābūt aprīkotām ar 24 V DC pievadu. Smiltnīcu caurulēm jānodrošina smilts padevi uz sliedēm taisnos un sliežu līknes iecirkņos.

3.14.Elektroiekārta

Tramvaju vagona elektroiekārtām jāatbilst IEC (Starptautiskās Elektrotehniskās komisijas) standartu normu prasībām vai ,,ekvivalents’’.

Visām  tramvaju vagonu  iekārtām, t.sk. ratiņu iekārtām, jābūt  droši sazemētām uz tramvaju vagona konstrukcijām, kurām jābūt droši sazemētām uz sliedēm.

Augstsprieguma ķēdes iekārtām un vadiem jābūt ar attiecīgo izolāciju. Dažāda sprieguma barošanas ķēdes vadiem jābūt atsevišķi atdalītiem.

Elektriskajām ķēdēm jāparedz individuāla aizsardzība pret pārspriegumiem un īssavienojuma strāvām.

3.15.Diagnostikas sistēma

Tramvaju vagonu darba režīma fiksācijas un kontroles sistēmai jāīsteno ierakstu reālā laika režīmā un sekojošo parametru saglabāšanu:

- datums un laiks;

- kopējais tramvaju vagona nobraukums;

- kustības ātrums;

- tramvaju vagona vadīšanas sistēmas stāvoklis;

- spriegums kontakttīklā;

- strāva katra elektrodzinēju grupā;

- akumulatora baterijas spriegums;

- akumulatora baterijas strāva;

- nekavējoša skaņas signalizācija augstsprieguma pazušanas gadījumā.

3.16.Tramvaju vagona krēsli un rokturi

Tramvaju vagona salona krēsliem jābūt veidotiem no izturīga, mitrumu neuzsūcoša un antistatiska materiāla ar atzveltnes un sēdvietas  polsterējumu. Atzveltnes daļā jābūt iebūvētam rokturim, kas nodrošinātu stāvošo pasažieru atbalstīšanos. Tramvaju vagonu salonā sēdekļu grīdas metāla stiprinājumu konstrukcijām jābūt apstrādātām ar pretkorozijas pārklājumu.

3.17.Pasažieru salona durvis

Pasažieru salona durvju atvēršanās mehānisms sastāv no 24 V DC dzinēja un  ir uzstādīts viegli pieejamā vietā un pasargāts no mitruma. Pasažieru salona durvīm jābūt:

- aprīkotām ar aizslēgšanas sistēmu;

- nostiprinātām atvērtā stāvoklī;

- uzstādītām tā, lai kad piedziņas vāks ir atvērts apkalpošanai, durvis varētu tikt elektriski atvērtas un aizvērtas;

- aprīkotām ar sistēmu pret patvaļīgu aizvēršanu un atvēršanu.

Durvju atvēršanai, izmantojot avārijas ierīci, jābūt iespējamai tikai pēc tramvaju vagona pilnas apstāšanās.

3.18.Tramvaju vagonu ārējais krāsojums

Pirms tramvaju vagona izgatavošanas uzsākšanas tramvaja vagona krāsojums jāsaskaņo ar Pasūtītāju. Ārējais krāsojums ir atkarīgs no izmantotajiem materiāliem, taču to jāveic, izmantojot mūsdienīgas pieejamās tehnoloģijas. Izmantotajai krāsai jābūt izturīgai pret reklāmas materiālu pielīmēšanu un noņemšanu.

3.18.Tramvaju vagonu ārējais aprīkojums

Tramvaju vagons jāaprīko ar lukturiem, pagrieziena rādītājiem, gabarīta rādītajiem, bremzēšanas signāliem un aizmugurējās gaitas signāliem ar atstarotājiem.

3.19.Tramvaju vadītāja kabīne

Tramvaju vadītāja kabīnei, īpaši sēdeklim, jābūt uzstādītiem atbilstoši vispārpieņemtajām drošības prasībām un higiēnas prasībām, kā arī saskaņā ar citām vispārpieņemtajām ergonomikas prasībām. Vadītāja kabīnes sēdeklim jābūt projektētam tā, lai avārijas gadījumā vadītājs varētu ātri atstāt savu vietu. Vadītāja kabīnei jābūt atdalītai no pasažieru salona. Vadītāja kabīnes durvīm jābūt aprīkotām ar slēdzeni no ārpuses un iekšpuses.

Vadītāja kabīnes vējstiklam jābūt aprīkotam ar logu tīrīšanas ierīci, mazgāšanas sprauslām. Logu tīrīšanas ierīces nepārtrauktai darbībai jābūt vismaz divpakāpju un tīrīšanas biežuma intervālam jābūt regulējamam. Logu augšpusē jābūt izvietotam saules aizsargam (aizvelkams).

Vadītāja kabīnē jāuzstāda šādas ierīces:

- virsdrēbju pakaramais;

- papīra lapu piestiprināšanas ierīce;

- pretslīdes kurpe;

- pārmijas pārslēgs;

- viena atkritumu tvertne.

3.20. Sliežu aizsargpanelis

Priekšējā ass jāaprīko ar sliežu aizsargpaneli, kas novērš dažādu svešķermeņu nokļūšanu zem ratiņu riteņiem. Tam jābūt visa ratiņu platumā ar regulējamu augstumu.

3.21.Zvans/skaņas signāls

Tramvaju vagonam jābūt aprīkotam ar brīdinājuma skaņas signālu, kā arī ar atpakaļgaitas brīdinājuma skaņas signālu.

3.22.Reklāmas laukumi

Tramvaju vagonos jāparedz vietas reklāmas izvietošanai, izmērus, stiprinājuma veidus jāsaskaņo ar Pasūtītāju.

3.23.Uzraksti

Tramvaja vagona iekšpusē (redzamā vietā) jābūt piestiprinātām divām informatīvām plāksnēm, kas satur:

- ražotāja preču zīmi;

- Pasūtītāja sagatavoto informāciju ar atsauci par finansējuma avotu un citām projekta publicitātes prasībām, izmērus un izvietojumu jāsaskaņo ar Pasūtītāju.

3.24.  Triecieni un vibrācija

Tramvaju vagoniem jābūt projektētiem atbilstoši standartam LVS ISO 2631-1 ,,Mehāniskās vibrācijas un triecieni. Cilvēka ķermeņa vispārējās vibroeksponētības izvērtēšana. 1.daļa „Vispārīgās prasības” vai ,,ekvivalents’’, lai samazinātu triecienu un vibrācijas ietekmi uz pasažieriem, vadītāju un uzstādītajām iekārtām. Visām iekārtām un stiprinājumiem jābūt projektētiem un uzstādītiem tā, lai tie būtu izturīgi pret nenovēršamiem triecieniem/vibrācijām, kuru rezultātā varētu rasties tramvaju vagonu ekspluatācijas traucējumi.

### 4. Tehniskā dokumentācija

| Nr. p.k. | Nosaukums | Eksemplāru skaits |
| --- | --- | --- |
| 4.1. | Četrasu vagonu ekspluatācijas rokasgrāmata un tehniskais apraksts (tostarp ekoloģiskā braukšanā un videi saudzīgā tramvaja uzturēšanā) | 8 |
| 4.2. | Četrasu vagonu tehniskās apkalpošanas instrukcija | 8 |
| 4.3. | Četrasu vagonu elektriskās principiālās shēmas | 8 |
| 4.4. | Tehniskā dokumentācija priekš: - pagriezienu/turošo motoru ratiņiem, - riteņu pārim ar reduktoru, - bremžu sistēmai, - durvju mehānismu un durvju vāršņu elektromehāniskā pievada, - pantogrāfa, - virsbūves šarnīra savienojumiem, - mehānisko bremžu pievada. | 2 2 2 2 2 2 |
| 4.5. | Elektroshēmu elementu saraksts | 1 komplekts |
| 4.6. | Ekspluatācijas rokasgrāmatas: - automātiskajai informācijas sistēmai, - vilces dzinējam, - riteņu uzmalu iesmērēšanas ierīcei, - kabīnes kondicionierim, - videonovērošanas sistēmai. | 2 2 2 2 2 |
| 4.7 | Tehnisko aprakstu, elektroshēmas un tehnisko dokumentāciju priekš: - vilces (spēka) elektropievadam, - borta statiskam strāvas pārveidotājam, | 2 2 |
| 4.8. | Pases priekš: - vilces dzinējiem, - ratiņiem, - riteņu pāriem, - durvju pievadiem, - spēka vilces blokiem, - strāvas pārveidotājiem, - tramvaju vagoniem. | komplekts katram vagonam |

Tehniskā dokumentācija Pretendenta izvēlētā valodā un tulkojums latviešu valodā.

- Rezerves daļas un piederumi

Katram tramvaju vagonam jābūt aprīkotam ar rezerves daļu un piederumu komplektu, ko noteica un apstiprināja tramvaju vagonu izgatavotājrūpnīca.

- Apmācība tramvaju vagonu tehniskajā ekspluatācijā

Pretendentam Pasūtījuma ietvaros, bez papildus samaksas, pēc pirmā tramvaja vagona piegādes   jāveic AS „Daugavpils satiksme’’ darbinieku apmācība tramvaju vagonu tehniskajā ekspluatācijā (tostarp ekonomiskā braukšanā un videi saudzīgā tramvaja uzturēšanā)

Pasūtītāja apmācāmie darbinieki:

- 3 (trīs) tramvaju vadītāji;

- 2 (divi) atslēdznieki;

- 2 (divi) elektriķi;

- 4 (četri) inženieri.

Minimālais apmācību laiks:

- tramvaju vadīšana – 32 stundas;

- tramvaju vagonu tehniskās apkopes (ikdienas tehniskā apkope, tehniskā apkope) – 32 stundas.

Pretendents ir atbildīgs par apmācību programmas sastādīšanu, materiālu sagatavošanu un izdali Pasūtītāja darbiniekiem. Apmācību programmas jāiesniedz Pasūtītājam vismaz četras nedēļas pirms apmācības uzsākšanas saskaņošanai.

Sagatavoja:

AS ,,Daugavpils satiksme’’

V. Guļšins

M. Podjavo

Pielikums Nr.2

atklāta konkursa nolikumam

ar identifikācijas Nr. DPD 2017/107

Līguma projekts

Uzņēmuma līgums

Iepirkuma procedūrai DPD 2017/107

Daugavpilī                                                            201__.gada ______.____________________

AS „Daugavpils satiksme”, reģ.Nr.41503002269, juridiskā adrese 18.Novembra ielā 183, Daugavpilī, turpmāk saukta "PASŪTĪTĀJS", , kuri rīkojas pamatojoties uz Statūtiem,  no vienas puses un

______________________, reģ.Nr.___________, juridiskā adrese _____________, turpmāk saukta "PIEGĀDĀTĀJS", ______________________personā, kurš darbojas uz __________ pamata, no otras puses, abi kopā vai katrs atsevišķi, turpmāk saukti  "PUSES", pamatojoties uz AS ,,Daugavpils satiksme’’ iepirkuma komisijas 20__.gada ______ lēmumu (20__.gada _____ protokols Nr.__)  atklāta konkursā ,,__________________________” identifikācijas Nr. DPD 2017/107,  _____ daļai, noslēdza šādu līgumu, turpmāk – Līgums:

1.LĪGUMA PRIEKŠMETS

  - Pasūtītājs uzdod un Piegādātājs par samaksu apņemas Līgumā noteiktajā kārtībā, termiņos un pienācīgā kvalitātē, ievērojot LR un ES normatīvo aktu prasības,  izgatavot un piegādāt Pasūtītājam jauno ___ (_____________) tramvaju vagonus, saskaņā ar atklāta konkursa ,,Tramvaju vagonu iegāde videi draudzīgas sabiedriskā transporta infrastruktūras attīstības Daugavpils pilsētā ietvaros’’, identifikācijas Nr. DPD 2017/107, (turpmāk – ,,atklāts konkurss’’) nolikuma prasībām un Piegādātāja atklātajā konkursā iesniegtajam piedāvājumam – tehnisko piedāvājumu (tehnisko specifikāciju un tramvaju vagonu piegādes grafiku), finanšu piedāvājumu (Līguma pielikums Nr.1) un šī Līguma noteikumiem.

  - Izgatavojot un piegādājot tramvaju vagonus, Piegādātājs ievēro Līguma pielikumā iekļautos noteikumus, kas ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.

- LĪGUMCENA UN MAKSĀJUMI

2.1. Līgumcena sastāda   ___________ EUR  bez PVN,   ______EUR  PVN 21 %, kopā ar PVN 21% sastāda ____________ EUR.

2.2. Norēķini starp Pusēm par Pasūtījuma izpildi notiek šādā kārtībā:

2.2.1. Priekšapmaksa nav paredzēta;

2.2.2.Maksājumi tiks veikti pēc katra piegādāta un uzstādīta tramvaju vagona, ievērojot tramvaju vagonu piegādes grafiku, pēc pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas 20 (divdesmit) darba dienu laikā;

2.2.3. No katra maksājuma tiks ieturēti 5% (pieci procenti) no maksājuma summas. Ieturējums tiks apmaksāts 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc visu tramvaju vagonu piegādes un bankas garantijas oriģināla uz garantijas termiņu iesniegšanas.

2.3. Pasūtītājs  veic maksājumus Piegādātājam bezskaidras naudas norēķinu veidā. Par maksājuma izdarīšanas dienu tiek uzskatīta pārskaitījuma veikšanas diena.

2.4.  Gadījumā, ja saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem mainās PVN likme, tad attiecīgi tiek mainīta arī līgumcena.

2.5.  Iespējamais sadārdzinājums līguma realizācijas laikā netiks papildus apmaksāts.

- TRAMVAJU VAGONU PIEGADES TERMIŅI

  - Tramvaju vagonus jāpiegādā saskaņā ar tramvaju vagonu piegādes grafiku.

4.PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

4.1. Piegādātājs par saviem līdzekļiem organizē un nodrošina tramvaju vagonu izgatavošanu, piegādi un uzstādīšanu, kā arī citu tehniskajā specifikācijā noteikto pienākumu izpildi atbilstoši līguma tramvaju vagonu piegādes grafikā noteiktajam termiņam un secībai.

4.1.1.Piegāde notiek saskaņā ar starptautiskajiem noteikumiem „Incoterms 2010”, tas ir Piegādātājs ir atbildīgs par tramvaju vagonu piegādi Jātnieku ielā 90, Daugavpilī. Piegādātajam jāuzņemas visi riski un izdevumi, tajā skaitā nodevas un nodokļi tramvaju vagonu piegādei līdz Līguma noteiktajai  vietai.

4.2. Piegādātāja pienākums ir ne vēlāk kā desmitajā darba dienā pēc šī Līguma abpusējas parakstīšanas, saskaņā ar šī līguma nosacījumiem iesniegt Pasūtītajam bankas, kas ir tiesīga veikt kredītiestādes darbību, līguma saistību izpildes garantijas vai apdrošināšanas sabiedrības polises oriģinālu 5% (pieci procenti) 10% (desmit procenti) apmērā no Līgumcenas bez PVN 21%, kas darbojas līdz Līgumsaistību izpildes beigām, kas nodrošina visu zaudējumu atlīdzību, kuri var rasties Pasūtītājam Piegādātāja darbības vai bezdarbības, vai to seku rezultātā. Par minētā dokumenta pieņemšanu – nodošanu tiek sastādīts akts, kas kopā ar minētajiem dokumentiem pievienojams līgumam kā neatņemama sastāvdaļa.

4.3. Piegādātāja pienākums ir pēc  Līguma saistību izpildes ne vēlāk kā  10 (desmit) darba dienas pēc pēdējā pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas iesniegt Pasūtītājam bankas garantijas laika garantijas vai apdrošināšanas sabiedrības garantijas laika polises oriģinālu par summu 5% (pieci procenti)  apmērā no Līgumcenas bez PVN 21% uz garantijas termiņu 2 (divi) gadi, par garantijas laikā atklāto defektu novēršanu.

4.4. Piegādātājs par saviem finanšu līdzekļiem 10 (desmit) darba dienu laikā pēc līguma abpusējas parakstīšanas Pasūtītājam iesniedz rīkojuma kopiju,  kur nozīmētas atbildīgas personas par līguma izpildi, norādot to kontaktus un atbildības sfēru.

4.5. Piegādātājs nodrošina visas nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu tramvaju vagonu transportēšanai līdz līguma izpildes vietai.

4.6. Piegādātājam jāievēro drošības, darba aizsardzības un ugunsdrošības prasības līguma priekšmeta piegādes vietā.

4.8. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Piegādātājs nodrošina Pasūtītāja pārstāvim brīvu piekļuvi agregātu un iekārtu pārbaudes vietā un dalību pārbaudes procesā.

4.9. Lai nodrošinātu Pasūtītāja pārstāvja iespējamo klātbūtni iekārtu un agregātu pārbaudes procesā, Piegādātājam jānosūta paziņojumu vēstulē vai jāinformē, nosūtot elektronisko  e-pastu ar informāciju par testu un pārbaužu veikšanas dienu, termiņiem Pasūtītājam ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) dienas pirms testu un pārbaudes veikšanas dienas.

4.10. Piegādātājam pēc pirmā tramvaja vagona piegādes jānodrošina par saviem finanšu līdzekļiem Pasūtītāja darbinieku apmācību atbilstoši Nolikuma tehniskajā specifikācijā noteiktajam apjomam un pienācīgā kvalitātē, piesaistot kvalificētus apmācības speciālistus.

4.11. Piegādātājs pēc katra tramvaja vagona piegādes iesniedz Pasūtītājam atbilstošo tehnisko dokumentāciju. Tehniskā specifikācija 3.4. punktu, kā arī dokumentāciju, kas apliecina atbilstību Pasūtītāja izvirzītajām prasībām un šādiem standartiem, to ekvivalentiem:

4.11.1. attiecībā uz triecienu un vibrācijas ietekmi standarts LVS ISO 2631-1:2003 „Mehāniskās vibrācijas un triecieni. Cilvēka ķermeņa vispārējās vibroeksponētības izvērtēšana. 1.daļa: Vispārīgās prasības” - ražotāja  izsniegta atbilstības deklarācija, pārbaužu, testēšanas pārskati, protokoli vai atbilstības apliecinājums nacionālajam standartam vai ekvivalentam, ko izsniegusi sertificēta iestāde;

4.11.2. attiecībā uz trokšņu līmeņa ievērošanu un ierobežošanu – ražotāja izsniegta atbilstības deklarācija,  pārbaužu, testēšanas pārskati, protokoli vai atbilstības sertifikāts nacionālajam standartam vai to ekvivalentam;

4.11.3. attiecībā uz pasažieru salonā izmantotajiem materiāliem t.sk. tramvaju vagona konstrukcijas siltumizolācijas slānis - standarts LVS EN 13501-1 + A1:2010 A - ražotāja  izsniegta atbilstības deklarācija, pārbaužu, testēšanas pārskati, protokoli vai atbilstības apliecinājums nacionālajam standartam vai ekvivalentam, ko izsniegusi sertificēta iestāde;

4.11.4. attiecībā uz vagona virsbūvi – ražotāja izsniegts apliecinājums, ka tramvaja vagona virsbūve, tās konstrukcija ir droša, metāla elementi ir apstrādāti ar antikorozijas pārklājumu,  izgatavota ievērojot drošas, ilgnoturīgas ekspluatācijas principus- ražotāja izsniegts atbilstības apliecinājums, testēšanas pārskati, pārbaužu protokoli vai atbilstības apliecinājums nacionālajam standartam vai ekvivalentam, ko izsniegusi sertificēta iestāde;

4.11.5. attiecībā uz tramvaja vagona elektroiekārtām – ražotāja izsniegts apliecinājums elektroiekārtu atbilstībai Starptautiskās Elektrotehniskās komisijas standartu, normu prasībām vai atbilstības apliecinājumu nacionālajam standartam, tā ekvivalentam, ko izsniegusi sertificēta iestāde;

4.11.6.attiecībā uz bremžu sistēmas atbilstību tehniskās specifikācija noteiktajām prasībām - ražotāja  izsniegta atbilstības deklarācija, testu, pārbaužu protokols(i) vai atbilstības apliecinājums nacionālajam standartam vai ekvivalentam, ko izsniegusi sertificēta iestāde. Piegādātāja izsniegta atbilstības deklarācija, testu, pārbaužu protokols (i) vai atbilstības apliecinājums nacionālajam standartam vai to ekvivalentam iesniedzami oriģinālā veidā, pievienojot tulkojumu latviešu valodā saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

4.12. Piegādātājs sedz visus izdevumus, kas saistās:

4.12.1. ar Piegādātāja personāla uzturēšanos līguma izpildes vietā;

4.12.2. ar 4.11. punktā minētās dokumentācijas sagatavošanu un iesniegšanu.

4.13. Lai Latvijas Republikas iestādes pieņemtu ārvalstu iestāžu izsniegtos publiskos dokumentus, tiem ir jābūt legalizētiem vai arī apstiprinātiem ar apliecinājumu "Apostille" ārvalsts kompetentajā iestādē, ja nav noteikta savādāka dokumentu īstuma apstiprināšanas kārtība starp Latviju un attiecīgo valsti.

4.14. Piegādātājs atbild par Līguma izpildē paredzēto materiālu, iekārtu atbilstību tehniskajā specifikācijā norādītajiem parametriem.

4.15.  Pēc līguma parakstīšanas  Piegādātājs iesniedz Pasūtītājam ikmēneša ziņojumu par tramvaju vagonu ražošanas gaitu. Ikmēneša ziņojumu jāiesniedz līdz nākamā mēneša 5.datumam.

4.16. Apakšuzņēmēju maiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu saskaņo ar Pasūtītāju. Piedāvātajam apakšuzņēmējam jāatbilst atklātā konkursa nolikuma prasībām. Piegādātājs  atbild par apakšuzņēmēju veiktā darba atbilstību šī līguma prasībām.

Iepirkuma līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņas un jauna personāla un apakšuzņēmēju piesaistes kārtība ir šāda:

Būvuzņēmējs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar pasūtītāju veikt piedāvājumā norādītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt papildu apakšuzņēmējus iepirkuma līguma izpildē. Pasūtītājs var prasīt personāla un apakšuzņēmēja viedokli par nomaiņas iemesliem. Būvuzņēmējam ir pienākums saskaņot ar pasūtītāju papildu personāla iesaistīšanu iepirkuma līguma izpildē.

Piedāvājumā norādītā personāla nomaiņa pieļaujama tikai iepirkuma līgumā norādītajā kārtībā un gadījumos. Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā personāla nomaiņai iepirkuma līgumā norādītajos gadījumos un gadījumos, kad piedāvātais personāls neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos personālam izvirzītajām prasībām vai tam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas un pieredzes kā personālam, kas tika vērtēts, nosakot saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu.

Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā apakšuzņēmēja nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem: 1) piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos apakšuzņēmējiem izvirzītajām prasībām; 2) tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas, uz kādu iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām, vai tas atbilst Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmajā daļā minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem; 3) piedāvātais apakšuzņēmējs, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības, atbilst Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmajā daļā minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem; 4) apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu izdarīti tādi grozījumi pretendenta piedāvājumā, kuri, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.

Pasūtītājs nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās tiktu veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem. Pārbaudot jaunā apakšuzņēmēja atbilstību, pasūtītājs piemēro Publisko iepirkumu likuma 42.panta noteikumus. Publisko iepirkumu likuma 42.panta trešajā daļā minētos termiņus skaita no dienas, kad lūgums par apakšuzņēmēja nomaiņu iesniegts pasūtītājam.

Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Būvuzņēmēja personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu iepirkuma līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 62.panta noteikumiem.

4.17.  Pasūtītājs apņemas izsniegt Pasūtītāja rīcībā esošu dokumentāciju, informāciju, kas nepieciešama Piegādātājam līgumsaistību izpildei.

4.18.  Pasūtītājs apņemas savlaicīgi veikt Līgumā noteiktos maksājumus.

4.19. Atmuitošanas nepieciešamības gadījumā Pasūtītājs var sniegt tehnisko palīdzību, sastādot par to atsevišķu līgumu, savukārt, visus izdevumus, nodokļus un nodevas, kas saistītas ar atmuitošanas procesu,  atlīdzina Piegādātājs.

5.  TRAMVAJU VAGONU NODOŠANA UN PIEŅEMŠANA

5.1. Tramvaju vagoni tiek piegādāti saskaņā ar tramvaju vagonu piegādes grafiku, ievērojot tehniskās specifikācijas prasības un šī līguma noteikumus, uz piegādes adresi: AS „Daugavpils satiksme”, depo Jātnieku ielā 90, Daugavpilī, Latvijā, LV – 5410.

5.2. Par paredzamo tramvaju vagonu piegādi (datums, laiks)  Piegādātājs rakstiski informē Pasūtītāju vismaz 10 (desmit) kalendārās dienas iepriekš.

5.3. Katra tramvaja vagona piegāde tiek uzskatīta no brīža, kad Piegādātājs ir izpildījis visus šī līguma punktus no 5.3.1. p. līdz 5.3.6.p. (ieskaitot), t.i.:

5.3.1.ir nogādājis tramvaju vagonu 5.1. punktā norādītajā adresē;

5.3.2.uzstādījis tramvaju vagonu uz sliedēm;

5.3.3.kopā ar Pasūtītāja atbildīgo pārstāvi ir veicis pārbaudes braucienu 250 km garumā un pārbaudījis ierīču darbību, ko apliecina sastādītais un abpusēji parakstīts protokols;

5.3.4.ja pārbaudes brauciena laikā konstatēti kādi defekti vai trūkumi, Pasūtītājs ar Piegādātāju sastāda protokolu, kurā norāda konstatētos defektus, trūkumus un to novēršanas termiņus;

5.3.5.iesniedzis tramvaja vagona dokumentāciju saskaņā ar šī līguma 4.11. punktu;

5.3.6. ir parakstīts Pieņemšanas – nodošanas akts starp Pasūtītāju un Piegādātāju par tramvaja vagona piegādi.

6.GARANTIJAS

6.1. Tramvaju vagonu  garantijas termiņš ir 2 (divi) ___________ gadi, un tās sākas no brīža, kad Piegādātājs un Pasūtītājs ir parakstījis pieņemšanas - nodošanas   aktu par tramvaja vagonu piegādi.

6.2. Gadījumā, ja garantijas laikā tiek konstatēti defekti un trūkumi, tiek sastādīts attiecīgs akts, kurā atspoguļo atklātos defektus un trūkumus, pieaicinot šī akta sastādīšanai Pasūtītāja un Piegādātāja  pārstāvjus vai neatkarīgus ekspertus. Ja atklātie defekti un trūkumi nav radušies Pasūtītāja un/vai nepārvaramas varas dēļ, Puses uzskata sastādīto aktu par neapstrīdamu pierādījumu, pamatojoties uz kuru Piegādātājs par saviem līdzekļiem novērš atklātos defektus un trūkumus ar Pasūtītāju saskaņotajā  laikā, bet ne ilgāk kā 2 (divu) nedēļu laikā,  un pēc atklāto defektu un trūkumu novēršanas sastāda pieņemšanas – nodošanas aktu.

6.3. Ekspertīzes izdevumus sedz Puse, kura saskaņā ar ekspertīzes slēdzienu ir vainojama. Ja ekspertīze nekonstatē pārkāpumus, ekspertīzes izdevumus sedz Puse, kura ekspertīzi ierosināja.

6.4. Garantijas laikā Piegādātājs apņemas ierasties 48 stundu laikā no brīža, kad Pasūtītājs informēja Piegādātāju (pa faksu vai e-pastu), lai novērstu trūkumus, bojājumus, defektus utml.

6.5. Garantijas termiņš un bankas garantija uz garantijas laiku vai apdrošināšanas sabiedrības polise uz garantijas laiku tiek pagarināti par laiku,  kurā tramvaju vagons nav ekspluatēts sakarā ar konstatēto defektu vai trūkumu novēršanu atbilstoši sastādītam aktam. Gadījumā, ja Piegādātājs atsakās pagarināt garantijas termiņu, tad apmaksā tramvaju vagonu dīkstāvi 0,50% (nulle komats piecdesmit procenti) dienā no Līguma kopējas Līgumcenas. Samaksu par dīkstāvi Piegādātājs apmaksā patstāvīgi saskaņā ar piestādīto rēķinu un norādītājā termiņā, ja apmaksas termiņš nav ievērots Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusīgi pieprasīt rēķina apmaksu no bankas garantijas summas, nosūtot pieprasījumu bankai. Saskaņā ar Civillikuma 1716.pantu līgumsods par saistību nepienācīgu izpildi vai neizpildīšanu īstā laikā (termiņā) var tikt noteikts pieaugošs, taču kopumā ne vairāk par 10% no pamatparāda vai galvenās saistības apmēra.

6.6. Pasūtītājs garantijas termiņa laikā var nodrošināt telpu tramvaju vagonu remontu vajadzībām. Piegādātājs, izmantojot Pasūtītāja telpas un tā rīcībā esošo aprīkojumu sedz faktiskos izdevumus, kas radušies Pasūtītājam saistībā ar tramvaju vagonu garantijas remontu, ko veic Piegādātājs.

7. LĪGUMSODI PAR LĪGUMSAISTĪBU NEIZPILDI

7.1. Ja Piegādātājs saskaņā ar šī līguma 4.2.punktu nav iesniedzis bankas līguma saistību izpildes garantijas vai apdrošināšanas sabiedrības polises oriģinālu 5% (piecu procentu) apmērā no Līguma summas, tad, Pasūtītājs aprēķina no Līguma summas līgumsodu 0,5% (nulle komats piecu procentu) apmērā par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līgumcenas. Piegādātāja pienākums 10 (desmit) darba dienu laikā no Pasūtītāja pieprasījuma saņemšanas samaksāt aprēķinātā līgumsoda summu.

7.2. Ja Piegādātājs neievēro tramvaju vagonu piegādes grafiku, Pasūtītājam ir tiesības aprēķināt līgumsodu 0,5% (nulle komats piecu procentu) no neapmaksātās summas par katru kavējuma dienu un ieturēt no kārtējā maksājuma, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no neapmaksātās summas.  Līgumsods tiek atmaksāts Piegādātājam, ja Piegādātājs pabeidz tramvaju vagonu piegādi  paredzētajā termiņā.

7.3. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no līgumsaistību izpildes.

7.4.Ja Pasūtītājs nokavē līgumā 2.2.punktā noteikto maksāšanas termiņu, tad Piegādātājam ir tiesības ieturēt līgumsodu 0,5% (nulle komats piecu procentu) apmērā no kārtējā maksājuma par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no neizpildītās saistības apmēra.

7.5.Ja Piegādātājs nokavē šī līguma 6.2.punktā noteikto atklāto defektu un trūkumu novēršanas termiņus, tad Pasūtītājam ir tiesības aprēķināt līgumsodu 0,5% (nulle komats piecu procentu) apmērā no tramvaju vagonu, kuriem ir atklāti defekti, vērtības par katru nokavēto dienu un ieturēt to no kārtējā maksājuma, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no kārtējā maksājuma. Samaksu par līgumsodu Piegādātājs apmaksā patstāvīgi saskaņā ar piestādīto rēķinu un norādītājā termiņā, ja apmaksas termiņš nav ievērots Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusīgi pieprasīt rēķina apmaksu no bankas garantijas summas, nosūtot pieprasījumu bankai no bankas (apdrošināšanas sabiedrības) garantijas summas, nosūtot pieprasījumu bankai (apdrošināšanas sabiedrībai).

7.6. Pasūtītājs ir tiesīgs līgumsodu dzēst no šī Līguma 2.2.3.punktā minētā ieturējuma.

8.PUŠU ATBILDĪBA

8.1. Puses ir savstarpēji atbildīgas par neuzmanības vai ļaunprātības rezultātā otrai Pusei nodarītajiem zaudējumiem, tajā skaitā par savu darbinieku vai pilnvaroto personu neuzmanības vai ļaunprātības rezultātā otrai Pusei nodarītajiem zaudējumiem. Negūtā peļņa Pusēm nav jāatlīdzina.

8.2. Piegādātājs uzņemas pilnu atbildību par mantiskajiem zaudējumiem, kas var rasties Pasūtītājam vai trešajām personām, Piegādātājam, veicot šajā Līgumā paredzētos darbības, un apņemas patstāvīgi atrisināt visas pretenzijas un prasības, kādas šajā sakarā izvirza trešās personas vai Pasūtītājs.

8.3. Piegādātājs ir atbildīgs pret Pasūtītāju un trešajām personām par visiem zaudējumiem, kuri radušies Piegādātāja nodarbināto apakšuzņēmēju saistību izpildes ietvaros.

8.4. Puses ir savstarpēji atbildīgas par sniegto ziņu patiesumu un pilnību.

8.5. Piegādātājs ir atbildīgs un sedz visus zaudējumus Pasūtītājam gadījumā, ja ar kompetentas institūcijas lēmumu tiek apturēta tramvaju vagonu izgatavošana un piegāde, sakarā ar Piegādātāja pieļautajiem šī Līguma noteikumu pārkāpumiem.

9.NEPĀRVARAMA VARA

9.1. Puses nav atbildīgas par līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja šāda neizpilde vai nepienācīga izpilde radusies nepārvaramas varas rezultātā. Par nepārvaramu varu Puses uzskata ugunsgrēkus, dabas katastrofas, militāru agresiju, streiku, un citus nepārvaramas varas izpausmes veidus, kas traucē izpildīt šo Līgumu, un kas nav izveidojusies kā Līdzēju darbības vai bezdarbības tiešas vai netiešas sekas, kurus Puses nav paredzējuši un nav varējuši paredzēt, noslēdzot šo Līgumu.

9.2. Ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi, Pusēm ir pienākums nekavējoties mutiski informēt Līguma  beigu rekvizītos norādīto otra atbildīgo darbinieku, kā arī ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā pēc minēto iemeslu konstatēšanas iesniegt rakstveida paziņojumu otrai Pusei. Paziņojumā jāraksturo apstākļi, kā arī to ietekmes vērtējums attiecībā uz savu pienākumu izpildi saskaņā ar šo Līgumu un izpildes termiņu. Paziņojumā jānorāda termiņš, kad būs iespējams turpināt šajā Līgumā paredzēto pienākumu izpildi.

9.3. Puses var vienpusēji izbeigt šo Līgumu, ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk par 2 (diviem) mēnešiem. Šajā gadījumā neviena no Pusēm nav tiesīga prasīt tādējādi, radušos zaudējumu atlīdzību. Ja līgums tiek izbeigts nepārvaramas varas apstākļu dēļ, Pasūtītājs veic norēķinus par faktiski izpildīto apjomu.

9.4. Nepārvaramas varas apstākļiem beidzoties, Pusei, kura pirmā konstatēja minēto apstākļu izbeigšanos, ir pienākums nekavējoties iesniegt rakstisku paziņojumu otrai Pusei par minēto apstākļu beigšanos.

10.LĪGUMA GROZĪŠANA UN IZBEIGŠANA

10.1. Piegādātajam ir tiesības izbeigt Līgumu šādos gadījumos:

10.1.1. Pasūtītājs kavē Līgumā noteiktos maksājumus par tramvaju vagonu piegādi;

10.1.2. ir pasludināts Pasūtītāja maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par bankrotu, vai tiek konstatēts, ka līdz Līguma izpildes beigu termiņam Pasūtītājs būs likvidēts.

10.2. Pasūtītājam ir tiesības izbeigt Līgumu šādos gadījumos:

##### 10.2.1.veiktās pārbaudes rāda, ka tramvaju vagonu izgatavošana un piegāde tiek veikta, neievērojot tehniskās specifikācijas prasības;

10.2.2. Piegādātājs ir aizkavējis tramvaju vagonu piegādi atbilstoši tramvaju vagonu piegādes grafikam vairāk par 15 (piecpadsmit) dienām;

10.2.3. ir pasludināts Piegādātāja maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par bankrotu, vai tiek konstatēts, ka līdz Līguma izpildes beigu termiņam Piegādātājs būs likvidēts;

10.2.4. ja Piegādātājs pārkāpj kādu no šī Līguma noteikumiem, un šāds pārkāpums pēc Pasūtītāja viedokļa, var būtiski ietekmēt Piegādātāja spējas pildīt savas saistības saskaņā ar šo Līgumu;

10.2.5. ja pēc Pasūtītāja pieprasījuma, neatkarīga  ekspertīze, kuras sastāvu rakstveidā apstiprinājušas abas Puses, ir konstatējusi, ka Piegādātājs tramvaju vagonu izgatavošanu veic nekvalitatīvi vai neatbilstoši tehniskajai specifikācijai, vai Latvijas Republikas un/vai Eiropas Savienības  normatīvajiem aktiem un/vai standartiem;

10.2.6. tiek veiktas piespiedu darbības no trešo personu puses, kā rezultātā tiek apķīlāta (aprakstīta) Piegādātāja manta, uzlikts liegums rīcībai ar banku kontiem, uzlikts liegums kustamām mantām un nekustamajam īpašumam valsts publiskajos reģistros;

10.2.7. ja Piegādātājs nav iesniedzis Pasūtītājam  bankas līguma saistību izpildes garantijas oriģinālu atbilstoši šī līguma 4.2.p.

10.3. Piegādātajam ir pienākums pārtraukt tramvaju vagonu izgatavošanu un piegādi ar Pasūtītāja paziņojuma par Līguma izbeigšanu saņemšanas brīdi. Līguma izbeigšanas gadījumā, veicot galīgo norēķinu, Pasūtītājs samaksā Piegādātājam par līdz paziņojuma saņemšanas dienai piegādātājiem tramvaju vagoniem.

10.4. Visi šī Līguma grozījumi, labojumi un papildinājumi, ja tie maina nemaina līguma raksturu, ir nebūtiski, nepārsniedz 10 procentus no sākotnējās līgumcenas ir noformējami rakstveidā vienošanās veidā, kuras uzskatāmas par šī Līguma neatņemamām sastāvdaļām, un iegūst spēku ar brīdi, kad tos parakstījušas abas Puses.

10.5. Līguma izpildes laikā, iestājoties no Piegādātāja neatkarīgiem apstākļiem, kas kavē Līgumā noteikto saistību izpildi, vai padara neiespējamu līguma izpildi noteiktajos termiņos, Piegādātājam ir tiesības lūgt pagarināt izpildes termiņu, bet ne vairāk kā uz vienu mēnesi. Pieprasījums termiņa pagarinājumam iesniedzams rakstiskā veidā.

11. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

11.1. Visas domstarpības, kas ir saistītas ar šī Līguma izpildi, Puses risina pārrunu ceļā, bet, ja vienošanos nav iespējams panākt 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā, tad tiesā, Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.

11.2. Ja kāds no Līguma punktiem neparedzētu apstākļu dēļ tiek atzīts par spēkā neesošu vai likumam neatbilstošu, tas neietekmē citu Līgumā pielīgto saistību izpildi, kuras netiek skartas sakarā ar šīm izmaiņām.

11.3. Nevienai no Pusēm nav tiesību nodot šajā Līgumā noteiktās saistības trešajai personai bez otras Puses rakstiskas piekrišanas.

11.4. Šī Līguma noteikumi ir saistoši Pusēm un pilnā apmērā pāriet uz Pušu tiesību un saistību pārņēmējiem.

11.5. Tās Līguma attiecības, kuras nav atrunātas šī Līguma tekstā, tiek regulētas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

11.6. Par Līguma izpildei būtisko rekvizītu maiņu, kā arī par izmaiņām īpašnieku vai amatpersonu ar paraksta tiesībām sastāvā, Puses informē viena otru 10 (desmit) kalendāro dienu laikā. Ja kāda no Pusēm neinformē otru Pusi par savu rekvizītu maiņu šajā Līgumā noteiktajā termiņā, tas uzņemas atbildību par visiem zaudējumiem, kas šajā sakarā varētu rasties otrai Pusei.

11.7. Pušu pārstāvji:

Pasūtītāja pārstāvis: Miroslavs Podjavo, mob.tālr. ___________ ;

Piegādātāja pārstāvji: _________

11.8. Šis līgums sastādīts uz  ___ (______) lapām, divos eksemplāros, latviešu valodā ar vienādu juridisku spēku, pa vienam katrai Pusei.

12.PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

PASŪTĪTĀJS                                                             PIEGĀDĀTĀJS

AS ,,Daugavpils satiksme ’’

18.Novembra iela 183, Daugavpils,

LV-5417

Reģ.Nr.41503002269

Banka: Valsts kase

SWIT kods: TRELLV22

N/k: LV36TREL9827104001000

e-pasta adrese: info@dsatiksme.lv

tālrunis 65433632, fakss 65434203

Pielikums Nr.3

atklāta konkursa nolikumam

ar identifikācijas Nr. DPD 2017/107

Pretendenta finanšu piedāvājums

Iepirkuma procedūras DPD 2017/107

Pretendents: 								__________

(Pretendenta nosaukums, reģ.Nr., juridiskā adrese)

Konkursa nosaukums un identifikācijas numurs:

,,____________________”, identifikācijas  Nr.DPD 2017/107.

Kam:  iepirkuma komisijai

1. Pārskatot augšminētos atklātā konkursa dokumentus un Līguma projekta noteikumus, mēs, apakšā parakstījušies, piedāvājam veikt jauno tramvaju vagonu piegādi un citas saistības atbilstoši tehniskajai specifikācijai un līguma prasībām, projektā „__________________ ietvaros” saskaņā ar tramvaju vagonu piegādes grafiku par piedāvājuma cenu:

| Nr. p.k. | Nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Summa par vienību EUR bez PVN | Cena EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jauno četrasu tramvaju vagonu piegāde, uzstādīšana uz sliedēm un citas saistības atbilstoši tehniskajai specifikācijai un līguma prasību izpildīšana | gab. | 8 |  |  |
| Kopējā līgumcena EUR bez PVN |  |

2.Ja mūsu piedāvājums tiks pieņemts, mēs apņemamies, atklātā konkursa Nolikumā ietverto atklātā konkursa priekšmetu piegādāt piedāvājumā noteiktajā laikā, saskaņā ar tramvaju vagonu piegādes grafiku.

3.Šis piedāvājums ir spēkā līdz 2018.gada 1.februārim un tas mums būs saistošs un var tikt apstiprināts jebkurā brīdī līdz noteiktā perioda beigām.

| (vieta) |  | (datums) |
| --- | --- | --- |

| Pretendents: |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | (amats, paraksts, v.uzvārds) |  |
| z.v. |  |  |

Pielikums Nr.4

atklāta konkursa nolikumam

ar identifikācijas Nr. DPD 2017/107

Pretendenta kontaktinformācija

“Tramvaju vagonu iegāde KF projekta ‘’Videi draudzīga sabiedriskā transporta attīstība Daugavpils pilsētā’’ Nr. 4.5.1.1/16/I/003 ietvaros”

iepirkuma identifikācijas nr.DPD 2017/107

Pretendents:

| nosaukums: |  |  |
| --- | --- | --- |
| reģ. nr. |  |  |
| juridiskā adrese: |  |  |
| telefona/faksa numurs: e-pasts: |  |  |
| Vai pretendents ir MVU (mazais un vidējais uzņēmums). Papildus informācija: https://www.iub.gov.lv/lv/node/98 “Skaidrojums par mazajiem un vidējiem uzņēmumiem” | (Jāieraksta “Ir” vai “Nav”) |  |
| Bankas rekvizīti: |  |  |
| nosaukums: |  |  |
| kods: |  |  |
| konts: |  |  |
| Persona, kura, gadījumā, ja pretendentam tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, ir tiesīga parakstīt iepirkuma līgumu | (amats / vārds / uzvārds) |  |

201__.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(paraksttiesīgas personas vai tās pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

Pielikums Nr.5

atklāta konkursa nolikumam

ar identifikācijas Nr. DPD 2017/107

Četrasu tramvaju vagonu, kuri ir ekvivalenti atklātā konkursa priekšmetam atbilstoši atklātā konkursa priekšmetam, piegādes saraksts

| Gads | Modelis | Piegādāto vagonu skaits | Piegādes vieta | Pasūtītāja reģistrācijas numurs, adrese, kontaktpersona, kontaktpersonas tālrunis | Piegādes uzsākšanas un pabeigšanas gads, mēnesis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013 2014 |  |  |  |  |  |
| 2014 2015 |  |  |  |  |  |
| 2015 2016 |  |  |  |  |  |
| 2016 2017 |  |  |  |  |  |

Pielikums Nr.6

atklāta konkursa nolikumam

ar identifikācijas Nr. DPD 2017/107

TRAMVAJU VAGONU PIEGĀDES GRAFIKS (MĒNEŠOS)

- Pretendents uzrāda kopējo nepieciešamo laiku tramvaju vagonu izgatavošanai un piegādei, norādot izgatavošanas un piegādes termiņus katram tramvaju vagonam.

- Termiņi tramvaju vagonu izgatavošanai un piegādei jānorāda mēnešos, sākot ar darbu uzsākšanu un nodošanu Pasūtītājam.

- Darbu izpildes grafiks jāsagatavo, ievērojot atklātā konkursa Nolikumā noteiktos termiņus.

| (vieta) |  | (datums) |
| --- | --- | --- |

| Pretendents: |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | (amats, paraksts, v.uzvārds) |  |
| z.v. |  |  |

# Footnotes

Informāciju par to, kā ieinteresētais piegādātājs var reģistrēties par Nolikuma saņēmēju sk. https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=883