Daugavpils pilsētas domes iepirkumu komisija

**“Būvdarbi projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas izglītības iestādes ēkā Marijas ielā 1E, Daugavpilī” ietvaros”**

identifikācijas numurs DPD 2018/66

**Grozījumi Nr.4**

Precizējot iepriekš publicētos būvdarbu apjomus, iepirkumu komisija nolēma:

1. Aktualizēt būvdarbu apjomus atbilstoši pielikumam;
2. Aizstāt Konkursa nolikuma 7.3.punktā tekstu “provizoriski 3 (trīs) mēnešu laikā” ar tekstu “provizoriski 75 (septiņdesmit piecu) kalendāro dienu laikā”;
3. Pagarināt piedāvājumu iesniegšanas termiņu līdz **2018.gada 29.augustam, plkst.11.00**.

Pielikumā: aktualizēti būvdarbu apjomi.

*Iepirkumu* *komisija*