APSTIPRINĀTS:

AS ,,Daugavpils satiksme”

Iepirkuma komisijas sēdē

2016.gada 22.novembrī

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs

________________V.Šops

ATKLĀTĀ KONKURSA

Jaunas tramvaju līnijas būvniecība posmā no 18.novembra – Veselības iela – Stropu ciems, Daugavpilī

NOLIKUMS

IDENTIFIKĀCIJAS NUMURS ASDS/2016/85/KF

Daugavpils, 2016

SATURA RĀDĪTĀJS

1.	VispārĪGĀ informācija	3

2.	Informācija par iepirkuma priekšmetu	7

3.	Kvalifikācijas Prasības pRETENDENTIEM	8

4.	Iesniedzamie dokumenti	11

5.	Piedāvājuma izvēles kritēriji, vērtēšanas kritēriji un vērtēšanas kārtība	15

6.	IEPIRKUMA LĪGUMS	20

7.	KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI	20

8.	PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI	21

9.	Pielikumi	21

# VispārĪGĀ informācija

  - Iepirkuma identifikācijas numurs ir ASDS/2016/85/KF

  - Iepirkuma priekšmets: ,,Jaunas tramvaju līnijas būvniecība posmā no 18.novembra – Veselības iela – Stropu ciems, Daugavpilī.” Iepirkuma procedūra ir atklāts konkurss (turpmāk tekstā –Konkurss), kas tiek veikts saskaņā ar 2010.gada 25.augusta Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumu (turpmāk tekstā – Likums), kā arī ņemot vērā Nolikumā noteikto kārtību.

# Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās.

    - Pretendentam piedāvājums jāiesniedz par pilnu iepirkuma priekšmeta apjomu.

  - Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs (turpmāk tekstā – Pasūtītājs):

| Pasūtītāja nosaukums | AS ,,Daugavpils satiksme’’ |  |
| --- | --- | --- |
| Adrese | 18.Novembra iela 183, Daugavpils, LV-5417 |  |
| Reģ. Nr | 41503002269 |  |
| Kontaktpersona | Galvenais enerģētiķis Valērijs Šops |  |
| Tālruņa numurs | 65433632 |  |
| Faksa numurs | 65434203 |  |
| e-pasta adrese | info@dsatiksme.lv |  |
| Darba laiks | pirmdiena, otrdiena, trešdiena, ceturtdiena | 8:00 – 12:00, 12:45 – 17:00 |
|  | piektdiena | 8:00 – 12:00, 12:45 – 15:45 |

  - Iepirkuma līguma izpilde tiek finansēta no Eiropas Savienības fondu un Pasūtītāja līdzekļiem.

  - Atklātā konkursa ,,Jaunas tramvaju līnijas būvniecība posmā no 18.novembra – Veselības iela – Stropu ciems, Daugavpilī” nolikums (turpmāk – Nolikums) ar visiem pielikumiem ir brīvi pieejams Pasūtītāja mājas lapā internetā www.satiksme.daugavpils.lv, kā arī Daugavpils pilsētas domes mājas lapā www.daugavpils.lv. Ar nolikumu papīra formātā piegādātāji var iepazīties, ierodoties 18.Novembra ielā 183, Daugavpilī, AS ,,Daugavpils satiksme’’, 2.stāvā 1.kab., pirmdienās, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās - no plkst. 08:00 līdz 12:00 un no plkst. 12:45 līdz 17:00, un piektdienās –no  plkst.08:00 līdz 12:00  un no plkst. 12:45 līdz plkst. 15:45.

  - Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisko pieeju Iepirkuma procedūras dokumentiem, tai skaitā vienlaikus ar papildus informācijas nosūtīšanu Ieinteresētajiem piegādātājam, kas uzdevis jautājumus, ievieto šo informāciju mājas lapā, internetā, kurā ir pieejami iepirkuma procedūras dokumenti, norādot arī uzdoto jautājumu. Iepirkuma procedūras dokumenti tiek publicēti Pasūtītāja mājas lapā internetā www.satiksme.daugavpils.lv un Daugavpils pilsētas domes mājas lapā www.daugavpils.lv. Piegādātāja pienākums ir pastāvīgi sekot mājas lapā publicētajai informācijai un ņemt vērā to, sagatavojot  savu piedāvājumu.

  - Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība

    - Ieinteresētie piegādātāji piedāvājumus var iesniegt ,,Daugavpils satiksme”, 18.Novembra ielā 183, Daugavpilī,  2.stāva 1.kab, darbadienās no plkst.09:00 līdz 17:00, ne vēlāk kā līdz 2017.gada 16.janvārim plkst.10:00, iesniedzot personīgi vai piegādājot ar kurjerpastu. Piedāvājumi, kas iesniegti pēc minētā termiņa, neatvērti un nereģistrēti tiks atdoti atpakaļ iesniedzējiem. Piedāvājumi tiks atvērti tūlīt pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām atklātā sanāksmē AS ,,Daugavpils satiksme”, 18.Novembra ielā 183, Daugavpilī,  2.stāva konferenču zālē.

    - Piedāvājumu atvēršanā var piedalīties visas ieinteresētās personas.

    - Piedāvājumus atver to iesniegšanas secībā, nosaucot pretendentu, piedāvājuma iesniegšanas laiku, piedāvāto cenu un citas ziņas, kas raksturo piedāvājumu.

  - Piedāvājuma derīguma termiņš

    - Pretendentu iesniegtie piedāvājumi ir derīgi un saistoši pretendentiem līdz iepirkuma līguma noslēgšanai - vismaz 120 (viens simts divdesmit)  kalendārās dienas, skaitot no Nolikuma 1.7.1.punktā noteiktās piedāvājumu atvēršanas dienas.

    - Ja objektīvu iemeslu dēļ iepirkuma līgumu nevar noslēgt noteiktajā termiņā, Pasūtītājs rakstiski var pieprasīt piedāvājuma derīguma termiņa pagarināšanu.

  - Piedāvājuma nodrošinājums

    - Iesniedzot piedāvājumu atklātam konkursam, pretendentam ir jāiesniedz piedāvājuma nodrošinājums EUR 100 000 (viens simts tūkstoši euro) apmērā - bankas garantijas vai apdrošināšanas sabiedrības apdrošināšanas polises oriģināls. Apdrošināšanas sabiedrības izdotajam apdrošināšanas polises oriģinālam jāpievieno dokuments, kas apliecina, ka uz Piedāvājuma iesniegšanas brīdi pilnā apmērā ir veikta apmaksa par šo apdrošināšanas polisi.

    - Ja Pretendents ir piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība, tad piedāvājuma nodrošinājumam jābūt noformētam tā, ka tas attiecas uz visiem Pretendenta dalībniekiem (Pretendenta nosaukumam piedāvājuma nodrošinājuma dokumentā jābūt tādam pašam kā Pretendenta nosaukumam piedāvājumā).

    - Piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā līdz īsākajam no šādiem termiņiem:

      - līdz iepirkuma dokumentos minētajam piedāvājuma derīguma termiņam, kas noteikts, sākot no piedāvājumu atvēršanas dienas, vai jebkuram piedāvājuma derīguma termiņa pagarinājumam, kuru Pasūtītājam rakstveidā paziņojis Pretendents;

      - ja Pasūtītājs atzīst kādu Pretendentu par uzvarējušu iepirkumā, līdz dienai, kad izraudzītais Pretendents iesniedz līguma nodrošinājumu. Līguma nodrošinājums ir Pasūtītāja un Izraudzīta Pretendenta noslēgtajā līgumā paredzētais saistību pastiprinājums;

      - līdz līguma noslēgšanai.

    - Nepieciešamības gadījumā Pasūtītājs var pieprasīt, lai Pretendenti pagarina piedāvājuma spēkā esamības termiņu. Pieprasījums un Pretendentu atbildes noformējamas rakstiski. Pretendentam, kurš piekrīt šai prasībai, nav atļauts izmainīt savu piedāvājumu. Kopējais pieprasītais piedāvājuma spēka esamības termiņš nevar pārsniegt sešus mēnešus, skaitot no piedāvājumu atvēršanas dienas.

    - Nodrošinājuma devējs izmaksā Pasūtītājam piedāvājuma nodrošinājuma summu, ja:

      - Pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums;

      - Izraudzītais Pretendents noteiktajā termiņā nav iesniedzis Pasūtītājam iepirkuma procedūras dokumentos un iepirkuma līgumā paredzēto līguma nodrošinājumu;

      - Izraudzītais Pretendents neparaksta iepirkuma līgumu Pasūtītāja noteiktajā termiņā.

Nodrošinājuma devējs apņemas apmaksāt Pasūtītājam piedāvājuma nodrošinājumu pēc Pasūtītāja pirmā pieprasījuma, ja Pasūtītājs savā pieprasījumā paziņos, ka pieprasītā summa pienākas sakarā ar vienu vai visiem iepriekš minētajiem gadījumiem, aprakstot notikušo gadījumu vai gadījumus.

    - Pretendentam, kurš iesniedzis piedāvājumu, un klāt nav pievienojis piedāvājuma nodrošinājumu, tiks atzīts par iepirkuma prasībām neatbilstošu un netiks izskatīts.

    - Pretendentiem, kas nav atzīti par iepirkuma Uzvarētāju, tiek atgriezts piedāvājuma nodrošinājums pēc līguma noslēgšanas ar iepirkuma Uzvarētāju.

  - Piedāvājuma noformēšanas, iesniegšanas un finanšu piedāvājuma formas prasības

    - Piedāvājumā jāiekļauj dokumenti šādā secībā:

      - titullapa ar nosaukumu „Pieteikums dalībai atklātā konkursā ,,_____ ‘’,  identifikācijas Nr. “___”, kā arī Pretendenta nosaukums un juridiskā adrese (Pielikums Nr.1),

      - satura rādītājs ar lapu numerāciju,

      - piedāvājuma nodrošinājuma kopija  atbilstoši šī nolikuma prasībām (piedāvājuma nodrošinājuma oriģinālu neiesietu vienā eksemplārā pievieno piedāvājumam kopējā iesaiņojumā),

      - Pretendentu atlases dokumenti atbilstoši nolikuma 4.1.punktam;

      - Pretendentu finansiālās spējas apliecinošie dokumenti atbilstoši nolikuma 4.2.punktam;

      - Pretendentu tehniskās un profesionālās spējas apliecinošie dokumenti atbilstoši nolikuma 4.3.punktam;

      - aizpildīts un parakstīts tehniskais piedāvājums atbilstoši nolikuma  4.4.punktam;

      - aizpildīts un parakstīts finanšu piedāvājums atbilstoši nolikuma 4.5.punktam.

    - Visa Nolikumā noteiktā informācija Pretendentam jāiesniedz rakstiski un atbilstoši Nolikumam pievienotajiem pielikumiem.

    - Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā, datorrakstā, tam jābūt skaidri salasāmam, bez labojumiem un dzēsumiem. Pretendenta piedāvājuma nodrošinājumu, atlases dokumentus, tehnisko  un finanšu piedāvājumu  var iesniegt arī citā valodā, ja tiem ir pievienots tulkojums latviešu valodā saskaņā ar 2000.gada 22.augusta MK noteikumu Nr.291 „Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā” prasībām. Par dokumentu tulkojuma atbilstību oriģinālam atbild Pretendents.

    - Piedāvājumā drīkst iesniegt dokumentu oriģinālus vai to atvasinājumus. Piedāvājumā vai pēc iepirkuma komisijas pieprasījuma drīkst iesniegt tikai tādus dokumentu oriģinālus, kuriem ir juridisks spēks. Lai dokuments iegūtu juridisku spēku, tam jābūt izdotam un noformētam atbilstoši Dokumentu juridiskā spēka likumam, bet ārvalstī izsniegtam publiskam dokumentam jābūt noformētam vai legalizētam atbilstoši Dokumentu legalizācijas likuma prasībām.

    - Piedāvājums jāiesniedz ar cauršūtām un sanumurētām lapām, ar papīra uzlīmi, kas nostiprina auklu. Uz papīra uzlīmes izvieto apliecinājuma tekstu ,,Sanumurētas un cauršūtās [caurauklotas] x (xx) lapas’’, kur zīmes ,,x’’ vietā norāda ar cipariem, bet zīmes ,,xx’’ vietā – ar vārdiem rakstītu atbilstošu lapu skaitu. Minēto apliecinājuma tekstu ar parakstu apliecina tā persona, kura sanumurēja un cauršuva (cauraukloja) dokumenta atsavinājuma lapas (parakstā iekļauj attiecīgās personas personisko parakstu, tā atšifrējumu un ziņas, kas ļauj nepārprotami identificēt šo personu), kā arī norāda datumu, kad izdarīts apliecinājums.

# Pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājums un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, bet tikai tādā gadījumā, ja piedāvājums ir sagatavots atbilstoši nolikuma 1.10.5.punkta prasībām.

    - Piedāvājums jāparaksta personai, kura likumiski pārstāv Pretendentu, vai ir pilnvarota pārstāvēt Pretendentu šajā iepirkuma procedūrā.

    - Pretendentam jāiesniedz 1 (viens) piedāvājuma oriģināls un 1 (viena) kopija, katrs savā iesējumā. Uz oriģināla iesējuma pirmās lapas augšējā labajā stūrī ar lielajiem burtiem jābūt norādei "ORIĢINĀLS", uz kopijas iesējuma pirmās lapas augšējā labajā stūrī ar lielajiem burtiem jābūt norādei "KOPIJA". Apliecinājuma uzrakstā norāda ar lielajiem burtiem rakstītus atbilstošus vārdus "KOPIJA PAREIZA", dokumenta atvasinājuma apliecinātājas personas pilnu amata nosaukumu (ievērot arī pilnu organizācijas nosaukumu), personisko parakstu un tā atšifrējumu, apliecinājuma vietas nosaukumu, apliecinājuma datumu.

    - Iesējumam jābūt iepakotam vienā pakā ar norādi:  AS ,,Daugavpils satiksme” , 18.Novembra ielā 183, Daugavpilī, LV-5417, piedāvājums atklātam konkursam ,,________’’,  identifikācijas Nr. _____, neatvērt līdz 2017.gada 16.janvārim, plkst. 10:00, Pretendenta nosaukums, adrese, tālrunis.

    - Piedāvājuma grozījumi vai paziņojums par piedāvājuma atsaukšanu jāiesaiņo, jānoformē un jāiesniedz tāpat kā piedāvājums, attiecīgi norādot „Piedāvājuma grozījumi” vai „Piedāvājuma atsaukums’’

    - Tie piedāvājumi, kas atklātam konkursam tiks iesniegti pēc noteiktā termiņa, netiks pieņemti vai bez atvēršanas un reģistrēšanas tiks nodoti vai nosūtīti atpakaļ iesniedzējam.

  - Cita informācija

    - Ja ieinteresētā piegādātāja jautājums vai informācijas pieprasījums Pasūtītājam uz elektroniskā pasta adresi tiek nosūtīts ar drošu elektronisko parakstu, oriģināla dokumenta nosūtīšana pa pastu nav nepieciešama.

    - Informācijas apmaiņa starp Pasūtītāju un ieinteresētiem piegādātājiem notiek pa e-pastu, faksu un pastu.

    - Ja ieinteresētais piegādātājs laikus ir pieprasījis papildu informāciju par atklātu konkursu, Pasūtītājs to sniedz iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 6 (sešas) kalendārās dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

    - Pretendents sedz visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu.

    - Pasūtītājs vienlaikus ar papildus informācijas nosūtīšanu piegādātājam, kurš uzdevis jautājumu, ievieto šo informāciju mājas lapās www.satiksme.daugavpils.lv un www.daugavpils.lv, kurās ir pieejami iepirkuma procedūras dokumenti, norādot arī uzdoto jautājumu.

    - Komisija nodrošinās ieinteresētajiem piegādātājiem būvobjekta apskati 2016.gada 19.decembrī plkst. 13:00 kā arī pēc ieinteresēto piegādātāju pieprasījuma tiks paziņots par papildus apskates datumiem. Būvobjekta apskates kontaktpersona ir Nolikumā 1.3.punktā minētais Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis. Būvobjekta apskates tikšanās vieta 18.Novembra ielā 183, Daugavpilī, sēžu zālē.

    - Pēc būvobjekta apskates Komisija nekavējoties rīko ieinteresēto pretendentu sanāksmi, ja to pieprasa vismaz viens ieinteresētais pretendents.

    - Pēc ieinteresēto pretendentu sanāksmes Komisija sagatavo sanāksmes protokolu, iekļaujot tajā visus uzdotos jautājumus un atbildes uz tiem. Protokolā nenorāda ieinteresēto pretendentu pārstāvjus, kas piedalījušies sanāksmē. Protokolu 3 (trīs) darba dienu laikā pēc sanāksmes publicē Nolikuma 1.6.punktā norādītajā interneta vietnē.

    - Ar būvobjekta apmeklējumu saistītās pretendentu izmaksas sedz paši ieinteresētie pretendenti.

# Informācija par iepirkuma priekšmetu

  - Iepirkuma priekšmeta apraksts

    - Iepirkums tiek īstenots ES fondu līdzfinansētā projekta „Kohēzijas fonda” ietvaros. Iepirkuma priekšmets ir ,,Jaunas tramvaju līnijas būvniecība posmā no 18.novembra – Veselības iela – Stropu ciems, Daugavpilī”, saskaņā ar tehnisko projektu ,,Jaunas tramvaju līnijas būvniecība posmā no 18.novembra – Veselības iela – Stropu ciems, Daugavpilī” (turpmāk tekstā – Būvdarbi) saskaņā ar Tehniskās specifikācijas dokumentiem: Nolikuma Pielikumu Nr.7.

    - Piegādātājs var iesniegt vienu piedāvājuma variantu. Ja tiks iesniegti vairāki piedāvājuma varianti, tie visi tiks atzīti par nederīgiem.

  - Iepirkuma līguma izpildes vieta un laiks

    - Iepirkuma līguma izpildes vieta ir Daugavpils pilsēta.

    - Iepirkuma līguma kopējais izpildes laiks – 20 (divdesmit) mēneši no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas. Līguma izpildes termiņā nav iekļauts tehnoloģiskais pārtraukums, kura sākuma un beigu termiņu atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Puses nosaka vienojoties.

  - Cita informācija par iepirkuma priekšmetu

    - Norēķini ar Izpildītāju par veiktajiem Būvdarbiem tiek veikti pamatojoties uz ikmēneša Būvdarbu izpildes aktiem, ko apstiprinājis Izpildītājs, kā arī no Pasūtītāja puses būvuzraugs un Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis. Līguma summas daļa tiks pārskaitīta Izpildītājam 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc attiecīgā Būvdarbu izpildes akta akceptēšanas un rēķina iesniegšanas Pasūtītājam.

    - Pasūtītājs nepiemēros avansa maksājumus Izpildītājam iepirkuma līguma ietvaros.

    - No katra Būvdarbu izpildes akta Pasūtītājs ieturēs 5% (piecu procentu) garantijas nodrošinājumu, kuru samaksās Izpildītājam 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Defektu garantijas nodrošinājuma saņemšanas no Izpildītāja saskaņā ar iepirkuma līguma nosacījumiem (skat. Nolikuma Pielikumu Nr.5).

    - Būvdarbu izpildes (līguma) nodrošinājums jāiesniedz Pasūtītājam 14 (četrpadsmit)  darba dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas.

    - Pretendentam pēc iepirkuma līguma parakstīšanas un pirms Būvdarbu sākšanas datuma būs jāveic būvobjekta būvniecības un montāžas darbu visu risku apdrošināšana piedāvājuma līgumcenas apmērā, kā arī vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana 10 % (desmit procentu) apmērā no piedāvājuma līgumcenas (skat. Nolikuma Pielikumu Nr.5).

    - Ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā pēc Paziņojuma par Darbu uzsākšanu  Izpildītājs par saviem līdzekļiem un ar saviem spēkiem izgatavo un objektā uzstāda vismaz 1 (vienu) lielformāta informatīvo stendu. Informatīvā stenda uzstādīšanas vieta jāsaskaņo ar Pasūtītāju. Visu būvniecības laiku Izpildītājam objektā jānodrošina informatīvais stends. Izpildītājam jānodrošina Eiropas Savienības fondu publicitātes vadlīnijas “Eiropas Savienības fondu 2014 – 2020.gada plānošanas perioda publicitātes vadlīnijas Eiropas Savienības fondu finansējuma saņēmējiem” (kuras atrodamas adresē: http://www.esfondi.lv/upload/00-vadlinijas/vadlinijas_2015/ES_fondu_publicitates_vadlinijas_2014-2020_13.07.2015.pdf). Informatīvā stenda  makets un materiāls pirms izgatavošanas jāsaskaņo ar Pasūtītāju.

# Kvalifikācijas Prasības pRETENDENTIEM

  - Nosacījumi pretendenta dalībai konkursā

    - Piedāvājumu drīkst iesniegt pretendents – fiziska vai juridiska persona, vai arī šādu personu apvienība, attiecīgi aizpildot Nolikuma Pielikumu Nr.2. Lai nodrošinātu atbilstību Nolikuma kvalifikācijas prasībām, pretendents drīkst balstīties uz citu uzņēmēju iespējām, ievērojot Likuma 15.panta trešās daļas noteikumus (kas nosaka, ka Piegādātājs ir tiesīgs balstīties uz citu piegādātāju iespējām, ja tas nepieciešams konkrētā līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā piegādātājs, kas piedalās iepirkumā, pierāda sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot attiecīgo piegādātāju apliecinājumu vai vienošanos par sadarbību konkrētā līguma izpildē. Šajā gadījumā pretendents Nolikuma Pielikumā Nr.2 norāda visus personu apvienības dalībniekus un/vai apakšuzņēmējus uz kuru iespējām Pretendents balstās. Ja Pasūtītājs pieņems lēmumu noslēgt iepirkuma līgumu ar personu apvienību, tad pirms iepirkuma līguma noslēgšanas personu apvienībai 10 (desmit) dienu laikā būs jānoslēdz sabiedrības līgums un jāiesniedz Pasūtītājam. Sabiedrības līgumā jābūt noteiktam vismaz iesaistīto pušu pienākumiem, atbildībai, pilnvarām, līguma darbības laikam, kas ir vismaz līdz Būvdarbu līgumā noteikto saistību izpildei, līgumā nedrīkst noteikt neko tādu, lai līgums nebūtu spēkā. Sabiedrības līguma vietā pretendents var izveidot pilnsabiedrību, iesniedzot Pasūtītājam pilnsabiedrības reģistrācijas apliecības kopiju.

    - Pretendents ir reģistrēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām.

    - Pretendents vai persona, kurai ir pretendenta pārstāvības tiesības vai lēmuma pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz šo pretendentu, iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā no piedāvājuma iesniegšanas dienas ar tādu tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, nav atzīta par vainīgu koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā.

    - Pretendents iepriekšējo 18 (astoņpadsmit) mēnešu laikā no piedāvājuma iesniegšanas dienas ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, nav atzīts par vainīgu darba tiesību būtiskā pārkāpumā, kas izpaužas kā vienas personas nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja tā konstatēta atkārtoti gada laikā, vai divu vai vairāku personu vienlaicīga nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas.

    - Pretendents iepriekšējo 12 (divpadsmit) mēnešu laikā no piedāvājuma iesniegšanas dienas ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, nav atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda.

    - Pretendentam nav pasludināts maksātnespējas process, nav apturēta vai pārtraukta pretendenta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par pretendenta bankrotu un netiek konstatēts, ka līdz paredzamajam līguma izpildes beigu termiņam pretendents nebūs likvidēts.

    - Pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijā), nav nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 150 euro.

    - Pretendents ir sniedzis patiesu pieprasīto informāciju tā kvalifikācijas novērtēšanai.

    - Nolikuma 3.1.1.līdz 3.1.8.punktu nosacījumi attiecas uz visām pretendenta norādītajām personām, uz kuru iespējām pretendents balstās(personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem vai personu apvienības dalībniekiem, apakšuzņēmējiem) lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst nolikumā noteiktajām prasībām.

    - Ārvalstī reģistrētajam pretendentam un ārvalstī reģistrētai personai, uz kuras spējām pretendents balstās, nolikuma 3.1.1. līdz 3.1.8.punktos norādīto prasību izpildei jāiesniedz attiecīgo ārvalsts kompetento iestāžu izziņas, pie kam izziņām jābūt izsniegtām ne agrāk kā 3 (trīs) mēnešus pirms piedāvājuma iesniegšanas.

  - Prasības attiecībā uz pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli

    - Pretendenta katra gada finanšu neto apgrozījums būvdarbos iepriekšējos 3 (trīs) gados ir vismaz piedāvātās līgumcenas apmērā. Ja pretendenta saimnieciskā darbība ir mazāka par 3 (trim) gadiem, šajā Nolikuma punktā minētā prasība attiecas uz katra gada neto apgrozījumu būvdarbos iepriekšējos 2 (divos) gados vai pēdējā gada laikā.

    - Pretendentam jābūt pietiekamiem finanšu resursiem Būvdarbu uzsākšanai un veikšanai. Pretendentam ir jāiesniedz kredītiestādes izziņa par brīvo naudas līdzekļu pieejamību vai kredītlīniju (pieejamie naudas līdzekļi un/vai kredītlīnija ne mazāka par EUR 500 000).”;

    - Pretendentam ir stabili finanšu un saimnieciskās darbības rādītāji, kurus, piemērojot vispārpieņemtos finanšu analīzes paņēmienus, kā arī pamatojoties uz pēdējā auditētā un apstiprinātā gada pārskata rezultātiem, raksturo:

      - likviditātes koeficients: apgrozāmie līdzekļi/īstermiņa saistības ≥1;

      - pozitīvs pašu kapitāls.

Ja Pretendents ir piegādātāju apvienība, tad katra piegādātāju apvienības dalībnieka finanšu un saimnieciskās darbības rādītājiem jāatbilst 3.2.3.punktā minētajām prasībām.

  - Prasības attiecībā uz pretendenta tehniskajām un profesionālām spējām

    - Pretendents, personālsabiedrības biedrs, personu apvienības dalībnieks (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai personu apvienība) vai apakšuzņēmējs (ja Pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmēju), kas veiks darbus, kuru veikšanai nepieciešama reģistrācija Būvkomersantu reģistrā, ir reģistrēts Būvkomersantu reģistrā vai attiecīgā profesionālā reģistrā ārvalstīs, vai Pretendentam ir kompetentas institūcijas izsniegta licence, sertifikāts vai cits līdzvērtīgs dokuments, ja attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti paredz profesionālo reģistrāciju, licences, sertifikāta vai citus līdzvērtīgu dokumentu izsniegšanu.

    - Pretendents iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā realizējis un normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā nodevis ekspluatācijā vismaz divus tramvaja sliežu ceļu vai dzelzceļa sliežu infrastruktūras būvobjektus, kur:

      - katra objekta būvdarbu vērtība ir vismaz pretendenta piedāvātās kopējās līguma cenas bez PVN vērtībā, vai kopējā divu objektu būvdarbu vērtība ir vismaz divas reizes lielāka par pretendenta piedāvāto kopējo līgumcenu bez PVN vērtībā;

      - izbūvēto, rekonstruēto vai renovēto sliežu ceļu kopgarums ir ne mazāks par 2 km;

      - Būvdarbi ir pilnībā pabeigti un objekti nodoti ekspluatācijā.

    - Pretendents iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā ir izpildījis tramvaja kontakttīkla izbūves, pārbūves (rekonstrukcijas) vai atjaunošanas (renovācijas) būvdarbus vismaz vienā objektā kur:

      - izbūvēto, rekonstruēto vai renovēto kontakttīkla kopgarums sastāda ir ne mazāks par 2 km;

      - Būvdarbi ir pilnībā pabeigti un objekti nodoti ekspluatācijā;

      - kontakttīkla izbūves būvdarbu kopējām izmaksas bez PVN ir vismaz  500 000 EUR apmērā bez PVN.

    - Pretendents iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā ir veicis inženierkomunikāciju izbūves darbu realizācijā pilsētvides apstākļos. Pretendents ir veicis ūdensvada un kanalizācijas tīklu  izbūves, pārbūves (rekonstrukcijas) vai atjaunošanas (renovācijas) būvdarbus vismaz vienā objektā, kur:

      - Objekta ārēja ūdensvada, arēja sadzīves kanalizācijas un/vai lietus ūdens kanalizācijas  izbūves būvdarbu kopējās izmaksas bez PVN ir vismaz  500 000  EUR apmērā,

      - Būvdarbi ir pilnībā pabeigti un objekts nodots ekspluatācijā;

    - Pretendentam ir pienākums  nodrošināt šādu  speciālistu piesaisti:

      - Galveno (atbildīgo) būvdarbu vadītāju, kurš būs atbildīgs par iepirkuma priekšmetā paredzēto būvdarbu vadīšanu. Atbildīgais būvdarbu vadītājs šī punkta izpratnē ir objekta būvatļaujā norādītā persona, kura ir iesniegusi būvvaldē saistību rakstu (attiecībā uz ārvalstīs veiktiem būvdarbiem personai jābūt norādītai būvniecības dokumentos, kā atbildīgajam būvdarbu vadītājam, atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām), un kura profesionālajai kvalifikācijai un pieredzei jāatbilst šādām prasībām:

        - iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā vadījis sliežu ceļu izbūves, pārbūves (rekonstrukcijas) vai atjaunošanas (renovācijas), būvdarbus, kā atbildīgais būvdarbu vadītājs, vismaz 2 (divos) objektos, kur:

          - vismaz 1 (viens) objekts ir tramvaja sliežu ceļu izbūve, vai pārbūve vai atjaunošana, ar kopējām būvdarbu izmaksām vismaz 2 500 000 EUR apmērā bez PVN;

          - izbūvēto, vai pārbūvēto vai atjaunoto sliežu ceļu garums ir ne mazāks par 2 km;

          - būvdarbiem ir jābūt pilnībā pabeigtiem un objekti ir nodotiem ekspluatācijā.

        - Atbildīgajam būvdarbu vadītājam jābūt būvprakses sertifikātam tramvaja sliežu ceļu būvdarbu vadīšanā vai dzelzceļa sliežu ceļu būvdarbu vadīšanā.

      - Transporta elektrotīklu būvdarbu vadītāju, kura profesionālajai kvalifikācijai un pieredzei jāatbilst šādām prasībām:

        - Iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā vadījis tramvaju kontakktīklu izbūves, pārbūves (rekonstrukcijas) vai atjaunošanas (renovācijas) būvdarbus vismaz vienā objektā kur:

          - Objektā izbūvēto, rekonstruēto vai renovēto kontakttīkla kopgarums ir ne mazāks par 2 km;

          - Būvdarbi ir pilnībā pabeigti un objekts nodots ekspluatācijā.

        - Būvdarbu vadītājam jābūt būvprakses sertifikātam transporta elektrotīklu un elektroiekārtu līdz  35 kV izbūves būvdarbu vadīšanā.

      - Ceļu būvdarbu vadītāju, kuram ir spēkā esošs būvprakses sertifikāts ceļu būvdarbu vadīšanā.

      - Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadītāju, kuram ir spēkā esošs būvprakses sertifikāts ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadīšanā.

      - Elektroietaišu būvdarbu vadītāju, kuram ir spēka esošs būvprakses sertifikāts elektroietaišu būvdarbu vadīšanā.

    - Ja pretendents piedāvājumā balstās uz ārvalstu speciālistiem, tad to kvalifikācijai jāatbilst izvirzītajām pieredzes prasībām, bet ārvalstu speciālistiem Piedāvājumā nav jāiesniedz Latvijā spēkā esošie būvprakses sertifikāti. Ārvalstu personāla kvalifikācijas atbilstība jāapliecina ar nepieciešamo zināšanu/izglītības apgūšanas dokumenta kopiju, kādu izsniedz speciālista reģistrācijas valsts. Papildus tam ir jāiesniedz attiecīgā ārvalstu speciālista parakstīts apliecinājums, ka tas atbilst izglītības un profesionālas kvalifikācijas prasībām attiecīgās profesionālās darbības veikšanai Latvijas Republikā un gadījumā, ja ar pretendentu tiks slēgts līgums, ārvalstu speciālists viena mēneša laikā pēc līguma ar Pretendentu noslēgšanas vai pēc pieprasījuma ilgākā laikā iegūs profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecību/sertifikātu.

    - Pretendents var piedāvāt vienu būvdarbu vadītāju divām vai vairākām būvdarbu jomām, ja tā kvalifikācija atbilst visām prasībām.

    - Pretendentam ir  izveidota,  ieviesta  un  sertificēta  kvalitātes  vadības  sistēma  atbilstoši  starptautiskā kvalitātes vadības standarta ISO 9001:2015 vai ekvivalenta standarta prasībām, vai līdzvērtīga kvalitātes vadības sistēma būvdarbu veikšanai.

    - Pretendentam ir izveidota un ieviesta vides pārvaldības  sistēma atbilstoši  ISO 14001:2015 vai ekvivalenta standarta prasībām, vai līdzvērtīga vides pārvaldības un aizsardzības sistēma būvdarbu veikšanai.

    - Pretendentam ir jābūt pieejamām nepieciešamajām iekārtām, tehnikai, lai veiktu iepirkumā noteiktos darbus.

# Iesniedzamie dokumenti

  - Pretendentu atlases dokumenti

    - Ārvalstī reģistrētai personai – uzņēmējdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdota reģistrācijas apliecības vai izziņas apliecināta kopija, ka pretendents ir reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā.

    - Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra vai līdzvērtīgas iestādes citā valstī izsniegta izziņa (oriģināls) par pretendenta paraksta tiesībām parakstīt iesniegto piedāvājumu un slēgt iepirkuma līgumu.

    - Rakstiska pilnvara (oriģināls) piedāvājumu parakstījušai personai uzņemties saistības pretendenta vārdā, ja piedāvājumu ir parakstījusi persona, kurai nav Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra vai līdzvērtīgas iestādes citā valstī izsniegta izziņa par pretendenta paraksta tiesībām.

    - Gadījumā, ja Pasūtītājs publiskajās datu bāzēs nevar iegūt zemāk norādīto informāciju par pretendentu, pretendents iesniedz šādas izziņas:

      - kompetentas institūcijas izziņu, kas apliecina, ka pretendentam un Likuma 42.panta pirmās daļas 7.punktā minētajai personai nav pasludināts maksātnespējas process un tie neatrodas likvidācijas stadijā;

      - izziņu, kuru izdevusi tāda pašvaldība Latvijā, kurā pretendentam vai  Likuma 42.panta pirmās daļas 7.punktā norādītajai personai pieder nekustamais īpašums, un kura apliecina, ka pretendentam un Likuma 42.panta pirmās daļas 7.punktā minētajai personai Latvijā nav nodokļu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;

      - izziņu, ka pretendentam un Likuma 42.panta pirmās daļas 7.punktā minētajai personai, ja tie ir reģistrēti ārvalstī vai ārvalstī ir to pastāvīgā dzīvesvieta, attiecīgajā ārvalstī nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;

      - izziņu, kuru izdevusi Valsts darba inspekcija un kura apliecina, ka pretendents un Likuma 42.panta pirmās daļas 7.punktā minētā persona Latvijā un ārvalstī nav sodīti par šā panta pirmās daļas 2.punktā minētajiem darba tiesību pārkāpumiem.

      - Ja ārvalstīs minētās izziņas netiek izdotas, tās aizstāj ar zvērestu vai, ja zvēresta došanu attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti neparedz, - ar paša Pretendenta apliecinājumu kompetentai izpildvaras vai tiesu varas iestādei, zvērinātam notāram vai kompetentai attiecīgās nozares organizācijai tā reģistrācijas (pastāvīgās dzīvesvietas) valstī.

    - Komisijai adresēts pretendenta rakstisks apliecinājums brīvā formā, ka uz pretendentu neattiecas Likuma 42.panta pirmās daļas noteikumi par pretendenta izslēgšanu no iepirkuma procedūras. Pretendenta apliecinājumā ir jābūt iekļautiem Likuma 42.panta pirmās daļas visiem pirmajiem sešiem punktiem. Apliecinājums ir jāiesniedz visiem personu apvienības dalībniekiem un personām, uz kuru iespējām tas balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Nolikumā izvirzītajām prasībām.

    - Ja pretendents vai personālsabiedrības biedrs, ja piegādātājs ir personālsabiedrība, atbilst 4.1.4.punktā minētajiem izslēgšanas nosacījumiem, pretendents to norāda savā piedāvājumā un, ja tiek atzīts par tādu, kam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, iesniedz skaidrojumu un pierādījumus par nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu vai noslēgto vienošanos par nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu, sadarbošanos ar izmeklēšanas iestādēm un veiktajiem tehniskajiem, organizatoriskajiem vai personālvadības pasākumiem, lai pierādīt savu uzticamību un novērst tādu pašu vai līdzīgu gadījumu iestāšanos nākotnē.

    - Pasūtītājs kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām pieņem Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu. Ja pretendents izvēlējies iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, lai apliecināt, ka tas atbilst paziņojumā par līgumu un pretendentu atlases prasībām, tas iesniedz šo dokumentu arī par katru personu, uz kuras spējām pretendents balstās, lai apliecināt, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām. Pretendentu apvienība iesniedz atsevišķu  Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu  par katru tās dalībnieku.

    - Eiropas vienotais iepirkuma procedūras dokuments atrodams interneta vietnē https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=lv.

  - Pretendentu finansiālās spējas apliecinošie dokumenti

# Pretendenta izziņa par to, ka katra gada finanšu neto apgrozījums būvdarbos iepriekšējos 3 (trīs) gados ir vismaz piedāvātās līgumcenas apmērā. Ja pretendenta saimnieciskā darbība ir mazāka par 3 (trim) gadiem, šajā Nolikuma punktā minētā prasība attiecas uz katra gada neto apgrozījumu būvdarbos iepriekšējos 2 (divos) gados vai pēdējā gada laikā.”

# Kredītiestādes apliecinājums par Pretendentam pieejamiem brīvajiem naudas līdzekļiem vai kredītlīniju (pieejamie naudas līdzekļi un/vai kredītlīnija ne mazāka par EUR 500 000).

    - Pretendenta (ja Pretendents ir piegādātāju apvienība, tad izziņa ir jāiesniedz par katra piegādātāju apvienības dalībnieka finanšu un saimnieciskās darbības rādītājiem) apliecināta izziņa par likviditāti un pašu kapitālu un 2015.gada bilances aktīva un pasīva lapu kopijas.

    - Pretendenta apliecināta izziņa, kas tas spēj uzsākt un izpildīt darbus bez avansa maksājuma.

    - Pretendenta apliecināta izziņa, ka Pretendents pēc iepirkuma līguma parakstīšanas un pirms Būvdarbu sākšanas datuma veiks būvobjekta būvniecības un montāžas darbu visu risku apdrošināšana piedāvājuma līgumcenas apmērā, kā arī vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana 10 % (desmit procentu) apmērā no piedāvājuma līgumcenas.

  - Pretendentu tehniskās un profesionālās spējas apliecinošie dokumenti

    - Pretendenta apstiprināts Pretendenta un apakšuzņēmēju (ja Pretendents Būvniecībai plāno piesaistīt apakšuzņēmējus un balstīties uz to tehniskajām un profesionālajām iespējām) pēdējos piecos gados veikto būvdarbu saraksts atbilstoši Veikto būvdarbu saraksta veidnei (Nolikuma Pielikums Nr.3), būves nodošanas akti un būvdarbu pasūtītāju atsauksmes par to, vai visi darbi ir veikti atbilstoši attiecīgajiem normatīviem un pienācīgi pabeigti un, kas apliecina 3.3.2. -3.3.4 punktos noteikto būvdarbu pieredzi. Ārvalstu uzņēmumi iesniedz dokumentus, atbilstoši valstī noteiktajai kārtībai.

    - Pretendenta galveno speciālistu (atbildīgā būvdarbu vadītāja, kontakttīkla būvdarbu vadītāja, ceļu būvdarbu vadītāja, ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadītāja, elektroietaišu būvdarbu vadītāja):

      - saraksts atbilstoši Speciālistu saraksta veidnei (Nolikuma Pielikums Nr.4)

      - darba pieredzes aprakstus (Nolikuma Pielikums Nr.4), Būvdarbu vadītāju pieredzi nolikuma 3.3.5.1. un 3.3.5.2. apakšpunktu prasību izpildi apliecina, iesniedzot būvdarbu vadītāja saistību rakstus vai līdzvērtīgus dokumentus, kuri pierāda, ka attiecīgā persona ir veikusi attiecīgos pienākumus.

      - Katra galvenā speciālista rakstisks apliecinājums par piekrišanu piedalīties iepirkuma līguma izpildē. Iepirkuma līguma izpildes laikā pretendents varēs nomainīt iesniegtajā piedāvājumā nominētus speciālistu/us vienīgi ar pasūtītāja rakstveida piekrišanu, pie kam nomainītajiem speciālistiem jāatbilst Nolikumā izvirzītajām kvalifikācijas prasībām. Attiecībā uz iepirkuma līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu pasūtītājs ievēro Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 61.panta regulējumu.

Ja pretendents piedāvājumā balstās uz ārvalstu speciālistu, tad tā kvalifikācijas atbilstība jāapliecina ar nepieciešamo zināšanu/izglītības apgūšanas dokumenta kopiju, kādu izsniedz speciālista reģistrācijas valsts. Papildus tam ir jāiesniedz attiecīgā ārvalstu speciālista parakstīts apliecinājums, ka tas atbilst izglītības un profesionālas kvalifikācijas prasībām attiecīgās profesionālās darbības veikšanai Latvijas Republikā un gadījumā, ja ar pretendentu tiks slēgts līgums, ārvalstu speciālists viena mēneša laikā, pēc līguma ar Pretendentu noslēgšanas vai pēc pieprasījuma ilgākā laikā, iegūs profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecību/sertifikātu.

    - Pretendenta personu apvienībā ietilpstošie dalībnieki Būvdarbu veikšanai un Būvdarbu veikšanai piesaistītie apakšuzņēmēji (Nolikuma Pielikums Nr.2).

    - Pretendenta apakšuzņēmēju parakstīts apliecinājums (oriģināls) par gatavību iesaistīties Būvdarbu veikšanā (Nolikuma Pielikums Nr.2). Apliecinājumu jāpievieno par tiem apakšuzņēmējiem, uz kuriem pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst nolikumā izvirzītajām prasībām.

    - Kvalitātes vadības sistēmas atbilstības ISO 9001:2015 vai ekvivalentai kvalitātes vadības sistēmai, kas atbilst Eiropas sertifikācijas standartiem visa veida būvdarbu veikšanā, sertifikāts, vai cits pierādījums kvalitātes vadības sistēmas ieviešanai būvdarbu veikšanā.

    - Vides vadības sistēmas atbilstības ISO 14001:2015 vai ekvivalentai vides vadības sistēmai, kas atbilst Eiropas sertifikācijas standartiem visa veida būvdarbu veikšanā, sertifikāts vai dokumenta kopija, kas apliecina pretendenta reģistrāciju EMAS, vai cits pierādījums vides vadības sistēmas ieviešanai būvdarbu veikšanā.

    - Pretendenta rakstisks apliecinājums, ka tas piekrīt Līguma (Nolikuma Pielikums Nr.5) nosacījumiem.

  - Tehniskais piedāvājums

    - Pretendenti sagatavo Tehnisko piedāvājumu saskaņā ar Tehniskās specifikācijas dokumentiem: Saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma vērtēšanas kritērijiem. Tehnisko piedāvājumu veido būvdarbu metodoloģija un izpildes organizācija.

    - Būvdarbu metodoloģija un izpildes organizācija ir jāsagatavo brīvā formā, vienlaicīgi ievērojot Tehniskajā projektā iekļautā darbu organizācijas projekta prasības (skatīt Nolikuma Pielikumu Nr.7). Būvdarbu metodoloģijā un izpildes organizācijā ir jāiekļauj šādas sadaļas: būvdarbu veikšanas kalendārais grafiks; sagatavošanas darbu un būvdarbu apraksts; būvmašīnu, tehnoloģiskā un montāžas aprīkojuma saraksts, galveno būvmašīnu darba grafiks; darba aizsardzības, drošības tehnikas, ražošanas higiēnas un ugunsdrošības pasākumu tehniskie risinājumi, darbaspēka kustības grafiks.

    - Ja darbu apjomos vai tehniskajā projektā ir norādīta konkrēta ražotāja produkcija, pretendents drīkst piedāvāt tās ekvivalentu. Ja pretendents piedāvā ekvivalentu produkciju, tad pretendents tāmēm pievieno informāciju par ekvivalenta ražotāju un marku un pievieno piedāvājumam dokumentus, kas sniedz pietiekamu informāciju par piedāvāto produktu. Informācijā obligāti ir jānorāda, kurām tāmes pozīcijām tiek piedāvāts katrs ekvivalents. Pretendents savā piedāvājumā ar dokumentiem, ko pasūtītājs atzīst par pieņemamiem (tajā skaitā ražotāja tehnisko dokumentāciju vai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā akreditētas institūcijas izsniegtu apliecinājumu par pārbaudes rezultātiem), pierāda, ka piedāvājums ir ekvivalents un apmierina pasūtītāja prasības, kas izteiktas tehniskajā specifikācijā. Ja informācija par ekvivalenta produkciju ir svešvalodā, tad Pretendents pievieno tulkojumu valsts valodā.

    - Tehniskajā piedāvājumā jāiekļauj pretendenta piedāvāto galveno materiālu un iekārtu tehnisko parametru raksturojums un jāpievieno ekspluatācijas īpašību atbilstības deklarācijas vai cita veida rakstiska informācija, kurā norādītas attiecīgajos normatīvi tehniskajos dokumentos noteikto rādītāju garantētās tehniskās un fizikālās īpašības. Par galvenajiem materiāliem un iekārtām uzskatāmi vismaz: granīta šķembas (visas TP norādītās frakcijas), ozolkoka gulšņi, sliedes, betona plātnes, pamatu gropjplātnes, apsildāmās tramvaju pārmijas, apmales, elektrokabeļi, apgaismojuma sadalnes, apgaismojuma kabeļi, kabeļu aizsargcaurules, ūdensvadi (visi TP norādītie diametri), ūdensvada akas, hidranti, betons, metāla stiegrojums dzelzsbetona kamerai, kanalizācijas caurules (visi TP norādītie diametri), betona bruģis.

  - Finanšu piedāvājums

    - Finanšu piedāvājumu sagatavo un iesniedz atbilstoši Nolikumam pievienotajām piedāvājuma finanšu piedāvājuma formām (Līgumcenas sadalījums atbilstoši Veicamo būvdarbu saraksta pozīcijām  - darbu daudzumu sarakstam saskaņā ar Pielikumu Nr.8). Finanšu piedāvājumā norāda kopējo cenu, par kādu tiks izpildīti Būvdarbi, kas norādīti Pielikumā Nr.8, visā iepirkuma līguma darbības laikā. Līgumcenā ir jāiekļauj arī visas nodevas un nodokļi, izņemot PVN.

    - Pretendentam ir jānorāda izcenojumi attiecībā uz visām būvdarbu pozīcijām, kas norādītas Nolikuma Pielikumā Nr.8. Pasūtītājs ir tiesīgs noraidīt pretendenta piedāvājumu, ja pretendenta iesniegtajā finanšu piedāvājumā nav uzrādīti un izcenoti būvdarbi saskaņā ar Nolikuma Pielikumu Nr.8.

    - Finanšu piedāvājumā līgumcenu norāda euro (EUR) bez PVN. Finanšu piedāvājums ir jāsagatavo ar precizitāti 2 (divi) cipari aiz komata.

    - Finanšu piedāvājumu paraksta un apliecina ar zīmogu pretendenta vadītājs vai tā pilnvarota persona. Pretendentu piedāvātās darba vienību cenas līguma izpildes laikā netiks mainītas. Finanšu piedāvājuma pielikumi jāpievieno arī elektroniskā formā, CD diskā.

# Piedāvājuma izvēles kritēriji, vērtēšanas kritēriji un vērtēšanas kārtība

  - Vispārīgie nosacījumi

    - Komisija vērtē iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Nolikumā noteikto kārtību.

    - Komisija lēmumus pieņem slēgtās sēdēs, kuras vada Komisijas priekšsēdētājs. Komisija ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vismaz trīs Komisijas locekļi, ieskaitot komisijas priekšsēdētāju un/vai komisijas priekšsēdētāja vietnieku. Komisija pieņem lēmumus ar vienkāršu balsu vairākumu. Ja Komisijas locekļu balsis sadalās vienādi, izšķirošā ir Komisijas priekšsēdētāja balss.

    - Komisija slēgtā sēdē/sēdēs atlasa pretendentus saskaņā ar izvirzītajām kvalifikācijas prasībām, pārbauda piedāvājumu atbilstību Nolikumā noteiktajām prasībām un izvēlas saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu.

    - Piedāvājumu vērtēšanas laikā Komisija nodrošina piedāvājumu glabāšanu tā, lai pie tiem nevarētu piekļūt personas, kuras nav iesaistītas piedāvājumu vērtēšanā.

    - Ja Komisijas darba gaitā tiek konstatēts, ka pretendents, iesniedzot piedāvājumu, ir sniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav iesniedzis pieprasīto informāciju, tas tiek izslēgts no turpmākās dalības atklātā konkursā.

  - Vērtēšanas kārtība

    - Piedāvājumu noformējuma pārbaudes laikā Komisija izvērtē, vai piedāvājumi sagatavoti un noformēti atbilstoši Nolikumā norādītājām prasībām.

    - Pēc piedāvājumu noformējuma pārbaudes Komisija veic pretendentu atlasi.

    - Pretendentu atlases laikā Komisija vērtē pretendentu kompetenci un atbilstību katrai Nolikumā izvirzītajai kvalifikācijas prasībai.

    - Ja pretendents neatbilst kādai no Nolikumā izvirzītajām kvalifikācijas prasībām, Komisija tā piedāvājumu neizskata un izslēdz pretendentu no turpmākās dalības atklātā konkursā.

    - Pēc pretendentu atlases Komisija veic tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi.

    - Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudes laikā Komisija izvērtē tehnisko piedāvājumu atbilstību Nolikuma 4.4.punkta prasībām.

    - Ja pretendenta tehniskais piedāvājums neatbilst kādai no Nolikuma 4.4.punktā noteiktajām prasībām, Komisija turpmāk šo piedāvājumu neizskata un izslēdz pretendentu no turpmākās dalības piedāvājuma izvērtēšanā.

    - Pēc tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudes Komisija vērtē finanšu piedāvājumus.

    - Piedāvājumu vērtēšanas laikā Komisija pārbauda, vai finanšu piedāvājumā nav aritmētisko kļūdu.

    - Ja Komisija konstatē šādas kļūdas, tā šīs kļūdas izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto

piedāvājuma summu Pasūtītājs paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot finanšu piedāvājumu, Pasūtītājs ņem vērā labojumus. Ja pēc aritmētisko kļūdu labojuma mainās piedāvājuma kopējā līgumcena, par to paziņo visiem pretendentiem.

Komisija izvērtē un salīdzina iesniegto piedāvājumu līgumcenas, kā arī pārbauda vai nav iesniegts nepamatoti lēts piedāvājums.

    - Ja Komisija konstatē, ka kāda piedāvājuma cena ir būtiski zemākā par citu pretendentu piedāvātajām, lai pārliecinātos, ka piedāvājums nav nepamatoti lēts, Komisija pirms šī piedāvājuma iespējamās noraidīšanas rakstveidā pieprasa detalizētu paskaidrojumu par būtiskajiem piedāvājuma nosacījumiem saskaņā ar Likumu. Komisija izvērtē, vai pretendenta atbildes paskaidrojumi pamato piedāvāto cenu. Gadījumā, ja pretendents nesniedz paskaidrojumus vai sniegtie paskaidrojumi nesatur pamatojumus piedāvātajai cenai, Komisija izslēdz pretendentu no dalības atklātā konkursā.

    - Tos pretendentu piedāvājumus, kas atbilst visām Nolikuma prasībām, Komisija vērtēs saskaņā ar saimnieciski izdevīgā piedāvājuma vērtēšanas kritērijiem, līguma slēgšanas tiesības piešķirot pretendentam, kas iesniedzis saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu.

  - Saimnieciski izdevīgā piedāvājuma vērtēšanas kārtība un kritēriji

    - Saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma vērtēšanas kritēriji un to skaitliskās vērtības:

|  | Kritēriji | Maksimālā skaitliskā vērtība |
| --- | --- | --- |
| A | - Piedāvājuma kopējā cena (bez PVN). | 55 |
| B | Satiksmes organizācijas plāns | 20 |
| C | - Tehniskais piedāvājums | 20 |
| Maksimālais iespējamais kopējais punktu skaits |  | 95 |

    - Pretendenta piedāvājuma vidējo galīgo vērtējumu aprēķina saskaņā ar šādu formulu:

- P = A + B + C

kur: P - Pretendenta piedāvājuma galīgais vērtējums,

- A,B,C - iepirkuma komisijas locekļu Pretendenta piedāvājuma vērtējumi attiecīgi vērtēšanas kritērijā A, B,C.

    - Kritērijs A – Piedāvājuma kopējā cena (bez PVN), kritērija skaitliskā izteiksme tiek aprēķināta šādi: viszemākā piedāvātā līgumcena tiek dalīta ar Pretendenta piedāvāto līgumcenu, un dalījums reizināts ar maksimālo kritērija punktu skaitu. Pretendentam, kurš piedāvā zemāko piedāvājuma cenu, tiek piešķirts maksimālais kritērija punktu skaits.

    - Kritērijs B – Satiksmes organizācijas plāns, kas aprēķināts atbilstoši formulai: iepirkuma komisijas balss tiesīgo locekļu piešķirto punktu summa kritērijā “B”/ balss tiesīgo vērtējumu sniegušo iepirkuma komisijas locekļu skaitu. KOMISIJAS locekļi katrs atsevišķi vērtē pretendenta iesniegto satiksmes organizācijas plānu, saskaņā ar sekojošu vērtēšanas skalu:

      - Par apmierinošu vērtējumu – Pretendents piedāvājumā ir iesniedzis tipveida satiksmes organizācijas shēmu, saskaņā ar 2001.gada 2.oktobra MK noteikumiem Nr.421 “Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem”, komisijas loceklis piešķir 1 punktu.

      - Par labu vērtējumu – pretendents piedāvājumā ir iesniedzis satiksmes organizācijas shēmas, saskaņā ar 2001.gada 2.oktobra MK noteikumiem Nr.421 “Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem”, kas izstrādātas ņemot vērā objekta specifiku un satiksmes raksturojumu, pa loģiskiem satiksmes organizācijas posmiem, norādot apbraucamos maršrutus. Satiksmes organizācijas plāns saskaņots ar būvdarbu kalendāro grafiku – komisijas loceklis piešķir 10 punktus.

      - Par ļoti labu (teicamu) vērtējumu – pretendents piedāvājumā ir iesniedzis satiksmes organizācijas shēmas, saskaņā ar 2001.gada 2.oktobra MK noteikumiem Nr.421 “Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem”, kas izstrādātas ņemot vērā objekta specifiku un satiksmes raksturojumu, pa loģiskiem satiksmes organizācijas posmiem, norādot iespējamos apbraucamos maršrutus. Satiksmes organizācijas plāns saskaņots ar būvdarbu izpildes kalendāro grafiku. Veikta satiksmes sastrēgumu mazināšanas analīze, norādīti autoceļi, pa kuriem pārvadās būvmateriālus. Norādītas iedzīvotāju piekļūšanas pie īpašumiem un sabiedriskajām ēkām iespējas, kā arī analizēts satiksmes intensitātes pieaugums uz pieguļošajām ielām un ar to saistītās sekas - komisijas loceklis piešķir augstāko novērtējumu –20 punktus

    - Kritērijs C – Tehniskais piedāvājums. Kritērija izvērtēšanai nepieciešamo informāciju Pretendents iekļauj savā tehniskajā piedāvājumā. Apakš kritēriji un to vērtēšanas metodoloģija:

- Piešķiramo punktu skaitu aprēķina saskaņā ar šādu formulu:

- C = C1+C3+C4+C5,

- kur

- C – kopējais kritērija “Tehniskais piedāvājums” vērtējums

- C1, C3, C4 un C5 – piedāvājuma novērtējums punktos katrā apakškritērijā. Piedāvājuma izvērtēšanai tiks izmantoti kritēriji, kas norādīti zemāk pievienotajā tabulā.

- Apakškritērijus vērtē katrs komisijas loceklis individuāli (komisijas loceklim ir tiesības pieaicināt ekspertu), rezultātus apkopojot tabulā un iesniedzot komisijas priekšsēdētājam, kurš apkopo rezultātus un aprēķina katrā apakškritērijā iegūto punktu daudzumu.

- Kritērija C apakš kritēriji un to vērtēšanas metodoloģija

| Apakš kritēriji | 5-4 punkti | 3-2 punkti | 1-0 punkts |
| --- | --- | --- | --- |
| C1 Darba organizācija | Piedāvājums satur detalizēti izstrādātu darba organizācijas aprakstu: plānoto būvdarbu secīgu (hronoloģisku) aprakstu (t.sk., garantijas perioda aktivitāšu aprakstu) un būvdarbu veikšanas metožu (t.sk., pielietoto tehnoloģiju) aprakstu, sniegts pamatojums resursu (t.sk., tehnisko, cilvēkresursu)pietiekamībai. | Piedāvājums satur vispārīgu plānoto būvdarbu (t.sk. garantijas perioda aktivitāšu) un būvdarbu veikšanas metožu aprakstu(t.i. – apraksts norāda uz visiem līgumā veicamajiem būvdarbiem, vienlaikus apraksts nesatur izklāstu par metodēm, tehnoloģijām, kādas pretendents plāno piemērot šo būvdarbu veikšanā; apraksts nav veidots secīgi vai hronoloģiski darbu veikšanas secībā, no piedāvājuma nav saprotama darbu etapu sasaiste; piedāvājums nesatur norādes uz pretendentam pieejamajiem resursiem (t.s., tehniskajiem, cilvēkresursu) līguma īstenošanai),vienlaikus apraksts ir pietiekams, lai pārliecinātos par Pretendenta pārdomātu darba organizācijas pieeju. | Piedāvājums satur vispārīgu informāciju par Pretendenta plānoto darbu organizāciju, vai šāda informācija ir izsecināma no piedāvājuma, vienlaikus piedāvājumā iekļautā informācija nesniedz pārliecību par pretendenta izpratni par plānoto būvdarbu secīgu izpildes organizāciju un/vai veikšanas metodēm,t.i., pretendents piedāvājumā norādījis, ka veiks iepirkuma nolikumā un tā pielikumos norādītos darbus vai iekļāvis atsauces uz tehniskajām specifikācijām (vai iekopējis tās), taču piedāvājums nesatur detalizētāku aprakstu par to, kā (metodes, tehnoloģijas) un kādā secībā, ar kādiem resursiem (tehniskajiem, cilvēkresursu) pretendents plāno iepirkuma līgumā paredzētos darbus veikt; piedāvājums nesatur norādes par garantijas periodu un tajā veicamajām aktivitātēm. |
| C3 Būvdarbu vadības sistēma | Piedāvājums satur: - detalizētu aprakstu par būvdarbu vadības sistēmu (t.sk., katra būvdarbu izpildē iesaistītā galvenā speciālista funkciju un atbildības raksturojumu; Pretendenta uzņēmumā pielietotos kvalitātes vadības sistēmas principus un metodes) un - struktūrshēmu būvdarbu organizēšanai, kurā norādītas visas iesaistītās puses: Pasūtītājs, Būvuzraugs, atbildīgie speciālisti, piesaistītais tehniskais personāls (izteikts kvantitatīvi: brigāžu skaits, cilvēku skaits brigādē u.tml.), piegādātāji, apakšuzņēmēji, atkritumu apsaimniekotāji, laboratorijas u.c. | Piedāvājums satur vispārīgu aprakstu par būvdarbu vadības sistēmu (t.sk., katra būvdarbu izpildē iesaistītā galvenā speciālista funkciju un atbildības raksturojumu; Pretendenta uzņēmumā pielietotos kvalitātes vadības sistēmas principus un metodes) un/vai piedāvājumā iekļautajā struktūrshēmā norādīta nepilnīga informācija (vienlaikus ir norādīts, kā minimums šādas iesaistītās puses: atbildīgie speciālisti, piesaistītais pārējais tehniskais personāls, piegādātāji, apakšuzņēmēji). | Piedāvājums satur vispārīgu vai daļēju aprakstu par būvdarbu vadības sistēmu, vai šāda informācija ir izsecināma no piedāvājuma, vienlaikus apraksts nesatur vai tikai daļēji satur -katra būvdarbu izpildē iesaistītā galvenā speciālista funkciju un atbildības raksturojumus; un/vai - pretendenta uzņēmumā pielietotos kvalitātes vadības sistēmas principus un metodes; - struktūrshēma neatspoguļo Pretendenta izpratni par iesaistītajām pusēm (nav norādīts, kā minimums: atbildīgie speciālisti, piesaistītais pārējais tehniskais personāls, piegādātāj, apakšuzņēmēji). |
| C4 Darbu* izpildes kalendārais grafiks | Piedāvājums satur detalizēti izstrādātu darbu izpildes kalendāro grafiku (projektēšanai un būvdarbiem) nedēļās, iekļaujot visas komponentes: -kurā norādīta informācija par visiem galvenajiem darbu veidiem, kādi norādīti darbu apjomu veidnēs un -kurā norādīta darbaspēka (atsevišķi galveno speciālistu un piesaistīto brigāžu) noslodze katram no galvenajiem darbu veidiem. Darbu izpildes kalendārajā grafikā (projektēšanai un būvdarbiem) norādītā informācija ir savstarpēji saskaņota, un atbilst tehniskajā specifikācijā minētajām prasībām un Pretendenta darba organizācijas aprakstam. | Piedāvājums satur vispārīgi izstrādātu darbu izpildes kalendāro grafiku, kas atspoguļots nedēļās, taču -grafikā galveno darbu veidi, kādi norādīti darbu apjomu veidnēs, nav uzrādīti atsevišķi, bet ir atspoguļoti apvienoti un/vai - grafikā darbaspēka noslodze nav norādīta atsevišķi par katru galveno speciālistu katram no galvenajiem darbu veidiem, bet ir atspoguļota kopsavilkuma veidā; un/vai - grafikā piesaistīto brigāžu noslodze nav norādīta atsevišķi katram no galvenajiem dabu veidiem, bet ir atspoguļota kopsavilkuma veidā; un/vai -darbu izpildes kalendārajā grafikā norādītā informācija satur nebūtiskas novirzes (tādas, kas neietekmētu iepirkuma līguma kopējo izpildi) tehniskajā specifikācijā minētajām prasībām vai Pretendenta darba organizācijas apraksta. | Piedāvājums satur daļēji izstrādātu darbu izpildes kalendāro grafiku, kas atspoguļots nedēļās, taču -grafiks nav sastādīts balstoties uz galveno darbu veidiem, kādi norādīti darbu apjomu veidnēs un/vai - grafikā darbaspēka noslodze nav norādīta atsevišķi par katru galveno speciālistu katram no galvenajiem darbu veidiem, informācijas nav secināma darbaspēka noslodzes saskaņotība ar būvdarbu izpildes grafiku; un/vai -grafikā piesaistīto brigāžu noslodze, bet ir atspoguļota kopsavilkuma veidā, vienlaikus no sniegtās informācijas nav secināma brigāžu noslodzes saskaņotība ar būvdarbu izpildes grafiku; un/vai -darbu izpildes kalendārajā grafikā norādītā informācija satur būtiskas neatbilstības pret, tehniskajā specifikācijā minētajām prasībām vai Pretendenta darba organizācijas aprakstam. |
|  | *Par galvenajiem darbiem uzskatāmi darbi, par kuriem LBN 501-15 izpratnē ir sava lokālā tāme: tādi kā, tramvaju kontakttīklu pārveide, sliežu ceļi, elektroapgāde, elektroķīmiskā aizsardzība, Dautkom kabeļi, apgaismojums, luksofori, telekomunikāciju kabeļi, ūdensvadi, sadzīves kanalizācija, lietusūdens kanalizācija, teritorijas labiekārtošanas darbi. |  |  |
| C5 Būvdarbu izpildes kontroles un risku novēršanas mehānismi | Piedāvājums satur: - detalizētu aprakstu par būvdarbu izpildes kontroles mehānismiem (t.sk., atļauju un saskaņojumu saņemšana, materiālu un iekārtu atbilstības pārbaude, testēšanas metožu apraksts, darbu izpildes atbilstības laika grafikam kontrole, vides aizsardzības pasākumi); -detalizētu būvdarbu izpildes paredzamo risku (t.sk., darba vides riski, piemēram, troksnis, vibrācija, gaisa temperatūra, augstums, smagums, ugunsdrošība, ķīmiskās vielas, darbi augstsprieguma elektrolīniju aizsardzības zonās u.c. kas var nopietni apdraudēt strādājošo veselību un drošību; līguma izpildes termiņu ietekmējošie riski; apkārtējās vides aizsardzības riski, kā piemēram, putekļi, dubļi, ķīmisko vielu noplūde, atkritumi, floras un faunas saglabāšana u.tml.; trešo pušu rīcība, piemēram, zādzība, izmaiņas likumdošanā u.tml.)aprakstu, preventīvo pasākumu šo risku novēršanai aprakstu un rīcības aprakstu risku iestāšanās gadījumā. | Piedāvājums satur vispārīgu vai daļēju aprakstu par būvdarbu izpildes kontroles mehānismiem un/vai vispārīgu būvdarbu izpildes paredzamo risku un to novēršanas aprakstu, vienlaikus piedāvājumā sniegtais apraksts ļauj secināt: -par būvdarbu izpildes kontroles objektiem un kontroles realizācijas mehānismiem (t.sk., vides aizsardzības pasākumiem) un/vai -par Pretendenta apzinātajiem būvdarbu izpildē paredzamajiem riskiem, izpratni un gatavību par preventīvajiem pasākumiem šo risku novēršanai un rīcību risku iestāšanās gadījumā. | Piedāvājums satur vispārīgu vai daļēju aprakstu par būvdarbu izpildes kontroles mehānismiem un/vai vispārīgu vai daļēju būvdarbu izpildes paredzamo risku un to novēršanas aprakstu vai arī informācija izsecināma no piedāvājuma, vienlaikus piedāvājumā ietvertais apraksts nesniedz pārliecību par Pretendenta izpratni par būvdarbu izpildes kontroli un/vai riskiemun to mazināšanai/novēršanai nepieciešamajiem pasākumiem būvdarbu izpildes gaitā. |

    - Par saimnieciski izdevīgāko tiek atzīts piedāvājums, kurš ieguvis visaugstāko galīgo vērtējumu, t.i. visvairāk punktus.

    - Gadījumā, ja vairākiem pretendentiem būs vienāds punktu skaits, par uzvarējušo pretendentu tiks atzīts un līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas tam, kurš būs piedāvājis zemāko cenu.

    - Ja atklātam konkursam nav iesniegti piedāvājumi vai ja iesniegtie piedāvājumi neatbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, Pasūtītājs pieņem lēmumu izbeigt atklāto konkursu, ievērojot Likuma 55.panta pirmajā daļā noteiktās prasības

# IEPIRKUMA LĪGUMS

  - Pasūtītājs slēgs ar izraudzīto pretendentu iepirkuma līgumu, pamatojoties uz pretendenta piedāvājumu un saskaņā ar Nolikumam pievienoto iepirkuma līguma projektu (skat. Nolikuma Pielikumu Nr.5).

  - Ja Pretendentam ir iebildumi par Nolikumam pievienotā iepirkuma līguma projekta nosacījumiem, tie jāizsaka laikus pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Pēc minētā termiņa iebildumi par iepirkuma līguma projekta nosacījumiem netiks ņemti vērā. Pretendentam ir tiesības iesniegt iesniegumu Iepirkumu uzraudzības birojam Likumā noteiktajā kārtībā, ja pretendents uzskata, ka ir aizskartas tā tiesības vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ko rada varbūtējs Eiropas Savienības normatīvo aktu vai citu normatīvo aktu pārkāpums.

  - Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju, Pasūtītājs pieņem lēmumu slēgt līgumu ar pretendentu, kura piedāvājums ir nākošais  saimnieciski izdevīgākais, vai pārtraukt atklātu konkursu, neizvēloties nevienu piedāvājumu. Ja pieņemts lēmums slēgt līgumu ar pretendentu, kura piedāvājums ir nākošais  saimnieciski izdevīgākais, bet tas atsakās līgumu slēgt, Pasūtītājs pieņem lēmumu pārtraukt atklātu konkursu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

  - Iepirkuma līgumu slēdz pēc atklāta konkursa rezultātu paziņošanas ne agrāk kā nākamajā darba dienā pēc Likumā noteiktā nogaidīšanas termiņa beigām.

# KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

  - Komisijas tiesības

    - Nesniegt informāciju par citu piedāvājumu esamību laikā no piedāvājumu iesniegšanas dienas līdz to atvēršanas brīdim.

    - Nesniegt informāciju par vērtēšanas procesu piedāvājumu vērtēšanas laikā līdz rezultātu paziņošanai.

    - Pieaicināt ekspertus Komisijas darba nodrošināšanai.

    - Pieprasīt, lai pretendents precizētu informāciju par savu piedāvājumu, ja tas nepieciešams piedāvājumu noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai.

    - Labot aritmētiskās kļūdas pretendentu finanšu piedāvājumos Likumā noteiktajā kārtībā.

    - Izdarīt grozījumus Nolikumā, ievērojot Likumā noteikto kārtību.

    - Komisijai ir tiesības neizskatīt pretendenta piedāvājumu vai izslēgt pretendentu no turpmākās dalības jebkurā piedāvājumu izvērtēšanas stadijā, ja tiek konstatēti apstākļi, kas minēti Likuma 42.pantā.

    - Pieprasīt detalizētu paskaidrojumu par būtiskajiem piedāvājuma nosacījumiem, ja piedāvājums ir nepamatoti lēts.

    - Komisijai ir tiesības veikt citas darbības saskaņā Likumu un citiem normatīvajiem aktiem un Nolikumu.

  - Komisijas pienākumi

    - Nodrošināt atklāta konkursa norisi un dokumentēšanu.

    - Nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.

    - Pēc ieinteresēto pretendentu pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt informāciju par Nolikumu.

    - Vērtēt pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Likumu un citiem normatīvajiem aktiem un Nolikumu, izvēlēties piedāvājumu vai pieņemt lēmumu par atklāta konkursa izbeigšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

    - Informēt visus pretendentus un Iepirkumu uzraudzības biroju par atklāta konkursa rezultātu.

# PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

  - Pretendenta tiesības

    - Apvienoties apvienībā ar citiem pretendentiem un iesniegt vienu kopēju piedāvājumu.

    - Iesniedzot piedāvājumu, pieprasīt apliecinājumu, ka piedāvājums ir saņemts.

    - Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.

    - Piedalīties piedāvājumu atvēršanas sanāksmē.

    - Papildu informāciju par Nolikumu pieprasīt savlaicīgi pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Likumā noteiktajā kārtībā. Pieprasījums ir jāiesniedz rakstiskā formā.

    - Tiesīgs saņemt informāciju par atklāta konkursa rezultātiem.

    - Norādīt piedāvājumā, ja attiecībā uz iepirkuma priekšmetu vai atsevišķām tā daļām nepieciešams ievērot komercnoslēpumu.

    - Iesniegt iesniegumu par Pasūtītāja darbību attiecībā uz atklātā konkursa likumību Likumā noteiktajā kārtībā

  - Pretendenta pienākumi

    - Sagatavot piedāvājumus atbilstoši Nolikuma prasībām.

    - Sniegt patiesu informāciju Komisijai.

    - Sniegt atbildes uz Komisijas pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai.

# Pielikumi

- Pielikums Nr.1: Pieteikuma dalībai atklātā konkursā forma;

- Pielikums Nr.2: Pretendenta personu apvienībā ietilpstošo dalībnieku Būvdarbu veikšanai un Būvdarbu veikšanai piesaistīto apakšuzņēmēju forma;

- Pielikums Nr.3: Pretendenta pieredzes saraksta forma;

- Pielikums Nr.4: Pretendenta galveno speciālistu saraksta un personāla darba pieredzes apraksta (Curriculum Vitae) forma;

- Pielikums Nr.5: Iepirkuma līguma projekts;

- Pielikums Nr.6: Pretendenta piedāvājuma nodrošinājuma forma;

- Pielikums Nr.7: Tehniskā specifikācija (Būvprojekts);

- Pielikums Nr.8: Finanšu piedāvājuma forma (Darbu daudzumu saraksts).

Pielikums Nr.1

- Pieteikuma dalībai atklātā konkursā forma

- Pasūtītājs:

Reģistrācijas numurs:

Kontaktadrese:

- PIETEIKUMS DALĪBAI ATKLĀTĀ KONKURSĀ

- Atklātā konkursa nosaukums:

- Atklātā konkursa id. Nr.

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>

- Iepazinušies ar<Pasūtītāja nosaukums, reģ. Nr.:, un juridiskā adrese:> (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā atklātā konkursa „____”id. Nr. ____” nolikumu (turpmāk – Nolikums), pieņemot visas Nolikumā noteiktās prasības,

<Pretendenta nosaukums>

<reģistrācijas numurs>

<adrese: >

<tālrunis: >

<e-pasts:>

- Iesniedzam piedāvājumu ___ daļai, kas sastāv no:

- šī pieteikuma un Atlases un kvalifikācijas dokumentiem,

- Piedāvājuma nodrošinājuma,

- Tehniskā piedāvājuma un

- Finanšu piedāvājuma,

(turpmāk – Piedāvājums)

- apņemoties:

- veikt <būvobjekta raksturojums>būvdarbus saskaņā ar Tehnisko projektu (turpmāk – Būvdarbi) par Būvdarbu kopējo cenu:

Būvdarbu kopējā cena bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk –PVN): <…> EUR (<summa vārdiem> Eiro),

- slēgt iepirkuma līgumu atbilstoši Nolikumā ietvertajai līguma veidnei,

- veikt Būvdarbus saskaņā ar mūsu Piedāvājumu iepirkuma līgumā noteiktajā kārtībā [<dienu vai mēnešu skaits> [dienas]/[mēneši] no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas]/[līdz <gads>.gada <datums>.<mēnesis>].

- Piedāvājums ir spēkā<dienu skaits> dienas no Nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa.

- Pretendents (ja Pretendents ir fiziska vai juridiska persona), personālsabiedrība un visi personālsabiedrības biedri (ja Pretendents ir personālsabiedrība) vai visi personu apvienības dalībnieki (ja Pretendents ir personu apvienība) apliecina, ka:

- tas vai personas, kurām ir pārstāvības tiesības, un personas, kurām ir lēmumu pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz pretendentu, ar tādu tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, un no kura spēkā stāšanās dienas līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši trīs gadi, nav atzītas par vainīgām koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā;

- visa Piedāvājumā ietvertā informācija ir patiesa.

Pilnvarotās personas paraksts:

Parakstītāja vārds, uzvārds: ________________________________________________________

Parakstītāja ieņemamais amats:

Parakstīšanas vieta, datums:

Kontaktinformācija:

Pielikums Nr.2

- Pretendenta personu apvienībā ietilpstošo dalībnieku Būvdarbu veikšanai un Būvdarbu veikšanai piesaistīto apakšuzņēmēju forma

- Pasūtītājs:

Reģistrācijas numurs:

Kontaktadrese:

      - Personu apvienības dalībnieki

| Personu apvienības dalībnieka nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktpersona | Personu apvienības dalībnieka līguma summa bez PVN un īpatsvars % no līgumcenas | Īss veicamo būvdarbu apraksts |
| --- | --- | --- |

      - Apakšuzņēmēji

| Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktpersona | Apakšuzņēmēja dalībnieka līguma summa bez PVN un īpatsvars % no līgumcenas | Īss apakšuzņēmēja veicamo būvdarbu apraksts |
| --- | --- | --- |

- Galvenais dalībnieks, kuram ir tiesības pārstāvēt personu apvienību iepirkumā, dalībnieku vārdā parakstīt piedāvājumu un iepirkuma līgumu, saņemt un izdot rīkojumus personu apvienības dalībnieku vārdā, kā arī saņemt maksājumus no Pasūtītāja.

Juridiskās personas nosaukums:

Parakstītāja vārds, uzvārds:____________________________________________________

Parakstītāja ieņemamais amats:

- Pasūtītājs:

Reģistrācijas numurs:

Kontaktadrese:

APAKŠUZŅĒMĒJA UN PERSONAS, UZ KURAS IESPĒJĀM PRETENDENTS BALSTĀS, APLIECINĀJUMS

- Atklātā konkursa nosaukums:

- Atklātā konkursa id. Nr.

Ar šo <Apakšuzņēmēja vai Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, nosaukums vai vārds un uzvārds (ja apakšuzņēmējs vai Persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās, ir fiziska persona), reģistrācijas numurs vai personas kods (ja apakšuzņēmējs ir fiziska persona) un adrese>:

- apliecina, ka ir informēts par to, ka <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pretendents) iesniegs piedāvājumu <pasūtītāja nosaukums, reģ. Nr.__, juridiskā adrese: ____> (turpmāk – Pasūtītājs) organizētās iepirkuma konkursam„_____”.

- gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, apņemas:

[veikt šādus darbus:

<īss darbu apraksts atbilstoši Apakšuzņēmējiem nododamo darbu sarakstā norādītajam> un]

[nodot Pretendentam šādus resursus:

<īss Pretendentam nododamo resursu (piemēram, speciālistu un/vai tehniskā aprīkojuma) apraksts>].

- Kā arī apliecina to, ka tas vai personas, kurām ir pārstāvības tiesības, un personas, kurām ir lēmumu pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz to, ar tādu tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams,  un no kura spēkā stāšanās dienas līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši trīs gadi, nav atzītas par vainīgām koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā.

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

- <Paraksttiesīgās personas paraksts>

Pielikums Nr.3

- Pretendenta pieredzes saraksta forma

PIEREDZES (VEIKTO BŪVDARBU) SARAKSTS

| Nr. p.k. | Būvobjekta nosaukums un būves tehniskie parametri | Būvdarbu vērtība bez PVN (EUR) | Vieta | Pašu spēkiem veiktais darbu apjoms (% no būvdarbu vērtības bez PVN) | Pasūtītājs (nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontakt- persona) | Būvdarbu uzsākšanas un pabeigšanas gads un mēnesis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Juridiskās personas nosaukums:

Parakstītāja vārds, uzvārds:____________________________________________________

Parakstītāja ieņemamais amats:

Pielikums Nr.4

Pretendenta galveno speciālistu saraksta forma un

personāla darba pieredzes apraksta (Curriculum Vitae) forma;

- GALVENO SPECIĀLISTU SARAKSTS

| Galvenais speciālists | Vārds un uzvārds | Būvprakses sertifikāta numurs | Profesionālā pieredze atbilstoši Nolikumā noteiktajām prasībām | Statuss (Pretendents, personāl-sabiedrības biedrs, personu apvienības dalībnieks vai apakšuzņēmējs (Norādīt statusu), vai šo personu darbinieks vai darba ņēmējs, vai darba vai uzņēmuma līgums tiks noslēgts, ja pretendentam tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu (Norādīt personas statusu, nosaukumu un speciālista statusu) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Juridiskās personas nosaukums:

Parakstītāja vārds, uzvārds:____________________________________________________

Parakstītāja ieņemamais amats:

- CV forma

- Uzvārds:

- Vārds:

- Izglītība:

| Izglītības iestāde | Mācību laiks (no/līdz) | Iegūtais grāds vai kvalifikācija |
| --- | --- | --- |

- Valodu prasme: Uzrādīt valodas prasmes līmeni (skaitliskais vērtējums no 1 – teicami, līdz 5 - pamatzināšanas)

| Valoda | Lasot | Runājot | Rakstot |
| --- | --- | --- | --- |

- Dalība profesionālās organizācijās:

- Citas prasmes:

- Pašreizējais amats un galveno darba pienākumu apraksts:

- Profesionālā pieredze:

| Laiks (no/īdz) | Darba devējs vai Pasūtītājs (uzņēmuma līguma gadījumā) | Valsts | Amats un galveno darba pienākumu apraksts vai veicamā darba apraksts (uzņēmuma līguma gadījumā) |
| --- | --- | --- | --- |

- Profesionālās darbības laikā veiktie nozīmīgākie projekti:

| Projekta izpildes uzsākšanas un pabeigšanas gads un mēnesis | Projekta izpildes vieta (valsts) | Darba devējs vai Pasūtītājs (uzņēmuma līguma gadījumā) | Pasūtītāja (klienta) nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktpersona | Īss veikto darbu apraksts |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Ar šo es apņemos

| No | Līdz |
| --- | --- |
| <1.perioda sākums> | <1.perioda beigas> |
| <2.perioda sākums> | <2.perioda beigas> |

saskaņā ar <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pretendents) piedāvājumu <Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> rīkotās iepirkuma procedūras „<Iepirkuma procedūras nosaukums>” kā <Speciālista specialitāte vai darbības joma> veikt <Speciālista izpildāmo darbu vai veicamo pasākumu apraksts>, gadījumā, ja Pretendentam tiek piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu un iepirkuma līgums tiek noslēgts.

<Vārds, uzvārds>

<Paraksts>

<Datums>

[Ar šo apliecinām, ka nepastāv šķēršļi kādēļ <vārds un uzvārds> nevarētu piedalīties <iepirkuma priekšmeta raksturojums> iepriekš minētajos laika posmos, gadījumā, ja Pretendentam tiek piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu un iepirkuma līgums tiek noslēgts.

<Darba devēja nosaukums>

<Reģistrācijas numurs>

<Adrese>

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

<Parkasttiesīgās personas paraksts>]

Pielikums Nr.5

Iepirkuma līguma projekts

LĪGUMA NOTEIKUMI

AS ,,Daugavpils satiksme’’, reģistrācijas Nr.41503002269, juridiskā adrese 18.Novembra ielā 183, Daugavpilī, turpmāk - "Pasūtītājs", valdes locekļa Ēvalda Mekša personā,  valdes locekles Sabīnes Šņepstes personā, kuri rīkojas pamatojoties uz Statūtiem,  no vienas puses un

______________________, reģistrācijas Nr.___________, juridiskā adrese _____________, turpmāk -"Būvuzņēmējs", ______________________personā, kurš darbojas uz __________ pamata, no otras puses, abi kopā vai katrs atsevišķi, turpmāk - "PUSES", pamatojoties uz AS ,,Daugavpils satiksme’’ iepirkuma komisijas 20__.gada ______ lēmumu (20__.gada _____ protokols Nr.__) ,,Jaunas tramvaju līnijas būvniecība posmā no 18.novembra – Veselības iela – Stropu ciems, Daugavpilī”, identifikācijas Nr. ____________, noslēdza šādu līgumu, turpmāk – Līgums:

#### 1.Definīcijas

1.1.Būves vieta (būvlaukums, objekts, būvobjekts) ir Darba tiešās izpildes vieta.

1.2.Defekts ir jebkuras izpildītā Darba daļas neatbilstība līguma vai normatīvo aktu prasībām, kas atklājusies līguma izpildes un garantijas termiņa laikā.

1.3.Apakšuzņēmējs ir juridiska vai fiziska persona, kas slēdz līgumu ar Izpildītāju par noteiktas Darba daļas veikšanu.

1.4.Būvinženieris ir Pasūtītāja nolīgta persona, kura vada šajā līgumā noteiktā Darba būvdarbu uzraudzību.

1.5.Būvuzraugs ir Pasūtītāja pārstāvis, kurš veic Darba izpildes uzraudzību, tajā skaitā būvuzraudzību saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” prasībām.

1.6.Autoruzraugs ir būvprojekta autora pārstāvis, kurš veic Darba izpildes autoruzraudzību saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” prasībām.

1.7.Atbildīgais būvdarbu vadītājs ir Izpildītāja norīkota persona, kura Izpildītāja vārdā vada Darba izpildi būves vietā.

1.8. Projekta vadītājs ir Pasūtītāja pārstāvis, kurš ir pilnvarots pārstāvēt Pasūtītāju, pieņemt lēmumus, dot rīkojumus un saskaņojumus līgumā paredzētajos gadījumos.

1.9.Sākotnējā līgumcena ir līgumcena par kādu noslēgts šis līgums.

- Līguma priekšmets

2.1.Ar šo Pasūtītājs uzdod un Būvuzņēmējs par samaksu apņemas Līgumā noteiktajā kārtībā, termiņos un pienācīgā kvalitātē, ievērojot LR normatīvo aktu prasības, veikt jaunas tramvaju līnijas būvniecību posmā no 18.novembra – Veselības iela – Stropu ciems, Daugavpilī”, (turpmāk – Darbs) atbilstoši Darbu daudzumu sarakstiem un specifikācijām (Līguma pielikums Nr.1), Darba organizācijai (Līguma pielikums Nr.2), atklātā konkursa ,,Jaunas tramvaju līnijas būvniecība posmā no 18.novembra – Veselības iela – Stropu ciems, Daugavpilī”, identifikācijas Nr. ______, nolikumam (Līguma pielikums Nr.3) (turpmāk tekstā – konkursa nolikums), Būvuzņēmēja iesniegtajam atklātā konkursa ,,Jaunas tramvaju līnijas būvniecība posmā no 18.novembra – Veselības iela – Stropu ciems, Daugavpilī”, identifikācijas Nr. ______ (Līguma pielikums Nr.4) un šī līguma nosacījumiem.

2.2. Darbi sevī ietver visus Līgumā un Darbu daudzumu sarakstā noteiktos objekta izbūvei nepieciešamos būvdarbus, būvniecības vadību un organizēšanu, būvniecībai nepieciešamo materiālu un iekārtu iegādi, piegādi, uzstādīšanu, noregulēšanu, palaišanu un nodošanu Pasūtītājam, izpilddokumentācijas un citas dokumentācijas sagatavošanu un citas darbības, kuras izriet no šī līguma un LR normatīvo aktu prasībām.

### 2.3. Būvuzņēmējs apliecina, ka viņš ir pienācīgi iepazinies ar būvprojektu, tajā skaitā ar tajā ietvertajiem tehniskajiem rasējumiem, shēmām, darbu daudzumu sarakstiem un specifikācijām, tajā skaitā ar tajā ietvertajiem darba apjomiem, pielietojamiem materiāliem un prasībām.

### 2.4. Nepieciešamības gadījumā (ja projektētāja dēļ atsevišķie būvdarbu apjomi tika neprecīzi aprēķināti) Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji samazināt darbu apjomus (bet ne vairāk kā 15 procentu apmērā no kopējās līguma summas), attiecīgi samazinot līguma maksājumu apmēru, pamatojoties uz izcenojumiem, kas ir noteikti Būvuzņēmēja piedāvājumā atklātam konkursam. Nepieciešamības gadījumā (ja projektētāja dēļ atsevišķie būvdarbu apjomi tika neprecīzi aprēķināti) Pasūtītājs, vienojoties ar Būvuzņēmēju, nepārsniedzot kopējo līguma summu, ir tiesīgs viena objekta ietvaros novirzīt ieekonomētus līdzekļus (pamatojoties uz izcenojumiem, kas ir noteikti Būvuzņēmēja piedāvājumā atklātam konkursam)  iepriekš paredzētajiem darbu veidiem, kuru apjoms ir palielinājies nolūkā sasniegt projekta mērķus. Tiks apmaksāti tikai tādi darbi, kuri sākotnēji bija ietverti darbu daudzumu sarakstos, bet kuru apjoms ir palielinājies līguma izpildes laikā. Attiecībā uz papildu darbiem, kās sākotnēji iepirkuma dokumentācijā nebija paredzēti, atbilstoši to līgumcenai tiks veikts jauns iepirkums, piemērojot Sabiedrisko pakalpojumu iepirkumu likuma regulējumu.

2.5. Nojauktās konstrukcijas un atgūtie materiāli tiek nodoti Pasūtītājam ar pieņemšanas – nodošanas aktu.

3. Darbu apjoms, izpildes termiņi

3.1. Būvuzņēmējs organizē un nodrošina Darbu sagatavošanu un veikšanu, ievērojot Darbu izpildes grafikā (Līguma pielikums Nr.5) noteikto darbu veikšanas secību un termiņus. Būvuzņēmēja pienākums pabeigt visus Darbus līdz __________.gada __._____________.

3.2.Būvuzņēmēja pienākums ir ne vēlāk ka 10 (desmit) dienā pēc Līguma  abpusējas parakstīšanas dienas:

3.2.1.iesniegt Pasūtītājam visu šajā Līgumā noteikto risku, būvniecību, apdrošināšanas polišu kopijas (uzrādot oriģinālu). Par minēto dokumentu nodošanu – pieņemšanu tiek sastādīts akts, kas kopā ar minētajiem dokumentiem pievienojams Līgumam kā neatņemamas sastāvdaļas;

3.2.2.saskaņā ar Līguma nosacījumiem iesniegt Pasūtītājam bankas līgumsaistību izpildes garantijas oriģinālu vai līgumsaistību izpildes garantijas oriģinālu no apdrošināšanas sabiedrības. Par minētā dokumenta nodošanu – pieņemšanu tiek sastādīts akts, kas kopā ar minētajiem dokumentiem pievienojams Līgumam kā neatņemamas sastāvdaļas.

3.3. Būvuzņēmēja pienākums uzsākt Darbus ne vēlāk kā 10 (desmitajā) darba dienā pēc būves vietas nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas, būvprojekta, būvatļaujas ar atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi saņemšanas (izsniedz Pasūtītājs) un punktā 3.2. minētā izpildes.

3.4. Ja Būvuzņēmējs nav izpildījis Līguma 3.2. punkta noteikumus, tad Darbi nevar tikt uzsākti un Būvuzņēmējam iestājas atbildība par nokavējumu saskaņā ar Līguma 12.1. punktu.

3.5. Darbu uzsākšanas brīdis tiek dokumentāli fiksēts būvdarbu žurnālā.

3.6. Būvuzņēmējs 10 darba dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas ieceļ sertificētu Atbildīgo būvdarbu vadītāju un tā vietnieku, saņemot iepriekšēju rakstisku saskaņojumu no Pasūtītāja. Atbildīgais būvdarbu vadītājs veic Latvijas būvnormatīvos noteiktās funkcijas. Būvdarbu vadītāja vietnieks veic būvdarbu vadītāja funkcijas tā prombūtnes laikā.

3.7. Pēc šī Līguma ietvaros paredzēto  Darbu pabeigšanas Būvuzņēmējs veic izpildīto Darbu, kā arī visas ar to saistītās dokumentācijas nodošanu Pasūtītājam saskaņā ar šī Līguma noteikumiem un Latvijas būvnormatīviem.

3.8.Būvuzņēmējam ir tiesības saņemt Darba pabeigšanas termiņa pagarinājumu, ja:

3.8.1.Pasūtītājs vai Būvinženieris, vai Būvuzraugs ir kavējis vai apturējis Darba veikšanu no Būvuzņēmēja neatkarīgu iemeslu dēļ;

3.8.2.Ja ir iestājušies no Būvuzņēmēja darbības neatkarīgi apstākļi, kas liedz vai kavē būvdarbu izpildi, to turpināšanu, vai pabeigšanu piemēram, nepieciešamība tehnisko risinājumu izmaiņām, precizējumiem, kas saistās ar būvprojektā pamanītu kļūdu novēršanu vai labāka tehniskā risinājuma pielietošanas.

3.8.3.Darba veikšanu ir kavējuši no ilggadējiem statistiski vidējiem būtiski atšķirīgi nelabvēlīgi klimatiskie apstākļi.

3.9. Darbu izpildes kavējums un tā iemesli tiek fiksēti aktā, ko paraksta Būvuzņēmējs, Pasūtītājs un Būvuzraugs, kā arī tiek veikts attiecīgs ieraksts Būvdarbu žurnālā.

3.10. Ja vien likumā vai citā normatīvajā aktā nav norādīts tieši pretējais, jebkura līguma izpildes termiņa pagarinājuma pierādīšanas nasta gulstas uz būvuzņēmēju.

4.Līgumā paredzēto būvapjomu koriģēšana vai Specifikācijā paredzēto materiālu un/vai iekārtu aizstāšana ar citiem risinājumiem

4.1.Līgumā paredzēto būvapjomu var koriģēt vai Specifikācijā paredzēto materiālu un/vai iekārtu var aizstāt ar citiem risinājumiem pēc Pušu rakstiskas vienošanās, ja:

4.1.1.šāda nepieciešamība ir saistīta ar autoruzrauga pamatotu ierosinājumu;

4.1.2.specifikācijā paredzētais materiālu vai iekārtas vairs neražo;

4.2.Līgumā paredzēto būvapjomu koriģēšana vai Specifikācijā paredzēto materiālu un/vai iekārtu aizstāšana ar citiem risinājumiem Būvuzņēmējam jāprasa nekavējoties un tiklīdz attiecīgais kavējošais apstāklis ir iestājies. Ja Būvuzņēmējam ir ziņas, ka kavējošais apstāklis vēl tikai var iestāties, taču šāda notikuma iestāšanās ticamības pakāpe ir pietiekami augsta, Būvuzņēmējam nekavējoties jādara Pasūtītājam zināms arī tas. Vienlaikus Būvuzņēmējam jāiesniedz arī citi līgumā noteiktie paziņojumi un paskaidrojošā informācija attiecībā uz šo prasījumu, kas ir būtiska saistībā ar šo notikumu vai apstākļiem. Rakstisks paziņojums iesniedzams pēc iespējas ātrāk un ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienas kopš brīža, kad būvuzņēmējs ir uzzinājis, vai viņam vajadzēja uzzināt par šo notikumu vai apstākļiem. Ja Būvuzņēmējs šo 5 (piecu) darba dienu laikā klusē, Būvuzņēmējs zaudē tiesības atsaukties uz šiem apstākļiem, Līgumā paredzēto būvapjomu koriģēšana vai Specifikācijā paredzēto materiālu un/vai iekārtu aizstāšana ar citiem risinājumiem netiek veikta un Pasūtītājs ir atbrīvots no jebkādas atbildības saistībā ar šo prasījumu.

4.3.Būvuzņēmējam nav tiesību pretendēt uz Darba termiņu vai līgumcenas grozījumiem, ja Būvuzņēmējs nav laikus paziņojis Pasūtītājam par apstākļiem, kas var ietekmēt Darba kvalitāti, termiņus vai līgumcenu un veicis nepieciešamās darbības, lai samazinātu zaudējumus vai izvairītos no tiem.

4.6.Par Darba apjomu izmaiņām Būvuzņēmējs sagatavo attiecīgu izmaiņu aktu (ieslēgto/izslēgto darbu tāmi), pirms iesniegšanas Pasūtītajam to saskaņo ar Būvuzraugu un tikai Pasūtītājs pieņem gala lēmumu par izmaiņu akceptēšanu vai noraidīšanu.

4.7.Visām izmaiņām gan darbu apjomos, gan tehniskajos risinājumos, gan materiālu nomaiņas gadījumā pirms to faktiskās veikšanas un būvdarbu izbūves, jābūt Pasūtītāja apstiprinātam, gadījumā, ja izmaiņas nav bijušas saskaņotas ar Pasūtītāju, tas (Pasūtītājs) patur tiesības nepieņemt darbus.

5.Būvuzņēmēja pienākumi

5.1.Ievērot  iesniegtā atklātā konkursa ,,Jaunas tramvaju līnijas būvniecība posmā no 18.novembra – Veselības iela – Stropu ciems, Daugavpilī”, identifikācijas Nr. ______ piedāvājuma nosacījumus.

5.2.Darbu sākumposmā Būvuzņēmējs nodrošina pagaidu elektropieslēgumu un patstāvīgi veic norēķinus par patērēto elektroenerģiju līdz objekta nodošanai ekspluatācijā.

5.3.Veikt Darbus kvalitatīvi, ievērojot darbu daudzumu sarakstos un specifikācijās minētās   prasības un apjomus, darbu izpildes grafiku.

5.4.Atbildēt par Latvijas būvnormatīvu un citu Latvijas Republikas normatīvo aktu noteikumu, Latvijas nacionālo standartu, kā arī materiālu un iekārtu piegādātāju izstrādātās tehnoloģijas ievērošanu visos sagatavotajos dokumentos un visu šajā Līgumā paredzēto Darbu veikšanas gaitā.

5.5.Pirms Darbu uzsākšanas pieņemt no Pasūtītāja paredzēto objektu pēc faktiskā stāvokļa 5 (piecu) darba dienu laikā pēc šī Līguma abpusējas parakstīšanas, Pusēm sastādot par to pieņemšanas  - nodošanas aktu.

5.6.Pirms Darbu uzsākšanas par saviem līdzekļiem izgatavot un ar saviem spēkiem uzstādīt informācijas stendu ar norādi „Projektu līdzfinansē Kohēzijas fonds”.

5.7. Darbu veikšanai Būvuzņēmējs piesaista savā atklātā konkursa piedāvājumā minētos apakšuzņēmējus. Apakšuzņēmēju maiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu saskaņo ar Pasūtītāju. Piedāvātajam apakšuzņēmējam jāatbilst atklātā konkursa nolikuma prasībām. Būvuzņēmējs atbild par apakšuzņēmēju veiktā darba atbilstību šī līguma prasībām. Apakšuzņēmēju maiņa jāpieprasa rakstiskā formā.

5.8.Veikt Darbus ar savu (īpašumā vai lietošanā esošu) aprīkojumu, transportu, materiāliem vai citiem nepieciešamajiem tehniskajiem līdzekļiem.

5.9.Piegādāt darbam nepieciešamos materiālus, konstrukcijas un iekārtas saskaņā ar darbu daudzumu sarakstiem un specifikācijām un rakstveidā saskaņot ar Pasūtītāju attiecīgo iekārtu nomenklatūru, ja mainās piegādes noteikumi.

5.10. Darbus izpildīt ar Latvijā un/vai ES sertificētiem un kvalitatīviem materiāliem saskaņā ar esošo specifikāciju un Būvuzņēmēja piedāvājumu.

5.11.Darbu veikšanas procesā ievērot darba aizsardzības, ugunsdrošības un satiksmes drošības noteikumus, kā arī visu būvniecības uzraudzības dienestu priekšrakstus un veikt apkārtējās vides aizsardzības pasākumus, kas saistīti ar būvdarbiem Objektā, kā arī uzņemties pilnu atbildību par jebkādiem minēto noteikumu pārkāpumiem un to izraisītām sekām.

5.12.Nodrošināt darba aizsardzības pasākumus Objektā tai skaitā, darbinieku instruēšanu par visu tehnisko iekārtu ekspluatāciju, kā arī veikt visas citas LR normatīvajos aktos paredzētās darba drošības instruktāžas.

5.13.Ar rīkojumu noteikt atbildīgās personas par darba aizsardzību un ugunsdrošību Objektā.

5.14.Nodrošināt Objektā strādājošo ar nepieciešamajiem darba aizsardzības un ugunsdrošības līdzekļiem.

5.15.Savlaicīgi instruēt Pasūtītāja Objekta apkalpojošo personālu par visu tehnisko iekārtu ekspluatāciju vai organizēt atbilstošas apmācības, pieaicinot iekārtu izgatavotāja speciālistus.

5.16.Ierīkot darbam nepieciešamās palīgtelpas un segt visus ar šo palīgtelpu uzturēšanu saistītos izdevumus, tai skaitā par elektroenerģiju, ūdens apgādi, kanalizāciju un citiem komunālajiem pakalpojumiem, kā arī par telekomunikāciju pakalpojumiem visā savu būvdarbu veikšanas laikā.

5.17.Nodrošināt Objekta un tam pieguļošās teritorijas apsardzi visā Līguma darbības laikā, uzņemoties pilnu materiālo atbildību par Objektā un tam pieguļošajā teritorijā esošajām materiālajām vērtībām.

5.18.Nodrošināt katru darba dienu būvdarbu žurnāla aizpildīšanu, segto darbu un nozīmīgo konstrukciju elementu uzrādīšanu Pasūtītājam, aktu sastādīšanu un iesniegšanu Pasūtītājam parakstīšanai.

5.19.Nodrošināt visu nepieciešamo dokumentu atrašanos būvlaukumā, kuru uzrādīšanu var prasīt amatpersonas, kas ir tiesīgas kontrolēt būvdarbus.

5.20.Nodrošināt visas Darbu izpildes procesā nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam, Būvuzraugam saskaņā ar tehnisko būvniecības ieceres  dokumentāciju un Latvijas būvnormatīviem.

5.21.Iesniegt pēc nepieciešamības izpildshēmas grafiskā un digitālā formātā.

5.22.Darbu veikšanas gaitā ievērot visus Būvuzrauga izvirzītos nosacījumus, kas nav pretrunā ar šo Līgumu un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

5.23.Nodrošināt darba laikā Pasūtītājam, Projekta vadītājam, Būvuzraugam, Autoruzraugam, kā arī būvniecības uzraudzības dienestu pārstāvjiem brīvu un drošu piekļūšanu Objektam.

5.24.Nodrošināt tīrību Darbu teritorijā un visā Būvuzņēmēja darbības zonā atbilstoši esošajiem normatīviem vai noteikumiem, nekavējoši veikt visa veida darbības, kas saistītas ar šī Līguma izpildes, rezultātā radīto tīrības normu vai noteikumu pārkāpšanas seku novēršanu.

5.25.Nodrošināt Objektu ar nepieciešamajām ierīcēm visu būvgružu aizvākšanai, kā arī nodrošināt to regulāru izvešanu uz speciāli ierīkotām vietām.

5.26.Ne vēlāk kā Darbu pabeigšanas dienā veikt visu būvgružu izvešanu no Objekta un teritorijas sakārtošanu, kā arī Objekta atbrīvošanu no Būvuzņēmējam un apakšuzņēmējam piederošiem darba rīkiem un inventāra.

5.27.Rakstveidā nekavējoties informēt Pasūtītāju, Projekta vadītāju un Projekta Būvuzraugu par visiem apstākļiem, kas atklājušies būvdarbu izpildes procesā un var neparedzēti ietekmēt būvdarbu izpildi.

5.28.Rakstveidā saskaņot ar Pasūtītāju, Projekta vadītāju un Būvuzraugu jebkuru būvdarbu izpildes procesā radušos nepieciešamo atkāpi, attiecīgi sastādot aktu un pievienojot attiecīgu tehnisko dokumentāciju/saraksti/darbu apjomu izmaiņas utml.

5.29.Savlaicīgi brīdināt Pasūtītāju, Projekta vadītāju un Būvuzraugu, ja Darbu izpildes gaitā radušies apstākļi, kas var būt bīstami cilvēku veselībai vai dzīvībai, un veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai tos novērstu.

5.30.Līdz katra mēneša 5. (piektajam) datumam rakstiskā veidā iesniegt Pasūtītājam, un Projekta vadītājam atskaiti par iepriekšējā kalendārā mēneša ietvaros paveikto Darbu norises gaitu, rezultātiem un termiņu ievērošanu.

5.31.Pildīt visus citus no šī Līguma un Latvijas būvnormatīviem izrietošos Būvuzņēmēja pienākumus.

5.32.Savlaicīgi rakstiski informēt Pasūtītāju, Projekta vadītāju par jebkuru Būvuzņēmēja pamanītu kļūdu projektā, neveiksmīgu būvprojekta risinājumu, materiālu vai metožu pielietojumu.

5.33. Nodrošināt atbildīgā būvdarbu vadītāju atrašanos Objektā un izpildāmo būvdarbu kontroli atbilstoši 01.10.2014. Ministru kabineta noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” 100.2 un 100.13.apakšpunktu noteikumiem, izņemot gadījumus, kad ar Objektā notiekošiem būvdarbiem saistītu jautājumu risināšanai būvdarbu vadītājs nevar atrasties klātienē Objektā. Šādos gadījumos atbildīgais būvdarbu vadītājs uz prombūtnes laiku nozīmē citu tādas pašas kvalifikācijas atbildīgo darbu vadītāju. Būvdarbu vadītājs: /Vārds Uzvārds/, sertifikāts Nr.................................... .”

5.34.Būvuzņēmējam ir pienākums rakstveidā saskaņot ar Būvuzraugu un Projekta vadītāju Darbu veikšanas secību, kā arī citus jautājumus, kas  skar līguma izpildes procesu.

5.35.Pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniegt Pasūtītajam informāciju par norēķiniem ar apakšuzņēmumiem.

6.Pasūtītāja pienākumi.

6.1.Izsniegt Pasūtītāja rīcībā esošo dokumentāciju, kas nepieciešama Būvuzņēmējam līgumsaistību izpildei.

6.2.Savlaicīgi veikt visus nepieciešamos maksājumus.

6.3. Darbu tehniskajai uzraudzībai nozīmēt Būvuzraugu.

6.4.Pasūtītājs var rakstiski pilnvarot savu pienākumu pildīšanu citām personām, pilnvarā norādot pilnvarojuma robežas, pilnvarnieka funkcijas un uzdevumus par to pirmajām kārtām informējot Būvuzņēmēju. Atbilstoši par Pasūtītāja izsniegtās pārstāvības pilnvaras atsaukšanu, pirmkārt, tiek informēts Būvuzņēmējs.

6.5.Finansējuma trūkuma dēļ Pasūtītājam ir tiesības apturēt darbu izpildi 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš par to informējot Būvuzņēmēju. Darbu apturēšanas gadījumā Puses veic grozījumus Darbu izpildes grafikā, grozot tikai darbu izpildes termiņus, nevis darbu izpildes ilgumu. Pasūtītāja tiesības apturēt Darbu izpildi nav uzskatāmas par Pasūtītāja vainu un nevar būt par pamatu Būvuzņēmējam prasīt no Pasūtītāja jebkādu kompensāciju, atlīdzību vai līgumsodu.

7.Līgumcena un maksāšanas noteikumi.

7.1. Līgumcena par Darbu veikšanu saskaņā ar Darbu daudzumu sarakstu un Finanšu piedāvājumu atklātam konkursam, sastāda ............... EUR (.........................................................................................) bez PVN. Pievienotās vērtības nodokli aprēķina un maksā valsts budžetā saskaņā ar likuma „Par pievienotās vērības nodokli” 13.6 pantā noteikto „reversā” (apgrieztā) PVN piemērošanas kārtību būvniecības pakalpojumiem.

7.2. Līgumcena ietver samaksu par šī Līguma ietvaros paredzēto Būvuzņēmēja saistību izpildi – darbu, materiāliem, mehānismu izmaksām, iekārtu izmaksām un visiem citiem izdevumiem.

- 7.3. Cenas neparedzētajiem darbiem tiek noteiktas:

7.3.1.atbilstoši nolīgtajām vai izmaiņu aktā noteiktajām vienības cenām par faktiski paveikto un uzmērīto darba apjomu;

7.3.2.Darba daļām, par kurām samaksa līgumā noteikta kā gabalsumma, atbilstoši nolīgtajai vai izmaiņu aktā noteiktajai gabalsummai neatkarīgi no faktiskā darba apjoma.

7.4.Apmaksa par Darbu izpildi tiks veikta šādā kārtībā :

7.4.1.Priekšapmaksa nav paredzēta.

7.4.2.Maksājumi par darbiem un materiāliem tiek veikti ik mēnesi atbilstoši izpildīto darbu un piegādāto materiālu apjomam. Maksājumi veicami pēc Būvuzņēmēja piestādīto rēķinu un akta par izpildīto būvdarbu (formas Nr.2, formas Nr.3) apstiprināšanas 30 (trīsdesmit) dienu laikā. Akti (forma Nr.2 un forma Nr.3) un rēķins jāiesniedz Pasūtītājam apstiprināšanai līdz katra mēneša 5.datumam.

7.4.3.	Pēdējais maksājums - Ieturētā garantijas summa 5% apmērā no Līgumcenas tiek apmaksāta 20 darba dienu laikā pēc bankas garantijas vai apdrošināšanas sabiedrības polises iesniegšanas uz Līgumā noteikto garantijas laiku (garantijas tekstu pirms iesniegšanas jāsaskaņo ar Pasūtītāju).

7.5.Iespējamais sadārdzinājums Līguma realizācijas laikā netiks papildus apmaksāts.

8. Darbu nodošana Pasūtītājam

8.1. Būvuzņēmējs pēc katra darba etapa pabeigšanu atbilstoši tehniskajai dokumentācijai, rakstiski informē Pasūtītāju.

8.2.Gadījumā, ja Pasūtītājs ir konstatējis nozīmīga konstrukcijas elementa vai segto Darbu neatbilstību  darbu daudzumu sarakstiem un specifikācijām, kā arī, ja Būvuzņēmējs nav pieaicinājis Pasūtītāju šādu Darbu pārbaudē, visus izdevumus sakarā ar neatbilstības novēršanu un konstrukciju vai segto darbu atklāšanu un uzrādīšanu Pasūtītājam sedz Būvuzņēmējs.

8.3. 5 (piecu) darba dienu laikā pēc aktiem par izpildītajiem Darbiem saņemšanas Pasūtītājs pārbauda izpildīto Darbu apjomu un kvalitāti, kā arī būvdarbu izpildes dokumentāciju un paraksta aktu vai noformē rakstveida motivētu atteikumu būvdarbus pieņemt, norādot Būvuzņēmējam termiņu trūkumu novēršanai.

8.4.Pasūtītājam ir tiesības atteikties no Darbu pieņemšanas, ja Darbu pieņemšanas procesā tiek konstatēti kvalitātes trūkumi, paveikto Darbu neatbilstība šī Līguma noteikumiem vai LR normatīvajiem aktiem. Pēc attiecīgo trūkumu novēršanas Būvuzņēmējs atkārtoti veic Darbu nodošanu Pasūtītājam. Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc akta par izpildītajiem Darbiem saņemšanas pārbauda izpildīto Darbu apjomu un kvalitāti, kā arī Darbu izpildes dokumentāciju un paraksta aktu vai noformē rakstveida motivētu atteikumu Darbus pieņemt, norādot Būvuzņēmējam termiņu trūkumu novēršanai.

8.5.Darbu pieņemšanas laikā konstatēto defektu novēršana neatbrīvo Būvuzņēmēju no atbildības par Darbu  grafika neievērošanu.

8.6.Pēc šajā Līgumā paredzēto Darbu pabeigšanas Būvuzņēmējs par to rakstiski paziņo Pasūtītājam, nododot Pasūtītājam visu ar Darbu veikšanu saistīto dokumentāciju un veic Darbu nodošanu.

8.7.Paveikto Darbu nodošanai, Puses izveido Darba komisiju, kuras sastāvā ietilpst Pasūtītāja pārstāvis, Projekta vadītājs, Būvuzņēmēja pārstāvis, Projekta būvuzraugs. Darba komisija pārbauda izpildīto Darbu apjomu un kvalitāti, kā arī Darbu izpildes dokumentāciju un sastāda nodošanas – pieņemšanas aktu, ko paraksta visi Darba komisijas locekļi. Jebkurš no Darba komisijas locekļiem ir tiesīgs neparakstīt nodošanas – pieņemšanas aktu, tam pievienojot rakstisku motivētu atteikšanos no Darbu pieņemšanas. Darba komisijas locekļi vienojas par termiņu trūkumu novēršanai, bet, ja tāda vienošanās netiek panākta, termiņu trūkumu novēršanai Būvuzņēmējam nosaka  Pasūtītāja pārstāvis. Pēc attiecīgo trūkumu novēršanas Būvuzņēmējs veic atkārtotu Darbu nodošanu.

8.8.Pasūtītājs ir tiesīgs noteikt jebkura risinājuma ekspertīzi, pieaicinot neatkarīgus ekspertus. Ekspertīzes izdevumus sedz Pasūtītājs, izņemot gadījumus, kad ekspertīzes rezultātā tiek konstatēti trūkumi vai nepilnības, kas radušies Būvuzņēmēja vainas, nolaidības vai neuzmanības dēļ. Šādā gadījumā ekspertīzes izdevumus sedz Būvuzņēmējs.

- Garantijas

9.1.Būvuzņēmējs garantē izpildīto Darbu kvalitāti un atbilstību šī Līguma noteikumiem un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

9.2.„Garantēšana” šī Līguma izpratnē nozīmē, ka Puse, kura deva garantijas, apņemas atlīdzināt visus zaudējumus, ja tā izteiktie apgalvojumi izrādās nepatiesi vai arī uzņemtās saistības netiek izpildītas.

9.3.Būvuzņēmēja izpildīto Darbu garantijas termiņš ir 5 (pieci) gadi pēc darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienas.

9.4.Garantijas termiņā konstatētos defektus un citus trūkumus Būvuzņēmējs apņemas novērst saviem spēkiem un par saviem līdzekļiem. Defektu un trūkumu novēršanas termiņš tiek noteikts Pusēm vienojoties, bet, ja vienošanos panākt neizdodas, Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt veikt neatkarīgu ekspertīzi, kuras slēdziens attiecībā uz trūkumu un defektu novēršanas termiņu Būvuzņēmējam ir obligāts. Ekspertīze tiek veikta uz Būvuzņēmēja rēķina. Ja Būvuzņēmējs nokavē savstarpēji nolīgto vai ekspertīzes noteikto termiņu, tad par šo nokavējumu iestājas sankcijas, kādas šajā līgumā paredzētas par saistību izpildes nokavējumu.

9.5.Ja Būvuzņēmējs garantijas termiņā atsakās novērst konstatētos defektus vai nenovērš tos noteiktajā termiņā, Pasūtītājam ir tiesības šo darbu veikšanu uz Būvuzņēmēja rēķina uzdot trešajai personai.

9.6.Būvuzņēmējs nodrošina, ka tā iegādāto materiālu ražotāju un pārdevēju garantijas tiek nodotas Pasūtītājam.

9.7.Būvuzņēmējs apņemas ne vēlāk kā 10 (desmitajā)  dienā pēc šī Līguma abpusējas parakstīšanas iesniegt Pasūtītājam Līguma saistību izpildes nodrošinājuma bankas garantiju vai apdrošināšanas sabiedrības polisi par summu 5% (pieci procenti) apmērā no Līgumcenas bez PVN 21%.

9.8. Būvuzņēmējam ir pienākums pēc darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienas ar Pasūtītāju iesniegt Pasūtītājam bankas garantijas vai apdrošināšanas sabiedrības polises oriģinālu uz garantijas laiku (pieci gadi) par summu 5% (pieci procenti) apmērā no izpildīto darbu Līgumcenas bez PVN 21%par darbu veikšanu garantijas laikā atklāto defektu novēršanai.

9.9. Būvuzņēmējs garantē, ka pašlaik pret Būvuzņēmēju nav, vai, pēc viņa labākās pārliecības, nedraud un netiek uzsākta tiesāšanās, arbitrāža, vai arī citi administratīvi procesi, kas varētu (ja netiek pierādīts pretējais) būtiski nelabvēlīgi ietekmēt Būvuzņēmēja finansiālo stāvokli vai Būvuzņēmēju spēju izpildīt jebkādas viņa saistības sakarā ar šo Līgumu.

10.Atbildība

10.1.Puses ir savstarpēji atbildīgas par neuzmanības vai ļaunprātības rezultātā otrai Pusei nodarītajiem zaudējumiem, tajā skaitā par savu darbinieku vai pilnvaroto personu neuzmanības vai ļaunprātības rezultātā otrai Pusei nodarītajiem zaudējumiem. Negūtā peļņa Pusēm nav jāatlīdzina.

10.2.Būvuzņēmējs uzņemas pilnu atbildību par mantiskajiem zaudējumiem, kas var rasties Pasūtītājam vai trešajām personām, Būvuzņēmējam veicot šajā Līgumā paredzētos Darbus, un apņemas patstāvīgi atrisināt visas pretenzijas un prasības, kādas šajā sakarā izvirza trešās personas vai Pasūtītājs.

10.3.Būvuzņēmējs ir atbildīgs pret Pasūtītāju un trešajām personām par visiem zaudējumiem, kuri radušies Būvuzņēmēja nodarbināto apakšuzņēmēju saistību izpildes ietvaros.

10.4.Puses ir savstarpēji atbildīgas par sniegto ziņu patiesumu un pilnību.

10.5.Būvuzraudzība un autoruzraudzība neatbrīvo Būvuzņēmēju no atbildības par būvdarbu kvalitāti, atbilstību būvprojektam, Latvijas būvnormatīviem un citiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

10.6.Būvuzņēmējs ir atbildīgs un sedz visus zaudējumus Pasūtītājam gadījumā, ja ar kompetentas institūcijas lēmumu tiek apturēta būvdarbu veikšana sakarā ar Būvuzņēmēja pieļautajiem šī Līguma noteikumu pārkāpumiem.

11.Apdrošināšana un garantija

11.1.Būvuzņēmējs par saviem līdzekļiem ne vēlāk kā 10. (desmitajā) dienā pēc šī Līguma abpusējas parakstīšanas apdrošina savu atbildību tādā apmērā, kas nodrošina visu zaudējumu atlīdzību, kuri var rasties Pasūtītājam vai trešajām personām Būvuzņēmēja darbības vai bezdarbības, vai to seku rezultātā būvdarbu vai būves ekspluatācijas laikā, tajā skaitā, veicot šādu risku apdrošināšanu:

11.1.1. celtniecības montāžas darbu riska apdrošināšana Līgumcenas apmērā līdz darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienai;

11.1.3. civiltiesiskās atbildības apdrošināšana 10% no Līgumcenas līdz darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienai.

12.Sankcijas

12.1. Ja Būvuzņēmējs neuzsāk būvdarbus noteiktajā termiņā, saskaņā ar Līguma 3.3. punktu, tad, veicot norēķinu no Būvuzņēmējam izmaksājamās summas ietur līgumsodu 0,05% apmērā no Līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līgumcenas.

12.2. Ja paredzētais Darbs, Būvuzņēmēja vainas dēļ, netiek pabeigts noteiktā laikā, Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt līgumsodu 0,05% apmērā no Līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līgumcenas..

12.3. Ja Būvuzņēmējs savas vainas dēļ, neievēro Darba izpildes grafiku, Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt līgumsodu 0,05% no līgumcenas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līgumcenas.  Līgumsods tiek atmaksāts Būvuzņēmējam, ja Būvuzņēmējs pabeidz Darbus paredzētajā termiņā, un Objekts tiek nodots .

12.4.Pārtraucot Līguma darbību pēc vienas puses iniciatīvas, kas nav saistīta ar otras puses līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, vainīgā puse maksā otrai līgumsodu 10% apmērā no līguma cenas, kā arī visus zaudējumus, kuri radušies saistībā ar Līguma neizpildi.

12.5. Ja Pasūtītājs nokavē 7.4.p līgumā noteikto maksāšanas termiņu, tad Būvuzņēmējam ir tiesības aprēķināt līgumsodu 0,05% apmērā no Līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līgumcenas.

13.Nepārvarama vara

13.1.Puses nav atbildīgas par līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja šāda neizpilde vai nepienācīga izpilde radusies nepārvaramas varas rezultātā. Par nepārvaramu varu Puses uzskata ugunsgrēkus, dabas katastrofas, militāru agresiju, streiku, un citus nepārvaramas varas izpausmes veidus, kas traucē izpildīt šo Līgumu, un kas nav izveidojusies kā Līdzēju darbības vai bezdarbības tiešas vai netiešas sekas, kurus Līdzēji nav paredzējuši un nav varējuši paredzēt, noslēdzot šo Līgumu.

13.2.Ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi, Pusēm ir pienākums nekavējoties mutiski informēt Līguma  beigu rekvizītos norādīto otra atbildīgo darbinieku, kā arī ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā pēc minēto iemeslu konstatēšanas iesniegt rakstveida paziņojumu otrai Pusei. Paziņojumā jāraksturo apstākļi, kā arī to ietekmes vērtējums attiecībā uz savu pienākumu izpildi saskaņā ar šo Līgumu un izpildes termiņu. Paziņojumā jānorāda termiņš, kad būs iespējams turpināt šajā Līgumā paredzēto pienākumu izpildi.

13.3.Puses var vienpusēji izbeigt šo Līgumu, ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk par 2 (diviem) kalendārajiem mēnešiem. Šajā gadījumā neviena no Pusēm nav tiesīga prasīt tādējādi, radušos zaudējumu atlīdzību. Ja līgums tiek izbeigts nepārvaramas varas apstākļu dēļ, Pasūtītājs veic norēķinus par faktiski izpildītajiem būvdarbiem.

13.4.Nepārvaramas varas apstākļiem beidzoties, Pusei, kura pirmā konstatēja minēto apstākļu izbeigšanos, ir pienākums nekavējoties iesniegt rakstisku paziņojumu otrai Līdzējiem par minēto apstākļu beigšanos.

14.Vadības sanāksmes

14.1.Līguma darba vadībai, koordinēšanai un kontrolei Pasūtītājs nozīmē savu pārstāvi.

14.2.Būvuzņēmējs norīko pilnvaroto pārstāvi, kurš darbu izpildes procesā pārstāvēs galveno Būvuzņēmēju.

14.3.Vadības sanāksmes tiek rīkotas vienu reizi nedēļā ar Pasūtītāju saskaņotā laikā. Tajās piedalās Pasūtītāja pārstāvis, Projekta vadītājs, Būvuzņēmēja pārstāvis, Būvuzraugs, kā arī nepieciešamības gadījumā pieaicinātie speciālisti.

15.Līguma grozīšana, laušana, Līguma darbības pārtraukšana.

15.1.Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt šo Līgumu, paziņojot par to Būvuzņēmējam rakstveidā 5 (piecas) kalendārās dienas iepriekš šādos gadījumos:

15.1.1.ja Būvuzņēmējs nepieņem būvlaukumu un neuzsāk Darbus Līgumā noteiktajā termiņā. Līgums tomēr netiek izbeigts, ja Būvuzņēmējs 5 (piecu) darba dienu laikā pierāda, ka nav vainojams pie Darbu neuzsākšanas noteiktajā termiņā;

15.1.2.ja Būvuzņēmējs pēc Pasūtītāja rakstveida brīdinājuma, kurā ir brīdinājums par Līguma laušanu un tajā norādīto pārkāpumu novēršanas ir pieļāvis brīdinājumā minētos Līguma noteikumu pārkāpumus un/vai ignorē Pasūtītāja brīdinājumu un prasību par pārkāpumu novēršanu;

15.1.3.ja pēc Pasūtītāja pieprasījuma neatkarīga būvtehniskā ekspertīze, kuras sastāvu rakstveidā apstiprinājušas abas Puses, ir konstatējusi, ka Būvuzņēmējs būvdarbus veic nekvalitatīvi vai neatbilstoši tehniskajai specifikācijai, vai Latvijas būvnormatīviem, kas būtiski varētu ietekmēt Objekta tālāko ekspluatāciju;

15.1.4.ja notiek jebkāds gadījums vai gadījumu virkne, kam pēc Pasūtītāja viedokļa ir būtiska nelabvēlīga ietekme uz Būvuzņēmēja komercdarbību, aktīviem, darbību vai finansiālo stāvokli, kas iespaido Būvuzņēmēja spēju izpildīt saistības saskaņā ar šo Līgumu.

15.1.5. ja Būvuzņēmējs pārtrauc Darbu izpildi Objektā uz 5 (piecām) darba dienām vai tā izpilde nenotiek paredzēto darbu apjomā, bet esošajā Darbu izpildes grafikā šāds darbu pārtraukums nav paredzēts un šo pārtraukumu nav apstiprinājis Pasūtītājs.

15.2.Jebkura Puse var izbeigt šī Līguma darbību 30 (trīsdesmit) darba dienas pēc rakstveida brīdinājuma iesniegšanas otrai Pusei, ja otra Puse nav pildījusi savus pienākumus un nav novērsusi savu Līguma noteikumu pārkāpumu 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā kopš rakstiska brīdinājuma saņemšanas, izņemot šī Līguma 15.1. noteiktajos gadījumos.

15.3.Jebkurā Līguma izbeigšanas gadījumā vainīgajai Pusei ir pienākums atlīdzināt otrai Pusei ieguldītos līdzekļus un izdevumus, kas radušies sakarā ar to, ka vainīga Puse nav pildījusi Līgumā noteiktos pienākumus.

15.4.Ja pēc līguma noslēgšanas datuma spēkā esošajos normatīvajos aktos tiek izdarīti grozījumi nodokļos un nodevās, kas pazemina vai paaugstina Izpildītāja veiktā Darba izmaksas un kuru ietekme uz izmaksām ir precīzi nosakāma (piemēram, PVN), ja šādi grozījumi nav atspoguļoti līgumcenā un ja ir veikts iepriekšējs brīdinājums, tad pēc abu Pušu savstarpējas vienošanās tiek grozītas nolīgtās cenas.

15.5.Ja iestājas kāds no 3.8.punktā minētajiem gadījumiem, tad pēc abu Pušu savstarpējās vienošanās tiek grozīts Darba pabeigšanas termiņš.

15.6.Līguma grozījumi izdarāmi vienīgi rakstiski. Pēc līguma grozījumu abpusējas parakstīšanas, tie uzskatāmi par šī līguma neatņemamu sastāvdaļu.

16.Nobeiguma noteikumi

16.1.Visas domstarpības, kas ir saistītas ar šī Līguma izpildi, Puses risina pārrunu ceļā, bet, ja vienošanos nav iespējams panākt 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā, tad tiesā, Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.

16.2.Pušu strīdi, kas rodas būvdarbu un materiālu kvalitātes novērtēšanā Darbu veikšanas vai garantijas termiņa laikā, risināmi, pieaicinot neatkarīgu(s) sertificētu(s) ekspertu(s) vai valsts ekspertīzes institūcijas, un ekspertīzes izdevumus sedz Puse, kura saskaņā ar ekspertīzes slēdzienu ir vainojama. Ja ekspertīze nekonstatē pārkāpumus, ekspertīzes izdevumus sedz Puse, kura ekspertīzi ierosināja.

16.3.Ja kāds no Līguma punktiem neparedzētu apstākļu dēļ tiek atzīts par spēkā neesošu vai likumam neatbilstošu, tas neietekmē citu Līgumā pielīgto saistību izpildi, kuras netiek skartas sakarā ar šīm izmaiņām.

16.4.Nevienai no Pusēm nav tiesību nodot šajā Līgumā noteiktās saistības trešajai personai bez otras Puses rakstiskas piekrišanas.

16.5.Šī Līguma noteikumi ir saistoši Pusēm un pilnā apmērā pāriet uz Pušu tiesību un saistību pārņēmējiem.

16.6.Tās Līguma attiecības, kuras nav atrunātas šī Līguma tekstā, tiek regulētas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

16.7.Visi šī Līguma grozījumi ir noformējami rakstveidā un iegūst spēku ar brīdi, kad tos parakstījušas abas Puses.

16.8.Par Līguma izpildei būtisko rekvizītu maiņu, kā arī par izmaiņām īpašnieku vai amatpersonu ar paraksta tiesībām sastāvā, Puses informē viena otru 10 (desmit) darba dienu laikā. Ja kāda no Pusēm neinformē otru Pusi par savu rekvizītu maiņu šajā Līgumā noteiktajā termiņā, tas uzņemas atbildību par visiem zaudējumiem, kas šajā sakarā varētu rasties otrai Pusei.

16.9.Līgums tiek sastādīts uz  10 lapām latviešu valodā un parakstīts divos eksemplāros, pa vienam eksemplāram katrai Pusei. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

Līguma pielikums Nr.1. …

Līguma pielikums Nr.2. …

Līguma pielikums Nr.3. …

Līguma pielikums Nr.4. …

Līguma pielikums Nr.5. …

17. Līdzēju juridiskās adreses, rekvizīti un paraksti

PASŪTĪTĀJS                                                             BŪVUZŅĒMĒJS

AS ,,Daugavpils satiksme ’’

18.Novembra iela 183, Daugavpils,

LV-5417

Reģ.Nr.41503002269

Banka: Valsts kase

SWIT kods: TRELLV22

N/k: LV36TREL9827104001000

e-pasta adrese: tramvaju@dautkom.lv

tālrunis 65433632, fakss 65434203

Pielikums Nr.6

Pretendentu piedāvājuma nodrošinājuma forma

Bankas garantijas forma

Pasūtītājs:

Reģ. Nr.:

Adrese:

PIEDĀVĀJUMA GARANTIJA

Piedāvājums atklātam konkursam„____”

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>

Ievērojot to, ka

<Pretendenta nosaukums vai vārds un uzvārds (ja Pretendents ir fiziska persona)>

<reģistrācijas numurs vai personas kods (ja Pretendents ir fiziska persona)>

<adrese>

(turpmāk – Pretendents)

iesniedz savu piedāvājumu AS ,,Daugavpils satiksme”, reģ. Nr.: ____, adrese: _______, Latvija (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā atklātā konkursa ,,Jaunas tramvaju līnijas būvniecība posmā no 18.novembra – Veselības iela – Stropu ciems, Daugavpilī”,  ietvaros, kā arī to, ka konkursa nolikums paredz piedāvājuma nodrošinājuma iesniegšanu,

mēs <Bankas nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> neatsaucami apņemamies 15 dienu laikā no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma, kurā minēts, ka:

- Pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums,

- Izraudzītais Pretendents noteiktajā termiņā nav iesniedzis Pasūtītājam iepirkuma procedūras dokumentos un iepirkuma līgumā paredzēto līguma nodrošinājumu,

- Izraudzītais Pretendents neparaksta iepirkuma līgumu Pasūtītāja noteiktajā termiņā,

saņemšanas dienas, neprasot Pasūtītājam pamatot savu prasījumu, izmaksāt Pasūtītājam 100 000 EUR (viens simts tūkstoši eiro), maksājumu veicot uz pieprasījumā norādīto bankas norēķinu kontu.

Piedāvājuma nodrošinājums stājas spēkā <gads>.gada <datums>.<mēnesis> un ir spēkā līdz <gads>.gada <datums>.<mēnesis>. Pasūtītāja pieprasījumam jābūt saņemtam iepriekš norādītajā adresē ne vēlāk kā šajā datumā.

Pieprasījumu parakstījušās personas parakstam jābūt notariāli apliecinātam, vai arī pieprasījums iesniedzams ar bankas, kas apkalpo Pasūtītāju, starpniecību. Šajā gadījumā pieprasījumu parakstījušās personas parakstu apliecina banka.

Šai garantijai ir piemērojami Starptautiskās Tirdzniecības un rūpniecības kameras Vienotie noteikumi par pieprasījumu garantijām Nr.758 („The ICC Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC Publication No.758), kā arī Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti. Visi strīdi, kas radušies saistībā ar piedāvājuma nodrošinājumu, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

- <Paraksttiesīgās personas paraksts>

- <Bankas zīmoga nospiedums>

Pretendentu piedāvājuma nodrošinājuma forma

Apdrošināšanas sabiedrības apdrošināšanas polises forma

Pasūtītājs:

Reģ. Nr.:

Adrese:

PIEDĀVĀJUMA NODROŠINĀJUMS

Piedāvājums atklātam konkursam„____”

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>

Ievērojot to, ka

<Pretendenta nosaukums vai vārds un uzvārds (ja Pretendents ir fiziska persona)>

<reģistrācijas numurs vai personas kods (ja Pretendents ir fiziska persona)>

<adrese>

(turpmāk – Pretendents)

iesniedz savu piedāvājumu AS ,,Daugavpils satiksme”, reģ. Nr.: ____, adrese: _______, Latvija (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā atklātā konkursa ,,Jaunas tramvaju līnijas būvniecība posmā no 18.novembra – Veselības iela – Stropu ciems, Daugavpilī”,  ietvaros, kā arī to, ka konkursa nolikums paredz piedāvājuma nodrošinājuma iesniegšanu,

mēs <Apdrošināšanas sabiedrības nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> apņemamies gadījumā, ja:

- Pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums,

- Izraudzītais Pretendents noteiktajā termiņā nav iesniedzis Pasūtītājam iepirkuma procedūras dokumentos un iepirkuma līgumā paredzēto līguma nodrošinājumu,

- Izraudzītais Pretendents neparaksta iepirkuma līgumu Pasūtītāja noteiktajā termiņā,

saņemšanas dienas, neprasot Pasūtītājam pamatot savu prasījumu, izmaksāt Pasūtītājam 100 000 EUR (viens simts tūkstoši eiro), maksājumu veicot uz pieprasījumā norādīto bankas norēķinu kontu.

Piedāvājuma nodrošinājums stājas spēkā <gads>.gada <datums>.<mēnesis> un ir spēkā līdz <gads>.gada <datums>.<mēnesis> Pasūtītāja pieprasījumam jābūt saņemtam iepriekš norādītajā adresē ne vēlāk kā šajā datumā.

Mēs apņemamies nekavējoties rakstiski informēt Pasūtītāju par apdrošināšanas līguma, kas noslēgts starp mums un Pretendentu, izbeigšanu, darbības apturēšanu un atjaunošanu.

Šai garantijai ir piemērojami Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti. Visi strīdi, kas radušies saistībā ar piedāvājuma nodrošinājumu, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

- <Paraksttiesīgās personas paraksts>

- <Apdrošināšanas sabiedrības zīmoga nospiedums>

CV sadaļa aizpildāma, ja speciālists nav Pretendenta, personālsabiedrības biedra (ja Pretendents ir personālsabiedrība), personu apvienības dalībnieka (ja Pretendents ir personu apvienība) vai apakšuzņēmēja darbinieks vai apakšuzņēmējs.

Darbības programmas  „Izaugsme un nodarbinātība” 4.5.1.specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru” 4.5.1.1.pasākuma „Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (sliežu transporta)” projekta izpildes termiņš ir 2018.gada 1.septembris

Piedāvājuma nodrošinājumam jābūt spēkā ne vēlāk kā no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām!

Piedāvājuma nodrošinājumam jābūt spēkā ne vēlāk kā no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām!