**APSTIPRINU:**

SIA “Labiekārtošana-D”

Valdes loceklis

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ S.Blagoveščenskis

2016.gada 23.maijā

*z.v.*

**UZAICINĀJUMS**

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Labiekārtošana-D"

uzaicina potenciālos pretendentus piedalīties aptaujā par līguma piešķiršanas tiesībām

**“Apgaismojuma izbūve Lielā dārza ielā, Daugavpilī**

**(posmā no Liepājas ielas līdz Tukuma ielai)”**

1. **Pasūtītājs:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pasūtītāja nosaukums** | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Labiekārtošana-D" | |
| **Adrese** | 1.pasažieru iela 6, Daugavpils, LV-5401 | |
| **Reģ.Nr.** | 41503003033 | |
| **Kontaktpersona** | Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Labiekārtošana-D"  Būvdarbu iecirkņa projektu vadītājs Antons Rudzinskis, tālrunis: 29406407, e-pasts: [antons.rudzinskis@labiekartosana.lv](mailto:antons.rudzinskis@labiekartosana.lv), [info@labiekartosana.lv](mailto:info@labiekartosana.lv), iepirkumi@labiekartosana.lv | |
| **Faksa nr.** | 654 57652 | |
| **Darba laiks** | Pirmdiena  Otrdiena  Trešdiena  Ceturtdiena  Piektdiena | No 08.00 līdz 12.00 un no 12.30 līdz 18.00  No 08.00 līdz 12.00 un no 12.30 līdz 16.30  No 08.00 līdz 12.00 un no 12.30 līdz 16.30  No 08.00 līdz 12.00 un no 12.30 līdz 16.30  No 08.00 līdz 12.00 un no 12.30 līdz 15.00 |

1. Paredzamā līgumcena: Pasūtītājs nepiemēro Publisko iepirkumu likumā noteiktās iepirkuma procedūras, jo paredzamā līgumcena ir **līdz EUR 6 000.00 bez PVN;**
2. Tehniskā specifikācija: (pielikums Nr.2)
3. Līguma izpildes termiņš: **līdz 2016.gada 13.jūnijam.**
4. **Nosacījumi dalībai iepirkuma procedūrā**
5. Nosacījumi dalībai uzaicinājuma procedūrā:
   1. Pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības procedūrā jebkurā no šādiem gadījumiem:

1) pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;

2) pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 *euro*.

Nosacījumi dalībai iepirkuma procedūrā attiecas uz:

pretendentu (ja pretendents ir fiziska vai juridiska persona), personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai personu apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība),

personām, uz kuru iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka pretendenta kvalifikācija atbilst Pretendenta kvalifikācijas prasībām, (turpmāk - Persona, uz kuras iespējām pretendents balstās) un

pretendenta piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo darbu vērtība ir vismaz 20 procenti no piedāvātās līguma summas,

1. Kandidātu un pretendentu izslēgšanas nosacījumi.

Pasūtītājs izslēdz kandidātu vai pretendentu no turpmākās dalības uzaicinājumā, kā arī neizskata pretendenta piedāvājumu jebkurā no šādiem gadījumiem:

* + 1. Uz kandidātu vai tā uzaicinājumā norādīto personu attiecas kāds no 7.1.punkā uzskaitītajiem nosacījumiem.
    2. kandidāts vai pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju;
    3. kandidāts nav iesniedzis uzaicinājuma nolikumā 9.punktā pieprasītos dokumentus.

1. **Iesniedzamie dokumenti:**

Pretendenta pieteikums dalībai aptaujā, kas sagatavots atbilstoši 1. pielikumā norādītajai formai;

Pretendenta vai tā pilnvarotās personas **parakstīts apliecinājums** (sk.4.pielikumu) uz Pretendenta veidlapas, ka Pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta) nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālas apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 150 *euro* (oriģināls).

Latvijas Republikas Uzņēmuma reģistra vai līdzvērtīgas iestādes citā valstī izsniegtas reģistrācijas apliecība vai izziņa, kas apliecina, ka Pretendents reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā (kopija). Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, tad visu uzrādīto apvienības dalībnieku komersanta reģistrācijas apliecību kopijas[[1]](#footnote-1).

Dokuments, tā kopija vai Uzņēmumu reģistra izziņa par Pretendenta likumiskā pārstāvja vai pilnvarotās personas pilnvarojumu parakstīt iesniegto piedāvājumu un slēgt iepirkumu līgumu. Ja iepirkumu līgumu parakstīs cita persona, jāpievieno attiecīgs šīs personas pilnvarojums.

**Apliecinājums**, ka Pretendentam ir pieejams personāls, instrumenti, iekārtas un tehniskais aprīkojums, kas pretendentam būs nepieciešams līguma izpildei atbilstoši visām tehniskās specifikācijās minētajām prasībām.

**Apliecinājums** vai apliecinošs dokuments, ka Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā Tehniskajā specifikācijā minēto darbu veikšanai saskaņā ar Būvniecības likuma noteikumiem un Ministru kabineta 2014.gada 25.februāra noteikumiem nr.116 „Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi” vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstī, ja reģistrācija paredzēta. Ja pretendents ir personu apvienība, tad Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā jābūt reģistrētiem tiem personu apvienības dalībniekiem, kuriem šāds pienākums izriet no Būvniecības likuma 22.panta pirmās daļas regulējuma.

**Pretendenta atlases dokumenti:**

* + 1. Pretendentam (personu apvienībai) iepriekšējo piecu gadu laikā (2010. – 2015.gadā ieskaitot 2016.gada periodu) jābūt pieredzei iepirkuma priekšmetā un tehniskā specifikācijā minēto līdzīgo darbu veikšanā. Jābūt pienācīgi pabeigtiem vismaz 1 (vienam) pēc darbu specifikas un darbu apjoma līdzvērtīgiem objektiem (līgumiem).

Lai apliecinātu pieredzi, tabulā norādīt informāciju par līgumiem, kas atbilst iepriekš minētajām prasībām:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N.p. k. | Objekta nosaukums, adrese | Līguma izpildes termiņš | Darbu apraksts līgumā, kas raksturo prasīto pieredzi | Pasūtītājs, kontaktpersona,  tālrunis | Līgumcena (EUR, bez PVN) |

**Pretendenta personāla atlases dokumenti:**

* + 1. Informācija par pretendenta, personu grupas dalībnieku, uzrādīto apakšuzņēmēju personālu, kurš paredzēts attiecīgo darbu veikšanai.

**Pretendents var nodrošināt darbu vadītāju**/vadītājus, kuram/kuriem ir spēkā esošs/ši sertifikāts/ti **elektroietaišu izbūves darbu vadīšanā**. Un kuram ir iepriekšējo triju gadu laikā pieredze uzaicinājuma priekšmetā līdzīgu objektu vadīšanā. (piestādot izglītības apliecinošus dokumentus un CV- sk.pielikumu Nr.5).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Speciālisti**  **(norādīt piesaisti līgumā paredzamajiem darbiem)** | **Vārds Uzvārds** | **kvalifikācijas apliecinoši dokumenti** | **Pieredze objektos (gados)** | **Darba vieta** |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. (n) |  |  |  |  |
| n+1 |  |  |  |  |

Pretendentam ir jānodrošina darbu vadītāja profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”.

**Finanšu piedāvājums (izmaksu Tāme):**

* + 1. Kandidāts iesniedz piedāvājumu atbilstoši Pasūtītāja tehniskajās specifikācijās norādītajam apjomam.
       1. Tiek aizpildīts uzaicinājuma nolikuma 2.pielikums ″Tehniskā specifikācija″. Aprēķinātā summa tiks uzskatīta par finanšu piedāvājuma pamatsummu.
       2. Piedāvājuma pamatsumma sastāv no vienību cenu summām bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN) un tā jānosaka euro (EUR). Vienību cenas tiek norādītas ar precizitāti divi cipari aiz komata.
       3. Katrā vienības cenā jāietver visi nodokļi, nodevas un maksājumi, un visas saprātīgi paredzamās ar Darba izpildi saistītās izmaksas, atskaitot pievienotās vērtības nodokli.
       4. Vienību cenas tiek fiksētas uz visu Darba izpildes laiku un netiks pārrēķinātas, izņemot līgumā paredzētajos gadījumos.
       5. Piedāvājuma cena bez PVN tiek ierakstīta konkursa nolikuma 3.pielikumā ″Finanšu piedāvājums″ attiecīgās tabulas ailē.
       6. Papildus pretendents pievieno izmaksu tāmi, kas sagatavota ievērojot LBN 501-15 „Būvizmaksu noteikšanas kartība”, Tehnisko specifikāciju, iekļaujot tajā visas saistītās izmaksas. **PVN tāmē netiek uzrādīts ievērojot PVN likuma 142.pantu**.

Piedāvājuma izvēles kritēriji – piedāvājums ar viszemāko cenu.

Pasūtītājs 2 (divu) darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas ievieto lēmumu Daugavpils pašvaldības mājas lapā [www.daugavpils.lv](http://www.daugavpils.lv) un skanētu lēmumu nosuta pretendentiem uz e-pastu..

Piedāvājums iesniedzams **līdz 2016.gada 25.maijam plkst.16.30** pēc adreses Sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Labiekārtošana-D”, Pasažieru ielā 6, Daugavpilī, LV-5401., 4.kabinetā (sekretārei) vai elektroniskā veidā nosūtot uz e-pasta adresi: info@labiekartosana.lv, iepirkumi@labiekartosana.lv.

Pielikums Nr.1. Pieteikums.

Pielikums Nr.2 Tehniskā specifikācija.

Pielikums Nr.3. Finanšu piedāvājuma veidne.

Pielikums Nr.4 Apliecinājuma veidne.

Pielikums Nr.5 CV veidne.

**Pielikums Nr.1**

**PIETEIKUMS PAR PIEDALĪŠANOS APTAUJĀ**

**Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Labiekārtošana-D"**

**1.Pasažieru iela 6, Daugavpils, LV-5401**

**“Apgaismojuma izbūve Lielā dārza ielā, Daugavpilī**

**(posmā no Liepājas ielas līdz Tukuma ielai)”**

Pretendents [pretendenta nosaukums], reģ. Nr. [reģistrācijas numurs], [adrese], tā [personas, kas paraksta, pilnvarojums, amats, vārds, uzvārds] personā, ar šā pieteikuma iesniegšanu:

1. Piesakās piedalīties aptaujā „“Apgaismojuma izbūve Lielā dārza ielā, Daugavpilī (posmā no Liepājas ielas līdz Tukuma ielai)””;
2. Apņemas ievērot aptaujas prasības;
3. Apņemas (ja Pasūtītājs izvēlējies šo piedāvājumu) slēgt līgumu un izpildīt visus līguma pamatnosacījumus;
4. Apliecina, ka ir iesniedzis tikai patiesu informāciju;

|  |  |
| --- | --- |
| **Pretendents** |  |
| **Reģistrācijas Nr.** |  |
| **Adrese:** |  |
| **Kontaktpersona** |  |
| **Kontaktpersonas tālr./fakss, e-pasts** |  |
| **Bankas nosaukums, filiāle** |  |
| **Bankas kods** |  |
| **Norēķinu konts** |  |
| **Vārds, uzvārds\*** |  |
| **Amats** |  |
| **Paraksts** |  |
| **Datums** |  |
| **Zīmogs** |  |

\* Pretendenta vai tā pilnvarotās personas vārds, uzvārds

**Pielikums Nr.2**

**Tehniskā specifikācija**

**“Apgaismojuma izbūve Lielā dārza ielā, Daugavpilī**

**(posmā no Liepājas ielas līdz Tukuma ielai)”**

1. **Uzdevums:**

Veikt ielu apgaismojuma izbūvi Lielā dārza ielā, Daugavpilī, posmā no Liepājas ielas līdz Tukuma ielai

1. **Darba apjomi:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** |  | **Darbu nosaukums** | **Mērv.** | **Daudz.** | **Piezīmes** |
|  |  | ***Apgaismojuma izbūve*** |  |  |  |
| 1.1 |  | Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) gūldīšanai | m | 216,0 |  |
| 1.2 |  | Kabeļu aizsargcaurules ieguldīšana tranšejā | m | 216,0 |  |
| 1.3 |  | Kabeļa montāža (caurulēs, balstos, pamatnēs un sadalnē) | m | 272,0 |  |
| 1.4 |  | Kabeļu komutācijas sadalnes montāža | gab. | 1,0 |  |
| 1.5 |  | Drošinātāju uzstādīšana | gab. | 9,0 |  |
| 1.6 |  | Zemējuma kontūra montāža | gab. | 1,0 |  |
| 1.7 |  | Apgaism. balsta montāža (pamatne, balsts, konsole, blīves, gaismeklis ar spuldzi) | kompl. | 6,0 |  |
| 1.8 |  | Kabeļa gala apdares montāža | gab. | 17,0 |  |
| 1.9 |  | Automatslēdža un spaiļu komplekta montāža | gab. | 6,0 |  |
| 1.10 |  | Spaiļu komplekta montāža esošā balstā | gab. | 2,0 |  |
| 1.11 |  | Esošā kabeļa pārslēgšana | gab. | 1,0 |  |
| 1.12 |  | Esošas apgaismojuma līnijas demontāža (kailvads, kronšteini, gaismekļi) | kompl. | 1,0 |  |
|  |  | ***Esošo kabeļu aizsardzība*** |  |  |  |
| 1.13 |  | Esošo 0.4kV kabeļu aizsardzība ar dalītām caurulēm | m | 13,0 |  |
| 1.14 |  | Tranšejas rakšana un aizbēršana 2 rezerves cauruļu gūldīšanai | m | 65,0 |  |
| 1.15 |  | Rezerves caurules ieguldīšana tranšejā | m | 130,0 |  |
|  |  | ***Darba organizācija*** |  |  |  |
| 1.16 |  | Ražošanas izmaksas par darba organizāciju un pielaišanu pie darba | objekts | 1,0 |  |
| 1.17 |  | EPL digitālā uzmērīšana | km | 0,3 |  |
|  |  | **1. Kopā:** |  |  |  |
| **2** |  | **Materiālu izmaksas** |  |  |  |
|  |  | ***Apgaismojuma izbūve*** |  |  |  |
| 2.1 |  | Kabelis NAYY-J 5x35 | m | 272,0 |  |
| 2.2 |  | Kabelis NYM-J 3x1,5 | m | 66,0 |  |
| 2.3 |  | Kabeļa aizsargcaurule EVOCAB FLEX 63 "Evopipes" | m | 248,0 |  |
| 2.4 |  | Kabeļa brīdinājuma lenta pl.40mm | m | 231,0 |  |
| 2.5 |  | Sadalne KS-I-04 ap pamatni MP-II "Jauda" | gab. | 1,0 |  |
| 2.6 |  | Keramzits | litri | 15,0 |  |
| 2.7 |  | Puscilindra slēdzenis WILKA | gab. | 1,0 |  |
| 2.8 |  | Kūstošie drošinātāju ielikņi NH-00 40A | gab. | 9,0 |  |
| 2.9 |  | Zemējuma stienis Fe/Zn D=20, L=5000 | gab. | 1,0 |  |
| 2.10 |  | Zemējuma stieple Fe/Zn D=10 | m | 6,0 |  |
| 2.11 |  | Zemējuma vads Cu 1x16mm2 | m | 2,0 |  |
| 2.12 |  | Uzgalis Cu 16/8 | gab. | 2,0 |  |
| 2.13 |  | Stabs ielas, konisks 8.5m (8m virs zemes) cinkots (Ø60, Ø154) | gab. | 6,0 |  |
| 2.14 |  | Betona pamatne SJR13 | gab. | 6,0 |  |
| 2.15 |  | Gumijas blīve | gab. | 6,0 |  |
| 2.16 |  | Konsole L-veida 2.0/1.5/15 cinkota | gab. | 6,0 |  |
| 2.17 |  | Gaismeklis MALAGA SGS102 "PHILIPS" ar spuldzi Na 150W | gab. | 6,0 |  |
| 2.18 |  | Gala apdares 5-dzīslu kabeļiem 35 mm2 | gab. | 17,0 |  |
| 2.19 |  | Spaiļu komplekts SV15 "ENSTO" | gab. | 8,0 |  |
| 2.20 |  | Automātslēdzis 1f 6A "B" | gab. | 6,0 |  |
| 2.21 |  | Palīgmateriāli | kompl. | 1,0 |  |
|  |  | ***Esošo kabeļu aizsardzība*** |  |  |  |
| 2.22 |  | Kabeļa aizsargcaurule EVOCAB FLEX 110 "Evopipes" | m | 130,0 |  |
| 2.23 |  | Dalītā kabeļa aizsargcaurule EVOCAB SPLIT 110 "Evopipes" | m | 13,0 |  |
| 2.24 |  | Kabeļa brīdinājuma lenta pl.80mm | m | 143,0 |  |
| 2.25 |  | Palīgmateriāli | kompl. | 1,0 |  |
| 2.26. |  | Izpilddokumentācija | kompl | 1 |  |

1. **Darbu izpildes termiņš:** līdz 13.06.2016g.
2. **Īpašie noteikumi**

Pretendentam jābūt dokumentiem, kas ir apliecinoši tiesības veikt šos darbus;

Būvniecības izmaksas aprēķinam (tāmei) jāatbilst LBN 501-15 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”;

Pasūtītājs nosaka, ka pretendentam, sagatavojot piedāvājumu, darbu apjomiem pilnībā jāatbilst dotās specifikācijas norādītajiem darbu apjomiem un dotās specifikācijas pielikuma prasībām.

**Pretendenta iesniegto tāmju Darbu apjomu katras pozīcijas cena tiek noteikta nemainīga uz visu līguma darbības laiku.**

Tāmēs jāparedz visi darbu veikšanai nepieciešamie materiāli, algas un mehānismi, kā arī darbi, kas nav minēti, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esoša normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā.

**Precēm un materiāliem**, kas tiks izmantoti vai pielietoti Darba izpildē, jābūt jauniem un nelietotiem, kā arī tiem jāatbilst Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

1. **Garantija izpildītiem darbiem:**

2 (divi) gadi no nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas.

***Piezīme: ar tehnisko dokumentāciju pretendents var iepazīties 1.pasažieru iela 6, darba dienās no 16.00 -17.00, iepriekš piesakoties pie kontaktpersonas Antona Rudzinski pa tālruni 29406407.***

A.Rudzinskis 29406407

**3. pielikums**

**FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

|  |  |
| --- | --- |
| Kam: | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Labiekārtošana-D",  1.pasažieru iela 6, Daugavpils, LV-5401, Latvija |
| Pretendents vai piegādātāju apvienība: |  |
| Adrese: |  |
| Kontaktpersona, tās tālrunis, fakss un e-pasts: |  |
| Datums: |  |
| Pretendents vai piegādātāju apvienība Bankas rekvizīti: |  |

Piedāvājam veikt **ielu apgaismojuma izbūvi Lielā dārza ielā, Daugavpilī, posmā no Liepājas ielas līdz Tukuma ielai**, saskaņā ar 2016.gada 19.maija uzaicinājuma nosacījumiem par piedāvājuma cenu:

|  |
| --- |
| **Cena EUR bez PVN (cipariem un vārdiem)** |
|  |

Mēs apliecinām piedāvājumā sniegto ziņu patiesumu un precizitāti.

Ar šo mēs apstiprinām, ka esam iepazinušies ar uzaicinājumu „Apgaismojuma izbūve Lielā dārza ielā, Daugavpilī (posmā no Liepājas ielas līdz Tukuma ielai)”, tam pievienoto dokumentāciju, mēs garantējam sniegto ziņu patiesīgumu un precizitāti.

Apņemamies (ja Pasūtītājs izvēlēsies šo piedāvājumu) slēgt iepirkuma līgumu un izpildīt visus līguma nosacījumus.

Mēs piekrītam visām uzaicinājumā “Apgaismojuma izbūve Lielā dārza ielā, Daugavpilī

(posmā no Liepājas ielas līdz Tukuma ielai)”, izvirzītajām prasībām.

|  |  |
| --- | --- |
| Pretendenta pārstāvis: |  |
|  | (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) |

**4.pielikums APLIECINĀJUMA VEIDNE**

**Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Labiekārtošana-D"**

**1.Pasažieru iela 6, Daugavpils, LV-5401**

**APLIECINĀJUMS**

**UZAICINĀJUMĀ**

**“Apgaismojuma izbūve Lielā dārza ielā, Daugavpilī**

**(posmā no Liepājas ielas līdz Tukuma ielai)”**

Ar šo apliecinām, ka attiecībā uz \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **nepastāv** šādi nosacījumi:

*pretendenta nosaukums*

* pasludināts tā maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts;
* tam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 150 *euro*.

Datums\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |  | Paraksts |  |

\*Piezīme: pretendentam jāaizpilda tukšās vietas šajā veidnē vai jāizmanto to kā apliecinājuma paraugs.

5. pielikums **CV VEIDNE**

CURRICULUM VITAE

**Līguma nosaukums:** „\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_”

**Piedāvātais pozīcija projektā:** ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Uzvārds:  Vārds:  Dzimšanas datums:  Izglītība: |  | |
|  |  |  | |
| Mācību iestāde: | | |  | |
| Datums: no / līdz | | |  | |
| Iegūtais grāds un vai diploms: | | |  | |

Valodas: (zināšanu līmenis no 1 - brīvi līdz 5 - pamazināšanas)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Valoda | Lasītprasme | Runāt prasme | Rakstītprasme |
| ***Latviešu*** |  |  |  |
| ***Angļu*** |  |  |  |
| ***Vācu*** |  |  |  |
| ***Krievu*** |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Piederība pie profesionālajām organizācijām: |  |
| 2. | Citas iemaņas: |  |
| 3. | Patreizējais amats: |  |
| 4. | Specializācija: |  |

5. Darba pieredze:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Kompānijas nosaukums:*** |  |  |  |
| ***Adrese:*** |  |  |  |
| ***Datums no / līdz*** |  |  |  |
| ***Amats:*** |  |  |  |
| ***Darba apraksts:*** |  |  |  |

6. Profesionālās darbības laikā veiktie nozīmīgākie darbi un projekti:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Darba izpildes gads*** | ***Valsts, kompānija*** | ***Amats*** | ***Klients, darba apraksts*** |
|  |  |  |  |

7. Cita saistīta informācija: -

Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka augstākminētais pareizi atspoguļo manu pieredzi un kvalifikāciju.

Ar šo es apņemos

|  |  |
| --- | --- |
| **No** | **Līdz** |
| \* | \* |

\* provizoriskie dati

**kā \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ strādāt pie līguma** *„\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_”* **izpildes, gadījumā, ja Pretendentam, tiks piešķirtas tiesības slēgt līgumu.**

|  |  |
| --- | --- |
| Vārds, uzvārds |  |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

Ar šo apliecinām, ka nepastāv šķēršļi kādēļ <vārds un uzvārds> nevarētu piedalīties <uzaicinājuma priekšmeta raksturojums> iepriekš minētajos laika posmos, gadījumā, ja Pretendentam tiek piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu un iepirkuma līgums tiek noslēgts.

|  |
| --- |
| <Darba devēja nosaukums> |
| <Reģistrācijas numurs> |
| <Adrese> |
| <Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds> |
| <Parkasttiesīgās personas paraksts>][[2]](#footnote-2) |

1. *Ņemot vērā to, ka Latvijā Reģistrāciju apliecība apliecina tikai to, ka tiesību subjekts kādreiz ir ticis reģistrēts, taču tā neapliecina to, ka šāds tiesību subjekts vēl joprojām pastāv un tā darbība nav izbeigta, iepirkumu komisija uzņēmuma vai cita subjekta reģistrācijas faktu pārbaudīs Uzņēmumu reģistra mājas lapas meklētājā*. [↑](#footnote-ref-1)
2. CV sadaļa aizpildāma, ja speciālists nav pretendenta, personālsabiedrības biedra (ja pretendents ir personālsabiedrība), personu apvienības dalībnieka (ja pretendents ir personu apvienība) vai apakšuzņēmēja darbinieks vai apakšuzņēmējs. [↑](#footnote-ref-2)