APSTIPRINĀTS

Daugavpils pilsētas domes

Iepirkuma komisijas sēdē

2012.gada 19.oktobrī

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs

/paraksts/    V.Kononovs

/zīmogs/

ATKLĀTA KONKURSA

“Daugavas ielas rekonstrukcija Daugavpils pilsētā,  ERAF projekta ietvaros”

identifikācijas Nr. DPD 2012/51 ERAF

NOLIKUMS

Daugavpils, 2012

I SATURS

I SATURS..............................................................................................................................................2

II KONKURSA NOLIKUMS................................................................................................................3

1.Iepirkuma identifikācijas numurs, Pasutītājs un Finansējums............................................................3

2.Iepirkuma priekšmets, līguma izpildes laiks un vieta.........................................................................3

3.Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība, derīguma termiņš.............4

4.Piedāvājuma nodrošinājums...............................................................................................................4

5.Piedāvājuma noformējums..................................................................................................................5

6.Izziņas, kas apliecina atbilstību nosacījumiem dalībai iepirkuma procedūrā.....................................7

7.Paskaidrojumi par tehniskā piedāvājuma dokumentiem....................................................................7

8.Paskaidrojumi par finanšu piedāvājuma dokumentiem.....................................................................7

9.Cita informācija.................................................................................................................................8

10.Iepirkuma komisijas tiesības............................................................................................................8

11.Iepirkuma komisijas pienākumi.......................................................................................................9

12.Pretendents, tā tiesības un pienākumi..............................................................................................9

13.Piedāvājumu atvēršana................................................................................................................... 10

14.Pretendentu atlase...........................................................................................................................10

15.Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaude...................................................................................12

16.Finanšu piedāvājumu vērtēšana......................................................................................................12

17.Lēmuma pieņemšana, paziņošana un līguma slēgšana...................................................................12

III NOLIKUMA PIELIKUMI.............................................................................................................14

1.pielikums FINANŠU PIEDĀVĀJUMS.............................................................................................14

2.pielikumsKVALIFIKĀCIJA..............................................................................................................15

3.pielikumaDARBA ORGANIZĀCIJA...............................................................................................20

4.pielikums GALVOJUMA PARAUGI...............................................................................................22

5.pielikums APLIECINĀJUMU VEIDNES.........................................................................................23

6.pielikumsLĪGUMA PROJEKTS........................................................................................................25

7.pielikums DARBU APJOMI..............................................................................................................31

# II Konkursa nolikums

Iepirkuma identifikācijas numurs, Pasūtītājs un finansējums

1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs ir DPD 2012/51ERAF

1.2. Iepirkumu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds, Latvijas valsts un Daugavpils pilsētas dome.

1.3. Pasūtītājs ir Daugavpils pilsētas dome.

| Pasūtītāja nosaukums | Daugavpils pilsētas dome |
| --- | --- |
| Adrese | Kr.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401 |
| Reģ. Nr | 90000077325 |
| Kontaktpunkts | Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “ Komunālās saimniecības pārvalde” |
| Adrese | Saules iela 5a, Daugavpils, LV-5401 |
| Reg.Nr. | 90009547852 |
| Kontaktpersona | Vasīlijs Kuzmins |
| Tālruņa Nr. | 654-76316 |
| Faksa Nr. | 654-76318 |
| e-pasta adrese | vasilijs.kuzmins@daugavpils.lv; arija.pupina@daugavpils.lv |
| Darba laiks | Pirmdien | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 18.00 |
|  | Otrdien, Trešdien, Ceturtdien | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 17.00 |
|  | Piektdien | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00 |

1.4. Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma procedūras dokumentiem un visiem

papildus nepieciešamajiem dokumentiem, ievietojot atklātā konkursa nolikumu Pasūtītāja oficiālajā

mājas lapā internetā www.daugavpils.lv ar attiecīgās iepirkuma procedūras izsludināšanas brīdi.

Ieinteresētie piegādātāji ar iepirkuma procedūras dokumentiem var iepazīties uz vietas 1.3.punktā

norādītajā adresē.

1.5. Ja ieinteresētais piegādātājs pieprasa izsniegt iepirkuma procedūras dokumentus drukātā

veidā, Pasūtītājs tos izsniedz ieinteresētajam piegādātājam triju darbdienu laikā pēc tam, kad

saņemts šo dokumentu pieprasījums, ievērojot nosacījumu, ka dokumentu pieprasījums

iesniegts laikus pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa. Iepirkuma procedūras dokumenti ir

pieejami brīvi un bez maksas.

1.6.Pretendenti līdz iepirkuma līguma noslēgšanas brīdim kontaktējas ar Pasūtītāju.

1.7.Līguma slēdzējs ir Daugavpils pilsētas dome, kas darbojas kā Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalsta

saņēmējs.

1.8. Valsts iepirkuma metode ir atklāts konkurss, kas tiek organizēts saskaņā ar 2006.gada 06.aprīļa LR

likumu “Publisko iepirkumu likums” [spēkā ar 01.05.2006.] ar grozījumiem:

- 08.02.2007. likums [spēkā ar 20.02.2007.]

- 16.07.2009. likums [spēkā ar 13.08.2009.]

- 19.04.2010.Satversmes tiesas spriedums[spēkā ar 21.04.2010.]

- 20.05.2010.likums[spēkā no 15.06.2010.]

- 03.11.2011.Satversmes tiesas spriedums[spēkā no 08.11.2011.]

- 02.02.2012.likums[spēkā no 11.02.2012.]

- 21.06.2012.likums[spēkā no 01.08.2012.]

Iepirkuma priekšmets, līguma izpildes laiks un vieta

2.1.Iepirkuma priekšmets ir Daugavas ielas rekonstrukcija, Daugavpils pilsētā, Eiropas Savienības fonda

projekta „Nr.3DP/3.2.1.2.0./12/APIA/SM/002 “Daugavas ielas rekonstrukcija Daugavpils pilsētā”

ietvaros”,  (turpmāk tekstā – Darbs).

2.2.Iepirkuma priekšmets sīkāk aprakstīts konkursa nolikuma 7.pielikumā “DARBU APJOMI”.

2.3. Līguma izpildes termiņš  tiek noteikts 18(astoņpadsmit) mēneši no līguma parakstīšanas

dienas.

2.4. Līguma izpildes vieta – Daugavpils pilsēta.

3.    Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība, derīguma

termiņš

3.1. Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2012.gada 26.novembrim ieskaitot no plkst.08.00 līdz

18.00 – Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē ” Komunālās saimniecības pārvalde”,

Saules ielā 5a, Daugavpilī, 2.stāvā, juristiem. 2012.gada 27.novembrī  no plkst. 08:00 līdz

10.00 Saules  ielā 5a, Daugavpilī, LV-5401, Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes ‘Komunālās

saimniecības pārvalde” telpās, 2.stāvā – Konferenču zālē.

3.2. Piedāvājums jāiesniedz personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam 3.1.

punktā  noteiktajā vietā un termiņā.

3.3. Piedāvājumi tiks atvērti 2012.gada 27.novembrī plkst.10:00 Saules  ielā 5a, Daugavpilī, LV-5401,

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes ‘Komunālās saimniecības pārvalde” telpās, 2.stāvā –

Konferenču zālē.

3.4. Iesniegto piedāvājumu Pretendents var atsaukt un grozīt tikai līdz piedāvājumu iesniegšanas

termiņa beigām.

3.5. Pasūtītājs, nemainot piedāvājuma iesniegšanas termiņu, var izdarīt grozījumus konkursa

nolikumā,  ja netiek būtiski mainītas tehniskās specifikācijas vai citas prasības, bet ne vēlāk kā

15 (piecpadsmit) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

3.6.Ja piedāvājums iesniegts pēc norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, vai nav

noformēts tā, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu

atvēršanas brīdim, to  nereģistrē un neatvērtu atdod atpakaļ Pretendentam.

3.7.Piedāvājumam jābūt spēkā 180 /viens simts astoņdesmit/ kalendārās dienas, sākot no piedāvājuma

iesniegšanas termiņa beigām.

3.8.Ja objektīvu iemeslu dēļ iepirkuma līgumu nevar noslēgt 3.7.punktā noteiktajā termiņā,

Pasūtītājs  var rakstiski pieprasīt piedāvājuma termiņa pagarināšanu. Ja Pretendents piekrīt

pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu, viņš par to rakstiski paziņo Pasūtītājam 3 (trīs)

darba dienu laikā.

3.9.Ja Pretendents piekrīt pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu, Pretendents 5 (piecu)

kalendāro dienu laikā iesniedz Pasūtītājam jaunu piedāvājuma nodrošinājumu.

3.10.Piedāvājuma derīguma termiņa nepagarināšanas gadījumā piedāvājuma nodrošinājums tiek

atdots Pretendentam.

4.    Piedāvājuma nodrošinājums

4.1.Pretendentam jāpievieno piedāvājumam no savas puses neatsaucamu piedāvājuma  nodrošinājumu 10’000,00/desmit tūkstoši lati 00 santīmi/ un tam jābūt spēkā no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām līdz piedāvājuma spēkā  esamības termiņa beigām.

4.2.Piedāvājuma nodrošinājums drīkst būt Latvijas Republikā reģistrētas kredītiestādes vai Eiropas

Savienības, vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī reģistrētas kredītiestādes, kam ir izdota

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas licence (atļauja) veikt darbību Latvijas Republikā. Garantijā

obligāti jābūt iekļautiem šādiem noteikumiem un nosacījumiem:

4.2.1.garantijas devējam jāapņemas samaksāt Pasūtītājam garantijas summu 4.3.punktā

noteiktajos gadījumos;

4.2.2.garantijai jābūt derīgai iepirkuma nolikumā noteiktajā termiņā;

4.2.3.garantijai jābūt no Pretendenta puses neatsaucamai;

4.2.4.Pasūtītājam nav jāpieprasa garantijas summa no Pretendenta pirms prasības iesniegšanas

garantijas devējam;

4.2.5.Garantija pakļaujas Starptautiskās tirdzniecības kameras noteikumiem „The ICC Uniform

Rules for Demand Guarantees”, ICC Publication No.758, bet attiecībā uz jautājumiem,

kurus neregulē minētie Starptautiskās tirdzniecības kameras noteikumi, šī garantija

pakļaujas Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Prasības un strīdi, kas saistīti ar šo

garantiju, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas

normatīvajiem tiesību aktiem.

4.3.Galvojuma devējs izmaksā Pasūtītājam piedāvājuma nodrošinājuma summu, ja:

4.3.1.Pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums;

4.3.2.pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, pasūtītāja

noteiktajā termiņā nav iesniedzis tam iepirkuma procedūras dokumentos un iepirkuma līgumā

paredzēto līguma nodrošinājumu;

4.3.3.pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, neparaksta

Iepirkumu līgumu Pasūtītāja noteiktajā termiņā.

4.4.Ja Pretendents ir piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība, tad piedāvājuma nodrošinājumam

jābūt noformētam tā, ka tas attiecas uz visiem Pretendenta dalībniekiem (Pretendenta

nosaukumam galvojuma dokumentā jābūt tādam pašam kā Pretendenta nosaukumam

piedāvājumā).

4.5.Pēc piedāvājuma nodrošinājuma derīguma termiņa beigām vai iepirkuma līguma noslēgšanas

piedāvājuma nodrošinājumu atgriež Pretendentam.

5.   Piedāvājuma noformējums

5.1.Pretendentam ir jāiesniedz piedāvājums uz Nolikumā norādīto būvdarbu apjomu.

5.2.Visa Nolikumā noteiktā informācija Pretendentam jāiesniedz rakstiski un atbilstoši Nolikuma pielikumos

pievienotajām veidlapām.

5.3.Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā, datorrakstā, tam jābūt skaidri salasāmam, bez labojumiem un

dzēsumiem. Pretendenta atlases dokumentus un tehnisko dokumentāciju var iesniegt arī citā valodā, ja

tiem ir pievienots Pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā saskaņā ar 2000.gada 22.augusta MK

noteikumu Nr.291 „Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā” prasībām. Par

kaitējumu, kas radies dokumenta tulkojuma nepareizības dēļ, pretendents atbild normatīvajos tiesību

aktos noteiktajā kārtībā.

5.4.Piedāvājums jāiesniedz ar sanumurētām lapām, caurauklots, ar uzlīmi, kas nostiprina auklu. Uz uzlīmes

jābūt norādītam lapu skaitam, Pretendenta zīmoga nospiedumam un tās personas parakstam, kura

paraksta  piedāvājumu. Ja uz piedāvājuma lapām ir izdarīti labojumi, tie ir jāparaksta.

5.5.Piedāvājums jāparaksta personai, kura likumiski pārstāv Pretendentu, vai ir pilnvarota pārstāvēt

Pretendentu šajā iepirkuma procedūrā.

5.6.Pretendentam jāiesniedz viens piedāvājuma oriģināls un viena kopija, katra savā iesējumā. Uz oriģināla

iesējuma pirmās lapas jābūt norādei ″Oriģināls″, uz kopijas iesējuma pirmās lapas jābūt norādei ″Kopija″.

5.7.Piedāvājuma oriģinālu, kopiju un piedāvājuma nodrošinājuma oriģinālu jāiesaiņo kopā. Uz

iesaiņojuma jānorāda Pasūtītāja adrese un piedāvājuma nosaukums: ″Daugavpils pilsētas dome,

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei “Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules iela 5a,

Daugavpils, LV-5401. Iepirkuma Nr.DPD 2012/51ERAF piedāvājums, neatvērt līdz 2012.gada

27.novembrim plkst. 10:00″, Pretendenta nosaukums, adrese, tālrunis, e-pasts.

5.8.Piedāvājuma grozījumus vai paziņojumu par piedāvājuma atsaukšanu iesaiņo, noformē un iesniedz

atbilstoši 5.1. – 5.7. punktos noteiktajām piedāvājuma iesaiņošanas, noformēšanas un iesniegšanas

prasībām, attiecīgi norādot ″Piedāvājuma grozījumi″ vai ″Piedāvājuma atsaukums″.

5.9.Pretendentam rakstiski jāiesniedz visa konkursa nolikumā noteiktā informācija. Iesniedzot piedāvājumā

ietilpstošos dokumentus, Pretendentam jāizmanto konkursa nolikuma pielikumos pievienotie paraugi.

5.10.Piedāvājums sastāv no Pretendenta Atlases, Tehniskā piedāvājuma un Finanšu piedāvājuma

dokumentiem, kas jāiesniedz iesieti ievērojot šādu secību:

5.10.1.Titullapa ar nosaukumu ″ Piedāvājums atklātam konkursam „ Daugavas ielas rekonstrukcija

Daugavpils pilsētā, ERAF projekta ietvaros” ,identifikācijas Nr.DPD 2012/51ERAF.

Uz iepakojumiem jābūt norādītam Pretendenta nosaukums, adrese, tālrunis, fakss, e-pasts,

lai gadījumā, ja piedāvājums ir nokavēts, to neatvērtā veidā varētu nosūtīt atpakaļ.

    - Satura rādītājs ar lappušu numerāciju.

    - Piedāvājuma nodrošinājums atbilstoši šī Nolikuma 4.punkta prasībām. Piedāvājuma nodrošinājuma oriģināls atbilstoši Nolikuma 5.7.punkta prasībām pievienojams piedāvājumam neiesiets, kopējā iesaiņojumā.

5.10.4. Pretendenta atlases dokumenti:

      - Pretendenta, kā arī uzrādīto apakšuzņēmēju, komersanta reģistrācijas apliecību kopijas. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, tad visu uzrādīto apvienības dalībnieku komersanta reģistrācijas apliecību kopijas.

      - Ja piedāvājumu iesniedz  piegādātāju apvienība, atbilstoši 9.5. un 9.6.punktu prasībām visu apvienības dalībnieku parakstīta vienošanās par personālsabiedrības dibināšanu, ja šai personu apvienībai tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu.

      - Pretendenta (piegādātāju apvienības dalībnieku) parakstīts apliecinājums pēc pielikumā noteiktās formas. (5.pielikums 5.1.punkts).  Ja Pretendents savā piedāvājumā iesaista personu, uz kuras iespējām tas balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai, iepirkuma procedūras dokumentācijā noteiktajām prasībām tad persona paraksta šādu apliecinājumu. (5.pielikums 5.1.punkts)

      - Dokuments, tā kopija vai Uzņēmumu reģistra izziņa par Pretendenta likumiskā pārstāvja vai pilnvarotās personas pilnvarojumu parakstīt iesniegto piedāvājumu un slēgt iepirkuma līgumu. Ja iepirkuma līgumu parakstīs cita persona, jāpievieno attiecīgs šīs personas pilnvarojums.

      - Pretendenta, uzrādīto apakšuzņēmēju un visu piegādātāju apvienības dalībnieku Būvkomersanta reģistrācijas apliecības kopija. Citu valstu Pretendentiem – attiecīgas licences vai kāda cita dokumenta kopija, ja attiecīgās valsts, kurā reģistrēts Pretendents, normatīvie akti tādu pieprasa. Ja pretendents ir personu apvienība, tad Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā jābūt reģistrētiem tiem personu apvienības dalībniekiem, kuriem šāds pienākums izriet no Būvniecības likuma 10.panta pirmās daļas regulējuma.

      - Informācija par Pretendenta, uzrādīto apakšuzņēmēju un visu piegādātāju

apvienības dalībnieku vadošajiem speciālistiem, kuri paredzēti būvdarbu

vadīšanā (speciālistu kvalifikācijai jāatbilst Nolikuma 2.pielikums

“Kvalifikācija” 2.1.punkta prasībām un jāaizpilda tabula).

      - Informācija par atbildīgo būvdarbu vadītāju (kvalifikācijai jāatbilst

Nolikuma  2.pielikuma „Kvalifikācija” 2.2. punkta prasībām).

      - Pretendenta gada finanšu vidējais apgrozījums attiecībā uz  iepirkuma

priekšmetā minēto darbu veikšanu pretendenta darbības  pēdējo trīs gadu

laikā ir vismaz 3/trīs/ reizes lielāks par pretendenta piedāvāto līgumcenu  bez

PVN.

Pretendents, kura darbības ilgums ir mazāks kā trīs gadi, norāda

Pretendenta gada finanšu vidējo apgrozījumu par tā darbības gadiem, un

šim apgrozījumam ir jābūt vismaz 3/trīs/ reizes lielākam par pretendenta

piedāvāto līgumcenu bez PVN. (jāaizpilda 2.pielikums “Kvalifikācija”,

2.3.punkts un tabula).

5.10.4.9.	Informācija par apakšuzņēmējiem, kuru veicamo būvdarbu vai sniedzamo

pakalpojumu vērtība ir 20 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai

lielāka, rakstiska apakšuzņēmēja  piekrišana piedalīties šajā projekta realizācijā

Pretendenta dokumentos norādītajā apjomā (jāaizpilda 2.pielikums

“Kvalifikācija”, 2.4.punkts un tabula,5.pielikums 5.2.punkts).

      - Informācija par Pretendenta, uzrādīto apakšuzņēmēju un visu

piegādātāju apvienības dalībnieku sekmīgi realizētiem būvdarbu

projektiem iepriekšējos piecos gados, kas pēc darbu veidiem atbilst

nolikuma 2.pielikuma “Kvalifikācija” 2.5.punkta prasībām,

pievienojot pieprasītās atsauksmes un aizpildot tabulu.

      - Pretendenta iesniegtās atsauksmes par iepriekš izpildītiem darbiem,

saskaņā ar konkursa 2.pielikuma „Kvalifikācija” sarakstu.

5.10.4.12. Aizpildīts konkursa nolikuma 2.pielikums ″Kvalifikācija″.

5.10.4.13. Kredītiestādes izdots rakstisks apliecinājums par piekrišanu izsniegt

-līgumsaistību nodrošinājuma garantiju par līgumsaistību

nodrošinājumu 10% apmērā no piedāvātās līgumcenas, iesniegšanai

Pasūtītājam, atbilstoši nolikuma 4.pielikuma, 1.1.punkta prasībām.

5.10.4.14. 	Pretendenta, visu piegādātāju apvienības dalībnieku vai personu apvienības

dalībnieku ISO 14001 vai ekvivalenta sertifikāta apstiprināta kopija, kas

atbilst noteiktiem Eiropas sertifikācijas standartiem un ko sertificējušas

attiecīgas institūcijas. Pretendents var iesniegt arī citus pierādījumus, lai

apliecinātu tā nodrošinātos vides pārvaldības pasākumus.

5.10.4.16. Pretendenta, visu piegādātāju apvienības dalībnieku vai personu apvienības

dalībnieku ISO 9001 vai ekvivalenta sertifikāta apstiprināta kopija, kas atbilst

noteiktiem Eiropas sertifikācijas standartiem un ko sertificējušas attiecīgas

institūcijas. Pretendents var iesniegt arī citus pierādījumus, lai apliecinātu tā

nodrošinātos kvalitātes vadības pasākumus.

5.10.5 Tehniskais piedāvājums. Atbilstoši konkursa nolikuma 3.pielikumam ″Darba

organizācija″  sagatavots apraksts „Darba organizācija".

    - Finanšu piedāvājums. Aizpildīts un saskaņā ar konkursa nolikuma 5.5.punktu parakstīts konkursa nolikuma 1.pielikums ″Finanšu piedāvājums″.

    - Aizpildīts konkursa nolikuma 7.pielikums „Darbu apjomi”.

- Izziņas, kas apliecina atbilstību nosacījumiem dalībai iepirkuma procedūrā

6.1. Pretendentam, kuram atbilstoši citām Nolikumā noteiktajām prasībām un izraudzītajam piedāvājuma

izvēles kritērijam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības  un pamatojoties uz Publisko iepirkumu

likuma (turpmāk teksta – PIL) 39.panta piektās daļas, 39.panta astotās  daļas regulējumu, ne vēlāk kā

10/desmit/ darbdienu laikā no attiecīga pasūtītāja pieprasījuma saņemšanas dienas jāiesniedz

pasūtītājam:

6.1.1.kompetentas institūcijas izziņu, kas apliecina, ka kandidātam vai pretendentam un PIL 39.panta

pirmās daļas 11.punktā minētajai personai nav pasludināts maksātnespējas process un tie

neatrodas likvidācijas stadijā;

6.1.2. izziņu, kuru izdevis Valsts ieņēmumu dienests un kura apliecina, ka kandidātam vai

Pretendentam un PIL 39.panta pirmās daļas 11.punktā minētajai personai (neatkarīgi no tā,vai

tie reģistrēti Latvijā vai Latvijā atrodas to pastāvīgā dzīvesvieta) Latvijā nav Valsts ieņēmumu

dienesta administrēto nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto

iemaksu parādu, kas kopumā pārsniedz 100 latus;

6.1.3. izziņu, ka ārvalstī reģistrētam (atrodas  pastāvīgā dzīvesvieta) pretendentam vai kandidātam un

PIL 39.panta pirmās daļas 11.punktā minētajai personai (ja tie reģistrēti ārvalstī vai ārvalstī ir to

pastāvīgā dzīvesvieta)  attiecīgajā ārvalstī nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās

apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas  kopsummā pārsniedz 100 latus.

6.2.Izziņas un citus dokumentus, kurus PIL noteiktajos gadījumos izsniedz kompetantās institūcijas,

pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas.

6.3. Ja pretendents, apakšuzņēmējs vai Persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā

kvalifikācija atbilst paziņojuma par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām

ir personālsabiedrība, minētās izziņas jāiesniedz par personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības

biedriem, savukārt, ja pretendents ir personu apvienība, - par visiem personu apvienības dalībniekiem.

6.4. Ja ārvalstīs minētās izziņas netiek izdotas, minētos dokumentus var aizstāt ar zvērestu vai, ja zvēresta

došanu attiecīgās valsts normatīvie  akti neparedz, - ar paša pretendenta, apakšuzņēmēja vai Personas, uz

kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojuma par līgumu vai

iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām apliecinājumu kompetentai izpildvaras vai

tiesu varas iestādei, zvērinātam notāram vai kompetentai attiecīgās nozares organizācijai to

reģistrācijas (pastavīgās dzīvesvietas) valstī.

- Paskaidrojumi par tehniskā piedāvājuma dokumentiem

7.1.Tehniskais piedāvājums Pretendentam jāsagatavo, ievērojot konkursa nolikuma sadaļas

7.pielikuma „Darbu apjomi” prasības, aizpildot konkursa nolikuma 3.pielikuma „Darba

organizācija”.

7.2.Pretendents nav tiesīgs iesniegt piedāvājuma variantus.

- Paskaidrojumi par finanšu piedāvājuma dokumentiem

8.1.Finanšu piedāvājums tiek sagatavots sekojoši:

    - Tiek aizpildīts konkursa nolikuma 7.pielikums „Darbu apjomi”. Aprēķinātā summa tiks uzskatīta par finanšu piedāvājuma pamatsummu.

    - Piedāvājuma pamatsumma sastāv no vienību cenu summām bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN) un tā jānosaka latos (LVL). Vienību cenas tiek norādītas ar precizitāti divi cipari aiz komata.

    - Katrā vienības cenā jāietver visi nodokļi, nodevas un maksājumi, un visas sapratīgi paredzamās ar Darba izpildi saistītās izmaksas, atskaitot pievienotās vērtības nodokli.

    - Vienības cenas tiek fiksētas uz visu Darba izpildes laiku un netiks pārrēķinātas.

    - Sastādot vienības cenas Pretendentam ir jāņem vērā „Darbu apjomu” rādītājus pilnā apmērā.

    - Piedāvājuma pamatsummu bez PVN tiek ierakstīta 1.pielikuma „Finanšu piedāvājums” tabulas attiecīgajā ailē.

    - Papildus „Finanšu piedāvājumam” piestādīt tāmes, kas ir sagatavotas, saskaņā ar

MK 2006.gada 19.decembra noteikumu Nr.1014” Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”” pielikumiem Nr.5;Nr.6;Nr.7.

- Cita informācija

9.1.Informācijas apmaiņa starp Pasūtītāju un piegādātājiem iepirkuma procedūras ietvaros notiek latviešu

valodā pa pastu, faksu, vai piegādājot personīgi. Saziņas dokumentu, kas nosūtīts pa faksu, vienlaikus

nosūta arī pa pastu.

9.2.Informācijas apmaiņu un uzglabāšanu veic tā, lai visi  piedāvājumos un pieteikumos iekļautie dati būtu

aizsargāti un pasūtītājs varētu pārbaudīt piedāvājumu un pieteikumu saturu tikai pēc to iesniegšanas

termiņa beigām.

9.3.Laikā no piedāvājumu vai pieteikumu iesniegšanas dienas līdz to atvēršanas brīdim pasūtītājs nesniedz

informāciju par citu piedāvājumu vai pieteikumu esamību. Piedāvājumu un pieteikumu vērtēšanas laikā

līdz rezultātu paziņošanai pasūtītājs nesniedz informāciju par vērtēšanas procesu.

9.4.Pretendents sedz visus izdevumus, kas ir saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu

Pasūtītājam. Iesniegtos piedāvājumus, izņemot konkursa nolikumā noteiktajos gadījumos, Pretendentiem

neatdod.

9.5.Piedāvājumu drīkst iesniegt arī piegādātāju apvienība, turpmāk – Pretendents, konkursa nolikuma

1.pielikumā ″Finanšu piedāvājums” norādot visus apvienības dalībniekus. Pretendenta piedāvājumam

jāpievieno visu apvienības dalībnieku parakstīta vienošanās, kurā noteikts, ka katrs piegādātāju

apvienības dalībnieks atsevišķi un visi kopā ir atbildīgi par līguma izpildi, norādīts galvenais dalībnieks,

kurš pilnvarots parakstīt piedāvājumu, iepirkuma līgumu un citus dokumentus, saņemt un izdot

rīkojumus  piegādātāju apvienības dalībnieku vārdā, kā arī saņemt maksājumus no Pasūtītāja. Vienošanās

dokumentā jānorāda katra piegādātāju apvienības dalībnieka darba daļa (procentos).

9.6.Ja Pretendentam, kas ir piegādātāju apvienība, būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, pirms

iepirkuma līguma parakstīšanas, jāreģistrē pilnsabiedrību, Latvijas Republikas normatīvajos aktos

noteiktajā kārtībā.

9.7.Ja  citu valstu Pretendentam, būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, pirms iepirkuma līguma

parakstīšanas, jābūt reģistrētam Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā, kas izriet no Būvniecības

likuma 10.panta pirmās daļas regulējuma.

9.8.Katrs Pretendents ir tiesīgs iesniegt vienu piedāvājumu. Ja Pretendents ir piegādātāju apvienība, šie

ierobežojumi attiecas uz katru piegādātāju apvienības dalībnieku, ja tas nespēj pierādīt, ka to

piedāvājumi ir izstrādāti pilnīgi neatkarīgi  un  tādejādi nepastāv  risks par ietekmi uz konkurenci starp

pretendentiem.

9.9.Piedāvājumā jāuzrāda tās līguma daļas, kuras Pretendents nodos izpildei apakšuzņēmējiem, kā arī visus

paredzamos apakšuzņēmējus (konkursa nolikuma 2.pielikums ″Kvalifikācija″). Pretendents ir atbildīgs

par darba veikšanu neatkarīgi no apakšuzņēmējiem nodotās darba daļas lieluma.

9.10.Piegādātājs, kurš piedalījies kādā no iepriekšējiem attiecīgā iepirkuma projekta posmiem vai iepirkuma

procedūras dokumentu izstrādāšanā, nav tiesīgs piedalīties nākamajos tā paša projekta posmos vai

attiecīgajā iepirkuma procedūrā, ja minētie apstākļi šim piegādātājam dod priekšrocības šajā iepirkuma

procedūrā, tādējādi ierobežojot konkurenci. Ar iepirkuma projekta posmiem saprot vairākus secīgi

veiktus iepirkumus, kuri nodrošina vienota galarezultāta sasniegšanu.

9.11.Pasūtītājs organizē ieinteresēto pretendentu būvlaukuma vietas apskati 2012.gada 07.novembrī

plkst.11.00. Pretendenti tiek gaidīti Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes”  Komunālās saimniecības

pārvalde” telpās, pēc adreses Saules ielā 5A, Daugavpilī.

10.     Iepirkuma komisijas tiesības.

10.1. Komisijai ir tiesības pieprasīt Pretendentam uzrādīt iesniegto dokumentu kopiju  oriģinālus vai notariāli

apliecinātas dokumentu kopijas.

10.2. Komisijai ir tiesības pieprasīt, lai Pretendents precizē informāciju par savu piedāvājumu, ja

tas nepieciešams Pretendentu atlasei, tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudei, kā arī

finanšu piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai. Šādu informāciju Komisija var pieprasīt

tikai atbilstoši  konkursa nolikumā noteiktajām prasībām un atbilstoši Latvijas Republikas

normatīviem aktiem. Pasūtītājs termiņu nepieciešamās informacijas sniegšanai nosaka samērīgi ar

laiku, kas nepieciešams šādas informācijas sagatavošanai un iesniegšanai.

10.3. Ja Pasūtītājs ir pieprasījis izskaidrot vai papildināt iesniegtos dokumentus, bet pretendents to nav

izdarījis atbilstoši pasūtītāja noteiktajām prasībām, pasūtītājam nav pienākuma atkārtoti pieprasīt, lai

tiek izskaidrota vai papildināta dokumentos ietvertā informācija.

10.4. Piedāvājumu vērtēšanas laikā komisija pārbauda, vai piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja komisija

konstatē šādas kļūdas, tā šīs kļūdas izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu

komisija paziņo pretendentam, kura pieļautās kļudas labotas. Vērtējot finanšu piedāvājumu, pasūtītājs

ņem vērā labojumus.

10.5. Iepirkuma komisija, pildot savus pienākumus,  ir tiesīga pieaicināt ekspertu. Eksperts

piedāvājumā ietverto un pretendenta papildus sniegto informāciju drīkst izmantot tikai

atzinuma sniegšanai.

11.      Iepirkuma komisijas pienākumi

11.1. Komisija nodrošina iepirkuma procedūras dokumentu izstrādāšanu, protokolē iepirkuma

procesa gaitu un ir atbildīga par iepirkuma procedūras norisi.

11.2. Komisijas priekšsēdētājs organizē un vada komisijas darbu, nosaka komisijas sēžu vietu, laiku un

kārtību, sasauc un vada komisijas sēdes, priekšsēdētāja prombūtnes laikā to veic priekšsēdētāja

vietnieks.

11.3. Komisija  atlasa un vērtē pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Publisko

iepirkumu likumu, iepirkuma procedūras dokumentiem, kā arī citiem normatīvajiem aktiem

11.4. Komisija nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma procedūras dokumentiem un visiem

papildus nepieciešamajiem dokumentiem, kā arī iespēju ieinteresētajiem piegādātājiem iepazīties uz

vietas ar iepirkuma procedūras dokumentiem, sakot ar attiecīgās iepirkuma procedūras izsludināšanas

brīdi. Ja ieinteresētais piegādātājs pieprasa izsniegt iepirkuma procedūras dokumentus drukātā veidā,

komisija tos izsniedz ieinteresētajam piegādātajam triju darbdienu laikā pēc tam, kad saņemts  šo

dokumentu pieprasījums, ieverojot nosacījumu, ka dokumentu pieprasījums iesniegts laikus pirms

piedāvājuma iesniegšanas termiņa.

11.5. Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus pieprasījis papildus informāciju par kandidātu atlases prasībām,

Pasūtītājs to sniedz  iespējami īsākā laikā, bet ne vēlāk kā četras dienas pirms pieteikumu iesniegšanas

termiņa beigām.

11.6. Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus pieprasījis papildus informāciju par iepirkuma procedūras

iekļautajām parsībām attiecībā uz piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu vai pretendentu atlasi,

pasūtītājs to sniedz piecu dienu laikā, bet ne vēlāk kā sešas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas

termiņa beigām. Papildus informāciju pasūtītājs nosūta piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, un

vienlaikus ievieto šo informāciju Daugavpils pilsētas domes oficiālajā mājas lapā internetā

(www.daugavpils.lv ), kurā ir pieejami iepirkuma procedūras dokumenti, norādot arī uzdoto jautājumu.

11.7. Ja pasūtītājs izdarījis grozījumus iepirkuma procedūras dokumentos, tas ievieto informāciju par

grozījumiem mājaslapā internetā, kurā pieejami šie dokumemnti, ne vēlāk kā dienu pēc tam, kad

paziņojums par grozījumiem iesniegts Iepirkumu uzraudzības birojam publicēšanai.

11.8. Komisija sagatavo ziņojumu ne vēlāk par dienu, kad tiek iesniegts publicēšanai paziņojums par

iepirkuma procedūras rezultātiem

12.     Pretendents, tā tiesības un pienākumi

12.1. Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 1.panta 11. un 13.punktam Pretendents ir fiziska

vai  juridiskā persona, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā tirgū veikt

būvdarbus, piegādāt preci vai sniegt pakalpojumus,un  kurš ir iesniedzis piedāvājumu.

12.2.  Pretendents var pieprasīt papildinformāciju par konkursa nolikumu.

12.3.  Pretendents var pieprasīt un 3 /triju/ darbdienu laikā pēc pieprasījuma iesniegšanas saņemt protokolus,

kas atspoguļo iepirkuma procedūras atsevišķo posmu norisi, iepirkuma procedūras dokumentus,

izņemot piedāvājumus, kas ir vispārpieejama informācija. Ziņojumu, pamatojoties uz

pieprasījumu, izsniedz divu darbdienu laikā.

12.4.  Pretendentam ir tiesības Publisko iepirkumu likuma 83.panta otrās daļas 1. punktā noteiktajā

kārtībā un termiņos iesniegt Iepirkuma uzraudzības birojam iesniegumu par Pasūtītāja vai

iepirkumu komisijas  darbību iepirkuma procedūras norises laikā, ja tas uzskata, ka  ir aizskartas tā

tiesības vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ko rada varbūtējs Eiropas Savienības normatīvo aktu

vai citu normatīvo aktu pārkāpums.

12.5.  Pretendents iesniegumu attiecībā uz atklāta konkursa nolikumā un paziņojumā par līgumu

iekļautajām prasībām var iesniegt ne vēlāk kā 10 dienas pirms tam, kad beidzas piedāvājuma

iesniegšanas termiņš.

12.6.  Pēc iepirkuma līguma noslēgšanas Pretendents Pasūtītāja pieņemtos lēmumus var pārsūdzēt

tiesā likumā noteiktā kārtībā. Iepirkuma uzraudzības biroja iesniegumu izskatīšanas komisijas lēmuma

pārsūdzēšana neaptur tā darbību.

12.7.  Pretendentam ir pienākums sniegt Pasūtītājam patiesu informāciju.

12.8.  Pretendentam ir pienākums sniegt atbildes uz Komisijas pieprasījumiem par papildus

informāciju, kas nepieciešama piedāvājuma noformējuma pārbaudei, Pretendentu atlasei,

piedāvājumu atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai.

12.9.  Pretendents  var balstīties uz citu uzņēmēju iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā līguma

izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā piegādātājs pierāda

Pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo uzņēmēju apliecinājumu vai

vienošanos par sadarbību konkrētā līguma izpildei.

13. Piedāvājumu atvēršana

13.1.Piedāvājumu atvēršana ir atklāta.

13.2.Piedāvājumu atvēršanai pasūtītājs rīko sanāksmi.

13.3.Komisija atver iesniegtos piedāvājumus tūlīt pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām

atklāta konkursa nolikumā norādītajā vietā un laikā.

13.4.Piedāvājumus atver to iesniegšanas secībā, nosaucot pretendentu, piedāvājuma iesniegšanas

laiku, piedāvāto cenu un citas ziņas, kas raksturo piedāvājumu. Pēc sanāksmes dalībnieka

pieprasījuma Pasūtītājs uzrāda finanšu piedāvājumu, kurā atbilstoši pieprasītajai finanšu

piedāvājuma formai norādīta piedāvātā cena. Ja iepirkuma priekšmets ir sadalīts vairākās

daļās  un to skaits ir sadalīts vairākās daļās  un to skaits ir nesamērīgi liels, pasūtītājs  var

nenosaukt  par katru daļu piedāvāto cenu, bet nokopēt un izsniegt katram piedāvājumu atvēršanas

sanāksmes dalībniekam finanšu piedāvājuma kopiju, kurā atbilstoši pieprasītajai finanšu

piedāvājuma formai norādīta par katru daļu piedāvātā cena, nodrošinot, ka netiek izpausta

informācija, kas  nav vispārpieejama.

14.   Pretendentu atlase

14.1. Iepirkuma komisija neizskata Pretendenta piedāvājumu, apakšpunkti ( no 14.1.1 līdz 14.1.6,

no 14.1.10. līdz 14.1.16., no 14.1.18. līdz 14.1.21.) attiecināmi arī uz pretendenta norādīto personu,

uz kuras iespējām tas balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojuma par līgumu vai

iepirkuma procedūras dokumentācijā noteiktajām prasībām un katru piegādātāju apvienības

dalībnieku, ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība) vai arī izslēdz Pretendentu no

turpmākās dalības jebkurā piedāvājumu izvērtēšanas stadijā, ja

    - pretendents vai persona, kurai ir pretendenta pārstāvības tiesības vai lēmuma pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz šo pretendentu, ar tādu tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīta par vainīgu noziedzīgā nodarījumā par izvairīšanos no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas, koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā;

    - pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu darba tiesību būtiskā pārkāpumā, kas izpaužas kā:

14.1.2.1.viena vai vairāku tādu valstu pilsoņu vai pavalstnieku nodarbināšana, kuri

nav Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi vai pavalstnieki, ja tie Eiropas

Savienības dalībvalstu teritorijā uzturas nelikumīgi,

14.1.2.2. vienas personas nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja

tā konstatēta atkārtoti gada laikā, vai divu vai vairāku personu vienlaicīga

nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas;

    - pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, kandidātu vai pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda;

    - ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta pretendenta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par pretendenta bankrotu vai tiek konstatēts, ka līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam  pretendents būs likvidēts;

    - pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijā), ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus;

14.1.6.pretendents un pretendenta norādītā Persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai

apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst pasūtītāja noteiktajām prasībām, ir sniedzis nepatiesu

informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju;

    - uz  pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, ir attiecināmi no 14.1.1. līdz 14.1.6.punktā minētie nosacījumi.

    - Pretendents nav reģistrēta juridiskā persona (Pasūtītājs nenoraida Pretendentu, ja tam atbilstoši Latvijas normatīvajiem aktiem nav noteiktā juridiskā statusa, bet tas ir tiesīgs veikt būvdarbus atbilstoši tās Eiropas Savienības dalībvalsts normatīvajiem aktiem, kurā dibināts).

    - Pretendents nav reģistrēts nodokļu maksātājs;

    - Pretendentam nav atbilstošas Būvkomersanta reģistra apliecības. Citu valstu Pretendentam nav attiecīgas licences vai kāda cita dokumenta, ja attiecīgās valsts, kurā reģistrēts Pretendents, normatīvie akti tādu pieprasa.

    - Pretendenta piedāvājumā norādītajiem būvdarbu vadītājiem nav Darba veikšanai atbilstošu būvprakses sertifikātu. Būvdarbu vadītājiem, kuriem profesionālā kvalifikācija ir iegūta ārzemēs, nav Latvijas Republikas kompetentas institūcijas izdotu profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecību vai sertifikātu vai arī citu dokumentu, kas apliecina ārvalstīs iegūtās izglītības un profesionālās kvalifikācijas atbilstību Latvijas Republikā noteiktajām prasībām;

    - Pretendenta finanšu apgrozījums nav atbilstošs nolikuma 2.pielikuma „Kvalifikācija” prasībām;

    - Pretendenta vai apakšuzņēmēju pieredze būvdarbos nav atbilstoša nolikuma 2.pielikuma „Kvalifikācija” prasībām.

    - Darba izpildei piedāvātā personāla pieredze nav atbilstoša nolikuma 2.pielikuma „Kvalifikācija” prasībām.

    - Pretendents ir iesniedzis vairākus piedāvājumus uz šo iepirkumu vai Pretendents ir piegādātāju apvienība, un kāds no tās dalībniekiem iesniedzis atsevišķu piedāvājumu uz šo iepirkumu un nevar  pierādīt, ka to piedāvājumi ir izstrādāti pilnīgi neatkarīgi un tādejādi nepastāv risks par ietekmi uz konkurenci starp pretendentiem;

    - Pretendents, aizpildot 7.pielikumu „Darbu apjomi”, ir to patvaļīgi grozījis kādā no šiem veidiem: izlaidis atsevišķus darbu nosaukumus, papildinājis ar jauniem darbu nosaukumiem, grozījis darbu nosaukumu, daudzumu vai mērvienību.

    - Piedāvājuma nodrošinājums neatbilst nolikumā izvirzītajām prasībām;

    - Pretendents Nolikumā noteiktajā termiņā par pretendentu vai Personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojuma  par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām neiesniedz izziņas, kas apliecina  to atbilstību Nosacījumiem dalībai iepirkuma procedūrā, vai pretendents, apakšuzņēmējs vai Persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, neatbilst Nosacījumiem dalībai iepirkuma procedūrā.

    - Pretendenta piedāvājums neatbilst arī citām Nolikumā noteiktajām, bet 14.1.punktos neuzskaitītajām prasībām.

    - Komisija atlasa pretendentus saskaņā ar izvirzītajām kvalifikācijas prasībām.

    - Ja Pretendents neatbilst konkursa nolikumā norādītajām Pretendentu atlases prasībām, Komisija turpmāk šo piedāvājumu neizskata un izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā.

- Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaude.

  - Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudē nosaka tehniskā piedāvājuma atbilstību konkursa nolikumā norādīto tehnisko prasību līmenim.

  - Ja Pretendenta iesniegtais tehniskais piedāvājums neatbilst konkursa nolikumā norādītajām prasībām, Komisija turpmāk šo piedāvājumu neizskata.

- Finanšu piedāvājumu vērtēšana.

  - Finanšu piedāvājumu vērtēšanas laikā Komisija pārbauda, vai finanšu piedāvājumā nav aritmētisko kļūdu, vai nav saņemts nepamatoti lēts piedāvājums, kā arī izvērtē un salīdzina finanšu piedāvājumu cenas.

  - Ja komisija konstatē aritmētiskas vai pārrakstīšanās kļūdas, tā rīkojas šādi:

16.2.1. ja konstatēta neatbilstība starp vienības cenu un piedāvājuma cenu, kas iegūta

sareizinot vienības cenu ar apjomu, tad noteicošā ir norādītā vienības cena.

  - Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu  komisija paziņo Pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Gadījumā, ja pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu par laboto summu, Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt piedāvājuma nodrošinājumu.

  - Vērtējot finanšu piedāvājumu, komisija ņem vērā labojumus.

  - Ja piedāvājums ir nepamatoti lēts, Komisija pirms šā piedāvājuma iespējamās noraidīšanas Pretendentam rakstveidā pieprasa detalizētu paskaidrojumu par būtiskajiem piedāvājuma nosacījumiem.

  - Ja Komisija konstatē, ka piedāvājums ir nepamatoti lēts tāpēc, ka Pretendents saņēmis valsts atbalstu, piedāvājumu pēc konsultācijām ar pretendentu var noraidīt, tikai pamatojoties uz to, ka Pretendents nevar Komisijas noteiktā saprātīgā termiņā pierādīt, ka saņemtais komercdarbības atbalsts ir likumīgs. Ja Komisija noraida piedāvājumu šā iemesla dēļ, tā informē Eiropas Komisiju un Iepirkumu uzraudzības biroju par piedāvājuma noraidīšanu un noraidīšanas iemeslu.

  - Pēc pretendentu piedāvājumu atlases saskaņā ar izvirzītajām kvalifikācijas prasībām, pēc

piedāvājumu atbilstības pārbaudes atklātā konkursa nolikumā noteiktajām prasībām, no

atbilstošajiem piedāvājumiem Pasūtītājs izvēlas piedāvājumu saskaņā ar izraudzīto

piedāvājuma  izvēles kritēriju -  piedāvājumu ar viszemāko cenu.

Iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu uz katru no iepirkuma

priekšmeta daļu atsevišķi.

  - Komisija pārbauda, vai piedāvātā cena atbilst pasūtītāja budžeta iespējām plānotajam finansējumam. Gadījumos, kad piedāvātā cena pārsniedz plānotās budžeta iespējas un papildus finansējums nav paredzams, iepirkuma komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu par iepirkuma procedūras pārtraukšanu.

- Lēmuma pieņemšana, paziņošana un līguma slēgšana

  - Komisija var jebkurā brīdī pārtraukt iepirkuma procedūru, ja tam ir objektīvs pamatojums. Komisija publicē paziņojumu par iepirkuma procedūras rezultātiem, kā arī nosūta pamatojumu Iepirkumu uzraudzības birojam un visiem Pretendentiem. Pamatojumā norāda apstākļus, kas bija par pamatu procedūras pārtraukšanai.

  - Komisija pieņem lēmumu slēgt iepirkuma līgumu ar Pretendentu,  kurš atbilst visām nolikumā izvirzītām prasībām, kuram ir konkursa nolikuma prasībām atbilstoša kvalifikācija, kura piedāvājums atbilst darbu apjomiem un iepirkuma priekšmetam un ir piedāvājums ar viszemāko cenu.

  - Komisija 3/triju/ darbdienu laikā vienlaikus informē visus pretendentus par pieņemto lēmumu attiecībā uz iepirkuma līguma slēgšanu, nosūtot paziņojumu  pa pastu, faksu vai nodod personīgi:

17.3.1.pasūtītājs informējot par rezultatiem, saglabā pierādījumu par informācijas nosūtīšanu vai nodošanas datumu un veidu.

  - Paziņojumā Pasūtītājs norāda izraudzītā pretendenta nosaukumu, norādot:

    - noraidītajam pretendentam tā iesniegtā piedāvājuma noraidīšanas iemeslus,

    - termiņu, kādā pretendents, ievērojot Publiskā iepirkuma likuma 83.panta otrās daļas 1. vai 2.punktā noteikto termiņu, var iesniegt Iepirkumu uzraudzības birojam iesniegumu par iepirkuma procedūras pārkāpumiem.

  - Komisija iespējami īsākā laikā, bet ne vēlāk kā 3/triju/ darbdienu laikā pēc pretendentu informēšanas par pieņemto lēmumu iesniedz publicēšanai paziņojumu par iepirkuma procedūras rezultātiem, ja pieņemts lēmums par iepirkuma līguma noslēgšanu vai iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu.

  - Iepirkuma līgumu slēdz ne agrāk kā nākamajā darbdienā pēc nogaidīšanas termiņa beigām, ja Iepirkumu uzraudzības birojā nav šā likuma 83.pantā noteiktajā kārtībā iesniegts iesniegums par iepirkuma procedūras pārkāpumiem.

17.6.1.Nogaidīšanas termiņš:

17.6.1.1. 10 /desmit/ dienas pēc dienas, kad PIL 32.panta otraja daļā minētā informācija

nosūtīta  visiem pretendentiem pa faksu  vai nodota personiski,  un papildus

viena darbdiena;

17.6.1.2. 15 /piecpadsmit/ dienas pēc PIL 32.panta otrajā daļā minētās informācijas

nosūtīšanas dienas, ja kaut vienam pretendentam tā nosūtīta pa pastu, un

papildus viena darbdiena.

  - Pretendentam jāparaksta un jāiesniedz Pasūtītājam iepirkuma līgums 5 (piecu) dienu laikā no brīža, kad Pasūtītājs ir uzaicinājis parakstīt iepirkuma līgumu.

  - Ja izraudzītais Pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju, Komisija pieņem lēmumu slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis zemāko cenu, vai pārtraukt konkursu, neizvēloties nevienu piedāvājumu. Ja pieņemts lēmums slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis zemāko cenu, bet tas atsakās slēgt līgumu, pasūtītājs pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

  - Pirms lēmuma pieņemšanas par līguma noslēgšanu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis zemāko cenu, Pasūtītājs izvērtē, vai tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu, kurš atteicās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju. Ja nepieciešams, Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt no nākamā pretendenta apliecinājumu un, ja nepieciešams, pierādījumus, ka tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu. Ja nākamais pretendents ir uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu, Pasūtītājs pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

  - Gadījumā, ja tikai viens pretendents atbilst visām atklāta konkursa nolikumā noteiktajām pretendentu atlases prasībām, Pasūtītājs šajā gadījumā var nepārtraukt  iepirkuma procedūru, ja tas var pamatot, ka konkrētajā tirgū nedarboijas pietiekams pretendentu atlases prasībām atbilstošu piegādātāju skaits.

  - Ja atklātam konkursam nav iesniegti piedāvājumi vai iesniegtie piedāvājumi neatbilst konkursa nolikuma prasībām, Komisija pieņem lēmumu izbeigt konkursu.

17.12. Iepirkuma līgumu slēdz uz Pretendenta piedāvājuma pamata, atbilstoši konkursa nolikuma

6..pielikumam ″Līguma projekts″. Līgumam pievieno izraudzītā Pretendenta piedāvājumā

iesniegtos datus par personālu un apakšuzņēmējiem un citus līguma izpildei nepieciešamos

dokumentus.

17.13.Izpildītājam ne vēlāk kā pirms, līgumā noteiktā Darba uzsākšanas būvobjektā, dienas(tas ir

pirms būves vietas nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas) jāiesniedz Pasūtītājam

līguma (saistību) nodrošinājumu atbilstoši Nolikuma 4.pielikuma „Galvojuma paraugs”

prasībām, par summu, kas ir 10 (desmit) procenti no līgumcenas. Par minētā dokumenta

nodošanu – pieņemšanu tiek sastādīts akts, kas kopā ar minēto dokumentu pievienojams

Līgumam kā neatņemama tā sastāvdaļa.

# III Nolikuma pielikumi

# I. pielikums FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Kam: | Daugavpils pilsētas dome, Kr.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401, Latvija |
| --- | --- |
| Pretendents vai piegādātāju apvienība: |  |
| Adrese: |  |
| Kontaktpersona, tās tālrunis, fakss un e-pasts: |  |
| Datums: |  |
| Pretendents vai piegādātāju apvienība Bankas rekvizīti: |  |

- Piedāvājam veikt Daugavas ielas rekonstrukciju Daugavpils pilsētā, ERAF projekta ietvaros,

saskaņā ar atklātā konkursa identifikācijas Nr. DPD 2012/51 ERAF  nolikuma nosacījumiem par piedāvājuma cenu:

Pamatsumma LVL bez PVN cipariem (vārdiem)

- Mēs apliecinām piedāvājumā sniegto ziņu patiesumu un precizitāti.

- Ar šo mēs apstiprinām, ka esam iepazinušies ar konkursa identifikācijas Nr. DPD 2012/51 ERAF nolikumu un tam pievienoto dokumentāciju, mūsu piedāvājums paredz tādu derīguma termiņu, kādu prasa konkursa nolikums,

- Mēs garantējam sniegto ziņu patiesīgumu un precizitāti.

- Mēs piekrītam visām atklātā konkursa “Daugavas ielas rekonstrukcija Daugavpils pilsētā, ERAF projekta ietvaros ” identifikācijas Nr.DPD 2012/51 ERAF,  nolikumā izvirzītajām prasībām.

| Pretendenta pārstāvis: |  |
| --- | --- |
|  | (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) |

### 2.pielikums KVALIFIKĀCIJA

2.1. Pretendenta personāla kvalifikācija

Izpildītāja piedāvātajiem vadošajiem speciālistiem ir jābūt atbilstošai kvalifikācijai projektā paredzamajiem darbiem un  pēdējo piecu gadu laikā  attiecīgai pieredzei  līdzīgu objektu (ceļi, ielas, ielas ar pazemes komunikāciju izbūvi, gājēju celiņi, veloceliņi, elektroietaišu, lietus ūdens kanalizācijas tīkli, tuneļi zem dzelzceļa uzbērumiem) būvdarbu  veikšanā.

| Speciālists / vai amata pienākums (norādīt piesaisti projektā paredzamajiem darbiem) | Vārds Uzvārds | Kvalifikāciju apliecinošs dokuments (nosaukums, Nr. .....) | Būvdarbu vadīšanas pieredze gados | Darba vieta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Ceļu būvdarbu vadīšana |  |  |  |  |
| 2. Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadīšana |  |  |  |  |
| 3.Elektroietaišu būvdarbu vadīšana |  |  |  |  |
| Tiltu būvdarbu vadīšana |  |  |  |  |

| Amata nosaukums | Vārds Uzvārds | Kvalifikāciju apliecinošs dokuments (nosaukums, Nr. .....) | Pieredze darba aizsardzības jomā | Darba vieta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Darba aizsardzības speciālists |  |  |  |  |

Pieredze apliecināma ar pabeigtiem objektiem uz Pretendenta piedāvājuma iesniegšanas brīdi.

Ir jāpievieno klāt katra norādītā speciālista profesionālās kvalifikācijas apliecinoša dokumenta  kopija, izglītību apliecinoša dokumenta kopija un CV(paraugs pielikumā). Citu  valstu speciālistiem– attiecīgi sertifikāti vai kādi citi apliecinājumi, ja attiecīgās valsts normatīvie akti tādu pieprasa un/vai atbilstošu izglītības apliecinošu dokumentu kopijas un CV.

Datus jāapkopo tabulā.

2.2. Atbildīgā būvdarbu vadītāja kvalifikācija un pieredze (norādot vārdu, uzvārdu).

Darba izpildei piedāvātajam Pretendenta vai Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, atbildīgajam būvdarbu vadītājam jābūt sertificētam ceļu būvdarbu vadīšanā.

Ir pieredze vismaz divu līdzīga rakstura (ceļu, ielu ar pazemes komunikāciju izbūvi, gājēju celiņu, veloceliņu seguma būvdarbu,  elektroietaišu, tuneļi zem dzelzceļa uzbērumiem)  būvobjektu ar sekojošiem specifiskiem darbiem:

- šķembu pamata izbūve ar būvniecības darbu apjomu vienā objektā ne mazāk kā 10’000m² apmērā;

- asfaltbetona virskārtas ieklāšana ar būvniecības darbu apjomu vienā objektā ne mazāk kā 10’000m² apmērā;

- lietus ūdens kanalizācijas tīklu izbūve vienā objektā vismaz 500m apjomā, būvniecībā, kā atbildīgajam būvdarbu vadītājam iepriekšējo piecu gadu laikā.

| Nr. p.k. | Objekta nosaukums | Amata pienākums | Veikto būvdarbu apraksts, veikšanas gads objektā | Pasūtītājs, kontaktpersona, tālr. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |
| N+1 |  |  |  |  |

Pieredze apliecināma ar  pabeigtiem objektiem uz Pretendenta piedāvājuma iesniegšanas brīdi.

Informāciju par objektiem, kas raksturo šajā punktā prasīto atbildīgo būvdarbu vadītāju pieredzi ierakstīt augstāk norādītajās tabulās un apliecināt ar attiecīgu Pasūtītāja atsauksmi.

Ir jāpievieno klāt profesionālās kvalifikācijas apliecinoša dokumenta  apliecināta kopija, izglītību apliecinoša dokumenta kopija un CV(paraugs pielikumā).

2.3. Finanšu apgrozījums

Pretendenta gada finanšu vidējais  apgrozījums attiecībā uz iepirkuma priekšmetā minēto darbu veikšanu pēdējo trīs gadu laikā  ir vismaz 3/trīs/ reizes lielāks par pretendenta  piedāvāto līgumcenu bez PVN.

Pretendents, kura darbības ilgums ir mazāks kā trīs gadi, norāda Pretendenta gada finanšu vidējo apgrozījumu par tā darbības gadiem, un šim apgrozījumam ir jābūt vismaz 3/trīs/ reizes lielākam par pretendenta piedāvāto līgumcenu bez PVN.

Finanšu apgrozījumu jānorāda atbilstoši Pretendenta pēdējo triju gadu pārskatu datiem. Finanšu apgrozījumu jānorāda atbilstoši Pasūtītāja apstiprinātajiem aktiem par izpildītajiem darbiem. Pasūtītāja apstiprinātus aktus par izpildītajiem būvdarbiem, kas atspoguļo darbus un to apjomus jāiesniedz pēc komisijas pieprasījuma.

Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, tad visu piegādātāju apvienības dalībnieku finanšu apgrozījumi skaitāmi kopā.

| Gads | Finanšu apgrozījums attiecībā uz iepirkuma priekšmetā minēto darbu veikšanu bez PVN (LVL) |
| --- | --- |
| 2009 |  |
| 2010 |  |
| 2011 |  |
| Kopā |  |
| Vidēji =Kopā/3 |  |

2.4. Apakšuzņēmēju saraksts

Jāuzrāda visi apakšuzņēmēji, kuru veicamo būvdarbu vērtība ir 20 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo būvdarbu līguma daļu.

| Apakšuzņēmēja nosaukums, adrese, tālrunis, kontaktpersona | Veicamā Darba daļa |
| --- | --- |
|  | Darba daļas nosaukums no darba daudzumu saraksta | Veicamo būvdarbu apjoms no kopējā apjoma (%) |
|  | Kopā (%) |  |

Ir jāiesniedz rakstiska apakšuzņēmēja piekrišana piedalīties šajā projekta realizācijā Pretendenta dokumentos norādītajā apjomā (Sk.5.Pielikumu 5.2.).

2.5. Pretendenta un apakšuzņēmēju pieredze līdzīgu pakalpojumu sniegšanā

Pretendentam (personu grupai) jābūt iepriekšējo piecu (2007.-2011.g., ieskaitot 2012.gada periodu) gadu laikā ir  pieredze vismaz trīs līdzvērtīgu  būvobjektu (ceļu, ielu ar pazemes komunikāciju izbūvi, gājēju celiņu, veloceliņu seguma būvdarbu,  elektroietaišu, tuneļu zem dzelzceļa uzbērumiem) būvniecībā, katrs  par kopējo summu Ls500’000,00, ar specifiskiem darbiem:

- šķembu pamata izbūve ar būvniecības darbu apjomu vienā objektā ne mazāk kā 10’000m² apmērā;

- asfaltbetona virskārtas ieklāšana ar būvniecības darbu apjomu vienā objektā ne mazāk kā 10’000m² apmērā;

- lietus ūdens kanalizācijas tīklu izbūve vienā objektā vismaz 500m apjomā, kurā tas bijis galvenais būvuzņēmējs.

Pieredze apliecināma ar pabeigtiem objektiem uz Pretendenta piedāvājuma iesniegšanas brīdi.

Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, tad visu personu grupas dalībnieku pieredze uzrādāma kopā.

Būvobjektu saraksts:

| Objekta nosaukums, adrese | Realizēto būvdarbu apraksts (specifiskie darbi) | Līguma Nr., uzsākšanas, pabeigšanas gads/mēnesis | Līguma summa bez PVN | Pasūtītāja nosaukums, adrese,kontaktpersona |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Papildus tabulā norādītai informācijai pievienot Pasūtītāja atsauksmes par katru norādīto objektu ar norādi vai darbi ir veikti atbilstoši attiecīgajiem normatīviem un pienācīgi pabeigti.

### CURRICULUM VITAE

Līguma nosaukums:”Daugavas ielas rekonstrukcija Daugavpils pilsētā, ERAF projekta  ietvaros.

Piedāvātā pozīcija augstāk minētā būvdarbu līguma izpildē:	_______________

|  | 1.Uzvārds: 2.Vārds: 3.Dzimšanas datums: 4.Izglītība: |  |
| --- | --- | --- |
| Mācību iestāde: |  |
| Datums: no / līdz |  |
| Iegūtais grāds un vai diploms: |  |

5.Valodas: (zināšanu līmenis no 1 - brīvi līdz 5 - pamatzināšanās)

| Valoda | Lasītprasme | Runāt prasme | Rakstītprasme |
| --- | --- | --- | --- |
| Latviešu |  |  |  |
| Angļu |  |  |  |
| Vācu |  |  |  |
| Krievu |  |  |  |

| 6. | Piederība pie profesionālajām organizācijām: |  |
| --- | --- | --- |
| 7. | Citas iemaņas: |  |
| 8. | Patreizējais amats: |  |
| 9. | Specializācija: |  |

10.    Darba pieredze:

| Kompānijas nosaukums: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Adrese: |  |  |  |
| Datums no / līdz |  |  |  |
| Amats: |  |  |  |
| Darba apraksts: |  |  |  |

11. Profesionālās darbības laikā veiktie nozīmīgākie darbi un projekti:

| Darba izpildes gads | Darba vieta | Amats/ pozīcija | Klients, darba apraksts |
| --- | --- | --- | --- |

12.Iepriekšējo piecu gadu laikā realizētie projekti, kuros piedāvātais speciālists darbojies tādā pašā pozīcijā, kā piedāvātā pozīcija augstākminētā būvdarbu līguma izpildē:

| Gads | Projekts/Pasūtītājs | Kopējais būvdarbu apjoms projekta ietvaros(Ls) | Būves veids,īss apraksts | Pozīcija |
| --- | --- | --- | --- | --- |

13.Cita saistīta informācija:

Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka augstākminētais pareizi atspoguļo manu pieredzi un kvalifikāciju.

Ar šo es apņemos

| No | Līdz |
| --- | --- |
| * | * |

* provizoriskie dati

kā _______________________(norādīt pozīciju)  strādāt pie līguma „______________” izpildes tādā statusā, kāds man ir paredzēts {Pretendenta nosaukums} piedāvājumā, gadījumā, ja šim Pretendentam, tiks piešķirtas tiesības slēgt Līgumu.

| Vārds, uzvārds |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

### 3. pielikums DARBA ORGANIZĀCIJA

Darba organizācijas apraksts apliecina tehniskā piedāvājuma atbilstību nolikumā norādīto tehnisko prasību līmenim. Apraksts noformējams brīvā formā, īsi, norādot tikai tos resursus, kas nepieciešami Darba izpildei un saturā ievērojot noteikto secību.

- Organizatoriskā struktūrshēma. Kopējā struktūrshēmā jāattēlo Darba izpildē iesaistītie būvuzņēmēji, būtiskākie piegādātāji (rūpnīcas, karjeri u.c.), apakšuzņēmēji, kvalitātes kontroles laboratorijas. Katrai sastāvdaļai jānorāda atbildīgo personu (kontaktpersonu) vārdi, uzvārdi.

- Galvenās būvmašīnas un iekārtas. Jānorāda galveno (atbilstoši Darbu apjomiem) nepieciešamo būvmašīnu un iekārtu nosaukums, izgatavotājs, izgatavošanas gads, svarīgākie tehniskie dati un pieejamības apraksts (vai īpašumā; ja nomā, tad no kā, ar kādiem nosacījumiem; nomas vai vienošanās dokumentu kopijas pievienot aiz darba organizācijas apraksta).

| Būvmašīnas vai iekārtas nosaukums | Izgatavotājs, izgatavošanas gads | Svarīgākie tehniskie dati | Pieejamība (norādot atrašanās vietu, īpašnieku vai citu) |
| --- | --- | --- | --- |

- Galvenie būvmateriāli. Jānorāda galveno būvmateriālu dati, aizpildot tabulu. Tabula jāaizpilda tā, lai atainotu prasīto informāciju par visiem svarīgākajiem būvmateriāliem, kas nepieciešami attiecīgā darba veikšanai.

| Darbu un materiālu nosaukumi | Izcelsmes vieta | Apjoms | Materiāla atbilstības un nepieciešamā apjoma pieejamības apliecinājums |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Dokumentu nosaukumi (kopijas pievienot aiz darba organizācijas apraksta) |

- Satiksmes organizācija un transportēšanas ceļi. Jādemonstrē izpratne par satiksmes organizāciju konkrētajā objektā. Jānorāda ceļus, pa kuriem pārvadās būvmateriālus.

- Kvalitātes nodrošināšanas sistēma. Jāapraksta kvalitātes nodrošināšanas sistēma, kurai jābūt piemērotai Specifikācijās noteikto prasību izpildei. Jāuzrāda speciālisti, kuri veiks katra darbu veida kvalitātes kontroli Darba izpildes laikā.

- Darba veikšanas kalendārais grafiks. Tabulas veidā jānorāda Darbu daudzuma sarakstā minēto darbu izpildes termiņi atbilstoši līguma projekta un Specifikācijās norādītajām prasībām.

- Naudas plūsma. Tabulas veidā jāattēlo plānotā naudas plūsma pa mēnešiem, ievērojot 6.pielikumā “Līguma projekts” noteikto maksāšanas kārtību.

- Darba aizsardzības sistēma. Tiek izveidota darba vides un risku kontrolei. To vada speciālists, kuram ir pieredze darba aizsardzībā un attiecīga profesionālā kvalifikācija.

- Īpašie nosacījumi.

  - Visi laukakmeņi, vēsturiskie apaļie akmeņu bruģi, ķieģeļi, tai skaitā īpaši vecie ķieģeļi, senlietas, munīcija, citas lietas un manta, kas tiek atrakta ielu labiekārtošanas un inženiertīklu renovācijas laikā to ielu teritorijā, kas atrodas pašvaldības īpašumā pieder pašvaldībai un ir obligāti nododamas pašvaldības norādītajām personām.

  - Būvniekam ir pienākums nodrošināt visas projekta realizācijas gaitā izraktās lietas, mantas, veco komunikāciju paliekas nodot pašvaldības norādītajai personai.

  - Ja tiek atrakta nesprāguša munīcija vai ir aizdomas, kā zemē uzietais priekšmets varētu būt nesprādzis lādiņš, būvniecības darbi būvniecības laukumā nekavējoši tiek apturēti un tiek izsaukta Valsts policija.

  - Ja tiek atraktas senlietas, vecās komunikācijas vai to paliekas, arheoloģiskie vai citi objekti ar kultūrvēsturisku vērtību, par to tiek nekavējoties jāziņo pašvaldības norādītajai personai.. Būvniekam ir pienākums nodrošināt atrasto priekšmetu neaizskaramību līdz minēto personu ierašanos vai to pilnvērtīgu fotofiksāciju lai neapturētu būvniecības darbus uz ilgu laiku (pēc saskaņojuma ar speciālistiem).

  - Būvniekam ir pienākums nodrošināt būvniecības laukuma apsargāšanu visā projekta īstenošanas laikā.

  - .Būvniekam ir pienākums saskaņot savas rīcības un projekta darbu realizācijas grafiku un to secīgumu ar  Pasūtītāju.

4. pielikums GALVOJUMA PARAUGI

- Pasūtītājs ir noteicis šādus garantiju veidus un attiecīgajā garantijā obligāti iekļaujamos nosacījumus un noteikumus:

  - Izpildes spējas garantijai (Līguma saistību nodrošinājums) jābūt Latvijas Republikā reģistrētas kredītiestādes vai Eiropas Savienības, vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī reģistrētas kredītiestādes, kam ir izdota Finanšu un kapitāla tirgus komisijas licence (atļauja) veikt darbību Latvijas Republikā. Garantijā obligāti jābūt iekļautiem šādiem noteikumiem un nosacījumiem:

    - Garantijas devējs apņemas samaksāt Pasūtītājam garantijas summu Izpildītāja neizpildīto finansiālo saistību apjomā, ja Izpildītājs nav izpildījis kādu no līgumā noteiktajām saistībām vai, ja līguma darbība tiek izbeigta pēc Pasūtītāja iniciatīvas saskaņā ar līguma punktiem, kas paredz Pasūtītāja tiesības vienpusēji izbeigt līguma darbību (līguma 15.2.punkts).

    - Garantijas devējs apņemas samaksāt Pasūtītājam visu garantijas summu, ja Izpildītājs nav pagarinājis šo garantiju līgumā noteiktajā termiņā un kārtībā.

    - Garantija ir spēkā 28 (divdesmit astoņas) dienas pēc līgumā noteiktā Darba pabeigšanas datuma, ja Darba pabeigšanas termiņš nepārsniedz 3 mēnešus. Ja Darba pabeigšanas termiņš pārsniedz 3 mēnešus, tad iesniegtā garantija drīkst būt spēkā arī uz īsāku laiku, kas nav īsāks par 3 mēnešiem, periodiski to pagarinot līgumā noteiktajā kārtībā.

    - Garantijas summa ir 10 (desmit) % apmērā no līgumcenas bez PVN.

    - Garantija ir no Izpildītāja puses neatsaucama.

    - Pasūtītājam nav jāpieprasa garantijas summa no Izpildītāja pirms prasības iesniegšanas garantijas devējam.

    - Garantija pakļaujas Starptautiskās tirdzniecības kameras noteikumiem „The ICC Uniform Rules for Demand Guarantees”, ICC Publication No.758, bet attiecībā uz jautājumiem, kurus neregulē minētie Starptautiskās tirdzniecības kameras noteikumi, šī garantija pakļaujas Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Prasības un strīdi, kas saistīti ar šo garantiju, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.

  - Garantijas laika garantijai (Izpildīto darbu garantija) jābūt apdrošināšanas sabiedrības vai Latvijas Republikā reģistrētas kredītiestādes vai Eiropas Savienības, vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī reģistrētas kredītiestādes, kam ir izdota Finanšu un kapitāla tirgus komisijas licence (atļauja) veikt darbību Latvijas Republikā. Garantijā obligāti jābūt iekļautiem šādiem noteikumiem un nosacījumiem:

    - Garantijas devējs apņemas samaksāt Pasūtītājam garantijas summu defektu novēršanas izmaksu apmērā, ja Izpildītājs nepilda līgumā noteiktās garantijas saistības.

    - Garantija ir spēkā visā garantijas termiņa laikā.

    - Garantija ir no Izpildītāja puses neatsaucama.

    - Pasūtītājam nav jāpieprasa garantijas summa no Izpildītāja pirms prasības iesniegšanas garantijas devējam.

    - Garantija pakļaujas Starptautiskās tirdzniecības kameras noteikumiem „The ICC Uniform Rules for Demand Guarantees”, ICC Publication No.758, bet attiecībā uz jautājumiem, kurus neregulē minētie Starptautiskās tirdzniecības kameras noteikumi, šī garantija pakļaujas Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Prasības un strīdi, kas saistīti ar šo garantiju, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.

- Apdrošināšanas sabiedrības izdotai garantijai jāpievieno prēmijas samaksu apliecinoša dokumenta kopija.

### 5.pielikums APLIECINĀJUMU VEIDNES

## 5.1.punkts

APLIECINĀJUMS

Pretendents (piegādātāju apvienības dalībnieks, pretendenta noradītās persona, uz kuras iespējām tas balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojuma par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentācijā noteiktajām prasībām) ______________ apliecina, ka attiecībā uz viņu  nav iestājies neviens no turpmāk minētajiem gadījumiem:

- pretendents vai persona, kurai ir pretendenta pārstāvības tiesības vai lēmuma pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz šo pretendentu, ar tādu tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīta par vainīgu noziedzīgā nodarījumā par izvairīšanos no nodokļu un tiem pielīdzināmo maksājumu nomaksas, koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā;

- pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu darba tiesību būtiskā pārkāpumā, kas izpaužas kā:

  - viena vai vairāku tādu valstu pilsoņu vai pavalstnieku nodarbināšana, kuri nav Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi vai pavalstnieki, ja tie Eiropas Savienības dalībvalstu teritorijā uzturas nelikumīgi,

  - vienas personas nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja tā konstatēta atkārtoti gada laikā, vai divu vai vairāku personu vienlaicīga nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas;

- pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un neparsūdzams, ir atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda;

- ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta  pretendenta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par pretendenta bankrotu vai tiek konstatēts, ka līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam pretendents būs likvidēts;

- pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijā), ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus;

- pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju.

Attiecībā uz pretendentu (piegādātāju apvienības dalībnieku, personu, uz kuras iespējām tas balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojuma par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentācijā noteiktajām prasībām) PIL 39. panta pirmās daļas 1., 2. un 3.punktā minētie izslēgšanas nosacījumi netiek piemēroti, ja:

1) no dienas, kad kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams attiecīgais tiesas spriedums, prokurora priekšraksts par sodu vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar šā panta pirmās daļas 1.punktā un 2.punkta “a” apakšpunktā minētajiem pārkāpumiem, līdz pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši trīs gadi;

2) no dienas, kad kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams tiesas spriedums vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar šā panta pirmās daļas 2.punkta “b” apakšpunktā minētajiem pārkāpumiem, līdz pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 18 mēneši;

3) no dienas, kad kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams tiesas spriedums vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar šā panta pirmās daļas 3.punktā minētajiem pārkāpumiem, līdz pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 12 mēneši.

| Pretendenta ( piegādātāju apvienības dalībnieka, personu, uz kuras iespējām tas balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojuma par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentācijā noteiktajām prasībām) pārstāvis: |  |
| --- | --- |
|  | (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) |

## 5.2.punkts

Apakšuzņēmēja apliecinājuma veidnes paraugs

<Pasūtītāja nosaukums>

<reģistrācijas numurs>

<adrese>

APAKŠUZŅĒMĒJA APLIECINĀJUMS

Atklātā konkursa „<Iepirkuma procedūras nosaukums>” (id.Nr.<iepirkuma identifikācijas numurs>) ietvaros

Ar šo <Apakšuzņēmēja, nosaukums vai vārds un uzvārds (ja apakšuzņēmējs, ir fiziska persona), reģistrācijas numurs vai personas kods (ja apakšuzņēmējs ir fiziska persona) un adrese>:

- apliecina, ka ir informēts par to, ka  <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pretendents) iesniegs piedāvājumu <Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā atklātā konkursa „<Iepirkuma procedūras nosaukums>” (id.Nr.<iepirkuma identifikācijas numurs>) ietvaros;

- gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, apņemas:

[veikt šādus būvdarbus:

<īss būvdarbu apraksts atbilstoši Apakšuzņēmējiem nododamo būvdarbu sarakstā norādītajam> un]

[nodot Pretendentam šādus resursus:

<īss Pretendentam nododamo resursu (piemēram, finanšu resursu, speciālistu un/vai tehniskā aprīkojuma) apraksts>].

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

Paraksttiesīgās personas paraksts>

6.pielikums  LĪGUMA PROJEKTS

Daugavpils                                                                                                                      201….gada……..

Daugavpils pilsētas Dome, reģ.Nr.90000077325, juridiskā adrese: Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, turpmāk saukta PASŪTĪTĀJS, Domes priekšsēdētājas Žannas KULAKOVAS personā, kura rīkojas pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 62.panta 4.punktu un domes Nolikumu,  no vienas puses

un

(būvuzņēmēja pilns nosaukums , vienotais reģistrācijas Nr.( ), juridiskā adrese ( ), turpmāk saukta  IZPILDĪTĀJS, (vadītāja Vārds, Uzvārds) personā, kurš darbojas uz <dokumenta nosaukums> pamata, no otras puses,

abi kopā vai katrs atsevišķi, turpmāk saukti “LĪDZĒJI”, pamatojoties uz Daugavpils pilsētas domes iepirkuma komisijas 20__.gada ______ lēmumu (20__.gada _____ protokols Nr.__) atklātā konkursa “Daugavas ielas rekonstrukcija Daugavpils pilsētā, Eiropas Savienības fonda  projekta „Nr.3DP/3.2.1.2.0./12/APIA/SM/002 “Daugavas ielas rekonstrukcija Daugavpils pilsētā”  ietvaros”, identifikācijas Nr.DPD 2012/51ERAF,  noslēdza šādu līgumu, turpmāk – Līgums:

1.Līguma priekšmets

1.1. Pasūtītājs pasūta un Izpildītājs apņemas veikt Daugavas ielas (posmā no Vienības tilta līdz Daugavas un Vaļņu ielas krustojumam) rekonstrukcijas būvdarbus Daugavpils pilsētā, turpmāk – Darbs, Līgumā noteiktajā laikā.

1.2. Izpildītājs veic darbus saskaņā ar šo līgumu, darba daudzumu, konkursa nolikumu, Tehnisko projektu  un savu konkursa Piedāvājumu. Izpildītājam savā darbībā jāievēro attiecināmo normatīvo aktu  prasības.

1.3. Nepieciešamības gadījumā (ja projektētāja darbības vai bezdarbības dēļ būvdarbu apjomi tika neprecīzi aprēķināti) Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji samazināt darbu apjomus, attiecīgi samazinot līguma maksājumu apmēru, pamatojoties uz izcenojumiem, kas ir noteikti Būvuzņēmēja piedāvājumā atklātam konkursam. Nepieciešamības gadījumā (ja projektētāja darbības vai bezdarbības dēļ būvdarbu apjomi tika neprecīzi aprēķināti) Pasūtītājs, vienojoties ar Būvuzņēmēju, nepārsniedzot kopējo līguma summu, ir tiesīgs viena objekta ietvaros novirzīt ieekonomētus līdzekļus (pamatojoties uz izcenojumiem, kas ir noteikti Būvuzņēmēja piedāvājumā atklātam konkursam)  iepriekš paredzētajiem darbu veidiem, kuru apjoms ir palielinājies nolūkā sasniegt projekta mērķus. Tiks apmaksāti tikai tādi darbi, kuri sākotnēji bija ietverti darbu daudzumu sarakstos, bet kuru apjoms ir palielinājies līguma izpildes laikā. Attiecībā uz papildu darbiem, kas sākotnēji iepirkuma dokumentācijā nebija paredzēti, atbilstoši to līgumcenai tiks veikts jauns iepirkums, piemērojot Publisko iepirkumu likuma regulējumu.

2.Līgumā lietotie termiņi

2.1. Būves vieta (objekts, būvobjekts) - Darba tiešās izpildes vieta.

2.2. Dienas – kalendārās dienas.

2.3. Defekts – jebkura Darba daļa, kas nav izpildīta saskaņā ar šo Līgumu, Tehnisko projektu un darbu

apjomiem.

2.4. Garantijas termiņš – laika posms, kas sākas no Darba pabeigšanas akta parakstīšanas un kurā

konstatētos defektus Izpildītājam ir pienākums novērst par saviem līdzekļiem un ar saviem

materiāliem, Pasūtītāja noteiktajā termiņā.

2.5. Apakšuzņēmējs – juridiska vai fiziska persona, kas slēdz līgumu ar Izpildītāju par noteiktas Darba daļas veikšanu.

2.6. Projekta vadītājs – Pasūtītāja norīkota persona, kura Pasūtītāja uzdevumā vada Līguma izpildi.

Pasūtītājs informē Izpildītāju par Projekta vadītāja norīkošanu.

2.7. Būvuzraugs (būvuzrauga palīgs) – persona(s), kura Pasūtītāja vārdā veic Darba izpildes

būvuzraudzību un ir tiesīgas tiesību aktu vai līguma noteikumu neievērošanas gadījumā apturēt

Darba izpildi līdz trūkumu novēršanai. Būvuzraugs veic būvuzraudzību saskaņā ar Latvijas

būvnormatīvu LBN 303-03 ″Būvuzraudzības noteikumi″.

2.8. Būvdarbu vadītājs – atbilstoši savam konkursa piedāvājumam Izpildītāja norīkota persona, kura

Izpildītāja vārdā vada Darba izpildi. Būvdarbu vadītāja nomaiņa jāsaskaņo ar Projekta vadītāju.

3.Līguma cena

3.1. Par Darba izpildi Pasūtītājs samaksā Izpildītājam līguma cenu tādā apjomā un termiņos kā tas

noteikts šajā līgumā.

3.2. Līguma cena ir <skaitlis cipariem (skaitlis vārdiem)> Ls, kas sastāv no pamatsummas <skaitlis cipariem (skaitlis vārdiem)> Ls, un pievienotās vērtības nodokļa <skaitlis cipariem (skaitlis vārdiem)> Ls.

3.3.Pamatsumma ir summa, kas ir izveidojusies aizpildot konkursa nolikuma 7.pielikumu ″Darbu

apjomi″. Pamatsummā ir iekļauts viss noteiktais darbu un izdevumu komplekss, kas uz atklāta

konkursa izsludināšanas brīdi ir zināms Darba paveikšanai, saskaņā ar Tehnisko projektu.

3.4.Līguma cena par visu Darba apjomu netiks mainīta vai indeksēta pamatojoties uz Izpildītāja izmaksu  pieaugumu.

3.5.Gadījumā, ja līguma darbības laikā tiek ieviestas izmaiņas Latvijas Republikas normatīvajos aktos par nodokļu likmēm un Latvijas Republikas nacionālās valūtas nomaiņu, tad nodokļu apmērs un

valūta tiek pārrēķināti un kārtējie rēķini tiek izrakstīti, ievērojot Latvijas Republikā attiecīgajā brīdī spēkā esošos normatīvos aktus.

4.Darba izpildes termiņi

4.1.Izpildītājam jāuzsāk Darba veikšana būves vietā ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no būves vietas nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas datuma.

4.2.Izpildītājam jāpabeidz Darbs būves vietā ne vēlāk kā 18 (astoņpadsmit) mēnešu laikā no būves vietas nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas datuma:

4.2.1.Izpildītājam pienākums 45/četrdesmit piecu/ dienu laikā pēc būvdarbu pabeigšanas nodot būvobjektu ekspluatācijā.

4.3. Līguma 4.1. un 4.2. punktos  noteiktajā termiņā ir ieskaitīti tehnoloģiskie pārtraukumi. Tehnoloģisko pārtraukumu sākumu un beigas līguma izpildes laikā nosaka Pusēm vienojoties  atbilstoši attiecīgo darbību regulējošiem normatīvajiem aktiem, bet kurš nedrīkst pārsniegt 8/astoņus/ mēnešus. Tehnoloģiskā pārtraukuma laiku neieskaita kopējā Darbu veikšanas termiņā.

4.4.Pirms rekonstrukcijas būvdarbu uzsākšanas pie objekta uzstādīt informācijas stendu ar norādi „Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība”. Stendam tiks piemērotas prasības saskaņā ar „Vizuālās identitātes vadlīnijas publicitātes pasākumu īstenošanai ES struktūrfondu vadībā iesaistītajām institūcijām un struktūrfondu finansējuma saņēmējiem” vadlīnijām.

4.5.Darbs jāveic atbilstoši Darba veikšanas kalendārajam grafikam Tehniskajā projektā, kuru Pasūtītājs Darba gaitā var koriģēt, lai netiktu kavēta un būtu iespējama saprātīgā termiņā visa  Eiropas Savienības fonda  projekta „Nr.3DP/3.2.1.2.0./12/APIA/SM/002 “Daugavas ielas rekonstrukcija Daugavpils pilsētā”  ietvaros”,   paredzēto darbu un darba daļu izpilde, kā arī darbu izpilde visās projekta daļās būtu iespējama paredzētajā laika periodā. Izpildītājam jāsadarbojas ar Projekta vadītāju, kā arī citu projekta daļu būvdarbu izpildītājiem un piegādātājiem, lai nodrošinātu Pasūtītāja izvirzīto kopējo mērķu sasniegšanu.

4.6.Darba kvalitātes garantijas termiņš ir 5/pieci/ gadi, un tas sākas no Darba pabeigšanas akta parakstīšanas datuma. Šajā termiņā konstatētos defektus Izpildītājs novērš par saviem līdzekļiem Pasūtītāja noteiktā laikā. Ja izpildītājs nenovērš Defektus Pasūtītāja noteiktajā laikā vai atsakās tos novērst, Pasūtītājs var nolīgt citu personu Defektu novēršanai, un Izpildītājam jāsedz Defektu novēršanas izmaksas. Par lēmumu veikt defektu novēršanu Pasūtītājam jāinformē Izpildītāju 5 dienas iepriekš.

4.7.Izpildītājam jāpieņem būves vieta ar nodošanas – pieņemšanas aktu. Izpildītājs organizē un nodrošina būvdarbu sagatavošanu un veikšanu, ievērojot būvdarbu grafikā noteikto darbu veikšanas secību un termiņus.

4.7.Būvdarbu izpildes gaitā pēc nepieciešamības Pasūtītājs ir tiesīgs grozīt būvdarbu grafiku un naudas plūsmas grafiku fiksējot to Darba vadības sēžu protokolā.

5.Darba programma un Darba vadības apspriedes

5.1.Pirms Darba uzsākšanas Izpildītājs sagatavo Darba programmu atbilstoši savam konkursa piedāvājumam. Darba programmu veido dokumenti, kas norādīti Tehniskā projekta specifikācijās un Darba uzdevumā.

5.2.Darba programma, grozījumi un visu materiālu pielietojums Izpildītājam jāsaskaņo ar Projekta vadītāju. Bez Projekta vadītāja apstiprinātas Darba programmas un pielietojamo materiālu saskaņojuma Darbu veikt nedrīkst.

5.3.Izpildītājs rīko (telpas un aprīkojumu nodrošina Pasūtītājs) Darba vadības apspriedes, kurās piedalās Projekta vadītājs, Būvuzraugs, kā arī citas ieinteresētās vai atbildīgās personas, ja tas ir nepieciešams.

5.4.Darba vadības apspriedes sasaucamas pēc vajadzības, bet ne retāk kā vienu reizi nedēļā Darba izpildes laikā. Pirmā Darba vadības apspriede sasaucama ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pirms Darba uzsākšanas.

5.5.Darba vadības apspriedēs jāizskata Darba programma un grozījumi tajā, paveiktie un atlikušie darbi, grafiki, darbu apjomi, rasējumi, specifikācijas (tehnoloģijas, konstrukcijas, materiāli) un izmaksas.

5.6.Izpildītājs protokolē Darba vadības apspriedes, Projekta vadītājs apstiprina protokolu, un Izpildītājs 3 (trīs) dienu laikā izsniedz protokola kopijas Projekta vadītājam un Būvuzraugam, kā arī citiem apspriedes dalībniekiem.

6.Sadarbība

6.1.Ar Darba veikšanu saistītajos jautājumos Izpildītājs sadarbojas ar Projekta vadītāju.

6.2.Visa veida paziņojumi, rīkojumi, apstiprinājumi, apliecinājumi, saskaņojumi un lēmumi, kas paredzēti Līgumā, jāizdod rakstveidā latviešu valodā.

6.3.Par apstākļiem, kas var ietekmēt Darba kvalitāti, termiņus vai līguma cenu, Izpildītājam, cik

savlaicīgi vien iespējams, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) dienu laikā, jābrīdina Projekta vadītājs un jāiesniedz ietekmes novērtējumu.

6.4.Izpildītājam jāveic visas iespējamās darbības, kā arī jāsadarbojas ar Projekta vadītāju, lai samazinātu

zaudējumus vai izvairītos no sekām, ko var radīt 6.3.punktā minētie apstākļi.

6.5.Izpildītājam par saviem līdzekļiem jāveic palīgdarbu projektēšana un jāiegūst nepieciešamie

saskaņojumi Darba vai palīgdarbu veikšanai, ja Līgumā nav noteikts citādi.

6.6.Izpildītājam ir jānomaina ikviena būves vietā nodarbinātā persona ar līdzvērtīgas kvalifikācijas personu, ja to pieprasa Projekta vadītājs un pamato ar kādu no šādiem iemesliem:

6.6.1.atkārtotu savu pienākumu nepildīšanu vai to nepienācīgu izpildi;

6.6.2.darba izpildei nepieciešamo spēju trūkumu;

6.6.3.tādu darbību atkārtotu veikšanu, kas kaitē drošībai, veselībai vai vides aizsardzībai.

6.7.Pasūtītājam jāatbild uz Izpildītāja iesniegtajiem dokumentiem cik ātri vien iespējams, bet ne vēlāk kā 7 (septiņu) darba dienu laikā pēc dokumentu saņemšanas.

7.Līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēja nomaiņa

7.1.Izpildītāja personālu, kuru tas iesaistījis līguma izpildē, par kuru sniedzis informāciju pasūtītājam un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām pasūtītājs ir vērtējis, kā arī apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām iepirkuma procedūrā tas balstījies, lai aplicinātu savas kvalifikācijas atbilstību iepiekuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, pēc līguma noslēgšanas drīkst mainīt tikai ar pasūtītāja rakstveida piekrišanu, ieverojot PIL 68.panta trešajā daļā paredzētos gadījumus.

7.2. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt iepirkuma procedūrā izraudzītā pretendenta personāla

vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai, saskanā ar PIL 68.panta noteikumiem.

7.3.Izpildītājs pilnā apjomā ir atbildīgs par apakšuzņēmēju darbu.

8.Kvalitāte un pārbaudes

8.1. Darba kvalitātes prasības, ko jāievēro Izpildītājam, nosaka Tehniskais projekts, Darbu apjomi  un normatīvie akti.

8.2. Visas, izņemot 8.3. un 8.4. punktā minētās, Līgumā un normatīvajos aktos noteiktās materiālu un Darba kvalitātes pārbaudes jāveic Izpildītājam par saviem līdzekļiem. Izpildītājam jāiesniedz Būvuzraugam atskaites (protokolus, aktus) par visām veiktajām pārbaudēm, kā arī to kopsavilkumi.

8.3. Pēc Būvuzrauga pieprasījuma Izpildītājam jāveic materiālu un Darba kvalitātes papildu pārbaudes. Ja papildu pārbaudes rezultātā nekādi defekti netiek konstatēti, Pasūtītājs atlīdzina Izpildītājam pārbaudes veikšanas izdevumus.

8.4. Ja materiālu vai Darba kvalitātes pārbaudes laikā tiek atklāts defekts, tad atbilstoši Tehniskā projekta darbu apjomos noteiktajam:

    - Izpildītājs Pasūtītāja noteiktā termiņā, par saviem līdzekļiem un ar saviem materiāliem novērš defektu,

    - vai ja pārbaudes laikā tiek atklāts defekts, kas pārsniedz Tehniskā projekta darbu apjomos un normatīvajos aktos noteiktās robežas, bet Pasūtītāja ekspertīze apliecina, ka nav ekonomiski vai tehniski lietderīgi defektu novērst, Izpildītājs samaksā Pasūtītāja noteiktos zaudējumus atbilstoši būves vērtības un ilgmūžības samazinājumam, nepārsniedzot jaunas būves vērtību, vai būvei tiek noteikts pagarināts garantijas termiņš ar garantijas nodrošinājumu par konstrukcijas pilnu atjaunošanas vērtību.

8.5. Ja Pasūtītājs pārbaudot atklāj defektu, ko Izpildītājs neatzīst par defektu, tad pārbaudi veic pušu savstarpēji atzīts eksperts, kura slēdziens pusēm ir saistošs.

9.Darba pabeigšana un nodošana – pieņemšana

9.1. Darba pabeigšanu un nodošanu - pieņemšanu veic saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 1997.gada 1.aprīļa noteikumiem Nr.112 ″Vispārīgie būvnoteikumi″.

10.Maksājumu kārtība un dokumenti

10.1. Visi maksājumi tiek veikti 60 (sešdesmit) dienu laikā no brīža, kad Projekta vadītājs ir saņēmis pareizi sagatavotus samaksas dokumentus, ievērojot, ka par izpildīto Darba daļu 2013.gadā un 2014.gadā Pasūtītājs samaksās ne vairāk kā paredzēts izpildei saskaņā Pretendenta Tehniskā piedāvājuma Darba veikšanas kalendāro grafiku.

10.2. Ja veicamo maksājumu apjoms 2014.gadā būs lielāks, tad atlikušie maksājumi tiks veikti  2015.gadā.

10.3. Izpildītājs 5 (piecu) dienu laikā pēc kalendārā mēneša beigām iesniedz Projekta vadītājam aktu (-us) par iepriekšējā periodā izpildīto Darba daļu un ikmēneša ziņojumu, kurā ievietoti precizēti būvdarbu izpildes un naudas plūsmas grafiki, neparedzētu problēmu un risku apraksts, fotogrāfijas, kā arī pārskats par veiktajām kvalitātes pārbaudēm. Projekta vadītājs pārbauda Izpildītāja iesniegto dokumentāciju 7 (septiņu) dienu laikā pēc tās saņemšanas, to apstiprina vai dod rīkojumu veikt labojumus un atgriež Izpildītājam. Pēc dokumentācijas apstiprināšanas Izpildītājs iesniedz Projekta vadītājam aktu (-us) 4 (četros) eksemplāros un rēķinu, turpmāk – samaksas dokumenti.

10.4 Precizēto aktu par iepriekšējā periodā izpildīto Darba daļu Projekta vadītājs apstiprina 7 (septiņu) dienu laikā pēc Darba nodošanai – pieņemšanai nepieciešamo Darba kvalitātes pārbaužu rezultātu saņemšanas.

10.5. No katra izpildīto darbu akta izmaksām (bez PVN) Pasūtītājs ietur piecus procentus. Šo ieturējumu    Izpildītājs saņem 30/trīsdesmit/ kalendāro dienu laikā pēc garantijas termiņa beigām, skaitot no               Darba pabeigšanas akta apstiprināšanas datuma. Pusēm savstarpēji vienojoties, naudas ieturējums               var tikt aizstāts ar bankas galvojumu Pasūtītājam pieņemamā formā (pielikums Nr.4).

10.6. Izpildītājam pēdējo izpildīto darbu aktu Pasūtītājam jāiesniedz 10/desmit/ dienu laikā pēc būvdarbu pabeigšanas.

10.7.Līgumsodu un zaudējumus Izpildītājs atmaksā Pasūtītājam vai Pasūtītājs atskaita no Izpildītājam paredzētā maksājuma.

10.8.Ja iepriekšējos aktos par izpildīto Darba daļu tiek atklātas neprecizitātes, tās jālabo nākamajā aktā par izpildīto Darba daļu.

11.Apdrošināšana

11.1. Izpildītājs ir atbildīgs par visu būves vietā veicamo darbu drošību.

11.2. Līdz Darba uzsākšanas brīdim Izpildītājs veic civiltiesisko apdrošināšanu saskaņā ar Latvija Republikas Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumiem Nr.454 ″Noteikumi par civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu būvniecībā″ un darbu un materiālu apdrošināšanu.

11.3. Darbu būves vietā nedrīkst veikt bez Līgumā noteiktās apdrošināšanas.

12.Līguma (saistību) nodrošinājums

12.1. Izpildītājs ne vēlāk kā pirms līgumā noteiktā Darba uzsākšanas datuma būvobjektā (pirms būvlaukuma nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas) iesniedz Pasūtītājam līguma (saistību) nodrošinājumu par summu, kas ir 10 (desmit) procenti no pamatsummas.

12.2. Galvojumam ir jābūt spēkā no Darba uzsākšanas datuma līdz datumam, kas ir 70 (septiņdesmit) dienas pēc objekta nodošanas ekspluatācijā.

12.3. Darbu būves vietā nedrīkst veikt bez 12.1., 12.2. līguma punktos norādītajiem dokumentiem.

12.3. Pasūtītājam ir tiesības prasīt galvojuma summu:

12.3.1.ja Izpildītājs nav veicis līgumsoda maksājumu 42 (četrdesmit divu) dienu laikā,

12.3.2.ja Izpildītājs nepilda citas Līgumā noteiktās saistības,

12.3.3.ja Līgums tiek pārtraukts pēc Pasūtītāja iniciatīvas saskaņā ar Līguma 15.2.punktu.

13.Līgumsods

13.1. Ja Pasūtītājs noteiktajā laikā neveic maksājumus par Darbu, Izpildītājam ir tiesības prasīt līgumsodu 0,01% apmērā no neveiktā maksājuma (parāda) par katru kavējuma dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10% no līguma cenas.

13.2. Ja paredzētais Darbs netiek pabeigts noteiktā laikā, Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu 0,05% apmērā no līguma cenas par katru nokavēto dienu, kā arī ja Izpildītājs neievēro Darba veikšanas kalendāro grafiku, Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu 0,01% no līguma cenas par katru kavējuma dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10% no līguma cenas, kā arī Pasūtītājam ir tiesības prasīt visu ar grafiku vai termiņu neievērošanu saistīto zaudējumu atlīdzību.

13.3. Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu Ls300,00 (trīs simti lati) apmērā un visu zaudējumu atlīdzību par katru gadījumu par Darba organizācijas, saskaņā ar satiksmes organizācijas un darba vietas aprīkojuma shēmas neievērošanu.

13.4. Pārtraucot Līguma darbību pēc vienas puses iniciatīvas, kas nav saistīta ar otras puses līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, vainīgā puse maksā otrai līgumsodu 10% apmērā no līguma cenas, kā arī visus zaudējumus, kuri radušies saistībā ar Līguma neizpildi.

14.Līguma grozīšana

14.1. Ir pieļaujama tikai iepirkuma līguma nebūtiski grozījumi.

14.2.Būtiskus iepirkuma līguma grozījumus drīkst izdarīt tikai 67.¹panta otraja daļā minētajos gadījumos.

14.3. Līguma grozījumi noformējami rakstveidā.

15.Līguma darbības izbeigšana

15.1. Izpildītājam ir tiesības vienpusēji pārtraukt Līguma darbību gadījumos, ja Pasūtītājs neveic maksājumus un līgumsods sasniedz 10 (desmit) procentus no līguma cenas.

15.2. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji pārtraukt Līguma darbību gadījumos, ja:

    - Darbs būves vietā netiek uzsākts 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc Līgumā paredzētā Darba uzsākšanas datuma.

    - Darbs, saskaņā ar pārbaužu rezultātiem, tiek pildīts kvalitātē, kas ir sliktāka kā noteikts Tehniskā projekta darbu apjomos un normatīvajos aktos.

    - Izpildītājs būves vietā nepamatoti pārtrauc darbu vai veic darbības, kas negatīvi ietekmē grafika ievērošanu.

    - Izpildītājs ir kavējis Darba veikšanas kalendāro grafiku vai aizkavējis Darba pabeigšanu vairāk kā par 30 (trīsdesmit) dienām.

    - Izpildītājs bankrotē vai tā darbība tiek izbeigta vai pārtraukta.

15.3. Līguma pārtraukšanas gadījumā, Izpildītājs nekavējoties pārtrauc Darbu, par ko tiek sastādīts Darba nodošanas – pieņemšanas akts, atstāj būves vietu drošībā un kārtībā un saņem samaksu par līdz Līguma laušanas brīdim kvalitatīvi paveiktajiem darbiem. Jautājumi par zaudējumu atlīdzību tiek risināti atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

15.4. Izpildītājs ir tiesīgs pārtraukt Līgumu pēc savas iniciatīvas nemaksājot Pasūtītājam līgumsodu un neatlīdzinot zaudējumus, ja Pasūtītājs vairāk par 10 dienām pēc Izpildītāja brīdinājuma saņemšanas kavē  Objekta nodošanu.

15.5. Pasūtītājs apturot līguma izpildi  pēc savas iniciatīvas  par to vismaz 1 (vienu) mēnesi iepriekš rakstiski informē Izpildītāju, veicot savstarpējos norēķinus atbilstoši Līguma nosacījumiem un norādot laiku vai nosacījumus, kuriem jāiestājas, lai līguma izpilde tiktu atsākta, kā arī sedz Izpildītājam jebkādus izdevumus vai saistības, kas Izpildītājam radušās, paredzot būvdarbu pabeigšanu un konservāciju. Pasūtītājam jāpārņem būvlaukums.

16.Nepārvarama vara

16.1. Puses neatbild par Līgumā noteikto saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja tā radusies nepārvaramas varas iedarbības rezultātā. Nepārvarama vara ir tādi ārkārtēji apstākļi, kurus puses nav varējušas paredzēt vai novērst, tai skaitā dabas katastrofas, ugunsgrēki, karadarbība, masu nekārtības, streiki u.c. apstākļi, kas nav pakļauti pušu saprātīgai kontrolei.

16.2. Par šādu apstākļu iestāšanos pusei, kura ir cietusi no nepārvaramas varas radītiem apstākļiem, ir pienākums nekavējoties informēt otru pusi. Ja Līguma turpmāka izpilde nepārvaramas varas iedarbības rezultātā nav iespējama, puses sagatavo Darba nodošanas - pieņemšanas aktu un Izpildītājs, cik ātri vien iespējams pēc šī dokumenta saņemšanas, atstāj Darba vietu drošībā un kārtībā un saņem samaksu par visu līdz tam kvalitatīvi paveikto darbu.

17.Citi noteikumi

17.1. Pēc objekta nodošanas ekspluatācijā Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam izpildīto darbu garantijas nodrošinājumu /skat. paraugu/, kas ir 5 (pieci) procenti no pamatsummas.

17.2. Garantijas nodrošinājumam ir jābūt spēkā 5(pieci) gadi no objekta nodošanas ekspluatācijā dienas.

17.3. Visas domstarpības par jautājumiem, kas izriet no Līguma, risināmas savstarpēju pārrunu ceļā.

17.4. Ja strīds tādējādi netiek atrisināts, tas izskatāms Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

17.5.Līgums sagatavots latviešu valodā trīs eksemplāros uz <lapu skaits> lapām katrs. Visiem Līguma eksemplāriem vienāds juridisks spēks. Viens Līguma eksemplārs tiek nodots Izpildītājam, divi - Pasūtītājam.

17.6. Līgumam tiek pievienoti zemāk uzskaitītie dokumenti, kas ir līguma pielikumi un neatņemama sastāvdaļa:

17.6.1. 1. pielikums Darbu apjomi”(Tehniskā specifikācija), kopija. 17.6.2. 2.pielikums „Finanšu piedāvājums” kopija

17.6.3. 3.pielikums „Būvniecības koptāme”,kopija

17.6.4.4. pielikums „Kopsavilkuma aprēķini un lokālās tāmes”,kopija

17.6.6.5.pielikums „Darbu Apjomi”,kopija 17.6.7.7.pielikums „Darbu izpildes grafiks”,kopija

- Pušu rekvizīti un paraksti

Pasūtītājs                                                        Izpildītājs

7.pielikums DARBU APJOMI.

Tehniskā specifikācija

Daugavas ielas (posmā no Vienības tilta līdz Daugavas un Valņu ielas krustojumam) rekonstrukcija Daugavpils pilsētā, ERAF projekta ietvaros.

1.Pamatojums:

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājas  2012.gada 20.septembra rīkojums Nr.491.

2.Uzdevums:

Veikt Daugavas ielas (posmā no Vienības tilta līdz Daugavas un Valņu ielas krustojumam) rekonstrukciju.

3.Darbu apjomi:

`

| Nr.p.k. | Darbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības cena | Summa, Ls |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 1. IELAS REKONSTRUKCIJAS DARBI |  |  |  |  |
| 1 | Sagatavošanas darbi |  |  |  |  |
| 1,1 | Mobilizācija | KS | 1,00 |  |  |
| 1,2 | Būvlaukuma uzturēšana | KS | 1,00 |  |  |
| 1,3 | Detalizēto rasējumu izstrādāšana | KS | 1,00 |  |  |
| 1,4 | Trases izspraušana un nostiprināšana dabā | km | 4,37 |  |  |
| 1,5 | Koku zāģēšana, celmu laušana un transportēšana uz būvuzņēmēja atbērtni | gab. | 11,00 |  |  |
| 1,6 | (*)Koku zāģēšana, celmu laušana un transportēšana uz būvuzņēmēja atbērtni | gab. | 9,00 |  |  |
| 1,7 | Celmu laušana un transportēšana uz būvuzņēmēja atbērtni | gab. | 4,00 |  |  |
| 1,8 | Krūmu zaģēšana | ha | 0,02 |  |  |
| 1,9 | Asfalta seguma izlīdzinošā frēzēšana 4cm biezumā un transportēšana uz būvuzņēmēja atbērtni | m2 | 10135,00 |  |  |
| 1,10 | Asfalta seguma savienojumu frēzēšana 4cm biezumā un transportēšana uz būvuzņēmēja atbērtni | m2 | 197,00 |  |  |
| 1,11 | Augu zemes noņemšana vidēji 20cm biezumā un transportēšana uz būvuzņēmēja atbērtni | m3 | 3535,00 |  |  |
| 1,12 | (*)Augu zemes noņemšana vidēji 20cm biezumā un transportēšana uz būvuzņēmēja atbērtni | m3 | 400,00 |  |  |
| 1,13 | Asfalta un šķembu segas nojaukšana brauktuvei vidēji 35cm biezumā un transportēšana uz būvuzņēmēja atbērtni | m3 | 4980,00 |  |  |
| 1,14 | (*)Asfalta un šķembu segas nojaukšana brauktuvei vidēji 35cm biezumā un transportēšana uz būvuzņēmēja atbērtni | m3 | 715,00 |  |  |
| 1,15 | Ietves asfalta segas nojaukšana vidēji 20cm biezumā un transportēšana uz būvuzņēmēja atbērtni | m3 | 299,00 |  |  |
| 1,16 | (*)Ietves asfalta segas nojaukšana vidēji 20cm biezumā un transportēšana uz būvuzņēmēja atbērtni | m3 | 179,00 |  |  |
| 1,17 | Bruģa segas nojaukšana vidēji 20cm biezumā un transportēšana uz būvuzņēmēja atbērtni | m2 | 45,00 |  |  |
| 1,18 | Betona plātņu segas nojaukšana vidēji 20cm biezumā un transportēšana uz būvuzņēmēja atbērtni | m2 | 7,00 |  |  |
| 1,19 | Esošo betona konstrukciju demontāža | m3 | 27,00 |  |  |
| 1,20 | (*)Esošo betona konstrukciju demontāža | m3 | 18,00 |  |  |
| 1,21 | Esošo ceļa zīmju ar stabiem demontāža | gab. | 70,00 |  |  |
| 1,22 | Esošo ceļa zīmju Nr.705 ar stabiem demontāža | gab. | 2,00 |  |  |
| 1,23 | Signālstabiņu demontāža | gab. | 80,00 |  |  |
| 1,24 | Betona apmaļu nojaukšana un transportēšana uz būvuzņēmēja atbērtni | m | 1690,00 |  |  |
| 1,25 | (*)Betona apmaļu nojaukšana un transportēšana uz būvuzņēmēja atbērtni | m | 140,00 |  |  |
| 1,26 | Asfaltbetona zāģēšana | m | 2340,00 |  |  |
| 1,27 | Transporta aizsargbarjeru demontāža un transportēšana uz būvuzņēmēja atbērtni | m | 1530,00 |  |  |
| 1,28 | Komunikāciju aku vāku nomaiņa uz peldošā tipa vākiem (12t) un regulēšana projektētā seguma līmenī (nepieciešamības gadījumā izbūvējot jaunas aku pārsedzes, aku grodus un betona gredzenus) | gab. | 12,00 |  |  |
| 1,29 | Komunikāciju aku vāku nomaiņa uz peldošā tipa vākiem (40t) un regulēšana projektētā seguma līmenī (nepieciešamības gadījumā izbūvējot jaunas aku pārsedzes, aku grodus un betona gredzenus) | gab. | 11,00 |  |  |
| 1,30 | Poligonometrijas punktu pārcelšana, saglabāšana | gab. | 4,00 |  |  |
| 1,31 | (*)Poligonometrijas punktu pārcelšana, saglabāšana | gab. | 1,00 |  |  |
| 1,32 | (*)Tramvaju pieturas nojumes nojaukšana un transportēšana uz būvuzņēmēja atbērtni | gab. | 1,00 |  |  |
| 1,33 | (*)Caurtekas demontāža Ø 0.2m | m | 5,00 |  |  |
| 1,34 | (*)Caurtekas demontāža Ø 0.3m | m | 4,00 |  |  |
| 1,35 | Satiksmes organizācija būvdarbu laikā | kompl. | 1,00 |  |  |
|  | 1. Kopā: |  |  |  |  |
| 2 | Zemes klātne |  |  |  |  |
| 2,1 | Ielas gultnes veidošana (ierakums) | m3 | 13876,0 |  |  |
| 2,2 | (*)Ielas gultnes veidošana (ierakums) | m3 | 2837,0 |  |  |
| 2,3 | Ielas gultnes veidošana (uzbērums) | m3 | 6362,0 |  |  |
| 2,4 | (*)Ielas gultnes veidošana (uzbērums) | m3 | 329,0 |  |  |
| 2,5 | Ģeorežģis granīta šķembu armēšanai zem autobusu pieturām Tensar Triax 170 | m2 | 360,0 |  |  |
| 2,6 | Liekās grunts transportēšana uz atbērtni | m3 | 7514,0 |  |  |
| 2,7 | (*)Liekās grunts transportēšana uz atbērtni | m3 | 2508,0 |  |  |
|  | 2. Kopā: |  |  |  |  |
| 3 | Ar saistvielām nesaistītas konstruktīvās kārtas |  |  |  |  |
| 3,1 | Salizturīgās kārtas izbūve brauktuvei h=50cm | m3 | 10129,0 |  |  |
| 3,2 | (*)Salizturīgās kārtas izbūve brauktuvei h=50cm | m3 | 2111,0 |  |  |
| 3,3 | Salizturīgās kārtas izbūve ietvei h=30cm | m3 | 2654,0 |  |  |
| 3,4 | (*)Salizturīgās kārtas izbūve ietvei h=30cm | m3 | 36,0 |  |  |
| 3,5 | Salizturīgās kārtas izbūve saliņām h=20cm | m3 | 20,0 |  |  |
| 3,6 | (*)Salizturīgās kārtas izbūve saliņām h=20cm | m3 | 83,0 |  |  |
| 3,7 | Smilts pamatnes/piebēruma izbūve nogāžu nostiprināšanai ar laukakmeņiem betona javā C16/20 | m3 | 55,00 |  |  |
| 3,8 | Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās apakškārtas 0/63pn izbūve h=16cm (N-III klase) | m2 | 32,0 |  |  |
| 3,9 | Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās apakškārtas 0/63ps izbūve h=16cm (N-II klase) | m2 | 19319,0 |  |  |
| 3,10 | (*)Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās apakškārtas 0/63ps izbūve h=16cm (N-II klase) | m2 | 3701,0 |  |  |
| 3,11 | Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās virskārtas 0/45 izbūve h=14cm (N-I klase) | m2 | 18188,0 |  |  |
| 3,12 | (*)Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās virskārtas 0/45 izbūve h=14cm (N-I klase) | m2 | 3428,0 |  |  |
| 3,13 | Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas 0/45 izbūve h=15cm (N-III klase) | m2 | 7956,0 |  |  |
| 3,14 | (*)Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas 0/45 izbūve h=15cm (N-III klase) | m2 | 108,0 |  |  |
| 3,15 | Nesaistītu minerālmateriālu seguma 0/32s izbūve 10cm biezumā | m2 | 28,0 |  |  |
| 3,16 | Nesaistītu minerālmateriālu nomales 0/32s izbūve 18cm biezumā | m2 | 2225,0 |  |  |
| 3,17 | Nesaistītu minerālmateriālu nomales 0/32s izbūve 10cm biezumā | m2 | 1705,00 |  |  |
| 3,18 | (*)Nesaistītu minerālmateriālu nomales 0/32s izbūve 10cm biezumā | m2 | 111,00 |  |  |
| 3,19 | Nesaistītu minerālmateriālu nomales 0/32s izbūve 4cm biezumā | m2 | 1199,00 |  |  |
|  | 3. Kopā: |  |  |  |  |
| 4 | Ar saistvielām saistītas konstruktīvās kārtas |  |  |  |  |
| 4,1 | Pamata nesošās virskārtas gruntēšana | m2 | 877,00 |  |  |
| 4,2 | (*)Pamata nesošās virskārtas gruntēšana | m2 | 2867,00 |  |  |
| 4,3 | Asfalta kārtas gruntēšana | m2 | 1352,00 |  |  |
| 4,4 | (*)Asfalta kārtas gruntēšana | m2 | 2867,00 |  |  |
| 4,5 | Karstā asfalta pamatkārtas AC 32 base izbūve h=8cm (S-III klase) | m2 | 12907,00 |  |  |
| 4,6 | (*)Karstā asfalta pamatkārtas AC 32 base izbūve h=8cm (S-III klase) | m2 | 450,00 |  |  |
| 4,7 | Karstā asfalta izlīdzinošās kārtas AC 11 bin izbūve h≈2cm | t | 415,00 |  |  |
| 4,8 | Karstā asfalta pamatkārtas AC 22 base izbūve h=6cm (S-III klase) | m2 | 427,00 |  |  |
| 4,9 | (*)Karstā asfalta pamatkārtas AC 22 base izbūve h=6cm (S-III klase) | m2 | 2867,00 |  |  |
| 4,10 | Karstā asfalta saistes kārtas AC 22 bin izbūve h=6cm (S-III klase) | m2 | 20973,00 |  |  |
| 4,11 | (*)Karstā asfalta saistes kārtas AC 22 bin izbūve h=6cm (S-III klase) | m2 | 450,00 |  |  |
| 4,12 | Karstā asfalta dilumkārtas AC 11 surf izbūve h=4cm (S-III klase) | m2 | 452,00 |  |  |
| 4,13 | (*)Karstā asfalta dilumkārtas AC 11 surf izbūve h=4cm (S-III klase) | m2 | 2867,00 |  |  |
| 4,14 | Karstā asfalta dilumkārtas AC 8 surf izbūve h=4cm (S-IV klase) | m2 | 5401,00 |  |  |
| 4,15 | Karstā asfalta dilumkārtas SMA 11 izbūve h=4cm (S-I klase) | m2 | 20894,00 |  |  |
| 4,16 | (*)Karstā asfalta dilumkārtas SMA 11 izbūve h=4cm (S-I klase) | m2 | 450,00 |  |  |
|  | 4. Kopā: |  |  |  |  |
| 5 | Konstrukcijas |  |  |  |  |
| 5,1 | Tramvaja šķērsojuma izbūve | kompl. | 1,00 |  |  |
| 5,2 | (*)Caurtekas uzstādīšana Ø 0.3m | m | 13,00 |  |  |
| 5,3 | (*)Caurteku galu nostiprināšana ar laukakmēņiem cementa javā | gab. | 4,00 |  |  |
| 5,4 | Ielu betona apmaļu 100.30.15. uzstādīšana uz betona pamata C16/20 | m | 2294,00 |  |  |
| 5,5 | (*)Ielu betona apmaļu 100.30.15. uzstādīšana uz betona pamata C16/20 | m | 345,00 |  |  |
| 5,6 | Ielu betona apmaļu 100.30/22.15.L uzstādīšana uz betona pamata C16/20 | m | 28,00 |  |  |
| 5,7 | (*)Ielu betona apmaļu 100.30/22.15.L uzstādīšana uz betona pamata C16/20 | m | 4,00 |  |  |
| 5,8 | Ielu betona apmaļu 100.30/22.15.K uzstādīšana uz betona pamata C16/20 | m | 26,00 |  |  |
| 5,9 | (*)Ielu betona apmaļu 100.30/22.15.K uzstādīšana uz betona pamata C16/20 | m | 4,00 |  |  |
| 5,10 | Ielu betona apmaļu 100.22.15. uzstādīšana uz betona pamata C16/20 | m | 1239,00 |  |  |
| 5,11 | (*)Ielu betona apmaļu 100.22.15. uzstādīšana uz betona pamata C16/20 | m | 29,00 |  |  |
| 5,12 | Ietves betona apmaļu 100.20.08. uzstādīšana uz betona pamata C16/20 | m | 1582,00 |  |  |
| 5,13 | (*)Ietves betona apmaļu 100.20.08. uzstādīšana uz betona pamata C16/20 | m | 49,00 |  |  |
| 5,14 | (*)Ielu betona apmaļu 100.70.20. uzstādīšana uz betona pamata C16/20 | m | 27,00 |  |  |
| 5,15 | Granīta apmales uzstādīšana | m | 178,00 |  |  |
| 5,16 | Sausais betona maisījums ar cementa/smilts attiecību 1:8 h=5cm | m2 | 397,00 |  |  |
| 5,17 | (*)Sausais betona maisījums ar cementa/smilts attiecību 1:8 h=5cm | m2 | 108,00 |  |  |
| 5,18 | Sausais betona maisījums ar cementa/smilts attiecību 1:8 h=7cm | m2 | 838,00 |  |  |
| 5,19 | Sausais betona maisījums ar cementa/smilts attiecību 1:8 h=5-15cm | m2 | 583,00 |  |  |
| 5,20 | Kaltā granīta akmens 10x10x200 seguma izbūve 10cm biezumā | m2 | 838,00 |  |  |
| 5,21 | Betona bruģa (MOZAIKA 200x100x60) seguma izbūve 6cm biezumā | m2 | 104,00 |  |  |
| 5,22 | (*)Betona bruģa (MOZAIKA 200x100x60) seguma izbūve 6cm biezumā | m2 | 108,00 |  |  |
| 5,23 | Betona bruģa (PRIZMA 200x100x60) seguma izbūve 6cm biezumā | m2 | 293,00 |  |  |
| 5,24 | Dabīgā bruģa Ø10-20cm seguma izbūve 15cm biezumā | m2 | 96,00 |  |  |
| 5,25 | (*)Dabīgā bruģa Ø10-20cm seguma izbūve 15cm biezumā | m2 | 417,00 |  |  |
| 5,26 | Nogāžu nostiprināšana ar laukakmeņiem betona C16/20 javā 15cm biezumā | m2 | 1708,00 |  |  |
| 5,27 | Dabīgā bruģa Ø15-18cm seguma izbūve 15cm biezumā | m2 | 576,00 |  |  |
|  | 5. Kopā: |  |  |  |  |
| 6 | Aprīkojums |  |  |  |  |
| 6,1 | Ceļa zīmju pārcelšana | gab. | 3,00 |  |  |
| 6,2 | Ceļa zīmju metāla stabu uzstādīšana | gab. | 118,00 |  |  |
| 6,3 | (*)Ceļa zīmju metāla stabu uzstādīšana | gab. | 13,00 |  |  |
| 6,4 | Ceļa zīmju konsolveida metāla stabu uzstādīšana | gab. | 1,00 |  |  |
| 6,5 | Ceļa zīmes Nr. 131 uzstādīšana | gab. | 2,00 |  |  |
| 6,6 | Ceļa zīmes Nr. 201 uzstādīšana | gab. | 4,00 |  |  |
| 6,7 | Ceļa zīmes Nr. 201 (350x350mm) uzstādīšana | gab. | 1,00 |  |  |
| 6,8 | Ceļa zīmes Nr. 206 uzstādīšana | gab. | 14,00 |  |  |
| 6,9 | (*)Ceļa zīmes Nr. 206 uzstādīšana | gab. | 1,00 |  |  |
| 6,10 | Ceļa zīmes Nr. 301 uzstādīšana (ovāla) | gab. | 2,00 |  |  |
| 6,11 | (*)Ceļa zīmes Nr. 301 uzstādīšana (ovāla) | gab. | 1,00 |  |  |
| 6,12 | Ceļa zīmes Nr. 306 uzstādīšana | gab. | 3,00 |  |  |
| 6,13 | Ceļa zīmes Nr. 311 uzstādīšana | gab. | 3,00 |  |  |
| 6,14 | (*)Ceļa zīmes Nr. 315 uzstādīšana | gab. | 1,00 |  |  |
| 6,15 | Ceļa zīmes Nr. 323 uzstādīšana | gab. | 3,00 |  |  |
| 6,16 | Ceļa zīmes Nr. 324 uzstādīšana | gab. | 1,00 |  |  |
| 6,17 | Ceļa zīmes Nr. 401 uzstādīšana | gab. | 2,00 |  |  |
| 6,18 | (*)Ceļa zīmes Nr. 402 uzstādīšana | gab. | 1,00 |  |  |
| 6,19 | Ceļa zīmes Nr. 404 uzstādīšana | gab. | 1,00 |  |  |
| 6,20 | Ceļa zīmes Nr. 409 uzstādīšana | gab. | 8,00 |  |  |
| 6,21 | Ceļa zīmes Nr. 410 uzstādīšana | gab. | 9,00 |  |  |
| 6,22 | Ceļa zīmes Nr. 412 uzstādīšana | gab. | 9,00 |  |  |
| 6,23 | Ceļa zīmes Nr. 415 uzstādīšana (Ø350mm) | gab. | 5,00 |  |  |
| 6,24 | Ceļa zīmes Nr. 415a uzstādīšana (Ø350mm) | gab. | 5,00 |  |  |
| 6,25 | Ceļa zīmes Nr. 501 uzstādīšana | gab. | 2,00 |  |  |
| 6,26 | Ceļa zīmes Nr. 502 uzstādīšana | gab. | 2,00 |  |  |
| 6,27 | Ceļa zīmes Nr. 512 uzstādīšana | gab. | 5,00 |  |  |
| 6,28 | (*)Ceļa zīmes Nr. 528 uzstādīšana | gab. | 1,00 |  |  |
| 6,29 | (*)Ceļa zīmes Nr. 529 uzstādīšana | gab. | 1,00 |  |  |
| 6,30 | Ceļa zīmes Nr. 530 uzstādīšana | gab. | 4,00 |  |  |
| 6,31 | Ceļa zīmes Nr. 531 uzstādīšana | gab. | 3,00 |  |  |
| 6,32 | (*)Ceļa zīmes Nr. 532 uzstādīšana | gab. | 7,00 |  |  |
| 6,33 | Ceļa zīmes Nr. 534 uzstādīšana | gab. | 4,00 |  |  |
| 6,34 | (*)Ceļa zīmes Nr. 535 uzstādīšana | gab. | 2,00 |  |  |
| 6,35 | Ceļa zīmes Nr. 702 uzstādīšana | gab. | 5,00 |  |  |
| 6,36 | Ceļa zīmes Nr. 704 uzstādīšana | gab. | 9,00 |  |  |
| 6,37 | Ceļa zīmes Nr. 705 uzstādīšana | gab. | 4,00 |  |  |
| 6,38 | Ceļa zīmes Nr. 708 uzstādīšana | gab. | 2,00 |  |  |
| 6,39 | Ceļa zīmes Nr. 715 uzstādīšana | gab. | 2,00 |  |  |
| 6,40 | Ceļa zīmes Nr. 801 uzstādīšana | gab. | 2,00 |  |  |
| 6,41 | (*)Ceļa zīmes Nr. 811 uzstādīšana | gab. | 2,00 |  |  |
| 6,42 | (*)Ceļa zīmes Nr. 816 uzstādīšana | gab. | 1,00 |  |  |
| 6,43 | (*)Ceļa zīmes Nr. 828 uzstādīšana | gab. | 5,00 |  |  |
| 6,44 | Ceļa zīmes Nr. 902 uzstādīšana | gab. | 2,00 |  |  |
| 6,45 | Ceļa zīmes Nr. 903 uzstādīšana | gab. | 8,00 |  |  |
| 6,46 | Ceļa zīmes Nr. 904 uzstādīšana | gab. | 2,00 |  |  |
| 6,47 | Ceļa zīmes Nr. 905 uzstādīšana | gab. | 9,00 |  |  |
| 6,48 | Ceļa zīmes Nr. 906 uzstādīšana | gab. | 3,00 |  |  |
| 6,49 | Ceļa zīmes Nr. 907 uzstādīšana | gab. | 12,00 |  |  |
| 6,50 | Garenapzīmējums Nr.920 (platums 0.10m, termoplasts) | m2 | 640,00 |  |  |
| 6,51 | (*)Garenapzīmējums Nr.920 (platums 0.10m, termoplasts) | m2 | 21,00 |  |  |
| 6,52 | Garenapzīmējums Nr.920 (platums 0.10m, termoplasts) | m2 | 8,00 |  |  |
| 6,53 | Garenapzīmējums Nr.922 (platums 0.10m, termoplasts) | m2 | 26,00 |  |  |
| 6,54 | Garenapzīmējums Nr.923 (platums 0.10m, termoplasts) | m2 | 8,00 |  |  |
| 6,55 | Garenapzīmējums Nr.925 (platums 0.10m, termoplasts) | m2 | 10,00 |  |  |
| 6,56 | Garenapzīmējums Nr.926 (platums 0.40m, termoplasts) | m2 | 20,00 |  |  |
| 6,57 | Šķērsapzīmējums Nr.929 (platums 0.40m, termoplasts) | m2 | 3,00 |  |  |
| 6,58 | Šķērsapzīmējums Nr.930 (platums 0.40m, termoplasts) | m2 | 22,00 |  |  |
| 6,59 | Šķērsapzīmējums Nr.931 (platums 0.40m, termoplasts) | m2 | 41,00 |  |  |
| 6,60 | Šķērsapzīmējums Nr.949 | m2 | 12,00 |  |  |
| 6,61 | Virzienu saliņa Nr.934 | m2 | 139,00 |  |  |
| 6,62 | virzienu saliņa Nr.936 | m2 | 12,00 |  |  |
| 6,63 | Bultas Nr. 937 | m2 | 8,00 |  |  |
| 6,64 | Bultas Nr. 938 | m2 | 4,00 |  |  |
| 6,65 | Gājēju aizsargnorobežojuma izbūve | m | 160,00 |  |  |
| 6,66 | Metāla drošības barjeras izbūve (V4 tips) | m | 1390,00 |  |  |
| 6,67 | Esošās metāla drošības barjeras pārcelšana (V4 tips) | m | 1228,00 |  |  |
| 6,68 | Metāla drošības barjeras enkurposmu izbūve (12m) | gab. | 1,00 |  |  |
| 6,69 | Metāla drošības barjeras enkurposmu izbūve (5.1m) | gab. | 5,00 |  |  |
| 6,70 | Metāla drošības barjeras nobeiguma elements | gab. | 3,00 |  |  |
| 6,71 | Metāla drošības barjeras nomaiņa uz tilta PK 13+20.22 | m | 32,00 |  |  |
| 6,72 | Sabiedriskā transporta pieturvietas aprīkošana ar nojumi, soliņu un atkritumu urnu | kompl. | 1,00 |  |  |
| 6,73 | (*)Sabiedriskā transporta pieturvietas aprīkošana ar nojumi, soliņu un atkritumu urnu | kompl. | 1,00 |  |  |
| 6,74 | Luksoforobjekta ierīkošana | kompl. | 1,00 |  |  |
| 6,75 | Kalnu priede ('Pinus mugo') | gab. | 100,00 |  |  |
| 6,76 | Japānas spireja (Spiraea japonica ‘Gold Mound’) | gab. | 200,00 |  |  |
| 6,77 | Tunberga bārbele (Berberis thunbergii ‘Green Carpet’) | gab. | 200,00 |  |  |
| 6,78 | (*)Otavas bārbele (Berberis x ottaw. ‘Superba’) | gab. | 50,00 |  |  |
| 6,79 | (*)Pelēkā spireja (Spiraea x cinerea ‘Grefsheim’) | gab. | 50,00 |  |  |
| 6,80 | Dekoratīvā ābele (Malus x purpurea ‘Royalty’) | gab. | 6,00 |  |  |
| 6,81 | Holandes liepa (Tilia vulgaris) | gab. | 26,00 |  |  |
| 6,82 | (*)Holandes liepa (Tilia vulgaris) | gab. | 10,00 |  |  |
| 6,83 | Zālāja atjaunošana ar augu zemi, apsējot ar zāl.seklām, h = 10cm | m2 | 8268,00 |  |  |
| 6,84 | (*)Zālāja atjaunošana ar augu zemi, apsējot ar zāl.seklām, h = 10cm | m2 | 1800,00 |  |  |
| 6,85 | Nogāžu nostiprināšana ar augu zemi 10cm biezumā | m2 | 12392,00 |  |  |
|  | 6. Kopā: |  |  |  |  |
|  | 1-6. Kopā: |  |  |  |  |
|  | 2. LIETUS ŪDENS KANALIZĀCIJAS IZBŪVE |  |  |  |  |
| 7 | Lietus ūdens kanalizācijas izbūve zem gruntsūdens līmeņa - ieskaitot nepieciešamās pārbaudes, izbūvējot ar caurdūruma metodi |  |  |  |  |
| 7,1 | PE100 SDR17 PN10 De315X18.7 caurdūruma caurule (dziļums līdz 2.0m) | m | 17,50 |  |  |
| 7,2 | PE100 SDR17 PN10 De400X23.7 caurdūruma caurule (dziļums līdz 2.0m) | m | 15,50 |  |  |
|  | 7. Kopā: |  |  |  |  |
| 8 | Lietus ūdens kanalizācijas PP caurules (8kN/m2) izbūve sausā būvgrāvī - ieskaitot izlīdzinošo kārtu, apbērumu, tranšejas rakšanu un aizbēršanu, nepieciešamās pārbaudes |  |  |  |  |
| 8,1 | Ārējais diametrs:200mm , būvgrāvī, dziļums: nepārsniedzot 1.5m | m | 317,00 |  |  |
| 8,2 | (*)Ārējais diametrs:200mm , būvgrāvī, dziļums: nepārsniedzot 1.5m | m | 56,00 |  |  |
| 8,3 | Ārējais diametrs:200mm , būvgrāvī, dziļums: dziļums: 1.5 - 2.0 m | m | 43,00 |  |  |
| 8,4 | Ārējais diametrs:250mm , būvgrāvī, dziļums: nepārsniedzot 1.5m | m | 18,00 |  |  |
| 8,5 | (*)Ārējais diametrs:250mm , būvgrāvī, dziļums: nepārsniedzot 1.5m | m | 9,50 |  |  |
| 8,6 | Ārējais diametrs:250mm , būvgrāvī, dziļums: dziļums: 1.5 - 2.0 m | m | 9,00 |  |  |
| 8,7 | Ārējais diametrs:315mm , būvgrāvī, dziļums: nepārsniedzot 1.5m | m | 149,50 |  |  |
| 8,8 | (*)Ārējais diametrs:315mm , būvgrāvī, dziļums: nepārsniedzot 1.5m | m | 18,00 |  |  |
| 8,9 | Ārējais diametrs:315mm , būvgrāvī, dziļums: 1.5 – 2.0 m | m | 688,50 |  |  |
| 8,10 | (*)Ārējais diametrs:315mm , būvgrāvī, dziļums: 1.5 – 2.0 m | m | 31,00 |  |  |
| 8,11 | Ārējais diametrs:315mm , būvgrāvī, dziļums: 2.0 – 2.5 m | m | 42,50 |  |  |
|  | 8. Kopā: |  |  |  |  |
| 9 | Lietus ūdens kanalizācijas PP caurules (8kN/m2) izbūve zem gruntsūdens līmeņa būvgrāvī - ieskaitot izlīdzinošo kārtu, apbērumu, tranšejas rakšanu un aizbēršanu, nepieciešamās pārbaudes |  |  |  |  |
| 9,1 | Ārējais diametrs:315mm , būvgrāvī, dziļums: 1.5 – 2.0 m | m | 6,00 |  |  |
| 9,2 | Ārējais diametrs:400mm , būvgrāvī, dziļums: 2.0 – 2.5 m | m | 78,00 |  |  |
|  | 9. Kopā: |  |  |  |  |
| 10 | Akas - ieskaitot visus rakšanas darbus sausā būvgrāvī, ar hidroizolāciju, visu cauruļu pievienojumus, aku aprīkojumu, peldoša tipa ķeta lūku (40 t) kā arī pārbaudes |  |  |  |  |
| 10,1 | Saliekamā dzelzsbetona grodu aka d1000, dziļums: līdz 1.5 m | gab. | 16,00 |  |  |
| 10,2 | (*)Saliekamā dzelzsbetona grodu aka d1000, dziļums: līdz 1.5 m | gab. | 1,00 |  |  |
| 10,3 | Saliekamā dzelzsbetona grodu aka d1000, dziļums: 1.5 - 2.0 m | gab. | 21,00 |  |  |
| 10,4 | (*)Saliekamā dzelzsbetona grodu aka d1000, dziļums: 1.5 - 2.0 m | gab. | 1,00 |  |  |
| 10,5 | Saliekamā dzelzsbetona grodu aka d1000, dziļums: 2.0- 2.5 m | gab. | 3,00 |  |  |
|  | 10. Kopā: |  |  |  |  |
| 11 | Akas - ieskaitot visus rakšanas darbus zem gruntsūdens līmeņa būvgrāvī, ar dubultu hidroizolāciju, visu cauruļu pievienojumus, aku aprīkojumu, peldoša tipa ķeta lūku (40 t) kā arī pārbaudes |  |  |  |  |
| 11,1 | Saliekamā dzelzsbetona grodu aka d1000, dziļums: 2.0- 2.5 m | gab. | 3,00 |  |  |
| 11,2 | Saliekamā dzelzsbetona grodu aka d1500, dziļums: 1.5 - 2.0 m (K2-30) | gab. | 1,00 |  |  |
|  | 11. Kopā: |  |  |  |  |
| 12 | Akas - ieskaitot visus rakšanas darbus, hidroizolāciju, visu cauruļu pievienojumus, aku aprīkojumu, ķeta lūku (12.5tn) kā arī pārbaudes |  |  |  |  |
| 12,1 | Saliekamā dzelzsbetona grodu aka (Filtrācijas aka) d1500, dziļums: 2.0 – 2.5 m, tajā skaitā komplektā: | gab. | 1,00 |  |  |
|  | - vairogs -1 gab |  |  |  |  |
|  | - Filtrējos grants- smilts pildījums, granulu izmērs 10-70mm -5m3 |  |  |  |  |
| 12,2 | (*)Saliekamā dzelzsbetona grodu aka (Drenāžas aka ) d1000, dziļums: 2.0 m, tajā skaitā komplektā: | gab. | 1,00 |  |  |
|  | - Filtrējos grants- smilts pildījums, granulu izmērs 10-70mm -3m3 |  |  |  |  |
|  | - Metāla reste (pieņemšanas caurulei) – 1 gab |  |  |  |  |
|  | 12. Kopā: |  |  |  |  |
| 13 | Teleskopiskas lietus ūdeņu gūlijas PP cauruļu sistēmām - ieskaitot visus rakšanas darbus sausā būvgrāvī, visu cauruļu pievienojumus, aku aprīkojumu, lūku ar ķeta restēm (40 t ķeta rāmi), ar nostādināšanas daļu min 0.5m, kā arī pārbaudes (caurules diametrs 315/šahtas diametrs 400) |  |  |  |  |
| 13,1 | Dziļums: līdz 2.0 m | gab. | 41,00 |  |  |
| 13,2 | (*)Dziļums: līdz 2.0 m | gab. | 8,00 |  |  |
| 13,3 | Dziļums: līdz 2.0 m, komplektā ar iebūvēto hidrosifonu (G-1, G-2, G-7, G-8, G-9) | gab. | 5,00 |  |  |
|  | 13. Kopā: |  |  |  |  |
| 14 | Drenāžas polimērbetona kanali |  |  |  |  |
| 14,1 | Polimērbetona kanals 10x15 ar ķeta resti slodzes klase D400 , komplektā ar gala noslēgu | m | 7,00 |  |  |
|  | 14. Kopā: |  |  |  |  |
| 15 | Aizsargčaulas |  |  |  |  |
| 15,1 | Aizsargčaula : caurulei ar ārējo diametru 200mm | gab. | 51,00 |  |  |
| 15,2 | (*)Aizsargčaula : caurulei ar ārējo diametru 200mm | gab. | 8,00 |  |  |
| 15,3 | Aizsargčaula : caurulei ar ārējo diametru 250mm | gab. | 3,00 |  |  |
| 15,4 | (*)Aizsargčaula : caurulei ar ārējo diametru 250mm | gab. | 2,00 |  |  |
| 15,5 | Aizsargčaula : caurulei ar ārējo diametru 315mm | gab. | 69,00 |  |  |
| 15,6 | (*)Aizsargčaula : caurulei ar ārējo diametru 315mm | gab. | 4,00 |  |  |
| 15,7 | Aizsargčaula : caurulei ar ārējo diametru 400mm | gab. | 7,00 |  |  |
|  | 15. Kopā: |  |  |  |  |
| 16 | Trejgabali un PP caurule (pārkritumu akas) |  |  |  |  |
| 16,1 | Trejgabals 450: ārējas diametrs: 200mm | gab. | 3,00 |  |  |
| 16,2 | Trejgabals 450: ārējas diametrs: 315mm | gab. | 2,00 |  |  |
| 16,3 | PP caurule De200 | m | 3,00 |  |  |
| 16,4 | PP caurule De315 | m | 1,50 |  |  |
| 16,5 | Uzmavu līkums 45o De200 | gab. | 3,00 |  |  |
| 16,6 | Uzmavu līkums 45o De315 | gab. | 2,00 |  |  |
| 16,7 | Uzmavu līkums 90o De200 | gab. | 3,00 |  |  |
| 16,8 | Uzmavu līkums 90o De315 | gab. | 2,00 |  |  |
| 16,9 | Aizsargčaula : caurulei ar ārējo diametru 200mm | gab. | 2,00 |  |  |
| 16,10 | Caurules balstenis AISI304 | gab. | 5,00 |  |  |
|  | 16. Kopā: |  |  |  |  |
| 17 | Šķērsojumi - komplektācijā ieskaitot visus balstus un pagaidu darbus |  |  |  |  |
| 17,1 | Ūdensvads | vieta | 8,00 |  |  |
| 17,2 | (*)Ūdensvads | vieta | 4,00 |  |  |
| 17,3 | Spiediena kanalizācijas tīkli | vieta | 6,00 |  |  |
| 17,4 | (*)Spiediena kanalizācijas tīkli | vieta | 2,00 |  |  |
| 17,5 | Siltumtkli | vieta | 2,00 |  |  |
| 17,6 | Zemsprieguma el. tīkli | vieta | 6,00 |  |  |
| 17,7 | Aizsargčaulu AROT A 110 PS montāža tranšejā uz esošajiem kabeļiem (kabeļu aizsardzībai) | m | 12,00 |  |  |
| 17,8 | Sakaru tīkli | vieta | 2,00 |  |  |
| 17,9 | Aizsargčaulu AROT A 110 PS montāža tranšejā uz esošajiem kabeļiem (kabeļu aizsardzībai) | m | 4,00 |  |  |
| 17,10 | Sakaru kanalizācija | vieta | 8,00 |  |  |
| 17,11 | Sakaru optiskais kabelis | vieta | 8,00 |  |  |
|  | 17. Kopā: |  |  |  |  |
| 18 | Pieslēgumi esošām komunikācijām |  |  |  |  |
| 18,1 | Pieslēgums esošai lietusūdens kanalizācijai diametrā 200 mm esošā lietus kanalizācijas akā, tajā skaitā: | vieta | 3,00 |  |  |
|  | - aizsargčaula caurulei ar ārējo diametru 200mm – 1 gab |  |  |  |  |
| 18,2 | Pieslēgums esošai sadzīves kanalizācijai diametrā 200 mm (EK-1) esošā sadzīves kanalizācijas akā, tajā skaitā: | kompl. | 1,00 |  |  |
|  | -pretvārstu DN200 uzstādīšana akā EK-1 – 1 gab |  |  |  |  |
|  | - aizsargčaula caurulei ar ārējo diametru 200mm – 1 gab |  |  |  |  |
|  | 18. Kopā: |  |  |  |  |
| 19 | Demontāžas darbi |  |  |  |  |
| 19,1 | Esošo lietus ūdens gūliju un aku demontāža | gab. | 2,00 |  |  |
| 19,2 | Esošo lietus ūdens kanalizācijas tīklu demontāža | m | 14,00 |  |  |
|  | 19. Kopā: |  |  |  |  |
| 20 | Attīrīšanas iekārtas ar ražību Q=15 l/s (Akas un iekārtas - ieskaitot visus rakšanas darbus zem gruntsūdens līmeņa būvgrāvī, visu cauruļu pievienojumus, aku aprīkojumu, peldoša tipa ķeta lūku (40 t) kā arī pārbaudes): | kompl. | 1,00 |  |  |
|  | -PP aka d1200, dziļums: 2.0- 2.5 m (sadales un paraugu ņemšanas aka) - 2 gab. |  |  |  |  |
|  | -PP Smilškērājs HSG-9 - 1 gab. |  |  |  |  |
|  | -PP naftas un eļļas separators ar ražību 15 l/s NGP-15b - 1 gab. |  |  |  |  |
|  | -Dzelzsbetona montāžas plātnes uzstādīšana - 4 kompl. |  |  |  |  |
|  | 20. Kopā: |  |  |  |  |
| 21 | Izplūdes vietas ierīkošana |  |  |  |  |
| 21,1 | Izplūdes vietas ierīkošana (apbetonējums, grāvja malas stiprināšana) | kompl. | 1,00 |  |  |
|  | 21. Kopā: |  |  |  |  |
| 22 | Meliorācijas darbi |  |  |  |  |
| 22,1 | Esošā grāvja tīrīšana un padzilināšana (H=0.5m) | m | 160,00 |  |  |
|  | 22. Kopā: |  |  |  |  |
|  | 7-22. Kopā: |  |  |  |  |
|  | 3. ŪDENSVADA Ū1 IZBŪVE |  |  |  |  |
| 23 | Ūdensvada izbūve no kaļamā ķeta caurulēm DCI PN 10 sausā būvgrāvī - ieskaitot izlīdzinošo kārtu (smilts), apbērumu, tranšejas rakšanu un aizbēršanu un pārbaudi zem spiediena, un dezinfekciju |  |  |  |  |
| 23,1 | Nominālais diametrs: 200 mm , būvgrāvī, dziļums: 1.8 - 2.0 m | m | 37,00 |  |  |
| 23,2 | Nominālais diametrs: 200 mm , būvgrāvī, dziļums: 2.0 - 2.5 m | m | 71,50 |  |  |
| 23,3 | Nominālais diametrs: 200 mm , būvgrāvī, dziļums: 2.5 – 3.0 m | m | 33,00 |  |  |
|  | 23. Kopā: |  |  |  |  |
| 24 | Ūdensvada izbūve no PE materiāla PN 10 caurulēm sausā būvgrāvī - ieskaitot izlīdzinošo kārtu (smilts), apbērumu, tranšejas rakšanu un aizbēršanu un pārbaudi zem spiediena, un dezinfekciju |  |  |  |  |
| 24,1 | Arējais diametrs: 63 mm , būvgrāvī, dziļums: 2.5 - 3.0 m | m | 6,00 |  |  |
|  | 24. Kopā: |  |  |  |  |
| 25 | Aizsargčaulas cauruļu šķērsojumam ar dzelzsbetona elementiem |  |  |  |  |
| 25,1 | Aizsargčaula (Integrēta enkurojošā flanču īscaurule): ķeta caurulei ar nominālo diametru 100 mm | gab. | 1,00 |  |  |
| 25,2 | Aizsargčaula (Integrēta enkurojošā flanču īscaurule): ķeta caurulei ar nominālo diametru 200 mm | gab. | 6,00 |  |  |
| 25,3 | Aizsargčaula : PE caurulei ar ārējo diametru 63 mm | gab. | 1,00 |  |  |
|  | 25. Kopā: |  |  |  |  |
| 26 | Cauruļu veidgabali |  |  |  |  |
| 26,1 | Atloku krustgabals DCI DN200/200 | gab. | 2,00 |  |  |
| 26,2 | Uzmavu līkums 11,25° DCI DN200 | gab. | 2,00 |  |  |
| 26,3 | Uzmavu līkums 90° DCI DN200 | gab. | 2,00 |  |  |
| 26,4 | Atloku aizbīdnis DCI DN50 | gab. | 1,00 |  |  |
| 26,5 | Atloku aizbīdnis DCI DN100 | gab. | 1,00 |  |  |
| 26,6 | Atloku aizbīdnis DCI DN200 | gab. | 6,00 |  |  |
| 26,7 | Apkalpes ventilis DN50 | gab. | 1,00 |  |  |
| 26,8 | Pazemes tipa apkalpes ventilis 50mm ar teleskopisku pagarinātājkātu un peldošo kapi, viens gals ar noturīgu uz stiepi uzmavu ,PE-caurules 63mm pievienojumam, otrs ar ārējo vītni priekš sedlu uzmavas | gab. | 1,00 |  |  |
| 26,9 | Universālā dubultuzmava caurulei PE De63mm dažādu materiālu cauruļu savienošanai | gab. | 2,00 |  |  |
| 26,10 | Universālā dubultuzmava ķeta caurulei DN100mm dažādu materiālu cauruļu savienošanai | gab. | 1,00 |  |  |
| 26,11 | Universālā dubultuzmava ķeta caurulei DN200mm dažādu materiālu cauruļu savienošanai | gab. | 4,00 |  |  |
| 26,12 | Kaļamā ķeta sedlu uzmava ar cilindrisko vītni 50mm pievienošanai ķeta caurulei : nominālais diametrs 200mm | gab. | 2,00 |  |  |
| 26,13 | Enkurojošs, izjaucams uzliekamais atloks PE caurulei 63mm : nominālais diametrs 500mm | gab. | 1,00 |  |  |
| 26,14 | Atloku pāreja Dn200x100mm | gab. | 2,00 |  |  |
| 26,15 | Atloku pāreja Dn100x50mm | gab. | 1,00 |  |  |
| 26,16 | Betons cauruļvadu paliktņiem un balstiem | m3 | 1,50 |  |  |
| 26,17 | Pieslēgums esošam ūdensvadam d.50-d.200 mm | vieta | 7,00 |  |  |
| 26,18 | Esošo ūdensvada armatūru demontāža esošā akā | kompl. | 2,00 |  |  |
| 26,19 | Esošo ūdensvada tīklu demontāža | m | 22,00 |  |  |
|  | 26. Kopā: |  |  |  |  |
| 27 | Šķērsojumi - komplektācijā ieskaitot visus balstus un pagaidu darbus |  |  |  |  |
| 27,1 | Ūdensvads | vieta | 1,00 |  |  |
| 27,2 | Spiediena kanalizācija | vieta | 2,00 |  |  |
| 27,3 | Apgaismojums | vieta | 1,00 |  |  |
| 27,4 | Aizsargčaula el. kabeļu aizsardzībai DN100 PVC | m | 2,00 |  |  |
| 27,5 | Sakaru kanalizācija | vieta | 1,00 |  |  |
| 27,6 | Sakaru optiskais kabelis | vieta | 1,00 |  |  |
|  | 27. Kopā: |  |  |  |  |
|  | 23-27. Kopā: |  |  |  |  |
|  | 4. APGAISMOJUMA REKONSTRUKCIJAS DARBI |  |  |  |  |
| 28 | Būvdarbu apjomi |  |  |  |  |
| 28,1 | Bedres rakšana un aizbēršana sadalnes pamatam | gab. | 4,00 |  |  |
| 28,2 | Tranšejas rakšana un aizbēršana ar blietēšanu 1 kabelim (1 caurulei) | m | 2654,00 |  |  |
| 28,3 | (*)Tranšejas rakšana un aizbēršana ar blietēšanu 1 kabelim (1 caurulei) | m | 121,00 |  |  |
| 28,4 | Tranšejas rakšana un aizbēršana ar blietēšanu 2 kabeļiem (2 caurulēm) | m | 18,00 |  |  |
| 28,5 | Plastmasas caurules guldīšana gatavā tranšejā | m | 672,00 |  |  |
| 28,6 | (*)Plastmasas caurules guldīšana gatavā tranšejā | m | 75,00 |  |  |
| 28,7 | Caurules guldīšana ar caurduršanu, caurvilkšanu | m | 36,00 |  |  |
| 28,8 | Tranšejas gultnes sagatavošana ar smilts pievešanu 1 kabelim | m | 2153,00 |  |  |
| 28,9 | (*)Tranšejas gultnes sagatavošana ar smilts pievešanu 1 kabelim | m | 52,00 |  |  |
| 28,10 | Kabeļa nosegšana ar smilti (1 kabelis) | m | 2153,00 |  |  |
| 28,11 | (*)Kabeļa nosegšana ar smilti (1 kabelis) | m | 52,00 |  |  |
| 28,12 | Kabeļa brīdinājuma lentas ieklāšana | m | 2825,00 |  |  |
| 28,13 | (*)Kabeļa brīdinājuma lentas ieklāšana | m | 127,00 |  |  |
| 28,14 | ZS kabeļa līdz 35 mm2 ieguldīšana gatavā tranšejā | m | 2153,00 |  |  |
| 28,15 | (*)ZS kabeļa līdz 35 mm2 ieguldīšana gatavā tranšejā | m | 52,00 |  |  |
| 28,16 | ZS kabeļa līdz 35 mm2 ievēršana caurulē | m | 728,00 |  |  |
| 28,17 | (*)ZS kabeļa līdz 35 mm2 ievēršana caurulē | m | 75,00 |  |  |
| 28,18 | ZS kabeļa dzīslu pievienošana kabeļu sadalnei | gab. | 64,00 |  |  |
| 28,19 | ZS kabeļa dzīslu pievienošana apgaismojuma stabam | gab. | 648,00 |  |  |
| 28,2 | (*)ZS kabeļa dzīslu pievienošana apgaismojuma stabam | gab. | 24,00 |  |  |
| 28,21 | ZS sausā kabeļa līdz 35 mm2 gala apdare | gab. | 176,00 |  |  |
| 28,22 | (*)ZS sausā kabeļa līdz 35 mm2 gala apdare | gab. | 8,00 |  |  |
| 28,23 | ZS sausā kabeļa līdz 35 mm2 savienošanas/nozares uzmavas montāža | gab. | 1,00 |  |  |
| 28,24 | ZS kabeļa pārbaude ar paaugstinātu spriegumu | gab. | 88,00 |  |  |
| 28,25 | (*)ZS kabeļa pārbaude ar paaugstinātu spriegumu | gab. | 4,00 |  |  |
| 28,26 | Metāla balsta ar betona pamatni uzstādīšana | gab. | 75,00 |  |  |
| 28,27 | (*)Metāla balsta ar betona pamatni uzstādīšana | gab. | 3,00 |  |  |
| 28,28 | P- veida konsoles montāža | gab. | 20,00 |  |  |
| 28,29 | (*)P- veida konsoles montāža | gab. | 1,00 |  |  |
| 28,30 | T- veida konsoles montāža | gab. | 1,00 |  |  |
| 28,31 | (*)T- veida konsoles montāža | gab. | 2,00 |  |  |
| 28,32 | Gaismekļa montāža | gab. | 73,00 |  |  |
| 28,33 | (*)Gaismekļa montāža | gab. | 5,00 |  |  |
| 28,34 | Drošinātāju un spaiļu pamatnes montāža | gab. | 66,00 |  |  |
| 28,35 | (*)Drošinātāju un spaiļu pamatnes montāža | gab. | 3,00 |  |  |
| 28,36 | Sadalnes pamata (statnes) montāža gatavā bedrē | gab. | 4,00 |  |  |
| 28,37 | Sadalnes uzstādīšana ar svaru līdz 70 kg | gab. | 4,00 |  |  |
| 28,38 | Automāta montāža 1 fāzu | gab. | 66,00 |  |  |
| 28,39 | (*)Automāta montāža 1 fāzu | gab. | 3,00 |  |  |
| 28,40 | Zemējuma elektroda līdz 8 m montāža | gab. | 4,00 |  |  |
| 28,41 | Zemējuma kontūra pretestības mērīšana | gab. | 4,00 |  |  |
| 28,42 | Betona staba ar gaismekli demontāža | gab. | 25,00 |  |  |
| 28,43 | Vada demontāža | m | 800,00 |  |  |
| 28,44 | Izpilddokumentācijas sagatavošana | kompl. | 1,00 |  |  |
|  | 28. Kopā: |  |  |  |  |
| 29 | Materiālu specifikācija |  |  |  |  |
| 29,1 | AXMK4x35 | m | 3409,00 |  |  |
| 29,2 | (*)AXMK4x35 | m | 151,00 |  |  |
| 29,3 | Savienojuma uzmava POLJ-01/4X 10-35 | kompl. | 1,00 |  |  |
| 29,4 | Kabeļu gala apdare EPKT-0015 | gab. | 176,00 |  |  |
| 29,5 | (*)Kabeļu gala apdare EPKT-0015 | gab. | 8,00 |  |  |
| 29,6 | Kabeļu uzgalis KU-35 | gab. | 56,00 |  |  |
| 29,7 | Kabeļu signāllenta | m | 2952,00 |  |  |
| 29,8 | Caurule EVOCAB FLEX 63 | m | 672,00 |  |  |
| 29,9 | (*)Caurule EVOCAB FLEX 63 | m | 75,00 |  |  |
| 29,10 | Caurule EVOCAB STING 110 | m | 36,00 |  |  |
| 29,11 | Sadale LUKS-2-T240-T35 | kompl. | 1,00 |  |  |
| 29,12 | Sadale KS-4 | kompl. | 3,00 |  |  |
| 29,13 | Pamatne BP-1 | gab. | 3,00 |  |  |
| 29,14 | Zemējuma stienis cinkots, 5 m | gab. | 4,00 |  |  |
| 29,15 | Vads vara P10 | m | 8,00 |  |  |
| 29,16 | Kabeļa uzgalis KU-10 | gab. | 4,00 |  |  |
| 29,17 | Smilts kabeļa spilvena ierīkošanai | m3 | 133,00 |  |  |
| 29,18 | Drošinātājs NH-02, 35 A | gab. | 15,00 |  |  |
| 29,19 | Drošinātājs NH-02, 40 A | gab. | 3,00 |  |  |
| 29,20 | Keramzīts | m3 | 0,20 |  |  |
| 29,21 | NYY-J 3x1,5 | m | 537,00 |  |  |
| 29,22 | (*)NYY-J 3x1,5 | m | 60,00 |  |  |
| 29,23 | NYY-J 4x6 | m | 60,00 |  |  |
| 29,24 | Balsts cinkots A204S | gab. | 45,00 |  |  |
| 29,25 | Balsts cinkots 10/8,5 PJ 60 HL1 | gab. | 23,00 |  |  |
| 29,26 | (*)Balsts cinkots 10/8,5 PJ 60 HL1 | gab. | 3,00 |  |  |
| 29,27 | Betoma pamatne KBR-2 | gab. | 45,00 |  |  |
| 29,28 | Betoma pamatne KBR-3 | gab. | 23,00 |  |  |
| 29,29 | (*)Betoma pamatne KBR-3 | gab. | 3,00 |  |  |
| 29,30 | P- konsole P1060 | gab. | 21,00 |  |  |
| 29,31 | (*)P- konsole P1060 | gab. | 1,00 |  |  |
| 29,32 | T- konsole T1060 180/180 | gab. | 1,00 |  |  |
| 29,33 | (*)T- konsole T1060 180/180 | gab. | 1,00 |  |  |
| 29,34 | (*)T- konsole T1060 120/240 | gab. | 1,00 |  |  |
| 29,35 | 3xP- konsole P1060 120/120/120 | gab. | 2,00 |  |  |
| 29,36 | Gumijas blīve 235/103K | gab. | 45,00 |  |  |
| 29,37 | Gumijas blīve 235/126K | gab. | 23,00 |  |  |
| 29,38 | (*)Gumijas blīve 235/126K | gab. | 3,00 |  |  |
| 29,39 | Gaismeklis Philips SGS 102k | gab. | 71,00 |  |  |
| 29,40 | (*)Gaismeklis Philips SGS 102k | gab. | 5,00 |  |  |
| 29,41 | Gaismeklis Philips BCP560 ECO99-2S/740 II DSN | gab. | 5,00 |  |  |
| 29,42 | Spuldze nātrija 100W | gab. | 45,00 |  |  |
| 29,43 | Spuldze nātrija 150W | gab. | 26,00 |  |  |
| 29,44 | (*)Spuldze nātrija 150W | gab. | 5,00 |  |  |
| 29,45 | Drošintāju un spaiļu pamatne SV15.11 | gab. | 66,00 |  |  |
| 29,46 | (*)Drošintāju un spaiļu pamatne SV15.11 | gab. | 3,00 |  |  |
| 29,47 | Automāts 1/6A B | gab. | 66,00 |  |  |
| 29,48 | (*)Automāts 1/6A B | gab. | 3,00 |  |  |
|  | 29. Kopā: |  |  |  |  |
|  | 28-29. Kopā: |  |  |  |  |
|  | 5. ELEKTROAPGĀDES TĪKLU REKONSTRUKCIJAS DARBI |  |  |  |  |
| 30 | Būvdarbu apjomi |  |  |  |  |
| 30,1 | ZS koka starpbalsta (sveces) montāža | gab. | 2,00 |  |  |
| 30,2 | Atgāžņa (stutes) pielikšana ZS koka balstam | gab. | 2,00 |  |  |
| 30,3 | ZS izolatora ar kāsi montāža | gab. | 4,00 |  |  |
| 30,4 | Balsta cepurītes montāža, nomaiņa vai taisnošana | gab. | 2,00 |  |  |
| 30,5 | Balsta numerācija, zīmju uzlikšana | gab. | 2,00 |  |  |
| 30,6 | Savienojuma, nozares spailes uzlikšana montāža | gab. | 8,00 |  |  |
| 30,7 | Pārsprieguma novadītāja montāža balstā | gab. | 2,00 |  |  |
| 30,8 | ZS koka starpbalsta (sveces) demontāža | gab. | 3,00 |  |  |
| 30,9 | ZS koka A-veida balsta demontāža | gab. | 1,00 |  |  |
| 30,10 | ZS koka 3-kāju balsta demontāža | gab. | 1,00 |  |  |
| 30,11 | Atsaites demontāža ZS balstam | gab. | 2,00 |  |  |
| 30,12 | AMKA piekarkabeļa demontāža | km | 0,12 |  |  |
| 30,13 | Pievada no balsta līdz ēkai ar AMKA piekarkabeli demontāža | 1 pievads | 3,00 |  |  |
| 30,14 | Bedres rakšana un aizbēršana sadalnes pamatam | gab. | 5,00 |  |  |
| 30,15 | Tranšejas rakšana un aizbēršana ar blietēšanu 1 kabelim (1 caurulei) | m | 148,00 |  |  |
| 30,16 | Tranšejas rakšana un aizbēršana ar blietēšanu 2 kabeļiem (2 caurulēm) | m | 68,00 |  |  |
| 30,17 | Tranšejas rakšana un aizbēršana ar blietēšanu 3 kabeļiem (3 caurulēm) | m | 20,00 |  |  |
| 30,18 | Plastmasas caurules guldīšana gatavā tranšejā | m | 134,00 |  |  |
| 30,19 | Tranšejas gultnes sagatavošana ar smilts pievešanu 1 kabelim | m | 77,00 |  |  |
| 30,20 | Kabeļa nosegšana ar smilti (1 kabelis) | m | 77,00 |  |  |
| 30,21 | Kabeļa brīdinājuma lentas ieklāšana | m | 197,00 |  |  |
| 30,22 | ZS kabeļa līdz 35 mm2 ieguldīšana gatavā tranšejā | m | 213,00 |  |  |
| 30,23 | ZS kabeļa līdz 35 mm2 ievēršana caurulē | m | 94,00 |  |  |
| 30,24 | ZS kabeļa līdz 35 mm2 montāža ar skavām pa sienām, griestiem, uz troses | m | 66,00 |  |  |
| 30,25 | ZS kabeļa līdz 35 mm2 montāža pa koka balstu | m | 20,00 |  |  |
| 30,26 | ZS kabeļa mehāniskās aizsardzības montāža (balsts, siena) | m | 4,60 |  |  |
| 30,27 | ZS kabeļa dzīslu pievienošana līnijai | gab. | 4,00 |  |  |
| 30,28 | ZS kabeļa dzīslu pievienošana kabeļu sadalnei | gab. | 32,00 |  |  |
| 30,29 | ZS kabeļa dzīslu pievienošana uzskaites sadalnei | gab. | 8,00 |  |  |
| 30,30 | ZS sausā kabeļa līdz 35 mm2 gala apdare | gab. | 12,00 |  |  |
| 30,31 | ZS kabeļa pārbaude ar paaugstinātu spriegumu | gab. | 6,00 |  |  |
| 30,32 | Sadalnes pamata (statnes) montāža gatavā bedrē | gab. | 3,00 |  |  |
| 30,33 | Sadalnes uzstādīšana ar svaru līdz 70 kg | gab. | 5,00 |  |  |
| 30,34 | Automāta montāža 1 fāzu | gab. | 5,00 |  |  |
| 30,35 | Automāta montāža 3 fāzu | gab. | 3,00 |  |  |
| 30,36 | ZS drošinātāja uzstādīšana | gab. | 18,00 |  |  |
| 30,37 | Abonentu pārslēgšana | gab. | 8,00 |  |  |
| 30,38 | Spaiļu kārbas montāža līdz 10 mm2 | gab. | 8,00 |  |  |
| 30,39 | Sadalnes pamata (statnes) demontāža | gab. | 1,00 |  |  |
| 30,40 | Zemējuma vada montāža pa balstu | m | 20,00 |  |  |
| 30,41 | Zemējuma elektroda līdz 8 m montāža | gab. | 6,00 |  |  |
| 30,42 | Zemējuma kontūra pretestības mērīšana | gab. | 6,00 |  |  |
| 30,43 | Izpilddokumentācijas sagatavošana | kompl. | 1,00 |  |  |
|  | 30. Kopā: |  |  |  |  |
| 31 | Materiālu specifikācija |  |  |  |  |
| 31,1 | Tapizolators TF-2001 | gab. | 4,00 |  |  |
| 31,2 | Zemsprieguma kāsis ZK-22 | gab. | 4,00 |  |  |
| 31,3 | Uzgalis U22 | gab. | 4,00 |  |  |
| 31,4 | Balsta cepurīte | gab. | 2,00 |  |  |
| 31,5 | Koka stabs 3. klase d=180mm, L=10000 | gab. | 2,00 |  |  |
| 31,6 | Koka stabs 3. klase d=180mm, L=9000 | gab. | 2,00 |  |  |
| 31,7 | Atagžņa stiprināšanas mezgls AM04 | kompl. | 2,00 |  |  |
| 31,8 | Balsta numurs | gab. | 2,00 |  |  |
| 31,9 | Kabelis AXMK 4x35 | m | 295,00 |  |  |
| 31,10 | Kabelis NYY-J 3x6 | m | 200,00 |  |  |
| 31,11 | Spaiļu kārba 6mm2 | gab. | 8,00 |  |  |
| 31,12 | Kabeļu skava d=10-16 | gab. | 240,00 |  |  |
| 31,13 | Kabeļi gala apdare EPKT-0031 (25-70) | gab. | 12,00 |  |  |
| 31,14 | Caurule EVOCAB STING 110 | m | 80,00 |  |  |
| 31,15 | Caurule EVOCAB FLEX 63 | m | 36,00 |  |  |
| 31,16 | Caurule EVOCAB FLEX 40 | m | 18,00 |  |  |
| 31,17 | Kabeļa mehaniskā aizsardzība | m | 4,60 |  |  |
| 31,18 | Kabeļu kanāls 40x30 | m | 9,00 |  |  |
| 31,19 | Brīdinājuma lente | m | 197,00 |  |  |
| 31,20 | Smiltis spilvena ierīkošanai | m3 | 4,90 |  |  |
| 31,21 | Sadale UKS-IV-250A | gab. | 1,00 |  |  |
| 31,22 | Sadale Ā-M-DUS-III | gab. | 1,00 |  |  |
| 31,23 | Sadale Ā-M-DUS-II | gab. | 1,00 |  |  |
| 31,24 | Sadale LUKS-2(LU)-T240-T35 | gab. | 1,00 |  |  |
| 31,25 | Automātslēdzis 1/20 C | gab. | 5,00 |  |  |
| 31,26 | Automātslēdzis 3/20 C | gab. | 3,00 |  |  |
| 31,27 | KS-4A | gab. | 1,00 |  |  |
| 31,28 | Pamatne BP-1 | gab. | 2,00 |  |  |
| 31,29 | Pamatne PD | gab. | 1,00 |  |  |
| 31,30 | Keramzīts | m3 | 0,10 |  |  |
| 31,31 | 0,4 kV izlādnis LOVOS-5 | gab. | 2,00 |  |  |
| 31,32 | Spaile SL4.25 | gab. | 2,00 |  |  |
| 31,33 | Distancskava SO70 | gab. | 30,00 |  |  |
| 31,34 | Vads AT-35 | m | 20,00 |  |  |
| 31,35 | Zemējuma spaile SE15 | gab. | 2,00 |  |  |
| 31,36 | Vads P10 | m | 8,00 |  |  |
| 31,37 | Zemējuma stienis 16x5000 | gab. | 6,00 |  |  |
| 31,38 | Kabeļu uzgalis KU-10 | gab. | 4,00 |  |  |
| 31,39 | Drošinātājs NH-02, 50 A | gab. | 3,00 |  |  |
| 31,40 | Drošinātājs NH-02, 40 A | gab. | 6,00 |  |  |
| 31,41 | Drošinātājs NH-02, 35 A | gab. | 3,00 |  |  |
| 31,42 | Kontaktnāži | gab. | 6,00 |  |  |
|  | 31. Kopā: |  |  |  |  |
|  | 30-31. Kopā: |  |  |  |  |
|  | 6. VĀJSTRĀVU TĪKLU REKONSTRUKCIJAS DARBI |  |  |  |  |
| 32 | Vājstrāvu tīklu rekonstrukcija | kompl. | 1,00 |  |  |
|  | 32. Kopā: |  |  |  |  |
|  | 7. GĀJĒJU VELOSIPĒDISTU TUNEĻA IZBŪVES DARBI |  |  |  |  |
| 33 | Sagatavošanas darbi |  |  |  |  |
| 33,1 | Mobilizācija, būvlaukuma ierīkošana | KS | 1,00 |  |  |
| 33,2 | Būvlaukuma uzturēšana | mēn. | 4,00 |  |  |
| 33,3 | Sliežu ceļu demontāža un montāža tuneļa izbūves periodā, ieskaitot galīgo montāžu virs tuneļa | m | 25,00 |  |  |
| 33,4 | Esošo komunikāciju pārcelšana un uzturēšana būvdarbu laikā | KS | 1,00 |  |  |
| 33,5 | Tuneļa ass raksturīgako punktu nospraušana | KS | 1,00 |  |  |
| 33,6 | (*)Kompensācija VAS "Latvijas dzelzceļš" par vilcienu kustības organizācijas izmaiņām pārvadu izbūves periodā (iesk ."logus") | KS | 1,00 |  |  |
| 33,7 | (*)Dzelzceļa tehniskās kontroles realizēšana un siqnālistu darbs | KS | 1,00 |  |  |
| 33,8 | Projektēšanas un izpildrasējumu sagatavošanas darbi | KS | 1,00 |  |  |
|  | 33. Kopā: |  |  |  |  |
| 34 | Zemes darbi |  |  |  |  |
| 34,1 | Augu zemes noņēmšana uzbēruma norakšanai | m2 | 720,00 |  |  |
| 34,2 | Dz/ceļa uzbēruma norakšana | m3 | 2500,00 |  |  |
| 34,3 | Būvbedres rakšana pamatnei | m3 | 147,00 |  |  |
| 34,4 | Būvbedru aizbēršana ar drenējošo grunti, blīvējot pa kārtām | m3 | 1920,00 |  |  |
| 34,5 | Ģeotekstils pamatnē, piemēram, NW16, 5,25x100m | m2 | 294,00 |  |  |
| 35,5 | Ģeotekstils nogazēm zem lauku akmeniem, piemēram, NW16, 5,25x100m | m2 | 180,00 |  |  |
| 34,6 | Ģeotekstils pārsegšanai, piemēram, Terrafix 813, Lark.=10m | m2 | 745,00 |  |  |
| 34,7 | Ģeomembrāna pārsegšanai, piemēram, HDPE 2,0mm | m2 | 201,50 |  |  |
| 34,8 | Ģeorežģis granīta šķembu armēšanai zem sliežu ceļa, piemēram, TENAX LBO 440 | m2 | 250,00 |  |  |
| 34,9 | Nogāžu planēšana | m2 | 716,00 |  |  |
| 34,10 | Nogāžu nostiprināšana ar preterozijas paklāju | m2 | 308,00 |  |  |
| 34,11 | Nogāžu nostiprināšana ar laukuakmeņiem cementa javā | m2 | 180,00 |  |  |
| 34,12 | Zalāja sēklas iesēšana | m2 | 536,00 |  |  |
|  | 34. Kopā: |  |  |  |  |
| 35 | Pamati |  |  |  |  |
| 35,1 | Šķembu pamats zem saskrūvējamās metāla caurules MP 200, VR8 | m3 | 94,10 |  |  |
| 35,2 | Drenejošās smilts kf>1m/dnn izlīdzinošā kārta | m3 | 33,30 |  |  |
| 35,3 | Šķembu maisijums 0/45 zem atbalstsienām h=20 cm | m3 | 1,20 |  |  |
| 35,4 | Šķembu maisijums 0/45 zem ietvju seguma h=20 cm | m3 | 42,00 |  |  |
|  | 35. Kopā: |  |  |  |  |
| 36 | Konstrukciju tērauds |  |  |  |  |
| 36,1 | Saskrūvējama metāla čaula tunelim MP 200, VR8, B=4,58, H=3,64 e=7mm | m | 40,00 |  |  |
|  | 36. Kopā: |  |  |  |  |
| 37 | Betons |  |  |  |  |
| 37,1 | Veidņi atbalstsienas izveidei | m2 | 5,20 |  |  |
| 37,2 | Veidņi apmales apbetonējuma izveidei | m2 | 22,00 |  |  |
| 37,3 | Betons C30/37 atbalstsienām | m3 | 4,50 |  |  |
| 37,4 | Betons C30/37 apmales apbetonējumam | m3 | 8,40 |  |  |
| 37,5 | Betons C30/37 izlīdzinošai kārtai | m3 | 20,80 |  |  |
| 37,6 | Stiegrojums atbalstsienām | t | 0,56 |  |  |
| 37,7 | Stiegrojums apmales apbetonējumam | t | 0,90 |  |  |
| 37,8 | Ar grunti apberamo betona konstrukciju pārklāšana ar bitumenu divās kārtās | m2 | 11,20 |  |  |
|  | 37. Kopā: |  |  |  |  |
| 38 | Dažādi darbi |  |  |  |  |
| 38.1 | 2 kāršu metāla čaulas epoksīda gruntējums no ārpuses | m2 | 530 |  |  |
| 38.2 | 1 kārtas metāla čaulas epoksīda gruntējums no iekšpuses | m2 | 529 |  |  |
| 38.3 | Metāla čaulas epoksīda bitumena mastika no ārpuses | m2 | 530 |  |  |
| 38.4 | Metāla čaulas poliuretāna krāsas pārklājums no iekšpuses | m2 | 529 |  |  |
| 38,5 | Bruģa „Dekor” 240x160x80 h=8cm seguma izbūve uz cementa smilts 1:8 maisijuma pamatni | m2 | 135,00 |  |  |
| 38,6 | Tuneļa apgaismojuma kanālu d100mm ierīkošana | m | 80,00 |  |  |
| 38,7 | Ūdens teknes UT-1 iebūve | m | 80,00 |  |  |
| 38,8 | Tuneļa drenāžas kanāla izbūve | m | 50,00 |  |  |
| 38,9 | Margu nožogojuma ierīkošana uz dzelzceļa pārvada | t.m | 12,00 |  |  |
|  | 38. Kopā: |  |  |  |  |
|  | 33-38. Kopā: |  |  |  |  |
|  | 8. TRANSPORTA PĀRVADA IZBŪVES DARBI |  |  |  |  |
| 39 | Sagatavošanas darbi |  |  |  |  |
| 39,1 | Mobilizācija un būvlaukuma iekārtošana | KS | 1,00 |  |  |
| 39,2 | Vecās segas konstrukcijas nojaukšana vidēji 0,35m biezumā | m3 | 250,30 |  |  |
|  | 39. Kopā: |  |  |  |  |
| 40 | Zemes darbi |  |  |  |  |
| 40,1 | Ierakuma izbūve | m3 | 1328,35 |  |  |
| 40,2 | Būvbedres rakšana tunela betona ekrāna izbūvei | m3 | 95,00 |  |  |
| 40,3 | Šķembu pamats 0/45 zem betona ekrāna | m3 | 37,50 |  |  |
| 40,4 | Šķembu 0/45 piebēršana starp atbalstsienām | m3 | 4,50 |  |  |
|  | 40. Kopā: |  |  |  |  |
| 41 | Veidņi un turas |  |  |  |  |
| 41,1 | Veidņi balstu apvalku betonēšanai | m2 | 45,00 |  |  |
| 41,2 | Veidņi betona ekrāna betonēšanai | m2 | 19,10 |  |  |
| 41,3 | Veidņi atbalstsienas uzgalvja betonēšanai | m2 | 220,00 |  |  |
|  | 41. Kopā: |  |  |  |  |
| 42 | Stiegrojums |  |  |  |  |
| 42,1 | Enkuri d16mm l=400mm | t | 0,70 |  |  |
| 42,2 | Stiegrojums balstu apvalkiem | t | 0,50 |  |  |
| 42,3 | Stiegrojums betona ekrānam | t | 5,36 |  |  |
| 42,4 | Stiegrojums atbalstsienas uzgalvjem | t | 2,56 |  |  |
| 42,5 | Rievpaļi atbalstsienai | t | 56,30 |  |  |
| 42,6 | Tērrauda loksne 1,2mm ar stiprinājumiem | t | 1,26 |  |  |
|  | 42. Kopā: |  |  |  |  |
| 43 | Betons |  |  |  |  |
| 43,1 | Betons C30/37XC4 atbalstsienas uzgalvjiem | m3 | 36,50 |  |  |
| 43,2 | Betons C30/37XC4 balstu apvalkiem | m3 | 7,96 |  |  |
| 43,3 | Betons C30/37XC4 ekrānam | m3 | 36,80 |  |  |
| 43,4 | Betons C20/25 atbalsta zobam | m3 | 3,60 |  |  |
| 43,5 | Atbalstsienas betons C30/37XC4 | m3 | 45,10 |  |  |
|  | 43. Kopā: |  |  |  |  |
| 44 | Hidroizolācija |  |  |  |  |
| 44,1 | Smilšstrūklu betona virsmu apstrāde | m2 | 381,50 |  |  |
| 44,2 | Bitumena mastika (ar grunti saskarošos betona virsmu izolācija) | m2 | 63,50 |  |  |
| 44,3 | Līmējamā hidroizolācija | m2 | 75,92 |  |  |
| 44,4 | Betona virsmu noklāšana ar impregnējošo pārklājumu | m2 | 178,22 |  |  |
| 44,5 | Betona virsmu gruntešana un krāsošana | m2 | 178,22 |  |  |
| 44,6 | Hidroizolācijas aizsargkārta ( brauktuve) h=15mm | m2 | 72,00 |  |  |
|  | 44. Kopā: |  |  |  |  |
| 45 | Dažādi darbi |  |  |  |  |
| 45,1 | Balsta Nr.1.,2. pamatu injicēšana | m2 | 54,00 |  |  |
| 45,2 | Drenāžas 100mm izbūve zem ekrāna | m | 26,00 |  |  |
| 45,3 | Drenāžas 100mm izbūve aiz atbalstsienas | m | 130,00 |  |  |
| 45,4 | Drenāžas nerusējošā metāla caurules 100mm L= 700mm | m | 11,20 |  |  |
| 45,5 | Granīta bordakmeņi 130x190 | t.m | 20,00 |  |  |
| 45,6 | Hermetiķīs šuves strp bortakmeņi un asfaltu | m3 | 0,16 |  |  |
| 45,7 | Lauku akmeņu bruģa seguma izbūve | m2 | 22,00 |  |  |
|  | 45. Kopā: |  |  |  |  |
|  | 39-45. Kopā: |  |  |  |  |
|  | 9. GĀJĒJU VELOSIPĒDISTU TILTA PĀR ŠŪŅUPI IZBŪVES DARBI |  |  |  |  |
| 46 | Sagatavošanas un nojaukšanas darbi |  |  |  |  |
| 46,1 | (*)Mobilizācija, būvlaukuma ierīkošana | KS | 1,00 |  |  |
| 46,2 | (*)Būvlaukuma uzturēšana | mēn. | 6,00 |  |  |
| 46,3 | Būvldarbu nodrošināšana zem ūdens limeņa | KS | 1,00 |  |  |
| 46,4 | (*)Būvlaukuma nojaukšana | KS | 1,00 |  |  |
| 46,5 | (*)Būvgružu novakšana no tilta virsas | m3 | 34,00 |  |  |
| 46,6 | (*)Svina izolācijas nojaukšana | m2 | 80,00 |  |  |
| 46,7 | (*)Bojātā ķieģieļa mūra sienas nojaukšana | m3 | 88,40 |  |  |
| 46,8 | (*)Koku ciršana | gab. | 5,00 |  |  |
| 46,9 | (*)Tilta konstrukciju attīrīšana no sanesumiem un apaugumiem | m2 | 80,00 |  |  |
|  | 46. Kopā: |  |  |  |  |
| 47 | Zemes darbi |  |  |  |  |
| 47,1 | (*)Tilta konusu piebēršana ar drenējošo grunti | m3 | 33,60 |  |  |
| 47,2 | (*)Ierakuma izstrāde atbalstsienas izbūvei | m3 | 315,00 |  |  |
| 47,3 | Būvbedru aizbēršana ar drenējošo grunti, blīvējot pa kārtām | m3 | 256,00 |  |  |
| 47,4 | (*)Šķembu 0/45 pamata izbūve uz nogazēm zem betona nostiprinājuma | m3 | 12,00 |  |  |
| 47,5 | (*)Šķembu 0/45 pamata izbūve zem atbalstsienas | m3 | 4,80 |  |  |
| 47,6 | (*)Šķembu 0/45 pamata izbūve zem atbalsta zobam | m3 | 3,90 |  |  |
| 47,7 | (*)Velves konstrukcijas atrakšana | m3 | 193,60 |  |  |
|  | 47. Kopā: |  |  |  |  |
| 48 | Stiegrojums |  |  |  |  |
| 48,1 | Stiegrojums velves sienu paaugstināšanai | t | 4,03 |  |  |
| 48,2 | Stiegrojums atbalstsienai | t | 3,23 |  |  |
|  | 48. Kopā: |  |  |  |  |
| 49 | Betons |  |  |  |  |
| 49,1 | (*)Veidņi velves sienu paaugstināšanai un laiduma plātnes betonēšanai | m2 | 185,00 |  |  |
| 49,2 | (*)Veidņi atbalstsienas betonēšanai | m2 | 156,60 |  |  |
| 49,3 | (*)Veidņi atbalsta zobam | m2 | 38,10 |  |  |
| 49,4 | (*)Velves mūra un betona virsmu tīrīšana ar smilšustrūklu | m2 | 425,00 |  |  |
| 49,5 | Laiduma konstrukcijas betona virsmu tīrīšana ar smilšustrūklu | m2 | 36,00 |  |  |
| 49,6 | (*)Gala sienas konstrukcijas betona virsmu tīrīšana ar smilšustrūklu | m2 | 120,00 |  |  |
| 49,7 | (*)Bojāta betona remonts ar remontjāvu | m3 | 0,50 |  |  |
| 49,8 | Betons C30/37 velves konstrukcijas pastiprināšanai | m3 | 75,00 |  |  |
| 49,9 | Betons C30/37 atbaltsienai | m3 | 32,20 |  |  |
| 49,10 | Betons C20/25 hidroizolācijas aizsargkārtai | m3 | 2,95 |  |  |
| 49,11 | (*)Betons C20/25 atbalsta zobam | m3 | 9,86 |  |  |
| 49,12 | (*)Betons C20/25 konusiem | m3 | 8,60 |  |  |
| 49,13 | (*)Cementa java C16/20 šuvju aizpildīšanai | m3 | 5,30 |  |  |
| 49,14 | (*)Ķieģeļu mūra sienas atjaunošana no ķieģieļiem "sencis" | m3 | 32,50 |  |  |
|  | 49. Kopā: |  |  |  |  |
| 50 | Hidroizolācija |  |  |  |  |
| 50,1 | Līmētās hidroizolācijas ieklāšana | m2 | 82,90 |  |  |
| 50,2 | (*)Drenāžas sistēmas izbūve | m | 10,00 |  |  |
| 50,3 | (*)Krāsojama divkārša hidroizolācija | m2 | 214,40 |  |  |
| 50,4 | Tilta laiduma betona virsmu hidrofobizējošo impregnēšanas līdzekļu uzklāšana | m2 | 32,70 |  |  |
| 50,5 | (*)Atbalsta sienas betona virsmu gruntešana un krāsošana | m2 | 86,70 |  |  |
| 50,6 | (*)Atbalsta sienas betona virsmu hidrofobizējošo impregnēšanas līdzekļu uzklāšana | m2 | 86,70 |  |  |
|  | 50. Kopā: |  |  |  |  |
| 51 | Dažādi darbi |  |  |  |  |
| 51,1 | (*)Drenējošas smiltis piebēršanai | m3 | 13,20 |  |  |
| 51,2 | (*)Drenējošas smiltis veloceliņa konstrukcijā | m3 | 20,40 |  |  |
| 51,3 | (*)Šķembu 0/45 pamats h-15cm veloceliņa konstrukcijā | m3 | 11,00 |  |  |
| 51,4 | Cementa-smilts maisījums 1:8 h=5cm | m2 | 70,00 |  |  |
| 51,5 | Šķelta granīta 100x100x100mm bruģa seguma izbūve | m2 | 70,00 |  |  |
| 51,6 | Granīta plāksnes 1000x620x170 iebūve tilta malās | m2 | 26,00 |  |  |
| 51,7 | Margu izbūve uz tilta | t.m | 40,00 |  |  |
| 51,8 | (*)Ceļazīmju 906, 907 un 708 (Šuņupe) | gab. | 6,00 |  |  |
| 51,9 | (*)Konusu piebēršana un plānēšana | m3 | 58,00 |  |  |
| 51,10 | (*)Upes gultnes attīrīšana no sanesumiem | m3 | 18,00 |  |  |
| 51,11 | (*)Upes gultnes nostiprināšana ar laukuakmeņiem | m2 | 20,00 |  |  |
|  | 51. Kopā: |  |  |  |  |
|  | 46-51. Kopā: |  |  |  |  |
|  | 1-51. Kopā: |  |  |  |  |

4.Īpašie noteikumi:

4.1.Pretendentam piedāvājums ir jāsagatavo, saskaņā ar MK 2006.gada 19.decembra noteikumu Nr.1014” Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība” pielikumiem Nr.5;Nr.6;Nr.7.”.

4.2.Ja darba daudzumos tiek norādīti konkrēti ražotāji, materiāli, tad pretendenti drīkst piedāvāt tiem ekvivalentus materiālus”.

4.3..Izbūves materiāli doti sablīvētā veidā, būvuzņēmējam ievērtēt uzirdinājuma koeficientu;

4.4. Prasības materiāliem atbilstoši "Ceļu specifikācijas 2012";

4.5. Segas konstrukciju materiāliem (asfaltbetonam un šķembu maisījumam) izvirzītas prasības atbilstoši "Ceļu specifikācijām 2012" ar aprēķināto izejas lielumu AADTj,smagie 359 aut/24h un AADTj,pievestā 3359 aut/24h.

4.6.(*) - Būvdarbu apjomi projektā neattiecināmajām būvdarbu izmaksām.

5.Darbu izpildes termiņš:

18/astoņpadsmit/ mēneši no līguma parakstīšanas dienas.

6.Garantijas laiks:

5 (pieci) gadi no būvobjekta nodošanas ekspluatācijā.

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes

“Komunālās saimniecības pārvalde”

vadītāja vietnieks                                                                                                                  V.Kuzmins