| PR 11 04.2013 | Ziņas par projekta „Daugavpils pašvaldības izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība” īstenošanu |
| --- | --- |

ERAF projekta  „Daugavpils pašvaldības izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība – energoefektivitātes pasākumi un teritorijas labiekārtošana ilgtspējīgai pilsētvides attīstībai” galvenais mērķis ir uzlabot pilsētas  iedzīvotāju dzīves vides kvalitāti, paaugstināt  skolu ēku energoefektivitāti un, labiekārtojot skolu pieguļošās teritorijas, izveidot drošu vidi.

Turpinās būvdarbi šādos objektos: Daugavpils 16.vidusskola, J.Raiņa Daugavpils 6.vidusskola, Daugavpils Ruģeļu pamatskola, Daugavpils 10.vidusskola, Daugavpils Krievu vidusskola - licejs, Daugavpils 1.speciālā pamatskola.

Daugavpils 16.vidusskolā pabeigti siltummezgla renovācijas darbi un 90% apjomā pabeigti labiekārtošanas darbi, J.Raiņa Daugavpils 6.vidusskolā ir pabeigta jumta renovācija, fasādes siltināšanas un apdares darbi ir izpildīti 90% apjomā. Daugavpils Ruģeļu pamatskolā ir uzstādīta jumta konstrukcija un turpinās jumta seguma montāžas darbi. Daugavpils 10.vidusskolā turpinās teritorijas labiekārtošanas darbi. Daugavpils Krievu vidusskola – licejā un Daugavpils 1.speciālā pamatskolā turpinās fasādes siltināšanas darbi un teritorijas labiekārtošanas darbi.

Tā ka Daugavpils 12.vidusskolas objektā būvdarbi ir pabeigti, tuvākajā laikā ir plānota objekta nodošana ekspluatācijā.

Minētajos objektos būvdarbus veic SIA „TORENSBERG”, SIA „BELMAST BŪVE” un SIA „EM būve”. Būvdarbus ir plānots pabeigt līdz 2013.gada 01.augustam.

Būvuzraudzību īsteno SIA „Rem Pro”.

# Projekta kopējais finansējums Ls  8 461 746.72

Projektu līdzfinansē ERAF 85%, Valsts 4.5%, Daugavpils pilsētas dome 10.5%.

# Informāciju  sagatavoja

Jeļena Karkova

Daugavpils pilsētas domes

eksperte projektu jautājumos, tālr. 65476064,  jelena.karkova@daugavpils.lv