| PR 6 05.2011 | Izglītības iestāžu renovācija Daugavpilī |
| --- | --- |

Daugavpils skolās izglītības kvalitāti var uzskatīt par augstu, par ko liecina bērnu sasniegumi valsts pārbaudes darbos un dažādās mācību olimpiādēs, ko nodrošināja pastāvīgi ieguldījumi skolu mācību procesa un infrastruktūras attīstībā. Tomēr līdz šim nepietiekami tika veiktas investīcijas skolu vizuālajā sakārtošanā, energoefektivitātes uzlabošanā un pieguļošās teritorijas sakārtošanā. Projekta „Daugavpils pašvaldības izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība – energoefektivitātes pasākumi un teritorijas labiekārtošana ilgtspējīgai pilsētvides attīstībai” pasākumu īstenošana ne tikai uzlabos skolu ēku energoefektivitāti, bet, galvenokārt, sniegs lielu ieguldījumu pilsētvides sakārtošanā, kas būtiski uzlabos visu pilsētas vidi un tās pievilcību. Jau tagad mēs varam novērot, kā notiek  skolu pakāpeniska pārvērtība.

9.vidusskolā pilnīgi renovēts jumts, nokrāsota un siltināta fasāde, labiekārtota lielākā  teritorijas daļa. 3.vidusskolā  izbūvēts  sporta zāles jauns divslīpju jumts, nokrāsota un siltināta lielākā fasādes daļa. Tagad notiek žoga ierīkošana un sporta laukumu iekārtas iegāde. Līdz maija beigām tiks pabeigta futbola laukuma ierīkošana ar mūsdienīgo  mākslīgo segumu, kā arī „zaļas klases” izveidošana.

Bērnu un jaunatnes sporta skolā jau  iestrādāts jauns jumta ruļļu segums. Valsts ģimnāzijā un Centra ģimnāzijā notiek fasāžu siltināšanas darbi, kā arī uzsākti jumtu renovācijas darbi. Valsts ģimnāzijā ir nomainīti 90% logi.

10.vidusskolā tika siltināta visa fasāde un to lielākā daļa  ir nokrāsota, kā arī pilnīgi renovēts jumta ruļļu segums. 12.vidusskolā notiek jumtu renovācija un ventilējamas fasādes ierīkošana. 17.vidusskolā  tagad notiek fasāžu krāsošana, tiek renovēts jumts un skolas pagalmā ierīkots sporta laukums. 16.vidusskolā siltināta un nokrāsota fasādes lielākā daļa.

Būvdarbu gaitā tika noskaidroti dažādas tehnisko projektu nepilnības, kuras ietekmē objektu nodošanu ekspluatācijā un š.g. 18.aprīlī tika izsludināts atklāts konkurss papildus būvdarbiem. Piedāvājumu atvēršana notiks 27.maijā.

Tajās skolās, kur ir tuvākajā laikā tiks pabeigti fasāžu siltināšanas un renovācijas darbi,  notiek ārējas videonovērošanas kameru montāža un pieslēgšana. Visas videokameras ražotas pēc speciālā pasūtījuma  un tām izvēlēta īpaša nestandarta  krāsa.

Minētos objektos būvdarbus veic SIA „Gādība”, SIA „Svente Holding”, AS „BMGS”.   Zibens aizsardzības sistēmas ierīko SIA „Borg” un ārējas videonovērošanas sistēmas ierīko SIA „Belam-Rīga”. Būvuzraudzību īsteno SIA „Rem Pro”.

Projekta īstenošanas rezultātā tiks renovētas 18 izglītības iestādes un to pieguļošas teritorijas. Katrā izglītības  iestādē tiks uzstādītas zibens aizsardzības un  ārējas videonovērošanas sistēmas. Kā arī skolu galvenās ieejas tiks pielāgotas cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem.

| 10.vidusskolas renovēta fasāde | 17.vidusskola. Notiek sporta laukuma blietēšana un ģeomembrānas ierīkošana |
| --- | --- |
| 5.pamatskolas fasādes krāsošana | Notiek bērnu laukuma iekārtas uzstādīšana |
| Valsts ģimnāzijas fasādes siltināšana | 9.vidusskolas fasāde no pagalma puses |
| 16.vidusskolas fasāde no pagalma puses | 16.vidusskolas fasāde |
| 3.vidusskolas fasādes krāsošana | 3. un 9.vidusskolas teritorija. „Zaļas klases izbūve” |
| Centra ģimnāzijas fasādes siltināšana |  |
| 6.vidusskolas vēsturiskas ēkas fasādes krāsošana | 6.vidusskolas teritorija. Autostāvvietu un žoga ierīkošana |

Projekta kopējais finansējums Ls  9 982 666.57

Projektu līdzfinansē ERAF 85%, Valsts 4.5%, Daugavpils pilsētas dome 10.5%.

Informāciju  sagatavoja

Svetlana Sergejeva

Daugavpils pilsētas domes

vecākā eksperte projektu jautājumos, tālr. 65476064,  svetlana.sergejeva@daugavpils.lv