# Daugavpils pilsētas domes Attīstības

# departamenta vadītāja

# _________________________ D.Krīviņa

# Daugavpilī, 2017.gada  __.novembrī

ZIŅOJUMS

# par uzaicinājumu pretendentiem piedalīties aptaujā par līguma piešķiršanas tiesībām

„Pagaidu būvuzraudzības veikšana būvdarbiem „Smiltenes ielas divlīmeņu pārvada ar pievadiem būvniecība līdz Smilšu un Kauņu ielu krustojumam, Daugavpilī”

Identifikācijas Nr. AD 2017/11-03

## Pasūtītājs:

| Pasūtītāja nosaukums | Daugavpils pilsētas dome |
| --- | --- |
| Adrese | Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpils, LV-5401 |
| Reģistrācijas numurs | 90000077325 |
| Kontaktpersona tehniskajos jautājumos | Domes Attīstības departamenta Daugavpils pilsētas domes Attīstības departamenta Projektu nodaļas plānošanas inženieris Sergejs Gorņiks, tālr.65476062, e-pasts: sergejs.gorniks@daugavpils.lv |
| Darba laiks | Pirmdiena | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 18.00 |
|  | Otrdiena, Trešdiena, Ceturtdiena | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 17.00 |
|  | Piektdiena | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00 |

## Zemsliekšņa iepirkuma nepieciešamības apzināšanās datums: 2017. gada 3. novembris.

## Zemsliekšņa iepirkuma mērķis: veikt pagaidu būvuzraudzību līdz brīdim, kad tiek noskaidrots uzvarētājs iepirkumu procedūrā par būvuzraudzību.

## Iepirkuma priekšmets ir sadalīts šādās daļās:

## “A” daļa – pagaidu būvuzraudzības veikšana būvdarbiem „Smiltenes ielas divlīmeņu pārvada ar pievadiem būvniecība līdz Smilšu un Kauņu ielu krustojumam, Daugavpilī”  KF projekta ietvaros (SAM 6.1.4.2.)” ”A” daļā - Būvniecības 1.kārta (Ceļu daļa; Lietus ūdens kanalizācijas; ūdensapgādes un kanalizācijas ārējo tīklu daļa; Elektroapgādes ārējo tīklu daļa; Elektronisko sakaru ārējo tīklu daļa; Siltumapgādes ārējo tīklu daļa; Būvkonstrukciju daļa - atbalstsiena Malu ielā).

## „B” daļa – pagaidu būvuzraudzības veikšana būvdarbiem „Smiltenes ielas divlīmeņu pārvada ar pievadiem būvniecība līdz Smilšu un Kauņu ielu krustojumam, Daugavpilī”  KF projekta ietvaros (SAM 6.1.4.2.)” ”B” daļā - Būvniecības 2.kārta (Būvkonstrukciju daļa; Elektroapgādes ārējo tīklu daļa – apgaismojums. Galvenais CPV kods: 45221100-3 (Tiltu būvdarbi)).

- Līguma izpildes termiņš „A” un „B” daļai: līdz brīdim kamēr iepirkuma procedūrā tiek izvēlēts pretendents būvuzraudzības veikšanai visā būvniecības laikā.

- Veicamo būvdarbu, preču piegādes vai pakalpojuma uzskaitījums (apjomi): precīzs pakalpojuma apraksts ir noteikts Tehniskajā specifikācijā „A” daļai(1.pielikums) un Tehniskajā specifikācijā „B” daļai (2.pielikums).

- Paredzamā kopējā līgumcena:

  - „A” daļā – līdz EUR 4750,00 bez PVN;

  - „B” daļā – līdz EUR 4750,00 bez PVN.

- Piedāvājuma izvēles kritērijs: piedāvājums ar viszemāko cenu, kas pilnībā atbilst prasībām.

- Nosacījumi pretendenta dalībai aptaujā:

  - pretendents ir būvkomersants, kurš reģistrēts būvkomersantu reģistrā un kuram ir tiesības piedāvāt pakalpojumus būvuzraudzības jomā, un kurš nodarbina atbilstošu būvspeciālistu vai būvspeciālistus;

  - pretendentam nav pasludināts maksātnespējas process vai uzsākta likvidācija.

  - piedāvājumu ir iesniegts vienā cenu aptaujas daļā, piedāvājuma varianti nav pieļaujami;

  - piedāvājums ir iesniegts atbilstoši piedāvājuma iesniegšanas formai (4.pielikums);

- Informācija par rezultātiem: tiks ievietota Daugavpils pilsētas domes mājaslapā www.daugavpils.lv.

- Piedāvājums iesniedzams: līdz 2017. gada 7.novembrim plkst.10:00 Daugavpils pilsētas domes ēkā, Krišjāņa Valdemāra ielā 13, 2.stāvā, 202.kab., Daugavpilī, LV-5401 vai elektroniski: jurijs.sjanita@daugavpils.lv

1.Pielikums

Tehniskā specifikācija „A” daļai

būvuzraudzības veikšanai būvobjektā:

Būvniecības 1.kārta “Smiltenes ielas divlīmeņu pārvada ar pievadiem būvniecība līdz Smilšu un Kauņas ielu krustojumam Daugavpilī”

##### Veicamie būvdarbi saskaņā ar izstrādāto būvprojektu:

  - “Smiltenes ielas divlīmeņu pārvada ar pievadiem būvniecība līdz Smilšu un Kauņas ielu krustojumam Daugavpilī” (turpmāk – Būvprojekts).

##### darba uzdevums

  - Izpildītājam jāveic būvuzraudzība pamatojoties uz:

  - Būvniecības likums;

  - Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumi Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”;

  - Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumi Nr.633 “Autoceļu un ielu būvnoteikumi”;

  - Ceļu specifikācijas 2017.

  - Izpildītājam jāveic ceļu darbu kvalitātes novērtējumu, darba daudzuma uzmērīšana saskaņā ar Ceļu specifikācijām 2017.

  - Izpildītājam jānodrošina pietiekams skaits kvalificētu darbinieku būvdarbu līgumā paredzēto būvdarbu būvuzraudzības veikšanai.

  - Izpildītājam jānodrošina, lai paveikto būvdarbu kvalitāte un apjomi tiktu pienācīgi pārbaudīti un dokumentēti.

  - Izpildītājam jāseko, lai būvdarbi tiktu veikti plānotajā laikā un to veikšanai tiktu piesaistīti pietiekami resursi.

  - Izpildītājam iknedēļas ražošanas apspriedēs jāinformē par būvdarbu gaitu, kā arī pēc Pasūtītāja pieprasījuma jāiesniedz rakstisku informāciju par saviem lēmumiem un būvdarbu gaitu.

  - Jānodrošina nepārtraukta būvniecības procesa uzraudzība, tas ir būvuzraudzība jāveic, kad vien tiek veikti būvdarbi, ja nepieciešams, arī ārpus normālā darba laika un brīvdienās.

  - Ja būvdarbu laikā rodas situācijas, kas apdraud būvdarbu kvalitāti, termiņus, izmaksas, satiksmes drošību, vai ir pretrunā ar tiesību aktos izvirzītajām prasībām, Izpildītājam ir jāziņo Projekta vadītājam, un jāpieņem lēmums par apdraudējuma vai problēmas novēršanu.

  - Izpildītājam savlaicīgi jābrīdina Projekta vadītājs, ja būvdarbu veikšanai nepieciešama Pasūtītāja rīcība.

  - Izpildītājam jāatskaitās saskaņā ar Darba uzdevuma sadaļas „Atskaites” noteikumiem, kā arī pēc Projekta vadītāja pieprasījuma jāziņo un jāsniedz papildus informācija par saviem lēmumiem un būvdarbu gaitu.

  - Izpildītājam savlaicīgi pirms konkrēto darbu veikšanas jāpārbauda būvprojekta risinājumu kvalitāte un to atbilstība situācijai dabā.

  - Būvprojekts ir pieejams elektroniski (skatīt pielikumus).

##### Būvuzraudzības plāns

  - Izpildītājs sagatavo būvuzraudzības plānu saskaņā ar MK noteikumu Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” prasībām.

##### Atskaites

  - Papildus 3. sadaļai „Būvuzraudzības plāns” Izpildītājs sagatavo un iesniedz Pasūtītājam atskaites, par formātu iepriekš vienojoties ar Projekta vadītāju.

  - Ikmēneša atskaiti  jāiesniedz līdz katra mēneša 1.datumam. Atskaite tiek iesniegta Pasūtītāja norādītajai personai aktīvā būvdarbu periodā, ziņojot par būvdarbu gaitu, objektā paveiktajiem darbiem iepriekšējā mēnesī. Atskaite jāsniedz pēc formas Pielikuma Nr.3.

  - Pabeigšanas atskaiti iesniedz 15 dienu laikā pēc būvdarbu pabeigšanas un tajā ietilpst:

- atskaite par Būvdarbu veicēja iepriekšējā periodā un pavisam kopā veiktajiem būvdarbiem;

- būvprojekta un būvdarbu veicēja novērtējums;

- akts par būvobjekta izpilddokumentacijas pieņemšanu;

- akts par paveikto būvuzraudzību un rēķins.

  - Atskaites jāiesniedz 2 eksemplāros papīra formātā, iesietas un elektroniski .pdf formātā.

##### minimālas prasības personālam

| Nr.p.k. | Amats | Prasība |
| --- | --- | --- |
| 1. | Atbildīgais būvuzraugs | Speciālists ceļu būvdarbu būvuzraudzībā |

# Sagatavoja:

# Daugavpils pilsētas domes Attīstības departamenta

Projektu nodaļas plānošanas inženieris			                       S. Gorņiks

2.Pielikums

Tehniskā specifikācija „B” daļai

būvuzraudzības veikšanai būvobjektā:

Būvniecības 2.kārta “Smiltenes ielas divlīmeņu pārvada ar pievadiem būvniecība līdz Smilšu un Kauņas ielu krustojumam Daugavpilī”

##### Veicamie būvdarbi saskaņā ar izstrādāto būvprojektu:

  - “Smiltenes ielas divlīmeņu pārvada ar pievadiem būvniecība līdz Smilšu un Kauņas ielu krustojumam Daugavpilī” (turpmāk – Būvprojekts).

##### darba uzdevums

  - Izpildītājam jāveic būvuzraudzība pamatojoties uz:

  - Būvniecības likums;

  - Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumi Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”;

  - Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumi Nr.633 “Autoceļu un ielu būvnoteikumi”;

  - Ceļu specifikācijas 2017.

  - Tiltu specifikācijas 2005.

  - Izpildītājam jāveic ceļu, tiltu darbu kvalitātes novērtējumu, darba daudzuma uzmērīšana saskaņā ar Ceļu specifikācijām 2017 un Tiltu specifikācijām 2005.

  - Izpildītājam jānodrošina pietiekams skaits kvalificētu darbinieku būvdarbu līgumā paredzēto būvdarbu būvuzraudzības veikšanai.

  - Izpildītājam jānodrošina, lai paveikto būvdarbu kvalitāte un apjomi tiktu pienācīgi pārbaudīti un dokumentēti.

  - Izpildītājam jāseko, lai būvdarbi tiktu veikti plānotajā laikā un to veikšanai tiktu piesaistīti pietiekami resursi.

  - Izpildītājam iknedēļas ražošanas apspriedēs jāinformē par būvdarbu gaitu, kā arī pēc Pasūtītāja pieprasījuma jāiesniedz rakstisku informāciju par saviem lēmumiem un būvdarbu gaitu.

  - Jānodrošina nepārtraukta būvniecības procesa uzraudzība, tas ir būvuzraudzība jāveic, kad vien tiek veikti būvdarbi, ja nepieciešams, arī ārpus normālā darba laika un brīvdienās.

  - Ja būvdarbu laikā rodas situācijas, kas apdraud būvdarbu kvalitāti, termiņus, izmaksas, satiksmes drošību, vai ir pretrunā ar tiesību aktos izvirzītajām prasībām, Izpildītājam ir jāziņo Projekta vadītājam, un jāpieņem lēmums par apdraudējuma vai problēmas novēršanu.

  - Izpildītājam savlaicīgi jābrīdina Projekta vadītājs, ja būvdarbu veikšanai nepieciešama Pasūtītāja rīcība.

  - Izpildītājam jāatskaitās saskaņā ar Darba uzdevuma sadaļas „Atskaites” noteikumiem, kā arī pēc Projekta vadītāja pieprasījuma jāziņo un jāsniedz papildus informācija par saviem lēmumiem un būvdarbu gaitu.

  - Izpildītājam savlaicīgi pirms konkrēto darbu veikšanas jāpārbauda būvprojekta risinājumu kvalitāte un to atbilstība situācijai dabā.

  - Būvprojekts ir pieejams elektroniski (skatīt pielikumus).

##### Būvuzraudzības plāns

  - Izpildītājs sagatavo būvuzraudzības plānu saskaņā ar MK noteikumu Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” prasībām.

##### Atskaites

  - Papildus 3. sadaļai „Būvuzraudzības plāns” Izpildītājs sagatavo un iesniedz Pasūtītājam atskaites, par formātu iepriekš vienojoties ar Projekta vadītāju.

  - Ikmēneša atskaiti  jāiesniedz līdz katra mēneša 1.datumam. Atskaite tiek iesniegta Pasūtītāja norādītajai personai aktīvā būvdarbu periodā, ziņojot par būvdarbu gaitu, objektā paveiktajiem darbiem iepriekšējā mēnesī. Atskaite jāsniedz pēc formas Pielikuma Nr.3.

  - Pabeigšanas atskaiti iesniedz 15 dienu laikā pēc būvdarbu pabeigšanas un tajā ietilpst:

- atskaite par Būvdarbu veicēja iepriekšējā periodā un pavisam kopā veiktajiem būvdarbiem;

- būvprojekta un būvdarbu veicēja novērtējums;

- akts par būvobjekta izpilddokumentacijas pieņemšanu;

- akts par paveikto būvuzraudzību un rēķins.

  - Atskaites jāiesniedz 2 eksemplāros papīra formātā, iesietas un elektroniski .pdf formātā.

##### minimālas prasības personālam

| Nr.p.k. | Amats | Prasība |
| --- | --- | --- |
| 1. | Atbildīgais būvuzraugs | Speciālists tiltu būvdarbu būvuzraudzībā |

# Sagatavoja:

# Daugavpils pilsētas domes Attīstības departamenta

# Projektu nodaļas plānošanas inženieris					S. Gorņiks

3. Pielikums

| Būvuzrauga ikmēneša atskaite |
| --- |
| Nr. …………… |
| Pārskata periods: no …………... līdz ….……….. |
| Pasūtītājs: | Daugavpils pilsētas dome |  | Būvdarbu veicējs: |  |
| Objekta nosaukums: |  |  | Būvdarbu līguma Nr.: |  |
|  |  |  | Būvuzraugs: |  |  |
|  |  |  |  |  | Būvuzraudzības līguma Nr.: |  |
| Datums | Darbu veids | Mērāmais parametrs | Mērvienība | Mērījuma vieta | Projektētais lielums | Mērījuma rezultāts | Komentārs |
|  |  |  |  | Pk | Attiecībā pret ceļa asi |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Konstatēts: |  |  |  |  |  |  |  |
| Izpildītāja pārstāvis: |  |  |  |  |  |  |  |
| Būvuzraugs: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Pasūtītāja pārstāvis: |  |  |
| Datums: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Datums: |  |  |  |

4.pielikums

TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Pretendents (pretendenta nosaukums), reģ. Nr. (reģistrācijas numurs), (adrese), tā (personas, kas paraksta, pilnvarojums, amats, vārds, uzvārds) personā, iesniedz savu Tehnisko un finanšu piedāvājumu:

Pretendenta finanšu piedāvājums atbilstoši Pasūtītāja Tehniskajai specifikācijai:

| Nr.p.k. | Pasūtītie pakalpojumi: | Piedāvātā līgumcena |
| --- | --- | --- |
|  | “A” daļa – pagaidu būvuzraudzības veikšana būvdarbiem „Smiltenes ielas divlīmeņu pārvada ar pievadiem būvniecība līdz Smilšu un Kauņu ielu krustojumam, Daugavpilī” KF projekta ietvaros (SAM 6.1.4.2.)”- Būvniecības 1.kārta (Ceļu daļa; Lietus ūdens kanalizācijas; ūdensapgādes un kanalizācijas ārējo tīklu daļa; Elektroapgādes ārējo tīklu daļa; Elektronisko sakaru ārējo tīklu daļa; Siltumapgādes ārējo tīklu daļa; Būvkonstrukciju daļa - atbalstsiena Malu ielā). |  |
|  | „B” daļa – pagaidu būvuzraudzības veikšana būvdarbiem „Smiltenes ielas divlīmeņu pārvada ar pievadiem būvniecība līdz Smilšu un Kauņu ielu krustojumam, Daugavpilī” - Būvniecības 2.kārta (Būvkonstrukciju daļa; Elektroapgādes ārējo tīklu daļa – apgaismojums. Galvenais CPV kods: 45221100-3 (Tiltu būvdarbi)). |  |
| Kopā bez PVN, EUR: |  |
| PVN____% ,EUR: |  |
| Piedāvājuma summa kopā ar PVN, EUR: |  |

Piedāvātā cena vārdiem: (ierakstīt piedāvājuma cenu EUR bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN))

Pretendenta tehniskais piedāvājums atbilstoši Pasūtītāja Tehniskajai specifikācijai:

Piedāvāta atbildīga būvuzrauga vārds, uzvārds, būvsertifikāta Nr.___________ : _______________________________________________________________________________

Apliecinām, ka:

– spējam nodrošināt pasūtījuma izpildi un mums ir pieredze līdzīgu pakalpojumu sniegšanā,

– nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties cenu aptaujā un pildīt tehniskās specifikācijās norādītās prasības.

| Vārds, uzvārds* |  |
| --- | --- |
| Amats |  |
| Paraksts |  |
| Zīmogs |  |

* Pretendenta vai tā pilnvarotās personas vārds, uzvārds

INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTU

Pretendenta nosaukums:

Reģistrēts _________________________ (kur, kad, reģistrācijas Nr.)

Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. ______________ .

Juridiskā adrese:

Bankas rekvizīti:

Kontaktpersonas vārds, uzvārds:		Tālrunis:			Fakss:

E-pasta adrese:				Tīmekļa vietnes adrese:

Datums _____________

______________________/                          /

Pretendenta vai tā pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums, zīmogs (ja ir)