Grīvas mikrorajonā noslēgušies būvniecības darbi Eiropas Savienības fonda projekta ietvaros

Eiropas Savienības fonda projekta „Daugavpils pilsētas Grīvas mikrorajona infrastruktūras attīstība” būvdarbi Komunālajā ielā ir noslēgušies un objekts ir nodots ekspluatācijā 2014.gada 26.novembrī. Visā Komunālās ielas posmā ir izbūvēta pilna asfalta seguma konstrukcija, kā arī pilnībā ar asfaltbetonu izbūvētas gājēju un velosipēdistu ietves, un papildarbiem – tika ieklāts preterozijas paklājs un izbūvētas kāpnes.

Savukārt Raiņa skvērā būvdarbi ir noslēgušies un objekts ir nodots ekspluatācijā 2014.gada 15.decembrī. Raiņa skvērā ir ieklāts betona bruģakmeņu, asfaltbetona segums, kā arī ir ierīkots bērnu  rotaļu komplekts un Raiņa skvērs ir aprīkots ar soliņiem un gaismekļiem.

Būvdarbus, saistībā ar noslēgtajiem līgumiem, veica CBF SIA „Binders”, kas izpildīja Komunālās  ielas rekonstrukcijas būvdarbus posmā no dzelzceļa pārbrauktuves līdz Stellas ielai un SIA „Labiekārtošana-D”, kas veica Raiņa skvēra rekonstrukcijas būvdarbus, ierīkojot bērnu rotaļu laukumu.

Projekta kopējās izmaksas ir 1 927 506.38 EUR, t.sk. ERAF finansējums 85% jeb 1 632 191.55 EUR, valsts budžeta dotācija ir 3% jeb 57 606.79 EUR. Papildarbu kopējās izmaksas ir 83 122.10 EUR.

Informāciju sagatavoja:

Rasma Bleidele

DPPI “Komunālās saimniecības pārvalde”

Ceļu būvinženiere

Tālr.: 654 76406, rasma.bleidele@daugavpils.lv