SASKAŅOTS

Daugavpils pilsētas domes izpilddirektore

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ I.Goldberga

Daugavpilī, 2017. gada \_\_\_\_. novembris

Daugavpils pilsētas domes Attīstības

departamenta vadītājas vietniece

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Svetlana Krapivina

Daugavpilī, 2017. gada \_\_\_\_.novembris

**ZIŅOJUMS**

par uzaicinājumu pretendentiem piedalīties aptaujā par līguma piešķiršanas tiesībām

**„Daugavpils 3. pirmsskolas izglītības iestādes energoefektivitātes paaugstināšanas papilddarbi Raipoles ielā 8, Daugavpilī”**

**Identifikācijas Nr. AD 2017/11-04**

1. **Pasūtītājs:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pasūtītāja nosaukums** | Daugavpils pilsētas dome | |
| **Adrese** | Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpils, LV-5401 | |
| **Reģistrācijas numurs** | 90000077325 | |
| **Kontaktpersona** | Daugavpils pilsētas domes Attīstības departamenta Projektu nodaļas vecākais eksperts projektu jautājumos Artjoms Mahļins, tālr. 654 76067, e-pasts: artjoms.mahlins@daugavpils.lv | |
| **Darba laiks** | Pirmdiena | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 18.00 |
| Otrdiena, Trešdiena, Ceturtdiena | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 17.00 |
| Piektdiena | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00 |

1. **Zemsliekšņa iepirkuma nepieciešamības apzināšanās datums:** 2017. gada 13. novembris.
2. **Zemsliekšņa iepirkuma mērķis:** veikt energoefektivitātes paaugstināšanas papilddarbus objektam “Daugavpils 3. pirmsskolas izglītības iestādes energoefektivitātes paaugstināšanas papilddarbi Raipoles ielā 8, Daugavpilī”.
3. **Līguma izpildes termiņš:** 2 (divas) nedēļas no līguma noslēgšanas brīža.
4. **Veicamo būvdarbu uzskaitījums (apjomi):** darbu apjoms ir noteikts tehniskajā specifikācijā (1.pielikums) un būvdarbu apjomu sarakstā Nr. 1-1 (3.pielikums).
5. **Paredzamā kopējā līgumcena:** līdz **EUR 19945,90** bez PVN.
6. **Piedāvājuma izvēles kritērijs:** piedāvājums ar viszemāko cenu, kas pilnībā atbilst prasībām.
7. **Pretendents iesniedz piedāvājumu:** atbilstoši piedāvājuma iesniegšanas formai (2.pielikums).
8. **Informācija par rezultātiem:** tiks ievietota Daugavpils pilsētas domes mājaslapā [www.daugavpils.lv](http://www.daugavpils.lv).
9. **Nosacījumi pretendenta dalībai aptaujā:**
   1. pretendents ir būvkomersants, kurš reģistrēts būvkomersantu reģistrā;
   2. pretendentam nav pasludināts maksātnespējas process vai uzsākta likvidācija.
   3. piedāvājumu ir iesniegts vienā cenu aptaujas daļā, piedāvājuma varianti nav pieļaujami;
   4. piedāvājums ir iesniegts atbilstoši piedāvājuma iesniegšanas formai (2.pielikums);
10. **Piedāvājums iesniedzams:** līdz 2017. gada 17.novembrim plkst.12:00 Daugavpils pilsētas domes ēkā, Krišjāņa Valdemāra ielā 13, 2.stāvā, 202.kab., Daugavpilī, LV-5401 vai elektroniski: jurijs.sjanita@daugavpils.lv

1. pielikums

**Tehniskā specifikācija**

**(īpaši noteikumi)**

**objektam “Daugavpils 3. pirmsskolas izglītības iestādes energoefektivitātes paaugstināšanas papilddarbi Raipoles ielā 8, Daugavpilī”**

1. Būvuzņēmējam jāiepazīstas ar situāciju objektā, jānovērtē un jāaprēķina darbu daudzumi un sarežģītība.
2. Jebkuri mērķa sasniegšanai nepieciešamie darbi, palīgdarbi vai pasākumi, kas nav norādīti atsevišķi būvdarbu apjomos, bet ir nepieciešami, lai paredzētos būvdarbus realizētu labā kvalitātē un laikā, tiks uzskatīti par ietvertiem piedāvātajā cenā citās pozīcijās, kas nepieciešamas kopējai un kvalitatīvai darbu pabeigšanai.
3. Pēc pasūtītāja pieprasījuma Pretendentam jāsniedz informācija par remontdarbos pielietojamiem galvenajiem materiāliem. Informācijā jānorāda materiāla marka, ražotājs, atbilstības apliecinājums.
4. Visu pielietojamo būvizstrādājumu tehniskie parametri, pirms to iebūvēs jāsaskaņo ar pasūtītāju.
5. Pirms uzsākt darbus, izpildītājam ir jāparaksta būves vietas nodošanas-pieņemšanas akts.
6. Darbi, kuri rada paaugstinātu trokšņu līmeni – demontāža, urbšana, kalšana, zāģēšana u.c., kā arī darbi gar ēkas logiem kluso stundu laikā ir iespējams veikt tikai ar ēkas lietotāju saskaņotā laika posmā.
7. Uz sava rēķina nodrošināt objekta, būvmateriālu, būvizstrādājumu, aprīkojuma un izpildīto darbu apsardzi visā būvdarbu Līguma darbības laikā.
8. Ja remontdarbu veikšanas laikā Būvuzņēmēja darbības vai bezdarbības rezultātā ēkai vai inventāram, kur tiek veikti remontdarbi, radušies bojājumi, Būvuzņēmējs tos novērš par saviem līdzekļiem vai atlīdzina Pasūtītājam nodarītos materiālos zaudējumus.
9. Piedāvājuma cenā jāiekļauj:
   1. materiālu izmaksas;
   2. darba izmaksas;
   3. piegādes, montāžas un uzstādīšanas izmaksas;
   4. nepieciešamo palīgdarbu izmaksas
   5. tehnikas un palīgierīču izmantošanas izmaksas;
   6. būvgružu aizvākšanas un utilizācijas izmaksas
   7. visas citas izmaksas, kas nepieciešamas sekmīgai būvdarbu pabeigšanai un nodošanai;
   8. visas izmaksas saistītas ar darba drošību objekta realizācijas gaitā, tai skaitā atbildīgo darba drošības personu norīkošanu un projekta koordinatora nozīmēšanu;
   9. visus likumdošanā paredzētos nodokļus;
   10. visus riskus, tai skaitā iespējamos sadārdzinājumus.
10. Veikto darbu kvalitātes garantijas laiks – vismaz 5 gadi.
11. Būvdarbus veikt netraucējot iestādes darbu un pēc iepriekšējas saskaņošanas ar pasūtītāju.

2. pielikums

**TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

Pretendents (*pretendenta nosaukums*), reģ. Nr. (*reģistrācijas numurs*), (*adrese*), tā (*personas, kas paraksta, pilnvarojums, amats, vārds, uzvārds*) personā, iesniedz savu Tehnisko un finanšu piedāvājumu:

**Pretendenta finanšu piedāvājums atbilstoši Pasūtītāja Tehniskajai specifikācijai:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr.p.k.** | **Pasūtītie pakalpojumi:** | **Piedāvātā līgumcena** |
|  | Energoefektivitātes paaugstināšanas papilddarbi objektam “Daugavpils 3. pirmsskolas izglītības iestādes energoefektivitātes paaugstināšanas papilddarbi Raipoles ielā 8, Daugavpilī”. |  |
| Kopā bez PVN, EUR: | |  |
| PVN\_\_\_\_% ,EUR: | |  |
| Piedāvājuma summa kopā ar PVN, EUR: | |  |

Piedāvātā cena vārdiem: *(ierakstīt piedāvājuma cenu EUR bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN)*

*Pielikumā: Lokāla tāme uz \_\_\_lpp.*

Apliecinām, ka:

– spējam nodrošināt pasūtījuma izpildi un mums ir pieredze līdzīgu pakalpojumu sniegšanā,

– nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties cenu aptaujā un pildīt tehniskās specifikācijās norādītās prasības.

|  |  |
| --- | --- |
| **Vārds, uzvārds\*** |  |
| **Amats** |  |
| **Paraksts** |  |
| **Zīmogs** |  |

\* *Pretendenta vai tā pilnvarotās personas vārds, uzvārds*

**INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTU**

Pretendenta nosaukums:

Reģistrēts \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (kur, kad, reģistrācijas Nr.)

Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ .

Juridiskā adrese:

Bankas rekvizīti:

Kontaktpersonas vārds, uzvārds: Tālrunis: Fakss:

E-pasta adrese: Tīmekļa vietnes adrese:

***Datums \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ /***

*Pretendenta vai tā pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums, zīmogs (ja ir)*