SASKAŅOTS

# Daugavpils pilsētas domes izpilddirektore

# \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Inga Goldberga

Daugavpilī, 2016.gada \_\_\_\_.decembrī

# Daugavpils pilsētas domes Attīstības

departamenta vadītājas vietniece

# \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Sabīne Šņepste

# Daugavpilī, 2016.gada \_\_\_\_.decembrī

**ZIŅOJUMS**

par uzaicinājumu pretendentiem piedalīties aptaujā par līguma piešķiršanas tiesībām

**„Autoruzraudzība renovācijas darbiem Daugavpils pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādē”**

## **Pasūtītājs:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pasūtītāja nosaukums** | Daugavpils pilsētas dome | |
| Adrese | **Krišjāņa Valdemāra ielā 1**, Daugavpils, LV-5401 | |
| Reģistrācijas numurs | **90000077325** | |
| Kontaktpersona tehniskajos jautājumos | Daugavpils pilsētas domes Attīstības departamenta Projektu nodaļas projektu tehniskā vadītāja Olga Galančuka, tālr. 65476063, e-pasts: olga.galancuka@daugavpils.lv | |
| **Darba laiks** | Pirmdiena | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 18.00 |
| Otrdiena, Trešdiena, Ceturtdiena | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 17.00 |
| Piektdiena | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00 |

## **Zemsliekšņa iepirkuma nepieciešamības apzināšanās datums:** 2016.gada 28.decembris.

## **Zemsliekšņa iepirkuma mērķis:** veikt autoruzraudzību renovācijas darbiem Daugavpils 5.pirmsskolas izglītības iestādē.

## **Līguma izpildes termiņš:** līdz objekta nodošanai ekspluatācijā

## **Veicamo būvdarbu, preču piegādes vai pakalpojuma uzskaitījums (apjomi):** Precīzs pakalpojuma apraksts ir noteikts Tehniskajā specifikācijā (1.pielikums)

## **Paredzamā kopējā līgumcena:** līdz **EUR 3 999,99** bez pievienotās vērtības nodokļa.

## **Piedāvājuma izvēles kritērijs:** piedāvājums ar viszemāko cenu.

## **Pretendents iesniedz piedāvājumu:** atbilstoši piedāvājuma iesniegšanas formai (2.pielikums).

## **Informācija par rezultātiem:** tiks nosūtīta uz pretendentu norādīto elektroniskā pasta adresi.

1. **Piedāvājums iesniedzams:** līdz 2016.gada 30.decembra plkst.12:00 Daugavpils pilsētas domes ēkā, Krišjāņa Valdemāra ielā 13, 2.stāvā, 202.kab., Daugavpilī, LV-5401.

**1. pielikums**

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

**Autoruzraudzība renovācijas darbiem Daugavpils pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādē**

1. Informācija par objektu: **Autoruzraudzība renovācijas darbiem Daugavpils pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādē Stāvā ielā 41, Daugavpilī, projekta ietvaros** , projekta ietvaros.
2. Autoruzraudzības veikšanas termiņš - no būvdarbu uzsākšanas dienas līdz objekta nodošanai ekspluatācijā.
3. Būvprojekta sastāvdaļas:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sējuma Nr. | Marka | Nosaukums |
| 1 | ĢP  AR  BK | **Vispārīgā daļa**  **Arhitektūras daļa**  Arhitektūras risinājumi  **Inženierrisinājumu daļa**  Būvkonstrukcijas |
| 2 | ŪK | **Inženierrisinājumu daļa**  Ūdensapgāde un kanalizācija |
| 3 | AVK | **Inženierrisinājumu daļa**  Apkure un ventilācija |
| 4 | SM | **Inženierrisinājumu daļa**  Siltummehānika |
| 5 | EL  ELT | **Inženierrisinājumu daļa**  Elektroapgāde |
| 6 | UAS, VS | **Inženierrisinājumu daļa**  Automātiskās ugunsgrēka trauksmes sistēma |
| 7 | BA  T | **Ekonomikas daļa**  Būvdarbu apjomu saraksts  Izmaksu aprēķins |
| 8 | DOP | **Ekonomikas daļa**  Darbu organizēšanas projekts |

1. **AUTORUZRAUGA pienākumi un tiesības:**
   1. Autoruzraugs apņemas veikt autoruzraudzību - sekot akceptētā būvprojekta realizācijas gaitai atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, citiem Latvijas būvnormatīviem un citiem būvniecību regulējošajiem normatīvajiem aktiem. Autoruzraugs ir atbildīgs par to, lai visā līguma izpildes laikā tam būtu spēkā esošas licences un sertifikāti, ja tādi ir nepieciešami autoruzraudzības veikšanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
   2. Galvenais autoruzraudzības mērķis ir nodrošināt būvprojekta autora tiesības īstenot būvprojekta autentisku realizāciju dabā, nepieļaujot darbuzņēmēju patvaļīgas atkāpes no akceptētā projekta, kā arī normatīvo aktu un standartu pārkāpumus būvniecības procesā.
   3. Autoruzraudzība neatbrīvo pasūtītāju un darbuzņēmēju no atbildības par būvdarbu kvalitāti, no būvprojekta un Latvijas būvnormatīvu prasību ievērošanas.
   4. Autoruzraugs atbild par attiecīgā būvprojekta autentisku īstenošanu atbilstoši Latvijas būvnormatīviem un citos būvniecību regulējošos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.
   5. Autoruzraugam ir pienākums apsekot Objektu atbilstoši autoruzraudzības plānam un apsekojuma rezultātus ierakstīt autoruzraudzības žurnālā;
   6. Autoruzraugam ir pienākums būvdarbu gaitā savlaicīgi pārbaudīt Objekta būvē lietoto konstrukciju, tehnoloģisko un citu iekārtu, būvizstrādājumu un materiālu atbilstību būvprojektam un nepieļaut neatbilstošu konstrukciju, tehnoloģisko un citu iekārtu, būvizstrādājumu un materiālu iestrādāšanu būvē, ja tie nav pilnvērtīgi aizstājēji būvprojektā paredzētajiem;
   7. Autoruzraugam ir pienākums pārbaudīt, vai būvobjektā ir atbilstoša būvprojekta un būvdarbu izpildes dokumentācija;
   8. Autoruzraugam ir pienākums nekavējoties rakstiski informēt Pasūtītāju un Būvvaldi, ja tiek konstatētas patvaļīgas atkāpes no tehniskā projekta vai ja netiek ievērotas Latvijas būvnormatīvu prasības;
   9. Autoruzraugam ir pienākums visas atkāpes no būvprojekta fiksēt autoruzraudzības žurnālā. Attiecībā uz atkāpēm no būvprojekta, kuras ir saskaņotas ar projekta autoru, Autoruzraugs autoruzraudzības žurnālā izdara saskaņojuma atzīmi;
   10. Pabeidzot Objekta būvniecību, Autoruzraugs autoruzraudzības žurnālā izdara atzīmi par izpildīto būvdarbu atbilstību būvprojektam un ar Autoruzraugu saskaņotajām izmaiņām;
   11. Autoruzraugam ir pienākums ierasties Objektā ne mazāk kā 5 (piecas) reizes mēnesī, regulāri piedalīties visās būvsapulcēs, kā arī ierasties objektā 24 stundu laikā pēc Pasūtītāja rakstiska vai mutiska pieprasījuma saņemšanas;
   12. Autoruzraugam ir pienākums bez papildus atlīdzības ne vēlāk kā 3 (trīs) dienu laikā izdarīt izmaiņas vai papildinājumus būvprojektā, ja šādu izmaiņu nepieciešamība rodas sakarā kļūdu vai neatbilstību būvprojektā, vai kādu citu būvprojekta autora vai autoruzrauga vainu vai nolaidību;
   13. Autoruzraugam ir pienākums piedalīties darba sapulcēs iknedēļas un komisijas darbā, pieņemot Objektu ekspluatācijā;
   14. Autoruzraudzību saskaņā ar šo līgumu var veikt sertificēti speciālisti un inženieri – projektētāji. Autoruzraudzības grupas locekļi tiek iecelti ar rīkojumu un viņu uzvārdi tiek ierakstīti autoruzraudzības žurnālā.
   15. Autoruzraugam ir jāinformē Būvdarbu pasūtītājs, ja specifisku jautājumu risināšanai ir jāpiesaista autoruzraudzības grupā neietilpstoši speciālisti un konsultanti.
   16. Autoruzraugs ir atbildīgs par pasūtītājam vai būvuzņēmējam nodarītajiem zaudējumiem, kas radušies autoruzrauga bezdarbības vai vainas dēļ;
   17. Autoruzraugam ir citas tiesības un pienākumi, kuri ir noteikti spēkā esošajos normatīvajos aktos.

**2.pielikums**

**FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

**Daugavpils pilsētas domei**

Pretendents:

Citi uzņēmēji (uz kuru iespējām konkrētā līguma izpildei balstās Pretendents):

Pretendents \_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(nosaukums)* piedāvā nodrošināt Cenu aptaujas **“** **Autoruzraudzība renovācijas darbiem Daugavpils 5.pirmsskolas izglītības iestādē”** priekšmeta izpildi atbilstoši Tehniskajai specifikācijai par šādu summu:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. p.k.** | **Pakalpojuma nosaukums** | **Cena bez PVN, EUR** | **PVN \_\_%, EUR** | **Kopā ar PVN, EUR** |
| 1. | Autoruzraudzība renovācijas darbiem Daugavpils 5.pirmsskolas izglītības iestādē |  |  |  |
|  |  |  | **KOPĀ:** |  |

Finanšu piedāvājuma cenā (EUR) jāiekļauj visas pakalpojuma izmaksas (tajā skaitā, bet ne tikai – darba samaksa, peļņa, transporta izdevumi, u.c.), nodokļi un nodevas, kas saistītas ar iepirkuma līguma izpildi; atsevišķi jānorāda PVN, ja attiecināms.

Pretendenta nosaukums:

Reģistrēts \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (kur, kad, reģistrācijas Nr.)

Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ .

Juridiskā adrese:

Bankas rekvizīti:

Kontaktpersonas vārds, uzvārds: Tālrunis: Fakss:

E-pasta adrese: Tīmekļa vietnes adrese:

***Datums***

***Pretendenta vai tā pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums, zīmogs (ja ir)***