- PROJEKTS „DAUGAVPILS ROTKO MĀKSLAS CENTRA ĒKAS REKONSTRUKCIJA UN PIEGUĻOŠĀS TERITORIJAS LABIEKĀRTOŠANA”

| PROJEKTA NUMURS | 3DP/3.6.1.1.0/11/IPIA/VRAA/001 |
| --- | --- |
| AKTIVITĀTES NUMURS UN NOSAUKUMS | 3.6.1.1. aktivitāte „Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai” |
| PROJEKTA PERIODS | 2011. Gada aprīlis – 2012. Gada decembris |
| VIENOŠANĀS NR. | - Vienošanās nr. 3DP/3.6.1.1.0/11/IPIA/VRAA/001/063 |
| PROJEKTU ĪSTENO | Daugavpils pilsētas dome |
| PROJEKTA MĒRĶIS | Veicināt valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa–Daugavpils cietokšņa kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un attīstību, nodrošinot Artilērijas Arsenāla ēkas funkcionalitāti un teritorijas labiekārtošanu Daugavpils Rotko mākslas centra darbībai. |
| PROJEKTA FINANSĒJUMS | 2 500 000 LVL, kurus veido 85% ERAF finansējums – 2125000 LVL; projekta iesniedzēja līdzfinansējums – 375000 LVL, t.sk. valsts budžeta dotācija 75000 LVL. |

PLĀNOTĀS DARBĪBAS

| Nr. | Darbības nosaukums | Darbības apraksts |
| --- | --- | --- |
| Eiropas Reģionālās attīstības fonda ietvaros plānotās darbības |  |  |
|  | Tehniskās dokumentācijas sagatavošana | Izdevumu-ieguvumu analīzes izstrādāšana. |
|  | Ēkas rekonstrukcijas darbi |  |
| 2.1 | Ēkas iekštelpu rekonstrukcijas un restaurācijas darbi | Tiks rekonstruētas grīdas, rekonstruētas sienas un uzstādītas starpsienas, tai skaitā arī stiklotās starpsienas veikta sienu apdare , veikta grīdu apdare, veikti granīta darbi , restaurētas kāpnes, uzstādīti lifti, uzstādītas iekšējās durvis. |
| 2.2 | Inženierkomunikāciju un drošības sistēmu izbūve. | Ierīkots ūdensvads Ū1, S3, S4; sadzīves kanalizācija K 1 un K3; apkures sistēma; siltuma apgādes sistēma; kondicionēšanas sistēma; siltuma mezgls; ventilācijas sistēma; iekšējā elektroapgāde; automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācija; ugunsgrēka izziņošanas sistēma; apsardzes signalizācija; automātiskā gāzes ugunsdzēšanas sistēma; iekšējais ugunsdzēsības ūdensvads; iekšējais ugunsdzēsības ūdensvads; automātika; zibens aizsardzība un zemējums; telekomunikāciju tīkli; videonovērošanas sistēma; ārējā elektroapgāde; bezkanālu siltumtrase. |
| 3. | Teritorijas labiekārtošanas darbi | Tiks veikti teritorijas labiekārtošanas darbi , ierīkoti bruģēti ceļi un laukumi, veikta apzaļumošana, uzstādīti ceļa zīmju komplekti , uzstādītas atbalsta sienas, ierīkotas ārējas kāpnes, teritorijas apgaismojums, uzstādīti labiekārtojuma elementi. |
| 4. | Būvuzraudzība | Būvuzraudzības veikšana, lai būvdarbi tiktu realizēti Saskaņā ar tehnisko projektu un atbilstošā kvalitātē. nepieciešama būvniecības procesa norisei saskaņā ar likumu „Par kultūras pieminekļu aizsardzību”, Būvniecības likumu u.c. attiecīgajiem normatīvajiem aktiem. |
| 5. | Autoruzraudzība | Būvniecības procesa autoruzraudzības veikšana Autoruzraudzības veikšana, lai ēkas rekonstrukcijas darbi tiktu realizēti, ievērojot būvprojekta autora tiesības īstenot būvprojekta autentisku realizāciju dabā, nepieļaujot būvniecības dalībnieku patvaļīgas atkāpes no akceptētā būvprojekta, kā arī saistošo normatīvo aktu un standartu pārkāpumus būvdarbu gaitā. |
| 6. | Projekta publicitāte | Sabiedrības informēšana par projekta īstenošanas gaitu, atbilstoši ES un LR normatīvo aktu prasībām attiecībā uz projekta publicitāti. Tiks sagatavoti informācijas stendi, informācijas plāksnes uzstādīšana pēc projekta pabeigšanas informācijas stenda vietā, preses relīzes, ievietota informācija pilsētas interneta tīmekļa vietnēs. |

PROJEKTA REZULTĀTI

| Darbības Nr. un nosaukums* | Projekta darbības nosaukums | Rezultāts | Rezultāts skaitliskā izteiksmē |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Skaits | Mērvienība |
| 1. | Tehniskās dokumentācijas sagatavošana | Izstrādāta izdevumu-ieguvumu analīze. | 1 | gab |
| 2. | Ēkas rekonstrukcijas darbi |  |  |  |
| 2.1 | Ēkas iekštelpu rekonstrukcijas un restaurācijas darbi | Rekonstruētas grīdas | 6122.48 | m2 |
|  |  | Rekostruētas sienas un uzstādītas starpsienas, (tai skaitā arī stiklotās starpsienas) | 789.08 | m2 |
|  |  | Veikta sienu apdare | 16 060.63 | m2 |
|  |  | Veikta grīdu apdare | 4796.91 | m2 |
|  |  | Veikti granīta darbi | 383 | m2 |
|  |  | Kāpnes -dzelzsbetona kāpņu izveidošana | 7.6 | m 3 |
|  |  | Uzstadīti lifti | 2 | gab |
|  |  | Uzstādītas iekšējās durvis | 68 | gab |
| 2.2 | Inženierkomunikāciju un drošības sistēmu izbūve. | Ierīkots ūdensvads | 2 | sistēmas |
|  |  | Ierīkota sadzīves un lietus ūdeņu kanalizācija | 2 | sistēmas |
|  |  | Ierīkota apkures sistēma | 1 | sistēma |
|  |  | Ierīkota siltuma apgādes sistēma | 1 | sistēma |
|  |  | Ierīkota kondicionēšanas sistēma | 1 | sistēma |
|  |  | Ierīkots siltuma mezgls | 1 | komplekts |
|  |  | Ierīkota ventilācijas sistēma | 1 | sistēma |
|  |  | Ierīkota iekšējā elektroapgāde | 1 | sistēma |
|  |  | Ierīkota automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācija | 1 | sistēma |
|  |  | Ierīkota ugunsgrēka izziņošanas sistēma | 1 | sistēma |
|  |  | Ierīkota apsardzes signalizācija | 1 | sistēma |
|  |  | Ierīkota automātiskā gāzes ugunsdzēšanas sistēma | 1 | sistēma |
|  |  | Ierīkots iekšējais ugunsdzēsības ūdensvads. Automātika | 1 | komplekts |
|  |  | Ierīkota zibensaizsardzība un zemējums | 1 | komplekts |
|  |  | Ierīkoti telekomunikāciju tīkli | 1 | komplekts |
|  |  | Ierīkota videonovērošanas sistēma | 1 | sistēma |
|  |  | Ierīkota ārējā elektroapgāde | 1 | sistēma |
|  |  | Ierīkota bezkanālu siltumtrase | 1 | komplekts |
| 3. | Teritorijas labiekārtošanas darbi | Ierīkoti bruģēti ceļi un laukumi | 8145 | m2 |
|  |  | Veikta teritorijas apzaļumošana | 3710 | m2 |
|  |  | Uzstādītas ceļa zīmes | 15 | komplekti |
|  |  | Uzstādītas atbalsta sienas | 194 | m |
|  |  | Ierīkotas ārējas kāpnes | 4 | komplekti |
|  |  | Uzstādīti labiekārtojuma elementi | 67 | gab |
| 4. | Būvuzraudzība | Veikta būvuzraudzība atbilstoši līguma prasībām | 1 | līgums |
| 5. | Autoruzraudzība | Veikta autoruzraudzība atbilstoši līguma prasībām | 1 | līgums |
| 6. | Projekta publicitāte | Uzstādīts lielformāta informācijas stends uz būvdarbu laiku | 1 | gab |
|  |  | Uzstādīta informācijas plāksne pēc būvdarbu pabeigšanas | 1 | gab |
|  |  | Sagatavotas preses relīzes | 4 | gab |
|  |  | Publicēta informācija par projektu interneta tīmekļa vietās www.daugavpils.lv ; www.kultura.daugavpils.lv . | 6 | publikācijas |

Informāciju sagatavoja:

Sarmīte Teivāne, projekta vadītāja

Kr. Valdemāra 13 – 205, Daugavpils, LV – 5403

Tel./fakss : 65423226

e-pasts: sarmite.teivane@daugavpils.lv