Īstenotie investīciju projekti 2012. gadā

Daugavpils pilsētas pašvaldība 2012.gadā turpināja aktīvi izmantot Eiropas Savienības fondu iespējas pilsētas attīstībai:pilsētas satiksmes infrastruktūras rekonstrukcijai, komunālo pakalpojumu kvalitātes paaugstināšanai, vispārējās un pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstībai, veselības aprūpes pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai, Daugavpils cietokšņa infrastruktūras renovācijai, kultūras un sporta objektu attīstībai un sociālās infrastruktūras uzlabošanai. Līdztekus esošajiem projektiem, tika uzsākta jaunu projektu realizācija –energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pašvaldības ēkās,  Daugavpils pilsētas Grīvas mikrorajona infrastruktūras attīstība, Daugavas ielas rekonstrukcija,  maģistrālo siltumtīklu rekonstrukcija Jaunbūves (Liepājas ielā) un Vecstropu mikrorajonos Daugavpilī, Daugavpils ūdenssaimniecības attīstība, siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Daugavpils pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā, u.c. Eiropas Savienības fondu 2007.-2013.gada plānošanas periodā kopumā noslēgti līgumi par 130,5 milj.Ls, apgūti līdzekļi  71,4% apmērā. 2012.gadā realizēto projektu ar ES fondu līdzfinansējumu kopsumma sastāda 15,8 milj.Ls.

Daugavpils pilsētas pašvaldības attīstības projekti par 2007.-2013.gadaplānošanas periodu (Daugavpils pilsētas domes Attīstības departamenta dati, 2012. gada beigās)

2012.gadā Daugavpilī, Jaunbūves un Vecstropu mikrorajonos noslēdzās ES Kohēzijas fonda līdzfinansētais maģistrālo siltumtīklu rekonstrukcijas projekts.Projekta „Maģistrālo siltumtīklu rekonstrukcija Jaunbūves (Liepājas ielā) un Vecstropu mikrorajonos, Daugavpilī” gaitā rekonstruēti 1645 metri siltumtīklu, no tiem 1093 metri – Liepājas ielā posmā no 18.Novembra līdz Jātnieku ielai un 552 metri – Vecstropu mikrorajonā no katlumājas līdz Neredzīgo biedrībai, nomainot gaisa cauruļvadu un ievietojot visus cauruļvadus zemē.Projekta realizācija paaugstina Daugavpils siltumenerģijas pārvades un sadales sistēmas efektivitāti, ļauj samazināt siltumenerģijas zudumus rekonstruējamajā siltumtīklu posmā par 70% jeb par 2875 MWh gadā.

Tika sekmīgi pabeigts projekts „Artilērijas Arsenāla ēkas rekonstrukcija Daugavpils Rotko Mākslas centra izveidei”. Artilērijas arsenāla ēka ir nodota ekspluatācijā.

Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs tika veidots kā daudzfunkcionāls, starptautisks mākslas un izglītības centrs, ar mērķi veicināt mākslas vērtību saglabāšanu, iedzīvotāju izglītošanu, sniedzot ieguldījumu starpkultūru dialoga veicināšanā, mākslas procesu attīstības decentralizācijā, attīstot atbilstošu kultūrvidi arī Latvijas reģionos.Daugavpils Rotko mākslas centrā ir telpas ar dažādām funkcijām, dažādu ekspozīciju rīkošanai vēstures,  kultūrvēstures un mākslas jomā, kā arī iespēju rīkot dažādas kultūras aktivitātes (kopējā ēkas platība pēc ģenerālā plāna ir 3 849 m2).

2012.gada 30.jūnijā noslēdzās ERAF projekta „Daugavpils pilsētas izglītības iestāžu informatizācija” realizācija. 15 Daugavpils pilsētas skolas tika apgādātas ar 423 stacionārajiem un 18 portatīvajiem datoriem, iegādāti 7 multimediju tehnikas komplekti (7 interaktīvās tāfeles kopā ar multimediju projektoru), kā arī attīstīti 15 lokālie datortīkli. Līdz ar to, Daugavpils pilsētas Centra ģimnāzija, Daugavpils Krievu vidusskola-licejs, Daugavpils 3. vidusskola, Daugavpils J. Raiņa 6. vidusskola, Daugavpils 9. vidusskola, Daugavpils 10. vidusskola, Daugavpils 11. pamatskola, Daugavpils 12. vidusskola, Daugavpils 13. vidusskola, Daugavpils 15. vidusskola, Daugavpils 16. vidusskola, Daugavpils 17. vidusskola, Daugavpils valsts poļu ģimnāzija, Daugavpils Saskaņas pamatskola un Daugavpils Vienības pamatskola tika nodrošinātas ar atbilstošu infrastruktūru, kas veicinās plašāku un efektīvāku IKT izmantošanu izglītības iestādēs, tādejādi uzlabojot izglītības kvalitāti un efektivitāti. Projekta ietvaros iegādātie stacionārie datori tika savienoti projekta rezultātā izveidotajā lokālajā tīklā.

2012.gadā ERAF projekta „Daugavpils pašvaldības izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība – energoefektivitātes pasākumi un teritorijas labiekārtošana ilgtspējīgai pilsētvides attīstībai” ietvaros 10.vidusskolā (Tautas ielā 11, Daugavpilī) un 17.vidusskolā (Varšavas ielā 45, Daugavpilī)tika pabeigti renovācijas darbi un objekti nodoti ekspluatācijā. Projekta norises laikā tika veikta izglītības iestāžuēku fasāžu renovācija,siltināšanaunieejas mezgluremonts, pieguļošās teritorijas labiekārtošana, ārējās videonovērošanas sistēmas un zibens aizsardzības sistēmas ierīkošana, ēku vides pieejamības nodrošināšana personām ar funkcionāliem traucējumiem.

2012.gada 15.jūnijā Daugavpils pilsētas Jaunās Forštadtes mikrorajonā tika pabeigta projekta „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Daugavpils pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” Nr.KPFI-13/17  realizācija.Projekta ietvaros tika veikta gaismekļu nomaiņa Aveņu, Arendoles, Piekrastes, Rēzeknes, Tartu, Raipoles, Telts, Ezeru, Minskas ielās un Stāvā ielu rajonā. Būvdarbu laikā minētajās ielās 369 esošie tehniski un morāli novecojušigaismekļi tika nomainīti uz energoefektīviem gaismekļiem, kā arī tika uzstādītas apgaismojuma līmeņa regulēšanas ierīces, kas samazinās jauno gaismekļu elektroenerģijas patēriņu līdz par 40%, kā arī aizsargās spuldzes no sprieguma svārstībām, nodrošinot ilgāku to darba mūžu un samazinot apkalpošanas izmaksas.

2012.gadā tika nodotas ekspluatācijā trīs Daugavpils pilsētas ielas / ielu posmi, kuru būvdarbi tika veikti ERAF projekta “Daugavpils pilsētas satiksmes infrastruktūras rekonstrukcija, II.kārta” (vienošanās Nr.3DP/3.6.1.1.0/10/IPIA/VRAA/006/048) ietvaros: Kauņas iela posmā no Jātnieku ielas līdz Višķu ielai, Jātnieku iela posmā no Smilšu ielas līdz Vaiņodes ielai, Imantas iela posmā no Daugavas ielas līdz Viestura ielai.

2012.gadā tika pabeigts ERAF projekts „Pašvaldības ēku un pieguļošās infrastruktūras rekonstrukcija Daugavpils pilsētas vēsturiskajā centrā”. Pateicoties projekta īstenošanai tika atjaunota un sakārtota Daugavpils pilsētas vēsturiskā centra apbūve, veicot divu administratīvu ēku- Daugavpils pilsētas pašvaldības policijas ēkas, garāžu renovāciju, Muzeja ielā 6,un administratīvās ēkas rekonstrukciju un pagalma labiekārtošanu, Saules ielā 5A. Kā arī projekta realizācijas ietvaros tika veikta Muzeja ielas (posmā no Lāčplēša ielas līdz Rīgas ielai) infrastruktūras rekonstrukcija, tādejādi veicinot pašvaldības  autonomo funkciju izpildi un to kvalitatīvu pieejamību.

Pašlaik realizējamie projekti

2013.gadā Daugavpils pilsētas pašvaldība plāno turpināt Daugavpils pilsētas transporta infrastruktūras attīstību, izglītības iestāžu ēku energoefektivitātes paaugstināšanu, komunālo pakalpojumu kvalitātes paaugstināšanu, uzlabot pilsētvides pievilcību un iedzīvotāju dzīves vidi, kā arī sekmēt saimniecisko darbību pilsētas teritorijā.

Daugavpils pilsētas pašvaldības lielākie projekti, kurus plānots realizēt 2013.gadā:

- Daugavpils pilsētas tramvaju transporta infrastruktūras renovācija;

- Daugavpils pašvaldības izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība – energoefektivitātes pasākumi un teritorijas labiekārtošana ilgtspējīgai pilsētvides attīstībai;

- Daugavpils mākslas vidusskolas “Saules skola” mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana;

- Tranzītielas A13 rekonstrukcija pilsētas teritorijā;

- Daugavpils autotransporta mezgla - Vidzemes, Piekrastes, A.Pumpura un Višķu iela, būvniecība;

- Daugavpils cietokšņa Nikolaja ielas un tās apbūves atjaunošana;

- Daugavpils pilsētas industriālo zonu pieejamības veicināšana, kas paredz Liepājas ielas, posmā no 18.novembra ielas līdz Avotu ielai, un Varšavas ielas rekonstrukciju;

- Daugavas ielas rekonstrukcija, kas paredz Daugavas ielas rekonstrukciju posmā no Vienības tilta līdz Vaļņu ielai, t.sk. izveidojot stāvlaukumu pie Daugavpils cietokšņa;

- Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības ēkās, kas paredz 8 Daugavpils  pilsētas pirmsskolu izglītības iestāžu ēku rekonstrukcijas darbus;

- Daugavpils pilsētas Grīvas mikrorajona infrastruktūras attīstība, kar paredz Komunālās ielas I posma (no Sliežu ielas līdz Stellas ielai) rekonstrukciju; Raiņa skvēra labiekārtošanu un bērnu rotaļu laukuma izveidošanu Grīvas mikrorajonā;

- Maģistrālo siltumtīklu rekonstrukcija 18.novembra ielā un Kauņas ielā, Daugavpilī.

- Ūdenssaimniecības attīstība, III kārta

Gatavojoties 2014. – 2020.gada Eiropas Savienības fondu plānošanas periodam, pašvaldība ir apzinājusi esošo pakalpojumu grozu pašreizējo aizpildījumu un nepieciešamo investīciju apjomu, kā arī noteikusi investīciju prioritātes jaunajam struktūrfondu plānošanas periodam.

Kā prioritārie projekti ir noteikti –

- Kandavas, Smilšu, Daugavas ielas autotransporta mezgla izbūve;

- Ziemeļu rūpniecības zonas infrastruktūras un pievadceļa rekonstrukcija;

- Daugavpils cietokšņa kultūrvēsturisko objektu sakārtošana;

- novecojošu siltumtīklu nomaiņa ar mērķi maksimāli samazināt ķīmiski attīrītā ūdens un siltumenerģijas zudumus pārvadot to no siltuma avotiem līdz lietotāju objektiem;

- Daugavpils ūdenssaimniecības sistēmas rekonstrukcija;

- Daugavpils lidostas koncepcijas ieviešana un lidostas „Daugavpils” attīstība.