Pielikums

Daugavpils pilsētas domes

2014.gada 27.februāra

lēmumam Nr.139

Projekta „Tūrisma un aktīvās atpūtas infrastruktūras attīstība Daugavpils pilsētā” apraksts

| Projekta pieteicējs: | Daugavpils pilsētas dome |
| --- | --- |
| Projekta ilgums: | No 2014.gada maija līdz 2015.gada jūlijam |
| Projekta izmaksas | Projekta kopējas izmaksas: 1 143 714 euro Finansēšanas avoti: ERAF finansējums – 761 704 euro Valsts budžeta dotācija pašvaldībām – 34 311 euro Pašvaldības finansējums – 347 699 euro |
| Projekta mērķis: | paaugstināt Daugavpils pilsētas konkurētspēju, sekmējot tūrisma un aktīvās atpūtas infrastruktūras izmantošanu pilsētas teritorijā, mazinot sezonalitātes efektu tūrisma nozarē strādājošiem komersantiem un veicinot iedzīvotāju veselīgo dzīvesveidu. |
| Projekta galvenās aktivitātes: | Projekta ietvaros plānotas šādas darbības: Daugavpils pilsētas Stropu mežā un mežaparkas teritorijā gājēju/veloceliņa un saistītās infrastruktūras būvniecība (ārējā apgaismojuma izbūve, autostāvvietu izbūve, teritorijas labiekārtošana); 2. Būvuzraudzības pakalpojumi. 3. Autoruzraudzības pakalpojumi. 4. Publicitātes nodrošināšana saskaņā ar ES publicitātes vadlīnijām. Projekta īstenošana nodrošinās Daugavpils pilsētas Stropu meža un mežaparka teritorijas pieejamību. Veloceliņu izbūve un kvalitatīvākas velo infrastruktūras attīstība palīdzēs popularizēt Daugavpili kā aktīvās atpūtas (vasarā – riteņbraukšana, skrituļošana, skeitošana, skriešana, nūjošana ziemā - arī slēpošana) pilsētu un piesaistīt vairāk ārvalstu tūristu, kā arī mazināt sezonalitātes negatīvo ietekmi uz tūrisma nozari un veicinās Daugavpils pilsētas un Latgales reģiona konkurētspēju. |
| Projekta īstenošanas vietas: | Vaiņodes iela, Loģistikas iela, Priedaines iela, Daugavpils. |

Domes priekšsēdētāja 1.vietnieks 	(personiskais paraksts)	J.Dukšinskis