Pielikums

Daugavpils pilsētas domes

2013.gada 24.oktobra

lēmumam Nr.461

Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta

“Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpilī, III kārta” apraksts

| Projekta pieteicējs: | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Daugavpils ūdens” |
| --- | --- |
| Projekta ilgums: | 48 mēneši (2011.gada jūnijs – 2015.gada jūnijs) |
| Kopīgās izmaksas: | LVL 17 698 436, 48 No tām: Attiecināmas izmaksas: LVL 11 034 496,81 Neattiecināmās izmaksas: LVL 6 663 939,67 |
| Projekta izmaksas pa gadiem: | 2010.g. – LVL 20 449,00 (TEP izstrādāšana) 2011.g. – LVL 80 251, 70 2012.g. – LVL 799 312, 97 2013.g. – LVL 3 326 585, 30 2014.g. – LVL 8 981 225, 01 2015.g. – LVL 4 490 612, 50 |
| Finansēšanas avotu kopsavilkums: | Attiecināmās izmaksas: Daugavpils pilsētas dome – LVL 554 944,93 (5,02918 %) ES Kohēzijas fonds – LVL 10 331 508,00 (93,629 %) SIA “Daugavpils ūdens” līdzekļi – LVL 148 043,88 (1,3416%) Neattiecināmās izmaksas: SIA „Daugavpils ūdens” kredīta līdzekļi – LVL 6 663 939,67 |
| Daugavpils pilsētas līdzfinansējums: | Daugavpils pilsētas domes līdzfinansējumu plānots izlietot 2013.gadā. |
| Projekta vispārējais mērķis: | Projekts ir ūdensvada un kanalizācijas tīklu rekonstrukcijas un paplašināšanas pasākumu komplekss, kura īstenošanas rezultātā tiks nodrošināta kvalitatīvā dzeramā ūdens piegāde patērētājiem, samazināts ar komunālajiem notekūdeņiem vidē novadītā piesārņojuma apjoms, tiks veikta infiltrācijas apjoma samazināšana, tiks paplašināta iedzīvotāju apkalpošanas zona. |
| Projekta galvenās aktivitātes: | Projekta ietvaros paredzēts izstrādāt tehniskos projektus un uz to pamata veikt sekojošus būvdarbus: rekonstruēt maģistrālos ūdensapgādes tīklus, kopā aptuveni 5.5 km; veikt esošo ūdensapgādes tīklu rekonstrukciju Gubiščes ezera rajonā (kopā izbūvējot 2.0 km jauna ūdensapgādes tīkla vecā vietā) un atsevišķus posmus jaunizveidojamo sistēmu rajonos (orientējoši 1.5 km); savienot Križi ūdensapgādes sistēmu ar centrālo pilsētas ūdensapgādes sistēmu; ūdensapgādes tīklu paplašināšana pilsētas rajonos – Grīvā, Niderkūnos, Križos, Jaunajos stropos, Ruģeļos, Jaunbūvē, Jaunajā Forštadtē – kopumā 33.6 km; 5 kanalizācijas kolektoru rekonstrukcija; esošo spiedvadu rekonstrukcija Stropu rajonā, kopumā – 5.3 km; esošo dīķeru pāri Daugavas un Lauceses upēm rekonstrukcija, kopumā – 630 m; kanalizācijas tīklu paplašināšana Grīvā, Križos, Jaunajos Stropos, Ruģeļos, Jaunbūvē, Jaunajā Forštadtē, kopā - ielu cauruļvadu - 36.5 km, spiedvadu - 10.3 km, 16 KSS. |
| Ieguvums Daugavpils pilsētai: | Paredzams, ka projekta teritorijā līdz 2015.gadam tiks nodrošināta 100% iespēja iedzīvotājiem pieslēgties ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai, uzlabosies cilvēku dzīves kvalitāte un tiks veicināta teritorijas pievilcība. Veicot esošo tīklu rekonstrukciju, tīklu paplašināšanu, ūdensapgādes tīklā samazināsies ūdens zudumi. Paplašinot kanalizācijas tīklus un izveidojot jaunus pieslēgumus, tiks uzlabota virszemes ūdens kvalitāte, samazināsies iespējamais augsnes piesārņojums un notekūdeņu infiltrācija. Galveno kolektoru rekonstrukcija risinās pilsētas kanalizācijas sistēmas applūšanas problēmu lietusgāzes laikā. |

Domes priekšsēdētājs								J.Lāčplēsis