Pielikums

Daugavpils pilsētas domes

2017.gada 28.septembrī

lēmumam Nr.530

Projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības ēkā,  Raiņa ielā 27, Daugavpilī” apraksts

| Projekta pieteicējs: | Daugavpils pilsētas dome |
| --- | --- |
| Projekta ilgums: | 18 mēneši no vienošanās par projekta īstenošanu noslēgšanas brīža |
| Projekta mērķis: | Samazināt primārās enerģijas patēriņu, sekmējot energoefektivitātes paaugstināšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības ēkā Raiņa ielā 27, Daugavpilī |
| Projekta izmaksas: | Projekta kopējās izmaksas: EUR 572 601,39, no tām attiecināmās izmaksas 293 218,01, 249 235,31 EUR – ERAF līdzekļi (85%); 13 194,81 EUR – Valsts budžeta dotācija (4,5%); 30 787,89 EUR – pašvaldības līdzekļi (10,5%). neattiecināmās izmaksas 279 383,38 EUR (darbi, kas nav tieši saistīti ar energoefektivitāti paaugstinošiem pasākumiem). |
| Projekta galvenās aktivitātes: | Projekta attiecināmās darbības - būvdarbi, kas veicina ēkas energoefektivitāti: Ārsienu siltināšana; Jumta siltināšana; 2.stāva pārkares siltināšana; Logu un ārdurvju nomaiņa; Termoregulējošo vārstu/ar roku regulējamo ventiļu uzstādīšana uz radiatoriem. Jauno radiatoru instalācija vismaz 75% no ēkas telpas; Siltumapgādes sistēmas iekšējo tīklu cauruļvadu siltumizolācijas uzlabošana; Piespiedu ventilācijas sistēmas ierīkošana visas ēkas telpās ar rekuperācijas iespēju; Apgaismojuma sistēmas modernizācija uz LED gaismas ķermeņiem. Projekta neattiecināmās darbības – visi pārējie darbi, kas nav tieši saistīti ar energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumiem, bet ir nepieciešami ēkas funkcionalitātes nodrošināšanai un objekta nodošanai ekspluatācijā: Demontāžas, konstrukciju nostiprināšanas, iekšējie apdares un inženiertīklu darbi; Vides pieejamības nodrošināšana (lifta uzstādīšana); Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas iekārtu uzstādīšana; Teritorijas labiekārtošanas darbi. |
| Sasniedzamais rezultāts: | Primārās enerģijas gada patēriņa samazinājums vismaz 79,76 kilovatstundas par kvadrātmetru (līdz 42 %) , Siltumnīcefekta gāzu samazinājums gadā – 27,47 CO2 tonnas pašvaldības izdevumu samazināšanās par siltumapgādi un elektroenerģiju |
| Projekta īstenošanas vieta: | Daugavpils pilsētas pašvaldības ēkā Raiņa ielā 27, Daugavpilī |

Domes priekšsēdētājs		(personiskais paraksts)				R.Eigims