Asfaltēšanas darbu uzsākšana Ziemeļu industriālajā zonā

No š.g. 1. oktobra Daugavpils pilsētas Ziemeļu industriālajā zonā ir plānots uzsākt asfaltēšanas darbus.

Īstenojot Daugavpils pilsētas Ziemeļu rūpniecības zonas infrastruktūras rekonstrukcijas projektu inženiertīklu izbūves darbi lielākajā daļa ir pabeigti, un atbilstoši būvdarbu izpildes grafikam, šajā būvdarbu sezonā ir jāveic pirmo divu kārtu asfalta klājums. Tāpat notiek apakšstaciju iekārtu saskaņojuma process, un tuvākajā laikā CBF  SIA ‘’Binders’’ plāno veikt iekārtu pasūtīšanu un uzstādīšanu jau š.g. novembrī.

Atbilstoši projekta īstenošanas nosacījumiem, būvdarbi Ziemeļu industriālajā zonā jāpabeidz līdz 2015. gada 15. jūnijam.

Projekta kopējais attiecināms finansējums ir 4 329 098 EUR, no tiem, Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums ir 3 436 476 EUR (79.38%), pašvaldības līdzfinansējums – 762 749 EUR un valsts budžeta dotācija 129 873 EUR.

Informāciju  sagatavoja:

Sabīne Šņepste

Projekta vadītāja

tālr. 65476067