**Apstiprinu**  
Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes

“ Komunālās saimniecības pārvalde” vadītājs

\_\_\_\_\_\_\_\_\_paraksts\_\_\_\_\_\_A.Pudāns

Daugavpilī, 2016.gada 13.maijā

# **Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde”**

# **uzaicina potenciālos pretendentus uz līguma piešķiršanas tiesībām**

**„Augstākstāvošo ES fondu atbildīgo iestāžu konstatēto defektu novēršana ES ietvaros realizētajos objektos – pārbūvētajās un jaunizbūvētajās ielās”**

## **Uzaicinājuma pamatojums:** Publisko iepirkumu likuma 9.panta sestā daļa, ja kopējā paredzamā līgumcena ir zemāka par 14 000 euro būvdarbu līgumiem, tad pasūtītājs ir tiesīgs nepiemērot šo likumu. Sludinājums tiek publicēts pēc brīvprātības principa izpildot likuma “Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” prasības.

## **Pasūtītājs:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pasūtītāja nosaukums** | Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde” | |
| **Adrese** | Saules iela 5a, Daugavpils, LV-5401 | |
| **Reģ.Nr.** | 90009547852 | |
| **Kontaktpersona tehniskajos jautājumos** | Tehniskās nodaļas vadītājs Igors Prelatovs – tālrunis 65476406, e-pasts [igors.prelatovs@daugavpils.lv](mailto:igors.prelatovs@daugavpils.lv) | |
| **Kontaktpersona juridiskajos jautājumos** | Jurists Ārija Pupiņa – tālrunis 65476474, mob.20026963, e-pasts [arija.pupina@daugavpils.lv](mailto:arija.pupina@daugavpils.lv) | |
| **Faksa Nr.** | 65476318 | |
| **Darba laiks** | Pirmdiena | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 18.00 |
| Otrdiena, Trešdiena, Ceturtdiena | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 17.00 |
| Piektdiena | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00 |

1. **Paredzamā līgumcena:** līdz EUR 14 000,00 bez PVN**.**
2. **Tehniskā specifikācija:** pielikums nr.2.
3. **Līguma izpildes termiņš:** līdz 2016.gada 31.augustam.
4. **Darba kvalitātes garantijas termiņš**: 3/trīs/ gadi**.**
5. **Nosacījumi dalībai iepirkuma procedūrā:**

7.1. Pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības procedūrā jebkurā no šādiem gadījumiem:

1) pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;

2) pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 *euro*.

7.2. Nosacījumi dalībai iepirkuma procedūrā attiecas uz:

7.2.1.pretendentu (ja pretendents ir fiziska vai juridiska persona), personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja pieāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai personu apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz personuapvienība),

7.2.2.personām, uz kuru iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka pretendenta kvalifikācija atbilst Pretendenta kvalifikācijas prasībām, (turpmāk - Persona, uz kuras iespējām pretendents balstās) un

7.2.3.pretendenta piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo darbu vērtība ir vismaz 20 procenti no iepirkuma līguma summas.

**8.Pretendentu izslēgšanas nosacījumi.**

* 1. Pasūtītājs izslēdz pretendentu no turpmākās dalības aptaujā, kā arī neizskata pretendenta piedāvājumu jebkurā no šādiem gadījumiem:
     1. uz pretendentu vai tā uzaicinājumā norādīto personu attiecas kāds no 7.1.punkā uzskaitītajiem nosacījumiem.
     2. pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju;
     3. pretendents nav iesniedzis uzaicinājuma nolikumā 7.punktā pieprasītos dokumentus.

1. **Pretendenta iesniedzamie dokumenti:**
   1. Pretendenta pieteikums dalībai aptaujā, kas sagatavots atbilstoši 1. pielikumā norādītajai formai.
   2. Pretendenta vai tā pilnvarotās personas **parakstīts apliecinājums** (sk.4.pielikumu) uz Pretendenta veidlapas, ka Pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta) nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālas apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 150 *euro* (oriģināls).
   3. Latvijas Republikas Uzņēmuma reģistra vai līdzvērtīgas iestādes citā valstī izsniegtas reģistrācijas apliecība vai izziņa, kas apliecina, ka Pretendents reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā (kopija). Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, tad visu uzrādīto apvienības dalībnieku komersanta reģistrācijas apliecību kopijas. Par Latvijā reģistrētu pretendentu informācijas tiks iegūta no Latvijas Republikas Uznēmumu reģistra.
   4. Dokuments, tā kopija vai Uzņēmumu reģistra izziņa par Pretendenta likumiskā pārstāvja vai pilnvarotās personas pilnvarojumu parakstīt iesniegto piedāvājumu un slēgt iepirkumu līgumu. Ja iepirkumu līgumu parakstīs cita persona, jāpievieno attiecīgs šīs personas pilnvarojums.
   5. Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā Tehniskajā specifikācijā minēto darbu veikšanai saskaņā ar Būvniecības likuma noteikumiem un Ministru kabineta 2014.gada 25.februāra noteikumiem nr.116 „Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi” vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstī, ja reģistrācija paredzēta. Ja pretendents ir personu apvienība, tad Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā jābūt reģistrētiem tiem personu apvienības dalībniekiem, kuriem šāds pienākums izriet no Būvniecības likuma 22.panta pirmās daļas regulējuma.
   6. **Pretendenta atlases dokumenti:**
      1. Pretendentam (personu apvienībai) iepriekšējo piecu gadu laikā (2011. – 2015.gadā ieskaitot 2016.gada periodu) jābūt pieredzei iepirkuma priekšmetā un tehniskā specifikācijā minēto vai ekvivalentu darbu veikšanā.

Lai apliecinātu pieredzi, tabulā norādīt informāciju par līgumiem, kas atbilst iepriekš minētajām prasībām:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N.p. k. | Būvobjekta nosaukums, adrese | Līguma izpildes termiņš | Darbu apraksts līgumā, kas raksturo prasīto pieredzi | Pasūtītājs, kontaktpersona,  tālrunis | Līgumcena (EUR, bez PVN) |

* + 1. Pretendents var nodrošināt ar darbu vadītāju, kuram ir spēkā esošs sertifikāts būvdarbu vadīšanā saskaņā ar 07.10.2014. MK noteikumiem Nr.610 "Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi ", un kuram ir iepriekšējo triju gadu laikā pieredze iepirkuma priekšmetā līdzīgu būvdarbu vadīšanā . Darbu vadītāja iemaņas jāapliecina ar attiecīgo prasmju apliecinošu sertifikāta kopiju, un CV- sk.pielikumu Nr.5.
    2. Pretendenta piedāvātā darbu aizsardzības speciālista profesionālās kvalifikācijas apliecinošus dokumentus (apliecības vai diploma kopijas un CV- sk.pielikumu Nr.5).
  1. Pretendentam ir jānodrošina darbu vadītāja profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”.
  2. **Apliecinājums**, ka Pretendentam ir pieejams personāls, instrumenti, iekārtas un tehniskais aprīkojums, kas pretendentam būs nepieciešams iepirkuma līguma izpildei atbilstoši visām tehniskās specifikācijās minētajām prasībām.

1. **Finanšu piedāvājums** (izmaksu Tāme):
   * 1. Pretendents iesniedz piedāvājumu atbilstoši Pasūtītāja tehniskajās specifikācijās norādītajam apjomam.
     2. Tiek aizpildīts uzaicinājuma nolikuma 2.pielikums ″Tehniskā specifikācija″. Aprēķinātā summa tiks uzskatīta par finanšu piedāvājuma pamatsummu.
     3. Piedāvājuma pamatsumma sastāv no vienību cenu summām bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN) un tā jānosaka latos (EUR). Vienību cenas tiek norādītas ar precizitāti divi cipari aiz komata.
     4. Katrā vienības cenā jāietver visi nodokļi, nodevas un maksājumi, un visas saprātīgi paredzamās ar Darba izpildi saistītās izmaksas, atskaitot pievienotās vērtības nodokli.
     5. Vienību cenas tiek fiksētas uz visu Darba izpildes laiku un netiks pārrēķinātas, izņemot līgumā paredzētajos gadījumos.
     6. Piedāvājuma cena bez PVN tiek ierakstīta konkursa nolikuma 3.pielikumā ″Finanšu piedāvājums″ attiecīgās tabulas ailē.
     7. Papildus pretendents pievieno izmaksu tāmi, kas sagatavota ievērojot LBN 501 – 15 „Būvizmaksu noteikšanas kartība”, Tehnisko specifikāciju, iekļaujot tajā visas saistītās izmaksas.
2. Piedāvājuma izvēles kritēriji – piedāvājums ar viszemāko cenu. Pasūtītājs no atbilstošajiem piedāvājumiem izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu un attiecīgo Pretendentu atzīst par uzvarētāju.
3. Pasūtītājs 2 (divu) darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas ievieto lēmumu Daugavpils pašvaldības mājas lapā [www.daugavpils.lv](http://www.daugavpils.lv).
4. Piedāvājums iesniedzams **līdz 2016.gada 18.maijam** plkst.11.00 pēc adreses Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules ielā 5A, Daugavpilī, 2.stāvā, 223.kab.(juristei).
5. Pielikumi:

Pielikums Nr.1. Pieteikums.

Pielikums Nr.2. Tehniskā specifikācija.

Pielikums Nr.3. Finanšu piedāvājuma veidne.

Pielikums Nr.4 Apliecinājuma veidne.

Pielikums Nr.5 CV

**Pielikums nr.1**

**PIETEIKUMS PAR PIEDALĪŠANOS APTAUJĀ**

**Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Komunālās saimniecības pārvalde”,**

**Saules iela 5A, Daugavpils**

**„Augstākstāvošo ES fondu atbildīgo iestāžu konstatēto defektu novēršana ES ietvaros realizētajos objektos – pārbūvētajās un jaunizbūvētajās ielās”**

Pretendents [pretendenta nosaukums], reģ. Nr. [reģistrācijas numurs], [adrese], tā [personas, kas paraksta, pilnvarojums, amats, vārds, uzvārds] personā, ar šā pieteikuma iesniegšanu:

1. piesakās piedalīties aptaujā „ Augstākstāvošo ES fondu atbildīgo iestāžu konstatēto defektu novēršana ES ietvaros realizētajos objektos- pārbūvētajās un jaunizbūvētajās ielās”;
2. apņemas ievērot uzaicinājuma prasības;
3. apņemas (ja Pasūtītājs izvēlējies šo piedāvājumu) slēgt līgumu un izpildīt visus līguma pamatnosacījumus;
4. apliecina, ka ir iesniedzis tikai patiesu informāciju.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pretendents** |  |
| **Reģistrācijas Nr.** |  |
| **Adrese:** |  |
| **Kontaktpersona** |  |
| **Kontaktpersonas tālr./fakss, e-pasts** |  |
| **Bankas nosaukums, filiāle** |  |
| **Bankas kods** |  |
| **Norēķinu konts** |  |
| **Vārds, uzvārds\*** |  |
| **Amats** |  |
| **Paraksts** |  |
| **Datums** |  |
| **Zīmogs** |  |

\* Pretendenta vai tā pilnvarotās personas vārds, uzvārds

**Pielikums nr.2**

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

**Augstākstāvošo ES fondu atbildīgo iestāžu konstatēto defektu novēršana ES ietvaros realizētajos objektos – pārbūvētajās un jaunizbūvētajās ielās**

**1. Darba uzdevumi:**

Veikt ES realizētajos objektos konstatēto defektu novēršanu (kas nav garantijas saistību ietvaros) pēc ES fondu atbildīgo iestāžu pārbaudes norādījumiem. Darbu izpildes apjomi ir sadalīti pa objektiem. Pēc defektu noveršanas darbu izpildes tāmes darbu apjomus ir jānorāda pa objektiem.

**2. Darba apjomi:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **p.k.** | **Darba nosaukums** | **Mērvienība** | **Daudz.** |
| **1.** | **18. novembra 127b** |  |  |
|  | Vecās grants pamatnes noņemšana līdz 10 cm, iekraušana, aizvešana uz atbērtni, 15 km | m2 | 40 |
|  | Grants pamatnes blietēšana | m2 | 40 |
|  | Cementa-smilts (1:8) izlidzinošās kārtas izbūve h=5cm | m2 | 40 |
|  | Bruģakmeņa mākslīgā seguma izbūve 6 cm | m2 | 40 |
| **2.** | **Klusā - 18.novembra** |  |  |
|  | Esošo ceļa zīmju demontāža | gab. | 1 |
|  | Ceļa zīmes trīsstūrveida formas izgatavošana (900x900x900) | gab. | 1 |
|  | Ceļa zīmju uzstādīšana uz esošām statnēm | gab. | 1 |
|  | Gājēju norobežojošo nožogojumu izgatavošana | m | 4.0 |
|  | Gājēju norobežojošo nožogojumu sekciju uzstādīšana | m | 4.0 |
| **3.** | **18.novembra - pilsētas robeža** |  |  |
|  | Esošo ceļa zīmju demontāža | gab. | 1 |
|  | Ceļa zīmes 905, 906, 907, ar 2. klases gaismas atstarojošo virsmu, izgatavošana (500x750) | gab. | 1 |
|  | Ceļa zīmju uzstādīšana uz esošām statnēm | gab. | 1 |
| **4.** | **Višķu ielā 5** |  |  |
|  | Esošo ceļa zīmju demontāža | gab. | 1 |
|  | Ceļa zīmes 907 izgatavošana (500x750) | gab. | 1 |
|  | Ceļa zīmju uzstādīšana uz esošām statnēm | gab. | 1 |
| **5.** | **Ventas un Vāveru ielu krustojums** |  |  |
|  | Esošo statņu demontāža | gab. | 1.0 |
|  | Esošo ceļa zīmju demontāža | gab. | 1.0 |
|  | Ceļa zīmju statņu izgatavošana | gab. | 2.0 |
|  | Ceļa zīmju ar statnēm uzstādīšana | gab. | 2.0 |
|  | Ceļa zīmes kvadrātveida formas izgatavošana (700x700), c.z.Nr.535 | gab. | 2.0 |
|  | Ceļa zīmes kvadrātveida formas izgatavošana (700x700), c.z.Nr.536 | gab. | 2.0 |
|  | Ceļa zīmju uzstādīšana uz esošām statnēm | gab. | 2.0 |
|  | Horizontālā ceļa marķējuma uzlikšana ar auksto plastikātu | m² | 8.4 |
| **6.** | **Ventas un Ezeru ielu krustojums** |  |  |
|  | Vecās betona apmaļu BR 100.20.8 demontāža, iekraušana, aizvešana uz atbērtni, 15 km | m | 6.0 |
|  | Vecās betona apmaļu BR 100.30.15 demontāža, iekraušana, aizvešana uz atbērtni, 15 km | m | 10.0 |
|  | Vecās grants pamatnes noņemšana līdz 10 cm, iekraušana, aizvešana uz atbērtni, 15 km | m2 | 12.0 |
|  | Betona apmaļu BR100.30.15 uzstādīšana uz šķembu pamata, nostiprinot ar betonu C16/20 | m | 4.0 |
|  | Betona apmaļu BR100.22.15 uzstādīšana uz šķembu pamata, nostiprinot ar betonu C16/20 | m | 6.0 |
|  | Betona apmaļu BR 100.20.8 uzstādīšana uz šķembu pamata, nostiprinot ar betonu C16/20 | m | 12.0 |
|  | Grants pamatnes remonts h = 10 cm | m2 | 12.0 |
|  | Grants pamatnes blietēšana | m2 | 12.0 |
|  | Šķembas pamatnes remonts līdz 10 cm | m2 | 12.0 |
|  | Šķembu pamatnes blietēšana | m2 | 12.0 |
|  | Cementa-smilts (1:8) izlidzinošās kārtas izbūve h=5cm | m2 | 12.0 |
|  | Bruģakmeņa mākslīgā seguma izbūve 6 cm | m2 | 12.0 |
|  | Ceļa zīmju statņu izgatavošana | gab. | 2.0 |
|  | Ceļa zīmju ar statnēm uzstādīšana | gab. | 2.0 |
|  | Ceļa zīmes kvadrātveida formas izgatavošana (700x700), c.z.Nr.535 | gab. | 2.0 |
|  | Ceļa zīmes kvadrātveida formas izgatavošana (700x700), c.z.Nr.536 | gab. | 2.0 |
|  | Ceļa zīmju uzstādīšana uz esošām statnēm | gab. | 2.0 |
|  | Horizontālā ceļa marķējuma uzlikšana ar auksto plastikātu | m² | 8.4 |
| **7.** | **18.novembra - Kauņas ielu krustojums** |  |  |
|  | Nomainīt kontrollera darba režīmu iemot verā nākts darba režīmu | kompl. | 1.0 |
| **8.** | **18.novembra - Grodņas ielu krustojums** |  |  |
|  | Nomainīt kontrollera darba režīmu iemot verā nākts darba režīmu | kompl. | 1.0 |
| **9.** | **Ventas - Vizbuļu ielu krustojums** |  |  |
|  | Laukakmens bruģa demontāža | m2 | 5.0 |
|  | Vecās grants pamatnes noņemšana līdz 10 cm, iekraušana, aizvešana uz atbērtni, 15 km | m2 | 5.0 |
|  | Smilts pamatnes izbūve, h = 15 cm | m2 | 5.0 |
|  | Laukakmens bruģa izbūve | m2 | 5.0 |
| **10.** | **Vidzemes ielā 33** |  |  |
|  | Esošo ceļa zīmju demontāža | gab. | 1.0 |
|  | Ceļa zīmes 906 izgatavošana (500x750) | gab. | 1.0 |
|  | Ceļa zīmju uzstādīšana uz esošām statnēm | gab. | 1.0 |
| **11.** | **Vidzemes - Latgales ielu krustojums** |  |  |
|  | Esošo ceļa zīmju demontāža | gab. | 1.0 |
|  | Ceļa zīmes 409 apaļās formas izgatavošana (Ø700) | gab. | 2.0 |
|  | Ceļa zīmju uzstādīšana uz esošām statnēm | gab. | 2.0 |
| **12.** | **Liepājas un Avotu ielu krustojums** |  |  |
|  | Ceļa zīmes apaļās formas 410, ar 2. klases gaismas atstarojošo virsmu, izgatavošana (Ø700) | gab. | 1.0 |
|  | Ceļa zīmju uzstādīšana uz esošām statnēm | gab. | 1.0 |
| **13.** | **Vidzemes iela – dzelzceļa tunelis** |  |  |
|  | Esošo ceļa zīmju demontāža | gab. | 8.0 |
|  | Ceļa zīmes 906 izgatavošana (500x750) | gab. | 4.0 |
|  | Ceļa zīmes 906 izgatavošana (500x750) | gab. | 4.0 |
|  | Ceļa zīmju uzstādīšana | gab. | 8.0 |
| **14.** | **Vidzemes – Aveņu ielu krustojums** |  |  |
|  | Koka mieta ar siksnu atjaunošāna stādiem | gab | 2.0 |
| **15.** | **Kauņas iela posmā no Užvaldes līdz Aglones ielai** |  |  |
|  | Koka mieta ar siksnu atjaunošāna stādiem | gab | 40.0 |
| **16.** | **Liepājas iela posmā no Jātnieku līdz Avotu ielai** |  |  |
|  | Koka mieta ar siksnu atjaunošāna stādiem | gab | 30.0 |
| **17.** | **Latgales iela, loku tilts Piekrastes iela** |  |  |
|  | Zaļa žoga atjaunošana zem loku tilta balstiem | m | 5.0 |
| **18.** | **Latgales iela posmā no Vidzemes ielas līdz Višķu ielai** |  |  |
|  | Ceļu drošības barjeru maiņa | m | 24.0 |
| **19.** | **18. novembra – Viestura ielu krustojums** |  |  |
|  | Luksofora kontrolieris skapis remonts | gab. | 1.0 |
|  | Elektrisko spilventiņi nomaiņa | gab. | 16.0 |
| **20.** | **18.novembra – Jelgavas ielu krustojums** |  |  |
|  | Luksofora kontrolieris skapis remonts | gab. | 1.0 |
|  | Elektrisko spilventiņi nomaiņa | gab. | 6.0 |
| **21.** | **18.novembra – Tukuma ielu krustojums** |  |  |
|  | Luksofora kontrolieris skapis remonts | gab. | 1.0 |
|  | Elektrisko spilventiņi nomaiņa | gab. | 6.0 |
| **22.** | **Imantas - Vienības ielu krustojums** |  |  |
|  | Luksofora kontrolieris skapis remonts | gab. | 1.0 |
|  | Elektrisko spilventiņi nomaiņa | gab. | 6.0 |
| **23.** | **Imantas – Cietokšņa ielu krustojums** |  |  |
|  | Gājēju norobežojošo nožogojumu izgatavošana | m | 2.0 |
|  | Gājēju norobežojošo nožogojumu sekciju uzstādīšana | m | 2.0 |
| **24.** | **Liepājas – Arodu ielu krustojums** |  |  |
|  | Gājēju norobežojošo nožogojumu izgatavošana | m | 4.0 |
|  | Gājēju norobežojošo nožogojumu sekciju uzstādīšana | m | 4.0 |
| **25.** | **Kapņu betona sienas krāsošana Latgales ielā** |  |  |
|  | Gruntēšanas darbi | m² | 100.0 |
|  | Krāsošanas darbi (pirma reizi) | m² | 100.0 |
|  | Krāsošanas darbi (otra reizi) | m² | 100.0 |
| **26.** | **Varšavas - Tautas ielu krustojums** |  |  |
|  | Ceļa zīmes Nr.703 demontāža | gab. | 1.0 |
|  | Ceļa zīmes Nr.703 izgatavošana | gab. | 1.0 |
|  | Ceļa zīmju Nr.703 uzstādīšana uz esošām statnēm | gab. | 1.0 |
| **27.** | **Vidzemes ielā tunelis pie Piekrastes ielas** |  |  |
|  | Autobusu pieturas paviljonu stiklu nomaiņa | gab. | 6.0 |
| **28.** | **Imantas - Viestura ielu krustojums** |  |  |
|  | A/betona seguma zāģēšana līdz 6cm | m | 17.0 |
|  | Vecās betona apmaļu BR 100.30.15 demontāža, iekraušana, aizvešana uz atbērtni, 15 km | m | 12.0 |
|  | Vecās paplāti demontāža | m | 7.0 |
|  | Vecās esoša asfaltbetona seguma līdz 6 cm demontāža, iekraušana, aizvešana uz atbērtni, 15 km | m2 | 33.0 |
|  | Vecās grants pamatnes noņemšana līdz 20 cm, iekraušana, aizvešana uz atbērtni, 15 km | m2 | 33.0 |
|  | Grants pamatnes remonts h = 10 cm | m2 | 33.0 |
|  | Grants pamatnes blietēšana | m2 | 33.0 |
|  | Paplāti uzstādīšana uz šķembu pamata, nostiprinot ar betonu C16/20 | m | 6.5 |
|  | Betona apmaļu BR100.30.15 uzstādīšana uz šķembu pamata, nostiprinot ar betonu C16/20 | m | 12.0 |
|  | Šķembas pamatnes remonts līdz 10 cm | m2 | 33.0 |
|  | Šķembu pamatnes blietēšana | m2 | 33.0 |
|  | Karstā asfalta dilumkārtas būvniecība, ACsurf 8, h = 4 cm (70/100) (roku darbs) | m2 | 33.0 |
| **29.** | **18.novembra – Vasarnīcu ielu krustojums** |  |  |
|  | Ceļu drošības barjeru maiņa | m | 4.0 |
| **30.** | **Imantas – Teātra ielu krustojums** |  |  |
|  | Horizontālā ceļa marķējuma uzlikšana ar auksto plastikātu | m² | 12.0 |
| **31.** | **Vienības – Parādes ielu krustojums** |  |  |
|  | Horizontālā ceļa marķējuma uzlikšana ar auksto plastikātu | m² | 20.0 |
| **32.** | Satiksmes org. shēmas izgatavošana un ceļa zīmju uzstādīšanas remontu laikā | komplekts | 1 |

**3. Īpašie noteikumi:**

3.1. Piedāvājuma tāmēm jāatbilst LBN 501-15 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”;

3.2. Darbus veikt atbilstoši „Ceļu specifikācija 2015”, „Vispārīgie būvnoteikumi” un „Būvniecības likums”.

3.3. Ceļa horizontālo apzīmējumu uzklāšanai jālieto mehāniskas pašgājējiekārtas, kas saskaņā ar ražotāja instrukciju ir piemērotas lietojamo materiālu iestrādei. Tām jābūt aprīkotām ar vadības iekārtām, kas nodrošina iestrādājamo materiālu izlietojuma daudzuma regulēšanu un kontroli, kā arī automātisku ceļa horizontālo apzīmējumu materiāla izsmidzināšanas sprauslu ieslēgšanos, un mēriekārtu izpildītā darba apjoma automātiskai uzmērīšanai. Ceļa horizontālo apzīmējumu krāsas, ar roku darbu lietojamas iekārtas, mehānismi (augstspiediena vai normālspiediena krāsu izsmidzinātāji) un palīgaprīkojums, kas nodrošina izpildītā darba atbilstību paredzētajam. Nav atļauts izmantot krāsotāju rokas instrumentus (ota, rullītis);

3.4. Darbus veikt atbilstoši „Ceļa specifikācija 2015” 7.8. p.p. „Ceļa horizontālie apzīmējumi”;

3.5. Kontroliera un programmatūras PEEK EuroController EC-2 un DKU PE2000 - SAPR darbības nodrošināšana.

**4. Darbu izpildes termiņš:**

Līdz 2016.gada 31. augustam.

**5. Garantijas laiks:**

3 gadi.

**Sagatavoja:**

DPPI “KSP”

tehniskās nodaļas vadītājs I. Prelatovs

**Saskaņoja:**

DPPI “KSP”

vadītāja vietnieks V. Semoņenko

**Pielikums nr.3**

###### FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

|  |  |
| --- | --- |
| Kam: | Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules ielā 5A, Daugavpils, LV-5401, Latvija |
| Pretendents vai piegādātāju apvienība: |  |
| Adrese: |  |
| Kontaktpersona, tās tālrunis, fakss un e-pasts: |  |
| Datums: |  |
| Pretendents vai piegādātāju apvienība Bankas rekvizīti: |  |

Piedāvājam veikt **augstākstāvošo ES fondu atbildīgo iestāžu konstatēto defektu novēršanu ES ietvaros realizētajos objektos – pārbūvētajās un jaunizbūvētajās ielās,** saskaņā ar 2016.gada 13.maija uzaicinājuma nosacījumiem par piedāvājuma cenu:

|  |
| --- |
| **Cena EUR bez PVN (*cipariem un vārdiem*)** |
|  |

Mēs apliecinām piedāvājumā sniegto ziņu patiesumu un precizitāti.

Ar šo mēs apstiprinām, ka esam iepazinušies ar uzaicinājuma nosacījumiem un tam pievienoto dokumentāciju, mēs garantējam sniegto ziņu patiesumu un precizitāti.

Apņemamies (ja Pasūtītājs izvēlēsies šo piedāvājumu) slēgt iepirkuma līgumu un izpildīt visus līguma nosacījumus.

# Mēs piekrītam visām uzaicinājumā izvirzītajām prasībām.

|  |  |
| --- | --- |
| Pretendenta pārstāvis: |  |
|  | (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) |

**Pielikums Nr.4**

**APLIECINĀJUMA VEIDNE**

**Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei**

**„Komunālās saimniecības pārvalde”,**

**Saules iela 5A, Daugavpils,**

**LV-5401, Latvija**

**APLIECINĀJUMS**

**UZAICINĀJUMĀ**

**„ Augstākstāvošo ES fondu atbildīgo iestāžu konstatēto defektu novēršana ES ietvaros realizētajos objektos – pārbūvētajās un jaunizbūvētajās ielās”**

Ar šo apliecinām, ka attiecībā uz \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **nepastāv** šādi nosacījumi:

*pretendenta nosaukums*

* pasludināts tā maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts;
* tam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 150 *euro*.

Datums\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |  | Paraksts |  |

\*Piezīme: pretendentam jāaizpilda tukšās vietas šajā veidnē vai jāizmanto to kā apliecinājuma paraugs.

**Pielikums Nr.5** **CV VEIDNE**

### CURRICULUM VITAE

**Līguma nosaukums:** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Piedāvātais pozīcija projektā:** ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Uzvārds:  Vārds:  Dzimšanas datums:  Izglītība: |  | |
|  |  |  | |
| Mācību iestāde: | | |  | |
| Datums: no / līdz | | |  | |
| Iegūtais grāds un vai diploms: | | |  | |

Valodas: (zināšanu līmenis no 1 - brīvi līdz 5 - pamatzināšanās)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Valoda | Lasītprasme | Runāt prasme | Rakstītprasme |
| ***Latviešu*** |  |  |  |
| ***Angļu*** |  |  |  |
| ***Vācu*** |  |  |  |
| ***Krievu*** |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Piederība pie profesionālajām organizācijām: |  |
| 2. | Citas iemaņas: |  |
| 3. | Patreizējais amats: |  |
| 4. | Specializācija: |  |

5. Darba pieredze:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Kompānijas nosaukums:*** |  |  |  |
| ***Adrese:*** |  |  |  |
| ***Datums no / līdz*** |  |  |  |
| ***Amats:*** |  |  |  |
| ***Darba apraksts:*** |  |  |  |

6. Profesionālās darbības laikā veiktie nozīmīgākie darbi un projekti:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Darba izpildes gads*** | ***Valsts, kompānija*** | ***Amats*** | ***Klients, darba apraksts*** |
|  |  |  |  |

7. Cita saistīta informācija: -

Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka augstākminētais pareizi atspoguļo manu pieredzi un kvalifikāciju.

Ar šo es apņemos

|  |  |
| --- | --- |
| **No** | **Līdz** |
| \* | \* |

\* provizoriskie dati

**kā \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ strādāt pie līguma** *„\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_”* **izpildes, gadījumā, ja Pretendentam, tiks piešķirtas tiesības slēgt līgumu.**

|  |  |
| --- | --- |
| Vārds, uzvārds |  |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

Ar šo apliecinām, ka nepastāv šķēršļi kādēļ <vārds un uzvārds> nevarētu piedalīties <iepirkuma priekšmeta raksturojums> iepriekš minētajos laika posmos, gadījumā, ja Pretendentam tiek piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu un iepirkuma līgums tiek noslēgts.

|  |
| --- |
| <Darba devēja nosaukums> |
| <Reģistrācijas numurs> |
| <Adrese> |
| <Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds> |
| <Parkasttiesīgās personas paraksts> |