| PR 8 10.2011 | Ziņas par projekta „Daugavpils pašvaldības izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība” īstenošanu |
| --- | --- |

Projekta „Daugavpils pašvaldības izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība – energoefektivitātes pasākumi un teritorijas labiekārtošana ilgtspējīgai pilsētvides attīstībai”    ietvaros pavisam plānots renovēt 18 izglītības iestādes un labiekārtot to pieguļošas teritorijas. Būvdarbi 3. un 9.vidusskolā, 5.pamatskolā, Valsts ģimnāzijā, 10.vidusskolā un 17.vidusskolā  ir pabeigti un pašlaik notiek dokumentācijas noformēšanas process, lai nodotu minēto objektu ekspluatācijā.

| 3.vidusskolas pagalmā | 9.vidusskolas pagalmā |
| --- | --- |
| Teritorijas labiekārtošanas rezultātā pilnīgi nomainīti ārēja apgaismojuma tīkli, uzstādīti jaunie gaismekļi un soli, izveidots jauns asfalta segums laukumiem un gājēju celiņiem. |
| 5.pamatskolas ēka | Valsts ģimnāzija (Skats no pagalma puses) |

Iepriekšminētajās skolās arī tika veikti papilddarbi. Iespēja iekļaut nepieciešamus papilddarbus projekta budžetā radās tikai pateicoties ietaupītajiem līdzekļiem no agrāk veiktajiem iepirkumiem projekta ietvaros.

Daugavpils 3.vidusskolā tika renovēta sadzīves un lietus ūdens kanalizācija un veikti pasākumi, kuri nodrošina ēkas pamatu hidroizolāciju, kā arī uzstādīts jauns siltummezgls.    5.pamatskolā arī renovēta sadzīves un lietus ūdens kanalizācija.  Valsts ģimnāzijā pašlaik turpinās  baseina ventilācijas renovācija.

Būvdarbi Centra ģimnāzijā un Sporta skolā tika pagarināti līdz š.g.1.novembrim. Tagad ir renovēti Centra ģimnāzijas un Sporta skolas jumti, Centra ģimnāzijas fasāde ir pilnīgi siltināta un, pateicoties  veiksmīgam  arhitektu risinājumam, izskatās moderni un organiski iekļaujas esošajā pilsētas vidē.  Kā arī tika pabeigti papilddarbi, kuri bija saistīti ar Centra ģimnāzijas sadzīves un lietus ūdens kanalizācijas renovāciju.

| Centra ģimnāzija | Sporta skola (skats no pagalma puses) |
| --- | --- |

Daugavpils 10.vidusskola un 17.vidusskola arī priecē acis. Abās skolās renovēti jumti un siltinātas fasādes. 10.vidusskolas fasādei  paliek sākotnējās krāsas noformējums, bet 17.vidusskolas fasāde pilnīgi pārveidojas un tagad izskatās  skaisti un oriģināli.  Katrā skolā ir skaistas un labiekārtotas teritorijas

| 17.vidusskolas ēka (skats no Kauņas ielas puses) | 17.vidusskolas sporta un vingrošanas laukumi |
| --- | --- |
| 10.vidusskolas ēka | 10.vidusskolas bērnu laukums |

Projekta kopējais finansējums Ls  8 482 667

Projektu līdzfinansē ERAF 85%, Valsts 4.5%, Daugavpils pilsētas dome 10.5%.

Informāciju  sagatavoja

Svetlana Sergejeva

Daugavpils pilsētas domes

vecākā eksperte projektu jautājumos, tālr. 65476064,  svetlana.sergejeva@daugavpils.lv