| Projekta nosaukums: | “NORMATĪVO AKTU PRASĪBĀM NEATBILSTOŠĀS DAUGAVPILS RAJONA DEMENES PAGASTA IZGĀZTUVES “DEMENE” NR.44508/830/PV REKULTIVĀCIJA” vienošanās Nr. 3DP/3.5.1.2.1./08/IPIA/VIDM/033 |
| --- | --- |
| Projekta izmaksas: | Ls 2 561 748,49 no tiem: KF 85% - Ls 2 177 486,22 Daugavpils pilsētas domes finansējums 15% - Ls 384 262,27 |
| Projekta ilgums: | 2009. gads jūlijs - 2011. gads jūlijs (24 mēneši) |
| Projekta mērķis: | Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās atkritumu izgāztuves rekultivācija. Izgāztuves kvalitātes ietekmes uz vides kvalitātes pasliktināšanos novēršana. Izgāztuves monitoringa sistēmas rekontrukcija un pilnveidošana |
| Projekta aktivitātes: | Atkritumu savākšana, blīvēšana un sastumšana kaudzē; Infiltrāta savākšanas sistēmas ierīkošana; Gāzes savākšanas un sadzedzināšanas sistēmas izveidošana; Pretfiltrācijas slāņa izveidošana; Betonītmāla, ģeotekstila un drenāžas slāņa izveidošana; Auglīgās grunts slāņa izveide; Izgāztuves teritorijas apzaļumošana; Monitoringa sistēmas rekonstrukcija, pilnveidošana un artēziskā urbuma temponēšana. |