APSTIPRINĀTS:

Daugavpils pilsētas domes

Iepirkuma komisijas sēdē

2010.gada 30.augustā

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs

_________________ V.Kononovs

ATKLĀTA KONKURSA

“Tranzītielas A13 rekonstrukcija Daugavpils pilsētas teritorijā ERAF projekta ietvaros”

identifikācijas Nr. DPD KSN 2010/18

Projekts „Tranzītielas A13 rekonstrukcija Daugavpils pilsētas teritorijā ERAF projekta ietvaros”

(Projekta identifikācijas Nr. 3DP/3.2.1.2.0./10/APIA/SM/010)

NOLIKUMS

Daugavpils, 2010

# Saturs

I	Saturs	2

II	Konkursa nolikums	3

1.	Iepirkuma identifikācijas numurs, Pasūtītājs un finansējums	3

2.	Iepirkuma priekšmets, līguma izpildes laiks un vieta	3

3.	Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība, derīguma termiņš	3

4.	Piedāvājuma nodrošinājums	4

5.	Piedāvājuma noformējums	4

6.	Izziņas, kas apliecina atbilstību nosacījumiem dalībai iepirkuma procedūrā	7

7.	Paskaidrojumi par tehniskā piedāvājuma dokumentiem	7

8.	Paskaidrojumi par finanšu piedāvājuma dokumentiem	7

9.	Cita informācija	8

10.	Komisijas tiesības	8

11.	Komisijas pienākumi	9

12.	Pretendents, tā tiesības un pienākumi	9

13.	Piedāvājumu atvēršana	9

14.	Pretendentu atlase	10

15.	Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaude.	11

16.	Finanšu piedāvājumu vērtēšana.	12

17.	Lēmuma pieņemšana, paziņošana un līguma slēgšana	12

III	Nolikuma pielikumi	14

1. pielikums FINANŠU PIEDĀVĀJUMS	14

2. pielikums KVALIFIKĀCIJA	16

3. pielikums DARBA ORGANIZĀCIJA	21

4. pielikums PIEDĀVĀJUMA NODROŠINĀJUMA PARAUGS	23

5. pielikums GALVOJUMA PARAUGI	24

6. pielikums LĪGUMA PROJEKTS	26

7. Pielikums. DARBU APJOMI	32

8. Pielikums APLIECINĀJUMU VEIDNES	39

# Konkursa nolikums

Iepirkuma identifikācijas numurs, Pasūtītājs un finansējums

Iepirkuma identifikācijas numurs ir DPD KSN 2010/18

Iepirkumu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds, Latvijas valsts un Daugavpils pilsētas dome.

Pasūtītājs ir Daugavpils pilsētas dome.

| Pasūtītāja nosaukums | Daugavpils pilsētas dome, Komunālās saimniecības nodaļa |
| --- | --- |
| Adrese | Imantas iela 35a, Daugavpils, LV-5403 |
| Reģ. Nr | 90000077325 |
| Kontaktpersona | Vasilijs Kuzmins |
| Tālruņa Nr. | 654-76316 |
| Faksa Nr. | 654-76318 |
| e-pasta adrese | evita.zuromska@daugavpils.lv |
| Darba laiks | Pirmdien | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 18.00 |
|  | Otrdien, Trešdien, Ceturtdien | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 17.00 |
|  | Piektdien | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00 |

Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma procedūras dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem, ievietojot atklātā konkursa nolikumu Pasūtītāja mājas lapā internetā www.daugavpils.lv ar attiecīgās iepirkuma procedūras izsludināšanas brīdi. Ieinteresētie piegādātāji ar iepirkuma procedūras dokumentiem var iepazīties uz vietas 1.3.punktā norādītajā adresē.

Ja ieinteresētais piegādātājs pieprasa izsniegt iepirkuma procedūras dokumentus drukātā veidā, Pasūtītājs tos izsniedz ieinteresētajam piegādātājam par samaksu triju darbdienu laikā pēc tam, kad saņemts šo dokumentu pieprasījums, ievērojot nosacījumu, ka dokumentu pieprasījums iesniegts laikus pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa.

Pretendenti līdz iepirkuma līguma noslēgšanas brīdim kontaktējas ar Pasūtītāju.

Līguma slēdzējs ir Daugavpils pilsētas dome, kas darbojas kā Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalsta saņēmējs.

Valsts iepirkuma metode ir atklāts konkurss, kas tiek organizēts saskaņā ar 2006.gada 06.aprīļa LR likumu “Publisko iepirkumu likums” [spēkā ar 01.05.2006.] ar grozījumiem:

- 08.02.2007. likums [spēkā ar 20.02.2007.]

- 16.07.2009. likums [spēkā ar 13.08.2009.]

- 13.08.2009. likuma redakcijas [spēkā ar 01.11.2009.]

- 20.05.2010. likuma redakcijas [spēkā ar 15.06.2010.]

Iepirkuma priekšmets, līguma izpildes laiks un vieta

Iepirkuma priekšmets ir Tranzītielas A13 rekonstrukcija Daugavpils pilsētas teritorijā ERAF projekta ietvaros”, (turpmāk tekstā – Darbs).

Iepirkuma priekšmets sīkāk aprakstīts konkursa nolikuma 7.pielikumā “Darbu apjomi”.

Līguma izpildes termiņš – tiek noteikts 12 (divpadsmit) mēneši no līguma parakstīšanas dienas.

Līguma izpildes vieta – Daugavpils pilsēta.

Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība, derīguma termiņš

Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2010.gada 25.oktobrim no plkst.08.00 līdz 18.00 – Daugavpils pilsētas domes Komunālās saimniecības nodaļā, Imantas iela 35a, Daugavpilī, 2.stāvā 5.kabinētā, 2010.gada 26.oktobrī no plkst.08.00 līdz plkst. 10.00 Daugavpils pilsētas domē, Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, LV-5401, 2.stāvā, Mazā sēžu zālē.

Piedāvājums jāiesniedz personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam 3.1. punktā noteiktajā vietā un termiņā.

Piedāvājumi tiks atvērti 2010.gada 26.oktobrī plkst. 10.00 Daugavpils pilsētas domes telpās -  Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, 2.stāvā, Mazā sēžu zālē.

Iesniegto piedāvājumu Pretendents var atsaukt un grozīt tikai līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

Pasūtītājs, nemainot piedāvājuma iesniegšanas termiņu, var izdarīt grozījumus konkursa nolikumā, ja netiek būtiski mainītas tehniskās specifikācijas vai citas prasības, bet ne vēlāk kā 26 (divdesmit sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

Ja piedāvājums iesniegts pēc norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, vai nav noformēts tā, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim, to nereģistrē un neatvērtu atdod atpakaļ Pretendentam.

Piedāvājumam jābūt spēkā 180 /simtu astoņdesmit/ kalendārās dienas, sākot no piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.

Ja objektīvu iemeslu dēļ iepirkuma līgumu nevar noslēgt 3.7.punktā noteiktajā termiņā, Pasūtītājs var rakstiski pieprasīt piedāvājuma termiņa pagarināšanu. Ja Pretendents piekrīt pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu, viņš par to rakstiski paziņo Pasūtītājam 3 (trīs) darba dienu laikā.

Ja Pretendents piekrīt pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu, Pretendents 5 (piecu) kalendāro dienu laikā iesniedz Pasūtītājam jaunu piedāvājuma nodrošinājumu.

Piedāvājuma derīguma termiņa nepagarināšanas gadījumā piedāvājuma nodrošinājums tiek atdots Pretendentam.

Piedāvājuma nodrošinājums

Pretendentam jāpievieno piedāvājumam no savas puses neatsaucamu piedāvājuma nodrošinājumu Ls300000,00 (trīs simti tūkstoši lati 00 santīmi) apmērā bez PVN, un tam jābūt spēkā no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām līdz piedāvājuma spēkā esamības termiņa beigām.

Piedāvājuma nodrošinājumam jābūt izsniegtam Bankas galvojuma veidā, turpmāk – Galvojuma devējs, izsniegtajam galvojumam, kura nosacījumi atbilst šī konkursa nolikuma 4.pielikumā pievienotajam paraugam, ar norādi: (Iepirkuma Nr.DPD KSN 2010/18 piedāvājuma nodrošinājums(.

Galvojuma devējs izmaksā Pasūtītājam piedāvājuma nodrošinājuma summu, ja Pretendents:

    - piedāvājuma derīguma termiņā atsauc vai padara savu   piedāvājumu par spēkā neesošu;

    - piedāvājuma derīguma termiņā pēc tam, kad Pretendents saņēmis paziņojumu par lēmuma pieņemšanu iepirkuma līguma slēgšanai, neparaksta vai atsakās parakstīt līgumu saskaņā ar konkursa nolikumu.

Piedāvājuma noformējums

Pretendentam ir jāiesniedz piedāvājumu uz šajā Nolikumā norādīto būvdarbu apjomu.

Visa Nolikumā noteiktā informācija Pretendentam jāiesniedz rakstiski un atbilstoši Nolikuma pielikumos pievienotajām veidlapām.

Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā, datorrakstā, tam jābūt skaidri salasāmam, bez labojumiem un dzēsumiem. Pretendenta atlases dokumentus un tehnisko dokumentāciju var iesniegt arī citā valodā, ja tiem ir pievienots Pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā saskaņā ar 2000.gada 22.augusta MK noteikumu Nr.291 „Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā” prasībām. Par kaitējumu, kas radies dokumenta tulkojuma nepareizības dēļ, pretendents atbild normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kartībā

Piedāvājums jāiesniedz ar sanumurētām lapām, caurauklots, ar uzlīmi, kas nostiprina auklu. Uz uzlīmes jābūt norādītam lapu skaitam, Pretendenta zīmoga nospiedumam un tās personas parakstam, kura paraksta piedāvājumu. Ja uz piedāvājuma lapām ir izdarīti labojumi, tie ir jāparaksta.

Piedāvājums jāparaksta personai, kura likumiski pārstāv Pretendentu, vai ir pilnvarota pārstāvēt Pretendentu šajā iepirkuma procedūrā.

Pretendentam jāiesniedz viens piedāvājuma oriģināls un viena kopija, katra savā iesējumā. Uz oriģināla iesējuma pirmās lapas jābūt norādei ″Oriģināls″, uz kopijas iesējuma pirmās lapas jābūt norādei ″Kopija″.

Piedāvājuma oriģinālu, kopiju un piedāvājuma nodrošinājuma oriģinālu jāiesaiņo kopā. Uz iesaiņojuma jānorāda Pasūtītāja adrese un piedāvājuma nosaukums: ″Daugavpils pilsētas dome, Komunālās saimniecības nodaļa, Imantas iela 35a, Daugavpils, LV-5403. Iepirkuma Nr.DPD KSN 2010/18 piedāvājums, neatvērt līdz 2010.gada 26.oktobrim plkst. 10.00″, Pretendenta nosaukums, adrese, tālrunis.

Piedāvājuma grozījumus vai paziņojumu par piedāvājuma atsaukšanu iesaiņo, noformē un iesniedz atbilstoši 5.2. – 5.7. punktos noteiktajām piedāvājuma iesaiņošanas, noformēšanas un iesniegšanas prasībām, attiecīgi norādot ″Piedāvājuma grozījumi″ vai ″Piedāvājuma atsaukums″.

Pretendentam rakstiski jāiesniedz visa konkursa nolikumā noteiktā informācija. Iesniedzot piedāvājumā ietilpstošos dokumentus, Pretendentam jāizmanto konkursa nolikuma pielikumos pievienotie paraugi.

Piedāvājums sastāv no Pretendenta Atlases, Tehniskā piedāvājuma un Finanšu piedāvājuma dokumentiem, kas jāiesniedz iesieti ievērojot šādu secību:

    - Titullapa ar nosaukumu ″Piedāvājums atklātam konkursam „Tranzītielas A13 rekonstrukcija Daugavpils pilsētas teritorijā ERAF projekta ietvaros”, identifikācijas Nr. DPD KSN 2010/18 un Pretendenta nosaukums un adrese, tālrunis.

    - Satura rādītājs ar lappušu numerāciju.

    - Piedāvājuma nodrošinājums atbilstoši šī Nolikuma 4.punktu prasībām. Piedāvājuma nodrošinājuma oriģināls, kopija atbilstoši Nolikuma 5.7.punkta prasībām pievienojams piedāvājumam neiesiets, kopējā iesaiņojumā.

    - Pretendenta atlases dokumenti:

      - Pretendenta, kā arī uzrādīto apakšuzņēmēju, komersanta reģistrācijas apliecību kopijas. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, tad visu uzrādīto apvienības dalībnieku komersanta reģistrācijas apliecību kopijas.

      - Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, atbilstoši 9.5. un 9.6.punktu prasībām visu apvienības dalībnieku parakstīta vienošanās par personālsabiedrības dibināšanu, ja šai personu apvienībai tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu.

      - Pretendenta (piegādātāju apvienības dalībnieku) parakstīts apliecinājums pēc pielikumā noteiktās formas. Ja Pretendents savā piedāvājumā iesaista apakšuzņēmējus, tad arī katrs apakšuzņēmējs paraksta šādu apliecinājumu. (8.pielikums 8.1.punkts);

      - Dokuments, tā kopija vai Uzņēmumu reģistra izziņa par Pretendenta likumiskā pārstāvja vai pilnvarotās personas pilnvarojumu parakstīt iesniegto piedāvājumu un slēgt iepirkumu līgumu. Ja iepirkumu līgumu parakstīs cita persona, jāpievieno attiecīgs šīs personas pilnvarojums.

      - Pretendenta, uzrādīto apakšuzņēmēju un visu piegādātāju apvienības dalībnieku Būvkomersantu reģistrācijas apliecības kopija. Citu valstu Pretendentiem – attiecīgas licences vai kāda cita dokumenta kopija, ja attiecīgās valsts, kurā reģistrēts Pretendents, normatīvie akti tādu pieprasa.

      - Pretendenta, uzradīto apakšuzņēmēju un visu piegādātāju apvienības dalībnieku ISO 14001 vai ekvivalenta sertifikāta apstiprināta kopija, kas atbilst noteiktiem Eiropas sertifikācijas standartiem un ko sertificējušas attiecīgas institūcijas kopija.

      - Pretendenta, uzradīto apakšuzņēmēju un visu piegādātāju apvienības dalībnieku ISO 9001 vai ekvivalenta sertifikāta apstiprināta kopija, kas atbilst noteiktiem Eiropas sertifikācijas standartiem un ko sertificējušas attiecīgas institūcijas kopija

      - Pretendenta, uzrādīto apakšuzņēmēju un visu piegādātāju apvienības dalībnieku personālu, kurš paredzēts būvdarbu (ceļu būvdarbu vadīšana, tiltu būvdarbu vadīšana, ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadīšana, elektroietaišu būvdarbu vadīšana, darbu aizsardzības speciālists) vadības atbilstošas profesionālās kvalifikācijas sertifikātu kopijas, izglītības apliecinoša dokumenta kopijas un CV. Citu valsts būvuzņēmējiem – attiecīgi sertifikāti vai kādi citi apliecinājumi, ja attiecīgās valsts normatīvie akti tādu pieprasa un/vai atbilstošu izglītības apliecinošu dokumentu kopijas un CV (jāaizpilda 2.pielikums “Kvalifikācija” un tabula).

      - Atbildīgajam būvdarbu vadītājam ir attiecīgs sertifikāts ceļu būvdarbu vadīšanā uz attiecīgās kategorijas ceļiem un ir jābūt atbildīgā būvdarbu vadītāja pieredzei līdzīga objekta (pilsētas maģistrāla vai tranzīta iela ar tilta izbūvi/rekonstrukciju) būvdarbu vadīšanā, kura vērtība nav mazāka par Ls4000000 bez PVN. Pieredze apliecināma ar pēdējo piecu gadu laikā veiktajiem darbiem (Nolikuma 2.pielikuma „Kvalifikācija” prasības).

      - Pretendenta gada kopējais finanšu vidējais apgrozījums attiecībā uz iepirkuma priekšmetā minēto darbu veikšanu pretendenta darbības pēdējo trīs gadu laika ir vismaz trīs reizes lielāks par pretendenta piedāvāto pakalpojumu kopējo cenu (jāaizpilda 2.pielikums “Kvalifikācija”, 2.3.punkts un tabula).

      - Pretendenta vispārējam apgrozāmo līdzekļu koeficentam = (apgrozāmiem līdzekļi/īstermiņa parādi) tabulā norādītajā datumā jābūt ne mazākam par 1.0 (viens) Pretendentam, kurš piedāvājumu iesniedz atbilstoši šī nolikuma 9.5.punkta prasībām, iepriekš prasītajam vispārējām apgrozāmo līdzekļu koeficentam jābūt katram dalībniekam, kā arī katram uzņēmējam, uz kura spējām balstās Pretendents. Pievienot apstiprināta 2009.gada pārskata kopiju.

      - Pretendenta līguma izpildei jābūt pieejamai kredītlīnijai vai citiem brīviem finanšu resursiem vismaz Ls1500 000 apjomā. Pretendentam, kurš piedāvājumu iesniedz atbilstoši šī nolikuma 9.5.punkta prasībām, ka arī katra uzņēmēja, uz kura spējām balstās finanšu resursi skaitāmi kopā. Pievienojot kredītiestādes apliecinājumu vai  vienošanos par nepieciešamo līdzekļu nodošanu (oriģinālu)

      - Informācija par apakšuzņēmējiem un rakstiska apakšuzņēmēja piekrišana piedalīties šajā projekta realizācijā Pretendenta dokumentos norādītajā apjomā. (jāaizpilda 2.pielikums “Kvalifikācija”, 2.4.punkts un tabula).

      - Informācija par Pretendenta, uzrādīto apakšuzņēmēju un visu piegādātāju apvienības dalībnieku veiktajiem svarīgākajiem būvdarbiem iepriekšējos piecos gados, kas pēc darbu veidiem atbilst nolikuma 2.pielikuma “Kvalifikācija” prasībām, pievienojot pieprasītās atsauksmes un aizpildot tabulu.

      - Pretendenta iesniegtās atsauksmes un saskaņā ar Ministru kabineta 2001.gada 23.oktobra noteikumiem Nr.446 „Būvnoteikumi darbiem autoceļu tīklā” Pasūtītāja apstiprināta pēdējā akta par pabeigtiem būvdarbiem kopija par iepriekš izpildītiem darbiem, saskaņā ar konkursa 2.pielikuma „Kvalifikācija” sarakstu.

      - Aizpildīts konkursa nolikuma 2.pielikums ″Kvalifikācija″.

    - Tehniskais piedāvājums. Atbilstoši konkursa nolikuma 3.pielikumam ″Darba organizācija″ sagatavots apraksts „Darba organizācija".

    - Finanšu piedāvājums. Aizpildīts un saskaņā ar konkursa nolikuma 5.5.punktu parakstīts konkursa nolikuma 1.pielikums ″Finanšu piedāvājums″.

    - Aizpildīts konkursa nolikuma 7.pielikums „Darbu apjomi”.

Izziņas, kas apliecina atbilstību nosacījumiem dalībai iepirkuma procedūrā

Pretendentam, kuram atbilstoši citām Nolikumā noteiktajām prasībām un piedāvājuma izvēles kritērijam būtu piešķiramas tiesības slēgt iepirkuma līgumu un pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma (turpmāk teksta – PIL) 39.panta piektās daļas 1. un 2.punktu, 39.panta astoto punktu, ne vēlāk kā 10/desmit/ darba dienu laikā no attiecīga pasūtītāja pieprasījuma saņemšanas dienas jāiesniedz pasūtītājam:

    - izziņu, kas apliecina, ka kandidātam vai pretendentam un PIL 39.panta pirmās daļas 11.punktā minētajai personai nav pasludināts maksātnespējas process un tie neatrodas likvidācijas stadijā;

    - izziņu, kuru izdevis Valsts ieņēmumu dienests vai pašvaldība Latvijā un kura apliecina, ka kandidātam vai pretendentam un šā panta pirmās daļas 11.punktā minētajai personai (neatkarīgi no tā, vai tie reģistrēti Latvijā vai Latvijā atrodas to pastāvīgā dzīvesvieta) Latvijā nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus.

    - izziņu, ko izdevusi nodokļu administrācijas iestāde ārvalstī, kas apliecina, ka ārvalstī reģistrētam (atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) pretendentam apakšuzņēmējam vai Personai, uz kuras iespējām pretendents balstās, (ja tie ir reģistrēti ārvalstī vai ārvalstī ir to pastāvīgā dzīvesvieta) attiecīgajā ārvalstī nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus.

Izziņas un citus dokumentus, kurus PIL noteiktajos gadījumos izsniedz kompetentās institūcijas, pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas.

Ja pretendents, apakšuzņēmējs vai Persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, ir personālsabiedrība, minētās izziņas jāiesniedz par personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem, savukārt, ja pretendents ir personu apvienība, - par visiem personu apvienības dalībniekiem.

Ja ārvalstīs minētās izziņas netiek izdotas, tās aizstāj ar zvērestu vai, ja zvēresta došanu attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti neparedz, - ar paša pretendenta, apakšuzņēmēja vai Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, apliecinājumu kompetentai izpildvaras vai tiesu varas iestādei, zvērinātam notāram vai kompetentai attiecīgās nozares organizācijai to reģistrācijas valstī.

Paskaidrojumi par tehniskā piedāvājuma dokumentiem

Tehniskais piedāvājums Pretendentam jāsagatavo, ievērojot konkursa nolikuma sadaļas 7.pielikuma „Darbu apjomi” prasības, aizpildot konkursa nolikuma 3.pielikuma „Darba organizācija”.

Pretendents nav tiesīgs iesniegt piedāvājuma variantus.

Paskaidrojumi par finanšu piedāvājuma dokumentiem

Finanšu piedāvājums tiek sagatavots sekojoši:

    - Tiek aizpildīts konkursa nolikuma 7.pielikums „Darbu apjomi”. Aprēķinātā summa tiks uzskatīta par finanšu piedāvājuma pamatsummu.

    - Piedāvājuma pamatsumma sastāv no vienību cenu summām bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN) un tā jānosaka latos (LVL). Vienību cenas tiek norādītas ar precizitāti divi cipari aiz komata.

    - Katrā vienības cenā jāietver visi nodokļi, nodevas un maksājumi, un visas sapratīgi paredzamās ar Darba izpildi saistītās izmaksas, atskaitot pievienotās vērtības nodokļi.

    - Vienības cenas tiek fiksētas uz visu Darba izpildes laiku un netiks pārrēķinātas.

    - Sastādot vienības cenas Pretendentam ir jāņem vērā „Darbu apjomu” rādītājus pilnā apmērā.

    - Piedāvājuma pamatsummu bez PVN tiek ierakstīta 1.pielikuma „Finanšu piedāvājums” tabulas attiecīgajā ailē.

    - Piedāvājuma cena bez PVN tiek aprēķināta sekojoši:

      - Piedāvājuma cena bez PVN = Pamatsumma bez PVN + Pasūtītāja rezerve, kur Pasūtītāja rezerve – Pamatsumma bez PVN x 2% no Pamatsummas bez PVN.

    - Piedāvājuma cena bez PVN tiek ierakstīta konkursa nolikuma 1.pielikumā „Finanšu piedāvājums” attiecīgās tabulas ailē.

Cita informācija

Saziņa starp Pasūtītāju (iepirkuma komisiju) un ieinteresētajiem piegādātājiem iepirkuma procedūras ietvaros notiek latviešu valodā pa pastu vai faksu, vai piegādājot personīgi. Saziņas dokumentu, ko nosūtīta pa faksu, vienlaikus nosūta arī pa pastu.

Pretendents nodrošina to, lai piedāvājumā ietvertā informācija nav pieejama līdz tā atvēršanas brīdim.

Laikā no piedāvājumu iesniegšanas līdz to atvēršanai Pasūtītājam un Iepirkuma komisijai, turpmāk tekstā – Komisijai, aizliegts sniegt informāciju par citu piedāvājumu esamību. Piedāvājumu izvērtēšanas laikā līdz rezultātu paziņošanai Pasūtītājam un Komisijai aizliegts sniegt informāciju par piedāvājumu vērtēšanas procesu.

Pretendents sedz visus izdevumus, kas ir saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam. Iesniegtos piedāvājumus, izņemot konkursa nolikumā noteiktajos gadījumos, Pretendentiem neatdod.

Piedāvājumu drīkst iesniegt arī piegādātāju apvienība, turpmāk – Pretendents, konkursa nolikuma 1.pielikumā ″Finanšu piedāvājums” norādot visus apvienības dalībniekus. Pretendenta piedāvājumam jāpievieno visu apvienības dalībnieku parakstīta vienošanās, kurā noteikts, ka katrs piegādātāju apvienības dalībnieks atsevišķi un visi kopā ir atbildīgi par līguma izpildi, norādīts galvenais dalībnieks, kurš pilnvarots parakstīt piedāvājumu, iepirkuma līgumu un citus dokumentus, saņemt un izdot rīkojumus piegādātāju apvienības dalībnieku vārdā, kā arī saņemt maksājumus no Pasūtītāja. Vienošanās dokumentā jānorāda katra piegādātāju apvienības dalībnieka darba daļa (procentos).

Ja ar Pretendentu, kas ir piegādātāju apvienība, tiks pieņemts lēmums slēgt iepirkuma līgumu, piegādātāju apvienībai pirms iepirkuma līguma parakstīšanas Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā reģistrē pilnsabiedrību.

Katrs Pretendents ir tiesīgs iesniegt vienu piedāvājumu.

Piedāvājumā jāuzrāda visi apakšuzņēmēji, kuru darba daļa ir lielāka par 5% no piedāvājuma kopējās cenas bez PVN (konkursa nolikuma 2.pielikums ″Kvalifikācija″). Pretendents ir atbildīgs par darba veikšanu neatkarīgi no apakšuzņēmējiem nodotās darba daļas lieluma.

Komisija organizē ieinteresēto potenciālo pretendentu būvlaukumu vietas apskati 2010.gada 12.oktobrī plkst.10.00. Pretendenti tiek gaidīti Daugavpils pilsētas domes Komunālās saimniecības nodaļā, pēc adreses Imantas ielā 35A, Daugavpilī. Ar Tehnisko projektu Pretendenti varēs iepazīties ieinteresēto potenciālo pretendentu būvlaukumu vietas apskatē.

Piegādātājs, kurš piedalījies kādā no iepriekšējiem attiecīgā iepirkuma projekta posmiem vai iepirkuma procedūras dokumentu izstrādāšanā, nav tiesīgs piedalīties nākamajos tā paša projekta posmos vai attiecīgajā iepirkuma procedūrā, ja minētie apstākļi šim piegādātājam dod priekšrocības šajā iepirkuma procedūrā, tādējādi ierobežojot konkurenci. Ar iepirkuma projekta posmiem saprot vairākus secīgi veiktus iepirkumus, kuri nodrošina vienota galarezultāta sasniegšanu.

Komisijas tiesības

Komisijai ir tiesības pieprasīt Pretendentam uzrādīt iesniegto dokumentu kopiju oriģinālus vai notariāli apliecinātas kopijas.

Komisijai ir tiesības pieprasīt, lai Pretendents precizē informāciju par savu piedāvājumu, ja tas nepieciešams Pretendentu atlasei, tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudei, kā arī finanšu piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai. Šādu informāciju Komisija var pieprasīt tikai atbilstoši konkursa nolikumā noteiktajām prasībām un atbilstoši Latvijas Republikas normatīviem aktiem. Ja Komisija pieprasa, lai Pretendents precizē informāciju par savu piedāvājumu, tā nosaka termiņu, līdz kuram Pretendentam jāsniedz atbilde.

Komisija labo aritmētiskās kļūdas finanšu piedāvājumos.

Komisijas pienākumi

Komisijai ir jānodrošina iepirkuma procedūras norise un dokumentēšana.

Komisijai ir jāizsniedz iepirkuma procedūras dokumenti drukātā veidā ieinteresētajiem piegādātājiem triju darbdienu laikā pēc šo dokumentu pieprasījuma saņemšanas un jānodrošina iespēju iepazīties uz vietas ar iepirkuma procedūras dokumentiem, sākot ar attiecīgās iepirkuma procedūras izsludināšanas brīdi. Ja ieinteresētais pretendents ir laikus pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma dokumentos iekļautajām prasībām attiecībā uz piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu vai pretendentu atlasi, Pasūtītājs to sniedz iespējami īsākā laikā, bet ne vēlāk kā sešas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Papildus informāciju Pasūtītājs nosūta Piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievieto šo informāciju mājas lapā internetā (www.daugavpils.lv ), kura ir pieejami iepirkuma procedūras dokumenti, norādot arī uzdoto jautājumu.

Informācijas apmaiņu un dokumentu uzglabāšanu jāveic tā, lai visi piedāvājumos iekļautie dati būtu aizsargāti un Pasūtītājs varētu pārbaudīt piedāvājumu saturu tikai pēc to iesniegšanas termiņa beigām. Laikā no piedāvājumu iesniegšanas dienas līdz to atvēršanas brīdim Pasūtītājs nesniedz informāciju par citu piedāvājumu esamību. Piedāvājumu vērtēšanas laikā līdz rezultātu paziņošanai  Pasūtītājs nesniedz informāciju par vērtēšanas procesu.

Komisijai ir jāvērtē Pretendenti un to iesniegtie piedāvājumi saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, iepirkuma procedūras dokumentiem, kā arī citiem normatīvajiem aktiem.

Komisijai ir jāsagatavo ziņojums par iepirkuma procedūru ne vēlāk par dienu, kad tiek nosūtīts paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem. Ziņojumu, pamatojoties uz pieprasījumu, jāizsniedz divu darbdienu laikā.

Pretendents, tā tiesības un pienākumi

Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 1.panta 11. un 13.punktam Pretendents ir fiziska persona, juridiska persona, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā tirgū sniegt pakalpojumus un kurš ir iesniedzis piedāvājumu.

Pretendents var pieprasīt papildinformāciju par konkursa nolikumu.

Pretendents var pieprasīt un 3 /triju/ darbdienu laikā pēc pieprasījuma iesniegšanas saņemt piedāvājuma atvēršanas sanāksmes protokola kopiju.

Pretendentam ir tiesības Publisko iepirkumu likuma 83.panta otrās daļas 1. punktā noteiktajā kārtībā un termiņos iesniegt Iepirkuma uzraudzības birojam iesniegumu par Pasūtītāja vai iepirkumu komisijas  darbību saistībā ar konkursa likumību, ja tas uzskata, ka Pasūtītājs  nav ievērojuši iepirkuma regulējošo normatīvo aktu prasības un tādējādi pārkāpuši iesnieguma iesniedzēja likumīgās tiesības un intereses.

Pretendents ir tiesīgs ne vēlāk kā 10 dienas līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām iesniegt Iepirkumu uzraudzības birojam iesniegumu par atklātā konkursa nolikumā un paziņojumā par līgumu iekļautajām prasībām.

Pēc iepirkuma līguma noslēgšanas Pretendents Pasūtītāja pieņemtos lēmumus var pārsūdzēt tiesā likumā noteiktā kārtībā. Iepirkuma uzraudzības biroja iesniegumu izskatīšanas komisijas lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā izpildi.

Pretendentam ir pienākums sniegt Pasūtītājam patiesu informāciju.

Pretendentam ir pienākums sniegt atbildes uz Komisijas pieprasījumiem par papildus informāciju, kas nepieciešama piedāvājuma noformējuma pārbaudei, Pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai.

Pretendents  var balstīties uz citu uzņēmēju iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā piegādātājs pierāda Pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo uzņēmēju apliecinājumu vai vienošanos par nepieciešamo resursu nodošanu piegādātāja rīcībā.

Piedāvājumu atvēršana

Piedāvājumu atvēršana ir atklāta.

Piedāvājumu atvēršanai pasūtītājs rīko sanāksmi

Komisija atver iesniegtos piedāvājumus tūlīt pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām atklāta konkursa nolikumā noradītajā vietā un laikā.

Piedāvājumus atver to iesniegšanas secībā, nosaucot pretendentu, piedāvājuma iesniegšanas laiku, piedāvāto cenu un citas ziņas, kas raksturo piedāvājumu. Pēc sanāksmes dalībnieka pieprasījuma Pasūtītājs uzrāda finanšu piedāvājumu, kurā atbilstoši pieprasītajai finanšu piedāvājuma formai norādīta piedāvātā cena, nodrošinot, ka netiek izpausta informācija, kas nav vispārpieejama.

Pretendentu atlase

Iepirkuma komisija neizskata Pretendenta piedāvājumu (apakšpunkti no 14.1.1 līdz 14.1.11 un 14.1.13., 14.1.15.; 14.1.18; 14.1.19.;14.1.20.). apakšpunkti attiecināmi arī uz uzrādītajiem apakšuzņēmējiem un katru piegādātāju apvienības dalībnieku, ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība) vai arī izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības jebkurā piedāvājumu izvērtēšanas stadijā, ja:

    - kandidāts, pretendents vai persona, kurai ir kandidāta vai pretendenta pārstāvības tiesības vai lēmuma pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz šo kandidātu vai pretendentu, ar tādu tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, ir atzīta par vainīgu koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā;

    - kandidāts vai pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, ir atzīts par vainīgu darba tiesību būtiskā pārkāpumā, kas izpaužas kā:

      - viena vai vairāku tādu valstu pilsoņu vai pavalstnieku nodarbināšana, kuri nav Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi vai pavalstnieki, ja tie Eiropas Savienības dalībvalstu teritorijā uzturas nelikumīgi,

      - vienas personas nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja tā konstatēta atkārtoti gada laikā, vai divu vai vairāku personu vienlaicīga nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas;

    - kandidāts vai pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, ir atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, kandidātu vai pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda;

    - ir pasludināts kandidāta vai pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta kandidāta vai pretendenta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par kandidāta vai pretendenta bankrotu vai tiek konstatēts, ka līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam kandidāts vai pretendents būs likvidēts;

    - kandidātam vai pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijā), ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus;

    - kandidāts vai pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju;

    - uz kandidāta vai pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām kandidāts vai pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, ir attiecināmi no 14.1.1. līdz 14.1.7.punktā minētie nosacījumi.

    - Pretendents nav reģistrēta juridiskā persona (Pasūtītājs nenoraida Pretendentu, ja tam atbilstoši Latvijas normatīvajiem aktiem nav noteiktā juridiskā statusa, bet tas ir tiesīgs veikt būvdarbus atbilstoši tās Eiropas Savienības dalībvalsts normatīvajiem aktiem, kurā dibināts);

    - Pretendents nav reģistrēts nodokļu maksātājs;

    - Pretendentam nav atbilstošas Būvkomersanta reģistra apliecības. Citu valstu Pretendentam nav attiecīgas licences vai kāda cita dokumenta, ja attiecīgās valsts, kurā reģistrēts Pretendents, normatīvie akti tādu pieprasa;

    - Pretendenta, uzrādīto apakšuzņēmēju un visu piegādātāju apvienības dalībnieku Vides pārvaldības sistēma nav sertificēta saskaņā ar ISO 14001 vai ekvivalentu standartu, kurš atbilst Eiropas sertifikācijas standartiem.

    - Pretendenta, uzrādīto apakšuzņēmēju un visu piegādātāju apvienības dalībnieku kvalitātes vadības sistēma nav sertificēta saskaņā ar ISO 9001 vai ekvivalentu standartu, kurš atbilst Eiropas sertifikācijas standartiem.

    - Pretendenta piedāvājumā norādītajiem būvdarbu vadītājiem nav Darba veikšanai atbilstošu būvprakses sertifikātu. Būvdarbu vadītājiem, kuriem profesionālā kvalifikācija ir iegūta ārzemēs, nav Latvijas Republikas kompetentas institūcijas izdotu profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecību vai sertifikātu vai arī citu dokumentu, kas apliecina ārvalstīs iegūtās izglītības un profesionālās kvalifikācijas atbilstību Latvijas Republikā noteiktajām prasībām.

    - Pretendenta finanšu apgrozījums nav atbilstošs nolikuma 2.pielikuma „Kvalifikācija” prasībām;

    - Pretendentam, kurš piedāvājumu iesniedz atbilstoši šī nolikuma 9.5.punkta prasībām, kā arī visiem apakšuzņēmējiem uz kuru iespējām pretendents balstās, vispārējais apgrozāmo līdzekļu koeficents nav atbilstošs nolikuma 2.pielikuma „Kvalifikācija” prasībām.

    - Pretendentam, kurš piedāvājumu iesniedz atbilstoši šī nolikuma 9.5.punkta prasībām, kā arī visiem apakšuzņēmējiem uz kuru iespējam pretendents balstās pieejamie finanšu līdzekļi nav atbilstoši nolikuma 2.pielikuma „Kvalifikācija” prasībām.

    - Pretendenta vai apakšuzņēmēju pieredze būvdarbos nav atbilstoša nolikuma 2.pielikuma „Kvalifikācija” prasībām;

    - Darba izpildei piedāvātā personāla pieredze nav atbilstoša nolikuma 2.pielikuma „Kvalifikācija” prasībām;

    - Pretendents ir iesniedzis vairākus piedāvājumus uz šo iepirkumu vai Pretendents ir piegādātāju apvienība, un kāds no tās dalībniekiem iesniedzis atsevišķu piedāvājumu uz šo iepirkumu;

    - Pretendents ir pārkāpis šajā nolikumā apakšuzņēmējiem noteiktos ierobežojumus;

    - Pretendents, aizpildot 7.pielikum „Darbu apjomi”, ir to patvaļīgi grozījis kādā no šiem veidiem: izlaidis atsevišķus darbu nosaukumus, papildinājis ar jauniem darbu nosaukumiem, grozījis darbu nosaukumu, daudzumu vai mērvienību.

    - Piedāvājuma nodrošinājums neatbilst nolikumā izvirzītajām prasībām;

    - Pretendents vai apakšuzņēmējs ir iesniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav iesniedzis pieprasīto informāciju.

    - Pretendents Nolikumā noteiktajā termiņā par pretendentu, apakšuzņēmēju vai Personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, neiesniedz izziņas, kas apliecina  to atbilstību Nosacījumiem dalībai iepirkuma procedūrā, vai pretendents, apakšuzņēmējs vai Persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, neatbilst Nosacījumiem dalībai iepirkuma procedūrā.

    - Pretendenta piedāvājums neatbilst arī citām Nolikumā noteiktajām, bet 14.1.punktos neuzskaitītajām prasībām.

Komisija atlasa pretendentus saskaņā ar izvirzītajām kvalifikācijas prasībām.

Ja Pretendents neatbilst konkursa nolikumā norādītajām Pretendentu atlases prasībām, Komisija turpmāk šo piedāvājumu neizskata un izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā.

Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaude.

Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudē nosaka tehniskā piedāvājuma atbilstību konkursa nolikumā norādīto tehnisko prasību līmenim.

Ja Pretendenta iesniegtais tehniskais piedāvājums neatbilst konkursa nolikumā norādītajām prasībām, Komisija turpmāk šo piedāvājumu neizskata.

Finanšu piedāvājumu vērtēšana.

Finanšu piedāvājumu vērtēšanas laikā Komisija pārbauda, vai finanšu piedāvājumā nav aritmētisko kļūdu, vai nav saņemts nepamatoti lēts piedāvājums, kā arī izvērtē un salīdzina finanšu piedāvājumu cenas.

Ja komisija konstatē aritmētiskas vai pārrakstīšanās kļūdas, tā rīkojas šādi:

    - ja konstatēta neatbilstība starp vienības cenu un piedāvājuma cenu, kas iegūta sareizinot vienības cenu ar apjomu, tad noteicošā ir norādītā vienības cena.

Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma cenu komisija paziņo Pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Pretendentam jāiesniedz iebildumi 2 darba dienu laikā. Ja pretendents minētajā termiņā nav paziņojis par saviem iebildumiem, komisija uzskata, ka Pretendents piekrīt labojumiem. Ja komisija nepiekrīt Pretendenta iesniegtajiem iebildumiem, komisija pamato to un Pretendenta piedāvājumu neizskata.

Vērtējot finanšu piedāvājumu, komisija ņem vērā labojumus.

Ja piedāvājums ir nepamatoti lēts, Komisija pirms šā piedāvājuma iespējamās noraidīšanas Pretendentam rakstveidā pieprasa detalizētu paskaidrojumu par būtiskajiem piedāvājuma nosacījumiem.

Ja Komisija konstatē, ka piedāvājums ir nepamatoti lēts tāpēc, ka Pretendents saņēmis valsts atbalstu, piedāvājumu pēc konsultācijām ar pretendentu var noraidīt, tikai pamatojoties uz to, ka Pretendents nevar Komisijas noteiktā saprātīgā termiņā pierādīt, ka saņemtais komercdarbības atbalsts ir likumīgs. Ja Komisija noraida piedāvājumu šā iemesla dēļ, tā informē Eiropas Komisiju un Iepirkumu uzraudzības biroju par piedāvājuma noraidīšanu un noraidīšanas iemeslu.

Pēc pretendentu piedāvājumu atlases saskaņā ar izvirzītajām kvalifikācijas prasībām, pēc piedāvājumu atbilstības pārbaudes atklātā konkursa nolikumā noteiktajām prasībām, no atbilstošajiem piedāvājumiem Pasūtītājs izvēlas piedāvājumu saskaņā ar izraudzīto piedāvājuma izvēles kritēriju -  piedāvājumu ar viszemāko cenu.

Lēmuma pieņemšana, paziņošana un līguma slēgšana

Komisija var jebkurā brīdī pārtraukt iepirkuma procedūru, ja tam ir objektīvs pamatojums. Komisija publicē paziņojumu par iepirkuma procedūras rezultātiem, kā arī nosūta pamatojumu Iepirkumu uzraudzības birojam un visiem Pretendentiem. Pamatojumā norāda apstākļus, kas bija par pamatu procedūras pārtraukšanai.

Komisija pieņem lēmumu slēgt iepirkuma līgumu ar Pretendentu, kurš atbilst visām nolikumā izvirzītām prasībām, kuram ir konkursa nolikuma prasībām atbilstoša kvalifikācija, kura piedāvājums atbilst darbu apjomiem un iepirkuma priekšmetam un ir ar viszemāko cenu.

Komisija 3/triju/ darbdienu laikā vienlaikus informē visus pretendentus par pieņemto lēmumu attiecībā uz iepirkuma līgumu. Pasūtītājs paziņo izraudzītā pretendenta nosaukumu vai izraudzīto vispārīgās vienošanās dalībnieka nosaukumus, norādot:

    - noraidītajam pretendentam tā iesniegtā piedāvājuma noraidīšanas iemeslus, PIL 17.panta piektajā un sestajā daļā noteiktajos gadījumos pamato lēmumu par neatbilstību ekvivalencei vai lēmumu par attiecīgā piedāvājuma neatbilstību funkcionālajām prasībām vai darbības prasībām;

    - pretendentam, kurš iesniedzis atbilstošu piedāvājumu, izraudzītā piedāvājuma raksturojumu un nosacītās priekšrocības, ja par piedāvājuma izvēles kritēriju noteikts saimnieciski izdevīgākais piedāvājums;

    - termiņu, kādā pretendents, ievērojot Publiskā iepirkuma likuma prasības, var Iesniegt Iepirkumu uzraudzības birojam iesniegumu par iepirkuma procedūras pārkāpumiem.

Komisija iespējami īsākā laikā, bet ne vēlāk kā 3/triju/ darbdienu laikā pēc pretendenta informēšanas par pieņemto lēmumu iesniedz publicēšanai paziņojumu par iepirkuma procedūras rezultātiem, ja pieņemts lēmums par iepirkuma līguma noslēgšanu vai iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu.

Iepirkuma līgumu slēdz ne agrāk kā nākamajā darbdienā pēc nogaidīšanas termiņa beigām. Nogaidīšanas termiņš ir 10 /desmit/ dienas pēc lēmuma par iepirkuma procedūras rezultātiem nosūtīšanas pretendentiem pa faksu vai elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu, vai nodota personiski, un papildus viena darbdiena.

Pretendentam jāparaksta un jāiesniedz Pasūtītājam iepirkuma līgums 5 (piecu) dienu laikā no brīža, kad Pasūtītājs ir uzaicinājis parakstīt iepirkuma līgumu.

Ja izraudzītais Pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju, Komisija pieņem lēmumu slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis zemāko cenu, vai pārtraukt konkursu, neizvēloties nevienu piedāvājumu. Ja pieņemts lēmums slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis zemāko cenu, bet tas atsakās slēgt līgumu, pasūtītājs pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

Pirms lēmuma pieņemšanas par līguma noslēgšanu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis zemāko cenu, Pasūtītājs izvērtē, vai tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu, kurš atteicās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju. Ja nepieciešams, Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt no nākamā pretendenta apliecinājumu un, ja nepieciešams, pierādījumus, ka tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu. Ja nākamais pretendents ir uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu, Pasūtītājs pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

Ja atklātam konkursam nav iesniegti piedāvājumi vai iesniegtie piedāvājumi neatbilst konkursa nolikuma prasībām, Komisija pieņem lēmumu izbeigt konkursu.

Iepirkuma līgumu slēdz uz Pretendenta piedāvājuma pamata, atbilstoši konkursa nolikuma 6..pielikumam ″Līguma projekts″. Līgumam pievieno izraudzītā Pretendenta piedāvājumā iesniegtos datus par personālu un apakšuzņēmējiem un citus līguma izpildei nepieciešamos dokumentus.

# Nolikuma pielikumi

### 1. pielikums FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Kam: | Daugavpils pilsētas dome, Kr.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401, Latvija |
| --- | --- |
| Pretendents vai piegādātāju apvienība: |  |
| Adrese: |  |
| Kontaktpersona, tās tālrunis, fakss un e-pasts: |  |
| Datums: |  |
| Pretendents vai piegādātāju apvienība Bankas rekvizīti: |  |

Piedāvājam veikt „Tranzītielas A13 rekonstrukciju Daugavpils pilsētas teritorijā ERAF projekta ietvaros”, saskaņā ar atklātā konkursa identifikācijas Nr. DPD KSN 2010/18 nolikuma nosacījumiem par piedāvājuma cenu:

| Pamatsumma bez PVN | Pasūtītāja rezerve 2% no pamatsummas bez PVN | Piedāvājuma cena bez PVN |
| --- | --- | --- |

Mēs apliecinām piedāvājumā sniegto ziņu patiesumu un precizitāti.

Ar šo mēs apstiprinām, ka esam iepazinušies ar konkursa identifikācijas Nr. DPD KSN 2010/18 nolikumu un tam pievienoto dokumentāciju, mūsu piedāvājums paredz tādu derīguma termiņu, kādu prasa konkursa nolikums, mēs garantējam sniegto ziņu patiesīgumu un precizitāti.

Mēs piekrītam visām iepirkuma “Tranzītielas A13 rekonstrukcija Daugavpils pilsētas teritorijā ERAF projekta ietvaros”, identifikācijas Nr. DPD KSN 2010/18,  nolikumā izvirzītajām prasībām

- Pretendents (ja pretendents ir fiziska vai juridiska persona) vai visi personu apvienības dalībnieki (ja pretendents ir personu apvienība) apliecina, ka:

- tas vai personas, kurām ir pārstāvības tiesības, un personas, kurām ir lēmumu pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz pretendentu, ar tādu tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams,  un no kura spēkā stāšanās dienas līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši trīs gadi, nav atzītas par vainīgām koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā;

- tas ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, nav atzīts par vainīgu darba tiesību būtiskā pārkāpumā, kas izpaužas kā:

- viena vai vairāku tādu valstu pilsoņu vai pavalstnieku nodarbināšana, kuri nav Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi vai pavalstnieki, ja tie Eiropas Savienības dalībvalstu teritorijā uzturas nelikumīgi, ja no dienas, kad stājies spēkā attiecīgs tiesas spriedums vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši trīs gadi,

- vienas personas nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja tā konstatēta atkārtoti gada laikā, vai divu vai vairāku personu vienlaicīga nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja no dienas, kad stājies spēkā attiecīgs tiesas spriedums vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši 18 mēneši;

- tas ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, un no kura spēkā stāšanās dienas līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši 12 mēneši, nav atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, kandidātu vai pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda;

- nav pasludināts tā maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu un līdz Iepirkuma līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas nebūs likvidēts;

- tam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijā), nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus; kā arī to, ka

- visa Piedāvājumā ietvertā informācija ir patiesa.

| Pretendenta pārstāvis: |  |
| --- | --- |
|  | (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) |

### 2. pielikums KVALIFIKĀCIJA

### 2.1. Pretendenta personāla kvalifikācija

Jānorāda arī vadošais personāls, kas vadīs Darba izpildi būvlaukuma. Datus jāapkopo šādā tabulā

| Būvuzraugi / vai amata pienākums (norādīt piesaisti projektā paredzamajiem darbiem) | Vārds Uzvārds | Sertifikāta Nr. vai cits | Būvdarbu vadīšanas pieredze gados | Darba vieta, norādot vai ir pretendenta vai apakšuzņēmēja darbinieks |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Ceļu būvdarbu vadīšana |  |  |  |  |
| 2. Tiltu būvdarbu vadīšana |  |  |  |  |
| 3. Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadīšana |  |  |  |  |
| 4. Elektroietaišu būvdarbu vadīšana |  |  |  |  |
|  |  | Kvalifikācijas apliecinošs dokuments | Pieredze darba aizsardzības jomā |  |
| 5.Darba aizsardzības speciālists |  |  |  |  |

Pievienot katra speciālista sertifikātu un CV (paraugs pielikumā).

2.2. Atbildīgā būvdarbu vadītāja kvalifikācija un pieredze.

Atbildīgais būvdarbu vadītājs (norādot vārdu, uzvārdu).

Darba izpildei piedāvātajam Pretendenta atbildīgajam būvdarbu vadītājam jābūt:

Sertificētam ceļu būvdarbu vadīšanā uz attiecīgās kategorijas ceļiem un ir jābūt atbildīgā būvdarbu vadītāja pieredzei līdzīga objekta (pilsētas maģistrālā vai tranzīta ielas ar tilta izbūvi/rekonstrukciju) būvdarbu vadīšana, kura vērtība nav mazāka par 4000000LVL bez PVN. Pieredze apliecināma ar pēdējo piecu gadu laika veiktajiem darbiem. Informāciju par objektiem, kas raksturo šajā punktā prasīto atbildīgā būvdarbu vadītāja pieredzi ierakstīt zemāk esošajā tabulā un apliecināt ar attiecīgu Pasūtītāja atsauksmi.

| Nr. p.k. | Objekta nosaukums | Amata pienākums | Būvdarbu veikšanas gads objektā, līgumcena bez PVN | Pasūtītājs, kontaktpersona, tālr. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |
| N+1 |  |  |  |  |

2.3. Finanšu apgrozījums

Pretendenta gada kopējais finanšu vidējais apgrozījums attiecībā uz iepirkuma priekšmetā minēto darbu veikšanu pretendenta darbības pēdējo trīs gadu laikā ir vismaz trīs reizes lielāks par pretendenta piedāvāto pakalpojumu kopējo cenu.

Finanšu apgrozījumu jānorāda atbilstoši Pretendenta pēdējo triju gadu pārskatu datiem. Finanšu apgrozījumu jānorāda atbilstoši Pasūtītāja apstiprinātajiem aktiem par izpildītajiem būvdarbiem. Pasūtītāja apstiprinātus aktus par izpildītajiem būvdarbiem, kas atspoguļo darbus un to apjomus jāiesniedz pēc komisijas pieprasījuma. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, tad visu piegādātāju apvienības dalībnieku finanšu apgrozījumi skaitāmi kopā.

| Gads | Finanšu apgrozījums darbu veikšanā bez PVN (LVL) |
| --- | --- |
| 2007 |  |
| 2008 |  |
| 2009 |  |
| Kopā |  |
| Vidēji =Kopā/3 |  |

Vispārējais apgrozāmo līdzekļu koeficents

Pretendenta vispārējam apgrozāmo līdzekļu koeficentam = (apgrozāmiem līdzekļi/īstermiņa parādi) tabulā norādītajā datumā jābūt ne mazākam par 1.0 (viens) Pretendentam, kurš piedāvājumu iesniedz atbilstoši šī nolikuma 9.5.punkta prasībām, iepriekš prasītajam vispārējām apgrozāmo līdzekļu koeficentam jābūt katram dalībniekam, ka arī katram uzņēmējam, uz kura spējām balstās Pretendents.

| Datums | Pretendents, dalībnieki, uzņēmēji | Vispārējais apgrozāmo līdzekļu koeficients = (apgrozāmie līdzekļi/īstermiņa parādi) |
| --- | --- | --- |
| 31.12.2009. |  |  |

Pievienot apstiprināta 2009.gada pārskata kopiju.

Pieejamie finanšu resursi

Pretendenta līguma izpildei jābūt pieejamai kredītlīnijai vai citiem brīviem finanšu resursiem vismaz Ls1500 000 apjomā. Pievienojot kredītiestādes apliecinājumu vai  vienošanos par nepieciešamo līdzekļu nodošanu (oriģinālu). Pretendentam, kurš piedāvājumu iesniedz atbilstoši šī nolikuma 9.5.punkta prasībām, ka arī katra uzņēmēja, uz kura spējām balstās finanšu resursi skaitāmi kopā.

2.4. Apakšuzņēmēju saraksts

Jāuzrāda visi apakšuzņēmēji, kuru darba daļa ir lielāka par 5% no piedāvājuma kopējās cenas bez PVN.

| Apakšuzņēmēja nosaukums | Veicamā Darba daļa |
| --- | --- |
|  | Darba daļas nosaukums no Darba daudzumu saraksta | % no piedāvājuma cenas |
| Pārējie apakšuzņēmēji kopā |  |  |
|  | Kopā (%) |  |

Ir jāiesniedz rakstiska apakšuzņēmēja piekrišana piedalīties šajā projekta realizācijā Pretendenta dokumentos norādītajā apjomā (Sk.8.Pielikumu 8.2.).

2.5. Pretendenta un apakšuzņēmēju pieredze līdzīgu pakalpojumu sniegšanā

Pretendentam (piegādātāju apvienībai) iepriekšējo piecu gadu laikā ir jābūt pieredzei Pilsētas ielu būvdarbu veikšanā:

-jābūt pabeigtam vismaz vienam pilsētas maģistrālās vai tranzīta ielas ar tilta izbūvi/rekonstrukciju būvdarbu līgumam Ls4000000 bez PVN apjomā noteiktajā termiņā un kvalitātē ar sekojošiem specifiskiem darbiem:

- asfalta virskārtas izbūve, kuras apjoms nav mazāks par 70000m2;

- Tilta izbūve/rekonstrukcija ar betonēšanas darbu apjomu ne mazāku par 100m3;

- Luksofora ierīkošana;

- Apgaismojuma līnijas izbūve;

Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, tad visu apvienības dalībnieku pieredze uzrādāma kopā.

Pieredze apliecināma ar pabeigtiem objektiem uz Pretendenta piedāvājuma iesniegšanas brīdi.

Būvobjektu saraksts:

| Objekta nosaukums, līguma Nr. | Norādīt atbilstību augstāk minētajām prasībā (Līguma summa/darbu apjoms/izpildes termiņš) | Pasūtītājs, kontaktpersona, tālrunis |
| --- | --- | --- |

Papildus tabulā norādītai informācijai pievienot Pasūtītāja atsauksmes par katru objektu ar norādi vai darbi ir veikti atbilstoši attiecīgajiem normatīviem un pienācīgi pabeigti, kā arī saskaņā ar Ministru kabineta 2001.gada 23.oktobra noteikumiem Nr.446 „Būvnoteikumi darbiem autoceļu tīklā” Pasūtītāja apstiprināta pēdējā akta par pabeigtiem būvdarbiem kopija par izpildītiem ceļu, ielu būvdarbiem, izņemot līgumus, kur Pasūtītājs ir Daugavpils pilsētas dome.

### CURRICULUM VITAE

Līguma nosaukums:	„_______________”

Piedāvātais pozīcija projektā:	_______________

|  | Uzvārds: Vārds: Dzimšanas datums: Izglītība: |  |
| --- | --- | --- |
| Mācību iestāde: |  |
| Datums: no / līdz |  |
| Iegūtais grāds un vai diploms: |  |

Valodas: (zināšanu līmenis no 1 - brīvi līdz 5 - pamatzināšanās)

| Valoda | Lasītprasme | Runāt prasme | Rakstītprasme |
| --- | --- | --- | --- |
| Latviešu |  |  |  |
| Angļu |  |  |  |
| Vācu |  |  |  |
| Krievu |  |  |  |

| 8. | Piederība pie profesionālajām organizācijām: |  |
| --- | --- | --- |
| 9. | Citas iemaņas: |  |
| 10. | Patreizējais amats: |  |
| 11. | Specializācija: |  |

12.    Darba pieredze:

| Kompānijas nosaukums: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Adrese: |  |  |  |
| Datums no / līdz |  |  |  |
| Amats: |  |  |  |
| Darba apraksts: |  |  |  |

13. Profesionālās darbības laikā veiktie nozīmīgākie darbi un projekti:

| Darba izpildes gads | Valsts, kompānija | Amats | Klients, darba apraksts |
| --- | --- | --- | --- |

- Cita saistīta informācija:	-

Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka augstākminētais pareizi atspoguļo manu pieredzi un kvalifikāciju.

Ar šo es apņemos

| No | Līdz |
| --- | --- |
| * | * |

* provizoriskie dati

kā _______________________ strādāt pie līguma „______________” izpildes, gadījumā, ja Pretendentam, tiks piešķirtas tiesības slēgt līgumu.

| Vārds, uzvārds |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

### 3. pielikums DARBA ORGANIZĀCIJA

Darba organizācijas apraksts apliecina tehniskā piedāvājuma atbilstību nolikumā norādīto tehnisko prasību līmenim. Apraksts noformējams brīvā formā, īsi, norādot tikai tos resursus, kas nepieciešami Darba izpildei un saturā ievērojot noteikto secību.

- Organizatoriskā struktūrshēma. Kopējā struktūrshēmā jāattēlo Darba izpildē iesaistītie būvuzņēmēji, būtiskākie piegādātāji (rūpnīcas, karjeri u.c.), apakšuzņēmēji, kvalitātes kontroles laboratorijas. Katrai sastāvdaļai jānorāda atbildīgo personu (kontaktpersonu) vārdi, uzvārdi.

- Galvenās būvmašīnas un iekārtas. Jānorāda galveno (atbilstoši Darbu apjomiem) nepieciešamo būvmašīnu un iekārtu nosaukums, izgatavotājs, izgatavošanas gads, svarīgākie tehniskie dati un pieejamības apraksts (vai īpašumā; ja nomā, tad no kā, ar kādiem nosacījumiem; nomas vai vienošanās dokumentu kopijas pievienot aiz darba organizācijas apraksta).

| Būvmašīnas vai iekārtas nosaukums | Izgatavotājs, izgatavošanas gads | Svarīgākie tehniskie dati | Pieejamība (norādot atrašanās vietu, īpašnieku vai citu) |
| --- | --- | --- | --- |

- Galvenie būvmateriāli. Jānorāda galveno būvmateriālu dati, aizpildot tabulu. Tabula jāaizpilda tā, lai atainotu prasīto informāciju par visiem svarīgākajiem būvmateriāliem, kas nepieciešami attiecīgā darba veikšanai.

| Darbu un materiālu nosaukumi | Izcelsmes vieta | Apjoms | Materiāla atbilstības un nepieciešamā apjoma pieejamības apliecinājums |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Dokumentu nosaukumi (kopijas pievienot aiz darba organizācijas apraksta) |

- Satiksmes organizācija un transportēšanas ceļi. Jādemonstrē izpratne par satiksmes organizāciju konkrētajā objektā. Jānorāda ceļus, pa kuriem pārvadās būvmateriālus.

- Kvalitātes nodrošināšanas sistēma. Jāapraksta kvalitātes nodrošināšanas sistēma, kurai jābūt piemērotai Specifikācijās noteikto prasību izpildei. Jāuzrāda speciālisti, kuri veiks katra darbu veida kvalitātes kontroli Darba izpildes laikā.

- Darba veikšanas kalendārais grafiks. Tabulas veidā jānorāda Darbu daudzuma sarakstā minēto darbu izpildes termiņi atbilstoši līguma projekta un Specifikācijās norādītajām prasībām.

- Naudas plūsma. Tabulas veidā jāattēlo plānotā naudas plūsma pa mēnešiem, ievērojot 6.pielikumā “Līguma projekts” noteikto maksāšanas kārtību.

- Darba aizsardzības sistēma. Tiek izveidota darba vides un risku kontrolei. To vada speciālists, kuram ir pieredze darba aizsardzībā un attiecīga profesionālā kvalifikācija.

- Īpašie nosacījumi.

- Visi laukakmeņi, vēsturiskie apaļie akmeņu bruģi, ķieģeļi, tai skaitā īpaši vecie ķieģeļi, senlietas, munīcija, citas lietas un manta, kas tiek atrakta ielu labiekārtošanas un inženiertīklu renovācijas laikā to ielu teritorijā, kas atrodas pašvaldības īpašumā pieder pašvaldībai un ir obligāti nododamas pašvaldības norādītajām personām vai Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas (VKPAI) pārstāvjiem.

- Būvniekam ir pienākums nodrošināt visas projekta realizācijas gaitā izraktas lietas, mantas, veco komunikāciju paliekas nodot pašvaldības norādītajai personai vai VKPAI pārstāvjiem, nodrošinot to saglabātību un atrašanās vietas pilnvērtīgu fotofiksāciju..

- Ja tiek atrakta nesprāguša munīcija vai ir aizdomas, kā zemē uzietais priekšmets varētu būt nesprādzis lādiņš, būvniecības darbi būvniecības laukumā nekavējoši tiek apturēti un tiek izsaukta Valsts policija.

- Ja tiek atraktas senlietas, vecās komunikācijas vai to paliekas, arheoloģiskie vai citi objekti ar kultūrvēsturisku vērtību, par to tiek nekavējoties jāziņo pašvaldības norādītajai personai vai VKPAI. Būvniekam ir pienākums nodrošināt atrasto priekšmetu neaizskaramību līdz minēto personu ierašanos vai to pilnvērtīgu fotofiksāciju lai neapturētu būvniecības darbus uz ilgu laiku (pēc saskaņojuma ar speciālistiem).

- Būvniekam ir pienākums nodrošināt būvniecības laukuma apsargāšanu visā projekta īstenošanas laikā.

- Būvniekam ir pienākums saskaņot savas rīcības un projekta darbu realizācijas grafiku un to secīgumu ar Pasūtītāju.

### 4. pielikums PIEDĀVĀJUMA NODROŠINĀJUMA PARAUGS

Daugavpils pilsētas domei

Kr.Valdemāra iela 1, Daugavpils,

LV-5401, Latvija

Vieta, 2010.gada <datums>

Piedāvājuma nodrošinājuma galvojums Nr...........

Ievērojot to, ka <uzņēmējdarbības forma, nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese> ,turpmāk – Pretendents, iesniedz savu piedāvājumu, turpmāk – Piedāvājums, pasūtītāja Daugavpils pilsētas dome; reģ. Nr.90000077325, adrese: Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpils, LV-5401, turpmāk – Pasūtītājs, izsludinātajam atklātajam konkursam ar iepirkuma identifikācijas numuru DPD KSN 2010/18 “Tranzītielas A13 rekonstrukcija Daugavpils pilsētas teritorijā ERAF projekta ietvaros”, turpmāk - Konkurss, kura nolikums paredz piedāvājuma nodrošinājuma iesniegšanu,

mēs <kredītiestādes nosaukums, reģistrācijas vieta, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese>, turpmāk – Banka, apliecinām, ka mums ir saistības pret Pasūtītāju par summu <skaitļiem> Ls (<vārdiem> tūkstoši lati) par kādu tiks izdarīti maksājumi Pasūtītāja labā šajā nodrošinājumā zemāk minētajos gadījumos:

- Ja Pretendents, piedāvājuma spēkā esamības periodā, atsauc vai padara savu piedāvājumu par spēkā neesošu.

- Ja Pretendents piedāvājuma spēkā esamības periodā pēc paziņojuma par lēmuma pieņemšanu saņemšanas no Pasūtītāja neparaksta vai atsakās parakstīt līgumu pasūtītāja noteiktajā termiņā, saskaņā ar konkursa nolikumu.

- Ja Pretendents pēc paziņojuma par lēmuma pieņemšanu saņemšanas neiesniedz līguma izpildes spējas galvojumu saskaņā ar konkursa nolikuma prasībām.

Mēs apņemamies samaksāt augstāk minēto summu Pasūtītājam pēc pirmā rakstiskā pieprasījuma 14 (četrpadsmit) dienu laikā, neprasot pamatot savu prasību, ar nosacījumu, ka Pasūtītājs savā pieprasījumā norāda, ka viņam pienākas pieprasītā summa, jo ir iestājies viens vai vairāki no augstāk minētajiem nosacījumiem (jānorāda konkrētais nosacījums vai nosacījumi).

Šis galvojums ir spēkā no <gads>. gada <datums> un paliek spēkā simts astoņdesmit (180) kalendārās dienas no piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām, tas ir līdz <gads>. gada <datums>, un jebkura prasība saistībā ar to jāiesniedz Bankā ne vēlāk par šo datumu.

Šis galvojums ir izdots saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

Šis galvojums ir sastādīts _____ identiskos eksemplāros, no kuriem viens eksemplārs tiek nodots Daugavpils pilsētas domei, __________________________________________.

<Amata nosaukums>                     <Paraksts>                              <Paraksta atšifrējums>

<Datums>

<Bankas zīmogs>

### 5. pielikums GALVOJUMA PARAUGI

5.1. IZPILDĪTO DARBU GARANTIJAS NODROŠINĀJUMA PARAUGS

Ievērojot to, ka: <Izpildītāja nosaukums un adrese>, turpmāk – Izpildītājs, kā darbu izpildītājs ir noslēdzis līgumu ar Daugavpils pilsētas domi, adrese Kr.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV – 5401, turpmāk - Pasūtītājs, par „Tranzītielas A13 rekonstrukcija Daugavpils pilsētas teritorijā ERAF projekta ietvaros”, identifikācijas Nr. DPD KSN 2010/18,  un pabeidzis darbu pamatojoties uz noslēgto līgumu saskaņā, kas datēts ar <datums>, līgums <līguma numurs> un Izpildītājam ir jāiesniedz izpildīto darbu garantijas (saistību) nodrošinājums,

mēs <galvojuma devēja nosaukums un adrese>, galvojam izmaksāt Daugavpils pilsētas domei jebkuru summu vai summas, kas nepārsniedz <summa vārdiem un cipariem (5 % no pabeigto darbu vērtības)> pēc Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma un oficiāla paziņojuma saņemšanas, kurā  ir:

(a)	teikts, ka garantijas termiņā ir konstatēti trūkumi, un

(b)	ir minēts, kādas tieši trūkumi ir konstatēti.

Izpildīto darbu garantijas (saistību) nodrošinājums - < (pieci gadi)> no objekta nodošanas ekspluatācijā brīža.

Katru pieprasījumu paraksta Pasūtītāja pilnvarota persona. Apstiprinātajam pieprasījumam un paziņojumam jābūt saņemtam mūsu birojā ne vēlāk kā <datums (30 dienas pēc objekta izpildīto darbu garantijas termiņa notecējuma)>. Tajā brīdī izbeidzas galvojuma termiņš un objekta izpildīto darbu garantijas nodrošinājums tiek atgriezts izsniedzējam.

Mēs galvojam izmaksāt galvoto summu 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma un oficiāla paziņojuma saņemšanas, ka Izpildītājs izskaidrojamu iemeslu dēļ nav izpildījis savas saistības un nav pagarinājis šī galvojuma termiņu.

Datums:

| Galvojuma devēja vārdā: |  |
| --- | --- |

5.2. LĪGUMA (SAISTĪBU) NODROŠINĀJUMA PARAUGS

Ievērojot to, ka: <Izpildītāja nosaukums un adrese>, turpmāk – Izpildītājs, kā darbu izpildītājs ir noslēdzis līgumu ar Daugavpils pilsētas domi, adrese Kr.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV – 5401, turpmāk - Pasūtītājs, par „Tranzītielas A13 rekonstrukcija Daugavpils pilsētas teritorijā ERAF projekta ietvaros”, identifikācijas Nr. DPD KSN 2010/18, kas datēts ar <datums>, līgums <līguma numurs> un Izpildītājam ir jāiesniedz līguma saistību nodrošinājums,

mēs <galvojuma devēja nosaukums un adrese>, galvojam izmaksāt Daugavpils pilsētas domei jebkuru summu vai summas, kas nepārsniedz <summa vārdiem un cipariem (10 % no pamatsummas)> pēc Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma un oficiāla paziņojuma saņemšanas, kurā:

(a)	teikts, ka Izpildītājs nav izpildījis Līgumā noteiktās saistības, un

(b)	ir minēts, kādas tieši Līgumā noteiktās saistības Izpildītājs nav izpildījis.

Katru pieprasījumu paraksta Pasūtītāja pilnvarota persona. Apstiprinātajam pieprasījumam un paziņojumam jābūt saņemtam mūsu birojā ne vēlāk kā <datums (70 dienas pēc Darba ekspluatācijā nodošanas – pieņemšanas)>. Tajā brīdī izbeidzas galvojuma termiņš un līguma (saistību) nodrošinājums tiek atgriezts izsniedzējam.

Mēs esam informēti, ka Pasūtītājs var pieprasīt Izpildītājam pagarināt šī galvojuma darbības termiņu, ja no izpildīto darbu nodošanas - pieņemšanas datuma līdz šī galvojuma termiņa beigām ir mazāk kā 28 (divdesmit astoņas) dienas. Mēs galvojam izmaksāt galvoto summu 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma un oficiāla paziņojuma saņemšanas, ka Izpildītājs izskaidrojamu iemeslu dēļ nav izpildījis savas saistības un nav pagarinājis šī galvojuma termiņu.

Datums:

| Galvojuma devēja vārdā: |  |
| --- | --- |
|  | (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) |

### 6. pielikums LĪGUMA PROJEKTS

| Daugavpils, | 2010. gada dat. mēn. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Daugavpils pilsētas Dome, reģ.Nr.90000077325, juridiskā adrese: Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, turpmāk saukta PASŪTĪTĀJS, Domes priekšsēdētāja Jāņa LĀČPLĒŠA personā, kurš rīkojas pamatojoties uz Nolikumu,  no vienas puses

un

(būvuzņēmēja pilns nosaukums , vienotais reģistrācijas Nr.( ), juridiskā adrese ( ), turpmāk saukta  IZPILDĪTĀJS, (vadītāja Vārds, Uzvārds) personā, kurš darbojas uz <dokumenta nosaukums> pamata, no otras puses,

abi kopā vai katrs atsevišķi, turpmāk saukti “LĪDZĒJI”, pamatojoties uz Daugavpils pilsētas domes iepirkuma komisijas 20__.gada ______ lēmumu (20__.gada _____ protokols Nr.__) “Tranzītielas A13 rekonstrukcija Daugavpils pilsētas teritorijā ERAF projekta ietvaros”, ERAF līdzfinansētā projekta  Nr. 3DP/3.2.1.2.0./10/APIA/SM/010 “Tranzītielas A13 rekonstrukcija Daugavpils pilsētas teritorijā”, identifikācijas Nr.DPD KSN 2010/18, noslēdza šādu līgumu, turpmāk – Līgums:

- Līguma priekšmets

Pasūtītājs pasūta un Izpildītājs apņemas veikt „Tranzītielas A13 rekonstrukciju Daugavpils pilsētas teritorijā ERAF projekta ietvaros”, turpmāk – Darbs, Līgumā noteiktajā laikā.

Izpildītājs veic darbus saskaņā ar šo līgumu, darba daudzumu, konkursa nolikumu, Tehnisko projektu un savu konkursa Piedāvājumu. Izpildītājam savā darbībā jāievēro attiecināmo normatīvo aktu prasības.

- Līgumā lietotie termiņi

Būves vieta (objekts, būvobjekts) - Darba tiešās izpildes vieta.

Dienas – kalendārās dienas.

Defekts – jebkura Darba daļa, kas nav izpildīta saskaņā ar šo Līgumu, Tehnisko projektu un darbu apjomiem.

Garantijas termiņš – laika posms, kas sākas no Darba pabeigšanas akta parakstīšanas un kurā konstatētos defektus Izpildītājam ir pienākums novērst par saviem līdzekļiem un ar saviem materiāliem, Pasūtītāja noteiktajā termiņā.

Apakšuzņēmējs – juridiska vai fiziska persona, kas slēdz līgumu ar Izpildītāju par noteiktas Darba daļas veikšanu.

Projekta vadītājs – Pasūtītāja norīkota persona, kura Pasūtītāja uzdevumā vada Līguma izpildi. Pasūtītājs informē Izpildītāju par Projekta vadītāja norīkošanu.

Būvuzraugs (būvuzrauga palīgs) – persona(s), kura Pasūtītāja vārdā veic Darba izpildes būvuzraudzību un ir tiesīgas tiesību aktu vai līguma noteikumu neievērošanas gadījumā apturēt Darba izpildi līdz trūkumu novēršanai. Būvuzraugs veic būvuzraudzību saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 303-03 ″Būvuzraudzības noteikumi″.

Būvdarbu vadītājs – atbilstoši savam konkursa piedāvājumam Izpildītāja norīkota persona, kura Izpildītāja vārdā vada Darba izpildi. Būvdarbu vadītāja nomaiņa jāsaskaņo ar Projekta vadītāju.

- Līguma cena

Par Darba izpildi Pasūtītājs samaksā Izpildītājam līguma cenu tādā apjomā un termiņos kā tas noteikts šajā līgumā.

Līguma cena ir <skaitlis cipariem (skaitlis vārdiem)> Ls, kas sastāv no pamatsummas <skaitlis cipariem (skaitlis vārdiem)> Ls, Pasūtītāja rezerves  <skaitlis cipariem (skaitlis vārdiem)> Ls un pievienotās vērtības nodokļa <skaitlis cipariem (skaitlis vārdiem)> Ls.

Pamatsumma ir summa, kas ir izveidojusies aizpildot konkursa nolikuma 7.pielikumu ″Darbu apjomi″. Pamatsummā ir iekļauts viss noteiktais darbu un izdevumu komplekss, kas uz atklāta konkursa izsludināšanas brīdi ir zināms Darba paveikšanai, saskaņā ar Tehnisko projektu.

Pasūtītāja rezerve ir summa, kas var tikt izlietota neparedzētajiem izdevumiem saskaņā ar Noteikumiem par Latvijas būvnormatīvu LVN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”. Par neparedzamajiem izdevumiem tiks uzskatīti tādi izdevumi, kuri sākotnēji netika iekļauti būvniecības projektā, bet kuri neparedzamu apstākļu dēļ kļuvuši nepieciešami šī līguma izpildei. Līdz neparedzēto izdevumu saskaņošanai ar Pasūtītāju tiem jābūt saskaņotiem ar būvprojekta autoruzraugu, būvuzraudzībā iesaistīto būvinženieri, noformējot attiecīgos dokumentus.

Cenas neparedzētajiem darbiem tiek noteiktas:

    - Atbilstoši nolīgtajām vienības cenām par faktiski padarīto Darba apjomu.

    - Darba daļām, par kurām samaksa Līgumā noteikta kā gabalsumma, atbilstoši nolīgtajai gabalsummai neatkarīgi no faktiskā darba apjoma.

    - Sākotnēji Līgumā neparedzētiem darbiem cenu nosaka Pasūtītājs, vadoties no līdzīga rakstura darbu cenām Līgumā, bet, ja līdzīga rakstura darbu cenas Līgumā nav, vadoties no Izpildītāja iesniegtas cenas kalkulācijas un līdzīga rakstura darbu cenām citos Pasūtītāja līgumos.

  - Līguma cena par visu Darba apjomu netiks mainīta vai indeksēta pamatojoties uz      Izpildītāja izmaksu pieaugumu.

- Darba izpildes termiņi

Izpildītājam jāuzsāk Darba veikšana būves vietā ne vēlāk kā:

_________________________________________________

Izpildītājam jāpabeidz Darbs būves vietā ne vēlāk kā:

_________________________________________________

Pirms renovācijas būvdarbu uzsākšanas pie objekta uzstādīt informācijas stendu ar norādi „Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība”. Stendam tiks piemērotas prasības saskaņā ar „Vizuālās identitātes vadlīnijas publicitātes pasākumu īstenošanai ES struktūrfondu vadībā iesaistītajām institūcijām un struktūrfondu finansējuma saņēmējiem” vadlīnijām.

Darbs jāveic atbilstoši Darba veikšanas kalendārajam grafikam Tehniskajā projektā, kuru Pasūtītājs Darba gaitā var koriģēt, lai netiktu kavēta un būtu iespējama saprātīgā termiņā visa ERAF projekta „Tranzītielas A13 rekonstrukcija Daugavpils pilsētas teritorijā” ietvaros paredzēto darbu un darba daļu izpilde, kā arī darbu izpilde visās projekta daļās būtu iespējama paredzētajā laika periodā. Izpildītājam jāsadarbojas ar Projekta vadītāju, kā arī citu projekta daļu būvdarbu izpildītājiem un piegādātājiem, lai nodrošinātu Pasūtītāja izvirzīto kopējo mērķu sasniegšanu.

Darba kvalitātes garantijas termiņš ir 5 gadi, un tas sākas no Darba pabeigšanas akta parakstīšanas datuma. Šajā termiņā konstatētos defektus Izpildītājs novērš par saviem līdzekļiem Pasūtītāja noteiktā laikā. Ja izpildītājs nenovērš Defektus Pasūtītāja noteiktajā laikā vai atsakās tos novērst, Pasūtītājs var nolīgt citu personu Defektu novēršanai, un Izpildītājam jāsedz Defektu novēršanas izmaksas. Par lēmumu veikt defektu novēršanu Pasūtītājam jāinformē Izpildītāju 5 dienas iepriekš.

Izpildītājam jāpieņem būves vieta ar nodošanas – pieņemšanas aktu ne vēlāk kā vienu mēnesi pēc Līguma parakstīšanas.

Būvdarbu izpildes gaitā pēc nepieciešamības Pasūtītājs ir tiesīgs grozīt būvdarbu grafiku un naudas plūsmas grafiku.

- Darba programma un Darba vadības apspriedes

Pirms Darba uzsākšanas Izpildītājs sagatavo Darba programmu atbilstoši savam konkursa piedāvājumam. Darba programmu veido dokumenti, kas norādīti Tehniskā projekta specifikācijās un Darba uzdevumā.

Darba programma, grozījumi un visu materiālu pielietojums Izpildītājam jāsaskaņo ar Projekta vadītāju. Bez Projekta vadītāja apstiprinātas Darba programmas un pielietojamo materiālu saskaņojuma Darbu veikt nedrīkst.

Izpildītājs rīko (telpas un aprīkojumu nodrošina Pasūtītājs) Darba vadības apspriedes, kurās piedalās Projekta vadītājs, Būvuzraugs, kā arī citas ieinteresētās vai atbildīgās personas, ja tas ir nepieciešams.

Darba vadības apspriedes sasaucamas pēc vajadzības, bet ne retāk kā vienu reizi nedēļā Darba izpildes laikā. Pirmā Darba vadības apspriede sasaucama ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pirms Darba uzsākšanas.

Darba vadības apspriedēs jāizskata Darba programma un grozījumi tajā, paveiktie un atlikušie darbi, grafiki, darbu apjomi, rasējumi, specifikācijas (tehnoloģijas, konstrukcijas, materiāli) un izmaksas.

Izpildītājs protokolē Darba vadības apspriedes, Projekta vadītājs apstiprina protokolu, un Izpildītājs 3 (trīs) dienu laikā izsniedz protokola kopijas Projekta vadītājam un Būvuzraugam, kā arī citiem apspriedes dalībniekiem.

- Sadarbība

Ar Darba veikšanu saistītajos jautājumos Izpildītājs sadarbojas ar Projekta vadītāju.

Visa veida paziņojumi, rīkojumi, apstiprinājumi, apliecinājumi, saskaņojumi un lēmumi, kas paredzēti Līgumā, jāizdod rakstveidā latviešu valodā.

Par apstākļiem, kas var ietekmēt Darba kvalitāti, termiņus vai līguma cenu, Izpildītājam, cik savlaicīgi vien iespējams, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) dienu laikā, jābrīdina Projekta vadītājs un jāiesniedz ietekmes novērtējumu.

Izpildītājam jāveic visas iespējamās darbības, kā arī jāsadarbojas ar Projekta vadītāju, lai samazinātu zaudējumus vai izvairītos no sekām, ko var radīt 6.3.punktā minētie apstākļi.

Izpildītājam par saviem līdzekļiem jāveic palīgdarbu projektēšana un jāiegūst nepieciešamie saskaņojumi Darba vai palīgdarbu veikšanai, ja Līgumā nav noteikts citādi.

Izpildītājam ir jānomaina ikviena būves vietā nodarbinātā persona ar līdzvērtīgas kvalifikācijas personu, ja to pieprasa Projekta vadītājs un pamato ar kādu no šādiem iemesliem:

    - Atkārtotu savu pienākumu nepildīšanu vai to nepienācīgu izpildi.

    - Darba izpildei nepieciešamo spēju trūkumu.

    - Tādu darbību atkārtotu veikšanu, kas kaitē drošībai, veselībai vai vides aizsardzībai.

Pasūtītājam jāatbild uz Izpildītāja iesniegtajiem dokumentiem cik ātri vien iespējams, bet ne vēlāk kā 7 (septiņu) darba dienu laikā pēc dokumentu saņemšanas.

- Apakšuzņēmēju darbs

Apakšuzņēmēju maiņa vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšana jāsaskaņo ar Projekta vadītāju. Piedāvāto apakšuzņēmēju kvalifikācijai jābūt labākai vai vienādai kā sākotnēji piedāvātajiem apakšuzņēmējiem.

Izpildītājs pilnā apjomā ir atbildīgs par apakšuzņēmēju darbu.

- Kvalitāte un pārbaudes

Darba kvalitātes prasības, ko jāievēro Izpildītājam, nosaka Tehniskais projekts, Darbu apjomi  un normatīvie akti.

Visas, izņemot 8.3. un 8.4. punktā minētās, Līgumā un normatīvajos aktos noteiktās materiālu un Darba kvalitātes pārbaudes jāveic Izpildītājam par saviem līdzekļiem. Izpildītājam jāiesniedz Būvuzraugam atskaites (protokolus, aktus) par visām veiktajām pārbaudēm, kā arī to kopsavilkumi.

Pēc Būvuzrauga pieprasījuma Izpildītājam jāveic materiālu un Darba kvalitātes papildu pārbaudes. Ja papildu pārbaudes rezultātā nekādi defekti netiek konstatēti, Pasūtītājs atlīdzina Izpildītājam pārbaudes veikšanas izdevumus.

Ja materiālu vai Darba kvalitātes pārbaudes laikā tiek atklāts defekts, tad atbilstoši Tehniskā projekta darbu apjomos noteiktajam:

    - Izpildītājs Pasūtītāja noteiktā termiņā, par saviem līdzekļiem un ar saviem materiāliem novērš defektu, vai

    - ja pārbaudes laikā tiek atklāts defekts, kas pārsniedz Tehniskā projekta darbu apjomos un normatīvajos aktos noteiktās robežas, bet Pasūtītāja ekspertīze apliecina, ka nav ekonomiski vai tehniski lietderīgi defektu novērst, Izpildītājs samaksā Pasūtītāja noteiktos zaudējumus atbilstoši būves vērtības un ilgmūžības samazinājumam, nepārsniedzot jaunas būves vērtību, vai būvei tiek noteikts pagarināts garantijas termiņš ar garantijas nodrošinājumu par konstrukcijas pilnu atjaunošanas vērtību.

Ja Pasūtītājs pārbaudot atklāj defektu, ko Izpildītājs neatzīst par defektu, tad pārbaudi veic pušu savstarpēji atzīts eksperts, kura slēdziens pusēm ir saistošs.

- Darba pabeigšana un nodošana – pieņemšana

Darba pabeigšanu un nodošanu - pieņemšanu veic saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 1997.gada 1.aprīļa noteikumiem Nr.112 ″Vispārīgie būvnoteikumi″.

- Maksājumu kārtība un dokumenti

Visi maksājumi tiek veikti vienu reizi trijos mēnešos 60 (sešdesmit) darba dienu laikā no brīža, kad Projekta vadītājs ir saņēmis pareizi sagatavotus samaksas dokumentus, ievērtējot, ka par izpildīto Darba daļu 2011.gadā un 2012.gadā Pasūtītājs samaksās ne vairāk kā paredzēts izpildei saskaņā Pretendenta Tehniskā piedāvājuma Darba veikšanas kalendāro grafiku.

Ja veicamo maksājumu apjoms 2011.gadā būs lielāks, tad atlikušie maksājumi tiks veikti  2012.gadā.

Izpildītājs 5 (piecu) dienu laikā pēc kalendārā mēneša beigām iesniedz Projekta vadītājam aktu (-us) par iepriekšējā periodā izpildīto Darba daļu un ikmēneša ziņojumu, kurā ievietoti precizēti būvdarbu izpildes un naudas plūsmas grafiki, neparedzētu problēmu un risku apraksts, fotogrāfijas, kā arī pārskats par veiktajām kvalitātes pārbaudēm. Projekta vadītājs pārbauda Izpildītāja iesniegto dokumentāciju 7 (septiņu) dienu laikā pēc tās saņemšanas, to apstiprina vai dod rīkojumu veikt labojumus un atgriež Izpildītājam. Pēc dokumentācijas apstiprināšanas Izpildītājs iesniedz Projekta vadītājam aktu (-us) 4 (četros) eksemplāros un rēķinu, turpmāk – samaksas dokumenti.

Pēdējo aktu par iepriekšējā periodā izpildīto Darba daļu Projekta vadītājs apstiprina 7 (septiņu) dienu laikā pēc Darba nodošanai – pieņemšanai nepieciešamo Darba kvalitātes pārbaužu rezultātu saņemšanas.

No katra izpildīto darbu akta izmaksām (bez PVN) Pasūtītājs ietur piecus procentus. Šo ieturējumu Izpildītājs saņem pēc garantijas termiņa beigām, skaitot no Darba pabeigšanas akta apstiprināšanas datuma. Pusēm savstarpēji vienojoties, naudas ieturējums var tikt aizstāts ar bankas galvojumu Pasūtītājam pieņemamā formā (pielikums Nr.5).

Līgumsodu un zaudējumus Izpildītājs atmaksā Pasūtītājam vai Pasūtītājs atskaita no Izpildītājam paredzētā maksājuma.

Ja iepriekšējos aktos par izpildīto Darba daļu tiek atklātas neprecizitātes, tās jālabo nākamajā aktā par izpildīto Darba daļu.

- Apdrošināšana

Izpildītājs ir atbildīgs par visu būves vietā veicamo darbu drošību.

Līdz Darba uzsākšanas brīdim Izpildītājs veic civiltiesisko apdrošināšanu saskaņā ar Latvija Republikas Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumiem Nr.454 ″Noteikumi par civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu būvniecībā″ un darbu un materiālu apdrošināšanu.

Darbu būves vietā nedrīkst veikt bez Līgumā noteiktās apdrošināšanas.

- Līguma (saistību) nodrošinājums

Izpildītājs ne vēlāk kā pirms līgumā noteiktā Darba uzsākšanas datuma būvobjektā iesniedz Pasūtītājam līguma (saistību) nodrošinājumu par summu, kas ir 10 (desmit) procenti no pamatsummas.

Galvojumam ir jābūt spēkā no Darba uzsākšanas datuma līdz datumam, kas ir 70 (septiņdesmit) dienas pēc objekta nodošanas ekspluatācijā.

Pasūtītājam ir tiesības prasīt galvojuma summu:

    - ja Izpildītājs nav veicis līgumsoda maksājumu 42 (četrdesmit divu) dienu laikā,

    - ja Izpildītājs nepilda citas Līgumā noteiktās saistības,

    - ja Līgums tiek pārtraukts pēc Pasūtītāja iniciatīvas saskaņā ar Līguma 15.2.punktu.

- Līgumsods

Ja Pasūtītājs noteiktajā laikā neveic maksājumus par Darbu, Izpildītājam ir tiesības prasīt līgumsodu 0,01% apmērā no neveiktā maksājuma (parāda) par katru kavējuma dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10% no līguma cenas.

Ja paredzētais Darbs netiek pabeigts noteiktā laikā, Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu 0,05% apmērā no līguma cenas par katru nokavēto dienu, kā arī ja Izpildītājs neievēro Darba veikšanas kalendāro grafiku, Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu 0.05% no līguma cenas par katru kavējuma dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10% no līguma cenas, kā arī Pasūtītājam ir tiesības prasīt visu ar grafiku vai termiņu neievērošanu saistīto zaudējumu atlīdzību.

Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu Ls 300 (trīs simti lati) apmērā un visu zaudējumu atlīdzību par katru gadījumu par Darba organizācijas, saskaņā ar satiksmes organizācijas un darba vietas aprīkojuma shēmas neievērošanu.

Pārtraucot Līguma darbību pēc vienas puses iniciatīvas, kas nav saistīta ar otras puses līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, vainīgā puse maksā otrai līgumsodu 10% apmērā no līguma cenas, kā arī visus zaudējumus, kuri radušies saistībā ar Līguma neizpildi.

- Līguma grozīšana

Būtiskas izmaiņas Līgumā var izdarīt būvdarbu laikā, ja tās ir objektīvi nepieciešamas, par to vienojas Izpildītājs un Pasūtītājs un akceptē Būvuzraugs, kā arī, ja izmaiņas neskar saskaņojošo institūciju intereses un nav pretrunā ar Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu prasībām.

Līguma grozījumi noformējami rakstveidā.

- Līguma darbības izbeigšana

Izpildītājam ir tiesības vienpusēji pārtraukt Līguma darbību gadījumos, ja Pasūtītājs neveic maksājumus un līgumsods sasniedz 10 (desmit) procentus no līguma cenas.

Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji pārtraukt Līguma darbību gadījumos, ja:

    - Darbs būves vietā netiek uzsākts 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc Līgumā paredzētā Darba uzsākšanas datuma.

    - Darbs, saskaņā ar pārbaužu rezultātiem, tiek pildīts kvalitātē, kas ir sliktāka kā noteikts Tehniskā projekta darbu apjomos un normatīvajos aktos.

    - Izpildītājs būves vietā nepamatoti pārtrauc darbu vai veic darbības, kas negatīvi ietekmē grafika ievērošanu.

    - Izpildītājs ir kavējis Darba veikšanas kalendāro grafiku vai aizkavējis Darba pabeigšanu vairāk kā par 30 (trīsdesmit) dienām.

    - Izpildītājs bankrotē vai tā darbība tiek izbeigta vai pārtraukta.

Līguma pārtraukšanas gadījumā, Izpildītājs nekavējoties pārtrauc Darbu, par ko tiek sastādīts Darba nodošanas – pieņemšanas akts, atstāj būves vietu drošībā un kārtībā un saņem samaksu par līdz Līguma laušanas brīdim kvalitatīvi paveiktajiem darbiem. Jautājumi par zaudējumu atlīdzību tiek risināti atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

- Nepārvarama vara

Puses neatbild par Līgumā noteikto saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja tā radusies nepārvaramas varas iedarbības rezultātā. Nepārvarama vara ir tādi ārkārtēji apstākļi, kurus puses nav varējušas paredzēt vai novērst, tai skaitā dabas katastrofas, ugunsgrēki, karadarbība, masu nekārtības, streiki u.c. apstākļi, kas nav pakļauti pušu saprātīgai kontrolei.

Par šādu apstākļu iestāšanos pusei, kura ir cietusi no nepārvaramas varas radītiem apstākļiem, ir pienākums nekavējoties informēt otru pusi. Ja Līguma turpmāka izpilde nepārvaramas varas iedarbības rezultātā nav iespējama, puses sagatavo Darba nodošanas - pieņemšanas aktu un Izpildītājs, cik ātri vien iespējams pēc šī dokumenta saņemšanas, atstāj Darba vietu drošībā un kārtībā un saņem samaksu par visu līdz tam kvalitatīvi paveikto darbu.

- Citi noteikumi

Pēc objekta nodošanas ekspluatācijā Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam izpildīto darbu garantijas nodrošinājumu /skat. paraugu/, kas ir 5 (pieci) procenti no pamatsummas.

Garantijas nodrošinājumam ir jābūt spēkā pieci gadi no objekta nodošanas ekspluatācijā dienas.

Visas domstarpības par jautājumiem, kas izriet no Līguma, risināmas savstarpēju pārrunu ceļā.

Ja strīds tādējādi netiek atrisināts, tas izskatāms Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Līgums sagatavots latviešu valodā trīs eksemplāros uz <lapu skaits> lapām katrs. Visiem Līguma eksemplāriem vienāds juridisks spēks. Viens Līguma eksemplārs tiek nodots Izpildītājam, divi - Pasūtītājam.

Līgumam tiek pievienoti zemāk uzskaitītie dokumenti, kas ir līguma pielikumi un neatņemama sastāvdaļa:

1. pielikums „Finanšu piedāvājums”

3. pielikums „Darba Organizācija”

5. pielikums „Galvojumu noteikumi”

- Pušu rekvizīti un paraksti

### 7. Pielikums. DARBU APJOMI

## 1. Tranzītielas A13 rekonstrukcijai Daugavpils pilsētas teritorijā ERAF projekta ietvaros;

| Nr.p.k. | Darbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. IELU REKONSTRUKCIJAS DARBI |
|  | I Sagatavošanas darbi |  |  |
| 1 | Trases izspraušana un nostiprināšana dabā | km | 8,173 |
| 2 | Koku ciršana un celmu laušana | gab. | 229,000 |
| 3 | Asfaltbetona segas nojaukšana ≈40cm biezumā un aizvešana uz atbērtni | m3 | 33298,00 |
| 4 | Asfalta seguma frēzēšana 4cm biezumā (pieslēgumos) | m2 | 9466,00 |
| 5 | Betona apmaļu nojaukšana | m | 8431,00 |
| 6 | Dzelzsbetona kāpņu nojaukšana | m2 | 353,00 |
|  | Kopā I: |  |  |
|  | II Zemes darbi |  |  |
| 1 | Augu zemes noņemšana ≈20cm biezumā un aizvešana uz atbērtni | m3 | 3751,00 |
| 2 | Ielas gultnes veidošana | m3 | 28358,00 |
| 3 | Uzbēruma veidošana | m3 | 18771,00 |
| 4 | Zemes klātnes planēšana | m2 | 137443,00 |
| 5 | Liekās grunts aizvešana uz atbērtni | m3 | 9587,00 |
|  | Kopā II: |  |  |
|  | III Celtniecības darbi |  |  |
| 1 | Smilts drenējošās kārtas izbūve 50cm (k>1m/dnn) brauktuvei | m3 | 67757,00 |
| 2 | Šķembu maisījuma 0/45 pamata izbūve 10cm biezumā brauktuvei | m3 | 14096,00 |
| 3 | Šķembu maisījuma 0/63ps pamata izbūve 15cm biezumā brauktuvei | m3 | 20327,00 |
| 4 | Ielu betona apmaļu 100.30.15. uzstādīšana uz betona pamata C12/16 | m | 8456,00 |
| 5 | Ielu betona apmaļu 100.30/22.15.L uzstādīšana uz betona pamata C12/16 | m | 170,00 |
| 6 | Ielu betona apmaļu 100.30/22.15.K uzstādīšana uz betona pamata C12/16 | m | 170,00 |
| 7 | Ielu betona apmaļu 100.22.15. uzstādīšana uz betona pamata C12/16 | m | 3785,00 |
| 8 | Dzelzsbetona plātņu izbūve tramvaja sliežu škērsojuma zonās | m2 | 1550,00 |
| 9 | Ģeosntētiskā materiāla Tensar Glasstex P50 izbūve zem asfaltbetona | m2 | 7585,00 |
| 10 | Asfaltbetona AC - 22 base izbūve brauktuvei 6cm biezumā | m2 | 10645,00 |
| 11 | Asfaltbetona AC - 11 surf izbūve brauktuvei 4cm biezumā | m2 | 10645,00 |
| 12 | Asfaltbetona AC - 32 base izbūve brauktuvei 8cm biezumā | m2 | 86150,00 |
| 13 | Asfaltbetona AC - 22 bin izbūve brauktuvei 6cm biezumā | m2 | 94294,00 |
| 14 | Asfaltbetona SMA - 11 izbūve brauktuvei 4cm biezumā | m2 | 92445,00 |
| 15 | Pamata gruntēšana | m2 | 96795,00 |
| 16 | Asfaltbetona kārtas gruntēšana | m2 | 197384,00 |
| 17 | Laukakmeņu Ø12-15cm izbūve 15cm biezumā | m2 | 455,00 |
| 18 | Šķembu maisījuma 0/32s nomales izbūve 18cm biezumā | m3 | 1910,00 |
| 19 | Smilts drenējošās kārtas izbūve 30 cm (k>1m/dnn) ietvei | m3 | 12992,00 |
| 20 | Šķembu maisījuma 0/45 pamata izbūve 15cm biezumā ietvei | m3 | 6496,00 |
| 21 | Ietves betona apmaļu 100.20.8. uzstādīšana uz betona pamata C12/16 | m | 22900,00 |
| 22 | Smilts cementa maisījuma (8:1) izbūve 5cm biezumā ietvei | m3 | 2135,00 |
| 23 | Betona bruģakmens izbūve 8cm biezumā ietvei | m2 | 43305,00 |
| 24 | Zālāja izveide no melnzemes 15cm biezumā apsējot ar daudzgadīgu zālāju | m2 | 95418,00 |
| 25 | Smilšainas grunts un cementa maisījuma (attiecība 8/1) izbūve nobrauktuvēm h=5cm | m2 | 33,00 |
| 26 | Betona bruģakmens h=8cm | m2 | 31,00 |
| 27 | Laukakmeņi Ø12-15cm cementa javā C10/16 | m2 | 189,00 |
|  | Kopā III: |  |  |
|  | IV Horizontālo apzīmējumu specifikācija |  |  |
| 1 | Garenapzīmējums Nr.920 | m2 | 1486,00 |
| 2 | Garenapzīmējums Nr.921 | m2 | 695,00 |
| 3 | Garenapzīmējums Nr.922 | m2 | 183,00 |
| 4 | Garenapzīmējums Nr.923 | m2 | 136,00 |
| 5 | Garenapzīmējums Nr.925 | m2 | 8,00 |
| 6 | Garenapzīmējums Nr.926 | m2 | 25,00 |
| 7 | Garenapzīmējums Nr.929 | m2 | 98,00 |
| 8 | Garenapzīmējums Nr.930 | m2 | 21,00 |
| 9 | Garenapzīmējums Nr.931 | m2 | 587,00 |
| 10 | Garenapzīmējums Nr.934 | m2 | 12,00 |
| 11 | Šķērsapzīmējums Nr.937 | m2 | 22,00 |
|  | Kopā IV: |  |  |
|  | V Aprīkojums |  |  |
| 1 | Demontējamās ceļa zīmes | gab. | 398,00 |
| 2 | Demontējamie ceļa zīmju stabi | gab. | 294,00 |
| 3 | Uzstādīt ceļa zīmes Nr. 121 | gab. | 3,00 |
| 4 | Uzstādīt ceļa zīmes Nr. 122 | gab. | 2,00 |
| 5 | Uzstādīt ceļa zīmes Nr. 127 | gab. | 1,00 |
| 6 | Uzstādīt ceļa zīmes Nr. 131 | gab. | 6,00 |
| 7 | Uzstādīt ceļa zīmes Nr. 201 | gab. | 42,00 |
| 8 | Uzstādīt ceļa zīmes Nr. 206 | gab. | 55,00 |
| 9 | Uzstādīt ceļa zīmes Nr. 301 | gab. | 4,00 |
| 10 | Uzstādīt ceļa zīmes Nr. 306 | gab. | 2,00 |
| 11 | Uzstādīt ceļa zīmes Nr. 323 | gab. | 4,00 |
| 12 | Uzstādīt ceļa zīmes Nr. 326 | gab. | 31,00 |
| 13 | Uzstādīt ceļa zīmes Nr. 401 | gab. | 3,00 |
| 14 | Uzstādīt ceļa zīmes Nr. 402 | gab. | 4,00 |
| 15 | Uzstādīt ceļa zīmes Nr. 409 | gab. | 3,00 |
| 16 | Uzstādīt ceļa zīmes Nr. 410 | gab. | 7,00 |
| 17 | Uzstādīt ceļa zīmes Nr. 412 | gab. | 3,00 |
| 18 | Uzstādīt ceļa zīmes Nr. 501 | gab. | 2,00 |
| 19 | Uzstādīt ceļa zīmes Nr. 502 | gab. | 2,00 |
| 20 | Uzstādīt ceļa zīmes Nr. 503 | gab. | 4,00 |
| 21 | Uzstādīt ceļa zīmes Nr. 512 | gab. | 46,00 |
| 22 | Uzstādīt ceļa zīmes Nr. 513 | gab. | 1,00 |
| 23 | Uzstādīt ceļa zīmes Nr. 515 | gab. | 1,00 |
| 24 | Uzstādīt ceļa zīmes Nr. 530 | gab. | 17,00 |
| 25 | Uzstādīt ceļa zīmes Nr. 531 | gab. | 17,00 |
| 26 | Uzstādīt ceļa zīmes Nr. 532 | gab. | 1,00 |
| 27 | Uzstādīt ceļa zīmes Nr. 532A | gab. | 1,00 |
| 28 | Uzstādīt ceļa zīmes Nr. 534 | gab. | 40,00 |
| 29 | Uzstādīt ceļa zīmes Nr. 535 | gab. | 40,00 |
| 30 | Uzstādīt ceļa zīmes Nr. 536 | gab. | 1,00 |
| 31 | Uzstādīt ceļa zīmes Nr. 701 | gab. | 3,00 |
| 32 | Uzstādīt ceļa zīmes Nr. 713 | gab. | 1,00 |
| 33 | Uzstādīt ceļa zīmes Nr. 715 | gab. | 2,00 |
| 34 | Uzstādīt ceļa zīmes Nr. 716 | gab. | 1,00 |
| 35 | Uzstādīt ceļa zīmes Nr. 907 | gab. | 2,00 |
| 36 | Ceļa zīmju metāla kopņu uzstādīšana | gab. | 3,00 |
| 37 | Uzstādīt ceļa zīmju metāla stabus | gab. | 240,00 |
| 38 | Gājēju luksoforu ierīkošana | kompl. | 3,00 |
| 39 | Transporta luksoforu ierīkošana | kompl. | 5,00 |
| 40 | Transporta luksaforu stabu pārcelšana | gab. | 45,00 |
| 41 | Metāla drošības barjeras izbūve (V4 tips) | m | 3320,00 |
| 42 | Metāla drošības barjeras enkurposmu izbūve (5.1m) | gab. | 10,00 |
| 43 | Metāla drošības barjeras enkurposmu izbūve (12m) | gab. | 1,00 |
| 44 | Gājēju aizsargnorobežojuma izbūve | m | 3850,00 |
| 45 | Gājēju rampas izbūve | kompl. | 2,00 |
| 46 | Autobusu / tramvaju pieturu aprīkojums (nojumes, soliņi, atkritumu urnas) | kompl. | 40,00 |
|  | Kopā V: |  |  |
|  | Kopā I - V: |  |  |
| 2. LIETUS KANALIZĀCIJAS UN ŪDENSVADA SISTĒMAS REKONSTRUKCIJA |
|  | I ŪK tīklu izbūves būvniecības darbi (zemes darbi) |  |  |
| 1 | Tranšejas rakšana, un aizbēršana (hvid=1,0m) projektēto cauruļvadu montāžai. Grunti noblīvēt līdz dabīgā blīvuma pakāpei. | m3/m | 19446,00 |
| 2 | Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem h=0.15m | m3 | 833,40 |
| 3 | Tranšejas aizbēršana ar smilšu grunti (esošās māla grunts nomaiņa) | m3 | 18612,60 |
| 4 | Grunts ūdens atsūknēšana no tranšejas | m | 6000,00 |
|  | Kopā I: |  |  |
|  | II Lietus ūdens kanalizācija K2 |  |  |
| 1 | Caurules no PP D315 T8 klase montāža tranšejā | m | 6800,00 |
| 2 | Caurules no PP D200 T8 klase montāža tranšejā | m | 1360,00 |
| 3 | Gūlijas DN400/315mm (pievienojums D200mm) un peldošo tipa vāks, 40tn ķeta lūkas montāža | gab | 340,00 |
| 4 | Plastmasas akas DN500mm montāža | gab | 170,00 |
| 5 | Dubultuzmava D315mm | gab | 150,00 |
| 6 | Dubultuzmava D200mm | gab | 150,00 |
| 7 | Aizsarguzmava D315mm | gab | 300,00 |
|  | Kopā II: |  |  |
|  | Kopā I - II: |  |  |
| 3. SILTUMTRASES REKONSTRUKCIJA (18. NOVEMBRA POSMĀ NO VIENĪBAS IELAS LĪDZ 1. PREČU IELAI) |
| 1 | Caurules no PP D315 T8 klase montāža tranšejā | m | 6800,00 |
|  | Kopā I: |  |  |
| 4. APGAISMOJUMA TĪKLA REKONSTRUKCIJA (18. NOVEMBRA POSMĀ NO VIENĪBAS IELAS LĪDZ PILSĒTAS ADMINISTRATĪVAJAI ROBEŽAI) |
|  | I Zemes darbi |  |  |
| 1 | Tranšeju un būvbedru rakšana vidējie smagās gruntīs | m | 10500,00 |
| 2 | Smilts spilvenu ierīkošana | m3 | 300,00 |
| 3 | Tranšejas aizbēršana | m | 10500,00 |
| 4 | Geodezija | m | 10500,00 |
| 5 | Kabeļu šurfēšana | gab. | 20,00 |
|  | Kopā I: |  |  |
|  | II Elektroinstalācija |  |  |
| 1 | Kabeļu guldīšana tranšejās | m | 11750,00 |
| 2 | Caurules ieguldīšana gatavā tranšejā | m | 3000,00 |
| 3 | Kabeļa aizsardzība ar lentveida vai rievzobu profiliem | m | 8750,00 |
| 4 | Kabeļu sadales (skapja) montāža | kompl. | 24,00 |
| 5 | Zemējuma kontūra ierīkošana | kompl. | 24,00 |
| 6 | Balstu uzstādīšana | gab. | 370,00 |
| 7 | Balstu konsolu uzstādīšana | gab. | 402,00 |
| 8 | Gaismekļu uzstādīšana | kompl. | 402,00 |
| 9 | Kabeļa pieslēgšana | gab. | 780,00 |
| 10 | Āra apgaismošanas balstu demontāža | kompl. | 220,00 |
| 11 | Kabeļu sadalnes demontāža | gab. | 25,00 |
| 12 | Kailvadu demontāža | m | 14800,00 |
| 13 | Kabeļu demontāža | m | 6200,00 |
|  | Kopā II: |  |  |
|  | Kopā I - II: |  |  |
| 5. APGAISMOJUMA TĪKLA REKONSTRUKCIJA (LIELĀ IELA POSMĀ NO PILSĒTAS ADMINISTRATĪVĀS ROBEŽAS LĪDZ VIENĪBAS TILTAM) |
|  | I Būvniecības darbi |  |  |
| 1 | Ģeodēzija | m | 3800 |
| 2 | Kabeļu tranšejas rakšana | m | 1900 |
| 3 | Bedru rakšana līdz 1m | gab. | 96 |
| 4 | Smilts spilvenu ierīkošana | m3 | 90 |
| 5 | Šķembu uzbēršana zem pamatnes | m3 | 10 |
| 6 | El. sadales pamatnes montāža | gab. | 4 |
| 7 | Vad. sadales pamatnes montāža | gab. | 2 |
| 8 | El. sadales montāža | gab. | 4 |
| 9 | Vad. sadales montāža | gab. | 2 |
| 10 | El. sadales zemēšana | kompl. | 4 |
| 11 | Vad. sadales zemēšana | kompl. | 2 |
| 12 | Apg. balsta pamatnes uzstādīšana | gab. | 90 |
| 13 | Apg. balstu uzstādīšana | gab. | 90 |
| 14 | Apg. balstu konsoļu montāža | gab. | 90 |
| 15 | Apg. balstu gaismekļu montāža | kompl. | 90 |
| 16 | Kabeļu šurfēšana | gab. | 2 |
| 17 | Kabeļu guldīšana tranšejā sargu caurulē KR-75 | m | 1900 |
| 18 | Esošo kabeļu aizsargāšana ar šķelto cauruli A-110PS | m | 100 |
| 19 | Caurules DVK-110 guldīšana tranšejā | m | 600 |
| 20 | Caurules guldīšana un kabeļu ievilkšana ar caurduršanu | m | 1900 |
| 21 | Caurules ievilkšana balstā | m | 90 |
| 22 | Kabeļu savien. uzmavas montāža | gab. | 2 |
| 23 | Kabeļu ievilkšana balstā | gab. | 200 |
| 24 | Kabeļu ievilkšana sadalēs | gab. | 20 |
| 25 | Kabeļu montāža balstā | m | 1200 |
| 26 | Kabeļa NYY-J-5x25 gala apdare | gab. | 220 |
| 27 | Kabeļa aizsardzība ar lentveida vai rievzobu profiliem | m | 1300 |
| 28 | Signallentas ieklāšana | m | 1900 |
| 29 | Kabeļu tranšejas aizbēršana | m | 1900 |
| 30 | Asfalta seguma izjaukšana un atjaunošana | m2 | 500 |
| 31 | Zālienu atjaunošana | m2 | 300 |
|  | Kopā I: |  |  |
|  | II Būvniecības materiāli |  |  |
| 1 | El. sadalne KS-4A | kompl. | 4 |
| 2 | Vad. sadalne ELLAT | kompl. | 2 |
| 3 | El. sadalnes pamatne | kompl. | 4 |
| 4 | Vad. sadalnes pamatne | kompl. | 2 |
| 5 | Elektrodi Ø20mm, L=2,5m (2gab.), zemēšanas spaile, apaļtērauds Ø10mm, kabeļu kurpe un izolēts vads | kompl. | 6 |
| 6 | Apg. balsta pamatne | gab. | 90 |
| 7 | Metāla cinkots apg. balsts | gab. | 90 |
| 8 | Apg. balsta konsole, SGP340 | gab. | 90 |
| 9 | Apg. balsta gaismeklis ar spuldzi | gab. | 90 |
| 10 | Apg. balsta spaile | kompl. | 90 |
| 11 | 1-fazu "C" grupas automāts 6A | gab. | 90 |
| 12 | Gumijas blīve | gab. | 90 |
| 13 | Kabelis NYM-3x1.5 | m | 1200 |
| 14 | Kabelis NYY-J-5x25 | m | 3800 |
| 15 | Plastmasas caurule Ø63 | m | 90 |
| 16 | Plastmasas caurule KR-75 | m | 1900 |
| 17 | Plastmasas caurule DVK-110 | m | 600 |
| 18 | Plastmasas caurule A-110PS | m | 100 |
| 19 | Caurduršanas caurule | m | 1900 |
| 20 | Kabeļu savienojuma uzmava | kompl. | 2 |
| 21 | Kabeļa NYY-J-4x25 gala apdare ar kabeļkurpēm | kompl. | 220 |
| 22 | Kabeļu aizsardzības profils | m | 1300 |
| 23 | Signallenta | m | 1900 |
| 24 | Palīgmateriāli | kompl. | 1 |
| 25 | Celtniecības smilts | m3 | 90 |
| 26 | Šķembas | m3 | 10 |
| 27 | Asfalts | m3 | 25 |
| 28 | Seklas | kg | 3 |
|  | Kopā II: |  |  |
|  | III.Demontāža |  |  |
| 1 | Apg. balsts ar pamatni, konsoli un gaismekli | gab. | 80 |
| 2 | El. sadalne ar pamatni | gab. | 50 |
| 3 | Kabelis zemē | m | 2500 |
| 4 | Kabelis gaisā | m | 150 |
| 5 | Koku izciršana | gab. | 30 |
|  | Kopā III: |  |  |
|  | Kopā I - III: |  |  |
| 6. LAUCESES TILTA UN VIENĪBAS TILTA BALSTA NR.1 REKONSTRUKCIJA |
|  | I Sagatavošanās darbi |  |  |
| 1 | Būvlaukuma iekārtošana un visa nepieciešamā aprīkojuma un iekārtu atvešana un uzstādīšana. Būvlaukuma demontāža, komunikāciju pagaidu nostiprināšana | kompl. | 1,00 |
| 2 | Atbalsts būvinženierim un būvuzraugam | kompl. | 1,00 |
| 3 | Satiksmes organizēšana tilta remontdarbu laikā | kompl. | 1,00 |
| 4 | Nospraušanas darbi, pagaidu repera ierīkošana | kompl. | 1,00 |
| 5 | Tilta brauktuves segas demontāža | m2 | 504,00 |
| 6 | Laiduma konstrukciju demontāža (karnīze un ietves uzbetonējumu) | m3 | 70,00 |
| 7 | Margu konstrukcijas demontāža | m | 94,00 |
| 8 | Pārejas plātņu demontāža | m3 | 6,00 |
| 9 | Papildus projektēšanas darbi | kompl. | 1,00 |
| 10 | Koku un krūmu ciršana | m2 | 200,00 |
|  | Kopā I: |  |  |
|  | II Zemes darbi |  |  |
| 1 | Grunts rakšana pārejas plātņu izbūvei tilta galos (6 m zonā) | m3 | 144,00 |
| 2 | Nogāzes konusa piebēršana un blīvēšana | m3 | 16,00 |
| 3 | Smilts atbēršana pēc pārejas plātņu ierīkošanas | m3 | 14,00 |
| 4 | Šķembu ieklāšana un blīvēšana zem pārejas plātnēm | m3 | 25,00 |
| 5 | Šķembu kārtas izbūve nogāzes nostiprinājuma h=15 cm | m3 | 49,00 |
|  | Kopā II: |  |  |
|  | III Betona darbi |  |  |
| 1 | Veidņi monolītās plātnes betonēšanai | m2 | 160,00 |
| 2 | Veidņi pārejas plātņu betonēšanai | m2 | 15,00 |
| 3 | Veidņi krastu nogāžu nostiprinājuma betonēšanai | m2 | 80,00 |
| 4 | Stiegrojums laiduma konstrukcijai | t | 17,00 |
| 5 | Stiegrojums pārejas plātnēm | t | 4,00 |
| 6 | Stiegrojums krastu nogāžu nostiprinājumam | t | 3,00 |
| 7 | Monolītās dzelzsbetona (C40/50XF4) brauktuves plātnes betonēšana | m3 | 90,00 |
| 8 | Monolīta dzelzsbetona (C30/37XF4) pārejas plātņu betonēšana | m3 | 19,00 |
| 9 | Monolītais betons (C16/20) pārejas plātņu pamatu betonēšanai | m3 | 4,00 |
| 10 | Monolītais betons (C20/25) krastu nogāžu nostiprinājumiem | m3 | 90,00 |
| 11 | Laiduma konstrukciju virsmas tīrīšana ar smilšu strūklu | m2 | 1200,00 |
| 12 | Balstu ķermeņu virsmas tīrīšana ar smilšu strūklu | m2 | 350,00 |
| 13 | Betona brauktuves plātnes virsmas tīrīšana ar smilšu strūklu | m2 | 525,00 |
| 14 | Laiduma konstrukciju betona virsmu pārklāšana ar aizsargpārklājumu | m2 | 1200,00 |
| 15 | Balstu betona virsmu pārklāšana ar aizsargpārklājumu | m2 | 300,00 |
| 16 | Ar grunti saskarošo betona virsmu izolācija ar karstu bitumenu divās kārtās | m2 | 150,00 |
| 17 | Betona virsmu remonts ar remontsistēmu | m3 | 2,00 |
|  | Kopā III: |  |  |
|  | IV Aprīkojums, dilumkārta, koka un akmens darbi |  |  |
| 1 | Deformācijas šuvju izbūve (mastikas) | gab. | 2,00 |
| 2 | Klātnes gruntēšana ar polimērmodificētu bitumena emulsiju | m2 | 525,00 |
| 3 | Lietā hidroizolācija h=12mm | m2 | 370,00 |
| 4 | Līmētā hidroizolācija h=5mm (brauktuve, ietves) | m2 | 525,00 |
| 5 | Brauktuves asfaltbetona segas saistes kārta, biezums = 35 mm. AADTj, smagie: < 500 | m2 | 440,00 |
| 6 | Brauktuves asfaltbetona segas diluma kārta, biezums = 45 mm, AADTj, pievestā: < 3500 | m2 | 440,00 |
| 7 | A/b segums ietvēm 30mm | m2 | 200,00 |
| 8 | Starpkārtu gruntējums (brauktuvei) | m2 | 440,00 |
| 9 | Brauktuves un ietvju segas malu blīvēšana ar asfalta mastiku AM4S | m3 | 1,00 |
| 10 | Margu uzstādīšana laidumā un pieejās | m | 94,00 |
| 11 | Atvairbarjeru uzstādīšana laidumā un pieejās, ieskaitot stabu un stabu enkurojumu mezglus un gaismas atstarotājus | m | 94,00 |
| 12 | Virsmas ūdens notekcaurules | gab. | 4,00 |
| 13 | Kapilārā ūdens atvadfiltri | gab. | 8,00 |
| 14 | Kapilārā ūdens kanāli | m | 86,00 |
| 15 | Granīta apmaļu uzstādīšana | m | 86,00 |
|  | Kopā IV: |  |  |
|  | V Citi |  |  |
| 1 | Komunikāciju tiltiņš | m | 43,00 |
| 2 | Akmens krāvums konusa nostiprinājumam | m3 | 8,00 |
| 3 | Balstīklu remonts | gab. | 10,00 |
|  | Kopā V: |  |  |
|  | VI Vienības tilta balsta Nr.1 rekonstrukcija |  |  |
| 1 | Būvlaukuma iekārtošana un visa nepieciešamā aprīkojuma un iekārtu atvešana un uzstādīšana. Būvlaukuma demontāža, komunikāciju pagaidu nostiprināšana | kompl. | 1,00 |
| 2 | Atbalsts būvinženierim un būvuzraugam | kompl. | 1,00 |
| 3 | Satiksmes organizēšana tilta remontdarbu laikā | kompl. | 1,00 |
| 4 | Upes balstu remonts | kompl. | 1,00 |
| 5 | Krasta balsta Nr.1 remonts | kompl. | 1,00 |
|  | Kopā VI: |  |  |
|  | Kopā I - VI: |  |  |
|  | Piezīmes: |  |  |
|  | 1.Izbūves materiāli doti sablīvētā veidā, būvuzņēmējam ievērtēt uzirdinājuma koeficientu; |
|  | 2.Darbi izpildāmi atbilstoši LVC „Autoceļu specifikācijām 2005”. |
|  | 3.Būvuzņēmējam jāizvērtē Darbu daudzumu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un neparedzētie darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā. |
|  | 4. Projektētājs nav atbildīgs par izmaiņām veiktām pēc projekta izstrādāšanas. |
|  | 5. Pamatojoties uz darbu apjomu sarakstu un saskaņā ar LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība” Būvuzņēmējam jāsastāda būvniecības koptāme, lokālā tāme, kopsavilkumu aprēķins par darbu vai konstruktīvo elementu veidiem. |

### 8. Pielikums APLIECINĀJUMU VEIDNES

## 8.1.punkts

APLIECINĀJUMS

Pretendents (piegādātāju apvienības dalībnieks, apakšuzņēmējs) ______________ apliecina, ka attiecībā uz viņu  nav iestājies neviens no turpmāk minētajiem gadījumiem:

- kandidāts, pretendents vai persona, kurai ir kandidāta vai pretendenta pārstāvības tiesības vai lēmuma pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz šo kandidātu vai pretendentu, ar tādu tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, ir atzīta par vainīgu koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā;

- kandidāts vai pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, ir atzīts par vainīgu darba tiesību būtiskā pārkāpumā, kas izpaužas kā:

  - viena vai vairāku tādu valstu pilsoņu vai pavalstnieku nodarbināšana, kuri nav Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi vai pavalstnieki, ja tie Eiropas Savienības dalībvalstu teritorijā uzturas nelikumīgi,

  - vienas personas nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja tā konstatēta atkārtoti gada laikā, vai divu vai vairāku personu vienlaicīga nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas;

- kandidāts vai pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, ir atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, kandidātu vai pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda;

- ir pasludināts kandidāta vai pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta kandidāta vai pretendenta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par kandidāta vai pretendenta bankrotu vai tiek konstatēts, ka līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam kandidāts vai pretendents būs likvidēts;

- kandidātam vai pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijā), ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus;

- kandidāts vai pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju;

- uz kandidāta vai pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām kandidāts vai pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, ir attiecināmi no 1. līdz 6.punktā minētie nosacījumi.

Attiecībā uz pretendentu (piegādātāju apvienības dalībnieku, apakšuzņēmēju) šā panta pirmās daļas 1., 2. un 3.punktā minētie izslēgšanas nosacījumi netiek piemēroti, ja:

1) no dienas, kad stājies spēkā attiecīgais tiesas spriedums, prokurora priekšraksts par sodu vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar šā panta pirmās daļas 1.punktā un 2.punkta “a” apakšpunktā minētajiem pārkāpumiem, līdz pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši trīs gadi;

2) no dienas, kad stājies spēkā tiesas spriedums vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar šā panta pirmās daļas 2.punkta “b” apakšpunktā minētajiem pārkāpumiem, līdz pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 18 mēneši;

3) no dienas, kad stājies spēkā tiesas spriedums vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar šā panta pirmās daļas 3.punktā minētajiem pārkāpumiem, līdz pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 12 mēneši.

| Pretendenta ( piegādātāju apvienības dalībnieka, apakšuzņēmēja) pārstāvis: |  |
| --- | --- |
|  | (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) |

## 8.2. punkts

Apakšuzņēmēja un personas, uz kuras iespējām

pretendents balstās, apliecinājuma veidnes paraugs

<Pasūtītāja nosaukums>

<reģistrācijas numurs>

<adrese>

APAKŠUZŅĒMĒJA UN PERSONAS, UZ KURAS IESPĒJĀM PRETENDENTS BALSTĀS, APLIECINĀJUMS

Atklātā konkursa „<Iepirkuma procedūras nosaukums>” (id.Nr.<iepirkuma identifikācijas numurs>) ietvaros

Ar šo <Apakšuzņēmēja vai Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, nosaukums vai vārds un uzvārds (ja apakšuzņēmējs vai Persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, ir fiziska persona), reģistrācijas numurs vai personas kods (ja apakšuzņēmējs ir fiziska persona) un adrese>:

- apliecina, ka ir informēts par to, ka  <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pretendents) iesniegs piedāvājumu <Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā atklātā konkursa „<Iepirkuma procedūras nosaukums>” (id.Nr.<iepirkuma identifikācijas numurs>) ietvaros;

- gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, apņemas:

[veikt šādus būvdarbus:

<īss būvdarbu apraksts atbilstoši Apakšuzņēmējiem nododamo būvdarbu sarakstā norādītajam> un]

[nodot Pretendentam šādus resursus:

<īss Pretendentam nododamo resursu (piemēram, finanšu resursu, speciālistu un/vai tehniskā aprīkojuma) apraksts>].

- Kā arī apliecina to, ka:

- tas vai personas, kurām ir pārstāvības tiesības, un personas, kurām ir lēmumu pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz to, ar tādu tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams,  un no kura spēkā stāšanās dienas līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši trīs gadi, nav atzītas par vainīgām koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā;

- tas ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, nav atzīts par vainīgu darba tiesību būtiskā pārkāpumā, kas izpaužas kā:

  - viena vai vairāku tādu valstu pilsoņu vai pavalstnieku nodarbināšana, kuri nav Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi vai pavalstnieki, ja tie Eiropas Savienības dalībvalstu teritorijā uzturas nelikumīgi, ja no dienas, kad stājies spēkā attiecīgs tiesas spriedums vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši trīs gadi,

  - vienas personas nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja tā konstatēta atkārtoti gada laikā, vai divu vai vairāku personu vienlaicīga nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja no dienas, kad stājies spēkā attiecīgs tiesas spriedums vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši 18 mēneši;

- tas ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, un no kura spēkā stāšanās dienas līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši 12 mēneši, nav atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, kandidātu vai pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda;

- nav pasludināts tā maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu un līdz Iepirkuma līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas nebūs likvidēts;

- tam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijā), nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus.

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

Paraksttiesīgās personas paraksts>